KINSHASA MOSOLO

Système d'exploitation souverain de maximisation des recettes de la Ville Province de Kinshasa

Plateforme unique de recensement, de géolocalisation, de gestion, de paiement, de contrôle et de maximisation des recettes de la Ville Province de Kinshasa

« Une ville, un contribuable, une donnée, une quittance. »

Document maître de conception, de gouvernance et de mise en œuvre

Destinataires : Gouvernement provincial de Kinshasa ; Direction générale des impôts provinciaux de Kinshasa ; Direction générale des recettes de Kinshasa ; ministères et services provinciaux compétents ; communes et entités publiques autorisées ; partenaires techniques et financiers ; équipes de réalisation.

Version 1.0 — 24 septembre 2026

Préparé par Groupe Nseya Digital / JNN Global Ltd — Birmingham et Kinshasa

Document de travail soumis à validation juridique provinciale. Aucune règle, aucun taux et aucune projection contenus dans ce document ne peuvent être mis en production avant certification par les services juridiques compétents.

Table des matières

# 1. Résumé exécutif

La Ville Province de Kinshasa, capitale d'environ vingt millions d'habitants, fonctionne avec un budget provincial de l'ordre de 1,2 milliard de dollars américains, très en deçà de ce que mobilisent des métropoles africaines de taille comparable. Ce n'est pas d'abord un problème de taux : c'est un problème de connaissance, de traçabilité et de chaîne de recouvrement. La Ville ne dispose pas aujourd'hui d'un registre géolocalisé complet de ses contribuables et de ses objets imposables, la procédure de télépaiement n'est pas pleinement opérationnelle et la chaîne constat–liquidation–paiement–quittance–comptabilisation comporte des ruptures qui rendent la déperdition difficile à mesurer et plus difficile encore à prouver.

KINSHASA MOSOLO est conçu comme le système d'exploitation souverain des recettes de Kinshasa : une infrastructure unique de recensement, de géolocalisation, de qualification juridique, de liquidation, de notification, de paiement, de rapprochement, de quittancement, de contrôle, de recouvrement, d'audit et de planification. Le principe fondateur est simple : on ne cherche plus seulement le contribuable, on identifie et on localise chaque objet générateur de recettes, puis on le rattache à une identité fiscale unique.

Ce que le système fait. Il crée un compte unique par personne physique ou morale, y rattache l'ensemble de ses parcelles, unités louées, commerces, véhicules, panneaux publicitaires, embarcations, concessions, autorisations et occupations du domaine public, applique uniquement des règles fiscales officiellement validées et versionnées, oriente chaque paiement vers le compte public désigné, produit une quittance électronique vérifiable par code QR, rapproche automatiquement obligation, paiement, règlement bancaire et comptabilisation, et conserve une preuve d'audit inaltérable de chaque action.

Ce que le système ne fait pas. Il ne crée aucun impôt, aucune taxe, aucune pénalité et aucun taux. Il n'encaisse pas dans un compte privé. Il ne transforme pas un signal statistique en dette fiscale. Il n'autorise aucun acteur, quel que soit son rang politique, administratif ou technique, à modifier seul une dette, à annuler un paiement, à substituer un compte bénéficiaire ou à effacer une trace.

Trois décisions institutionnelles récentes structurent la conception. D'abord, la Ville a présenté en 2026 le quitus fiscal provincial, qui atteste du paiement de l'impôt foncier, de l'impôt sur les revenus locatifs et, le cas échéant, de la taxe sur les véhicules, et qui conditionne notamment l'accès aux marchés publics et à certaines autorisations : c'est le levier de conformité le plus puissant dont dispose la Ville, et MOSOLO le rend numérique, instantané et vérifiable. Ensuite, les projets de textes créant la Direction générale des recettes fiscales de Kinshasa et la Direction générale des taxes de Kinshasa ont été examinés en mai 2026 : la plateforme doit donc être indépendante de la régie, l'administration compétente étant une donnée de configuration et non une règle codée en dur. Enfin, l'évaluation TADAT restituée en septembre 2025 a identifié précisément les faiblesses que ce programme doit corriger : registre des contribuables incomplet et peu fiable, télépaiement non opérationnel, faiblesse du contrôle interne, audit interne non fonctionnel, faible capacité de prévision.

Alerte juridique majeure. Le document de projet de référence s'appuie sur l'Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013. Ce texte a été abrogé par l'Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition. Aucune règle de MOSOLO ne doit être publiée sur la base de la nomenclature de 2013. La refondation du référentiel sur l'Ordonnance-loi n° 18/004, complétée par l'édit budgétaire en vigueur de la Ville, est la première tâche du programme.

La proposition soumise au Gouvernement provincial est la suivante : approuver la conception, faire valider le référentiel juridique par les services juridiques provinciaux et la Direction générale des recettes, puis lancer un pilote de 180 jours dans quatre communes représentatives, calé sur le calendrier fiscal afin que la campagne foncière et locative de février 2027 constitue le premier test de recettes réelles du système.

## Les huit résultats attendus

| Axe | Résultat visé | Mécanisme |
| --- | --- | --- |
| Couverture | Registre géofiscal continu des objets imposables des communes pilotes | Recensement terrain hors ligne, auto-enrôlement, recoupement de données partenaires |
| Assiette | Élargissement légal de l'assiette sans création de taxe nouvelle | Détection des objets non enregistrés, régularisation volontaire, requalification contrôlée |
| Encaissement | Paiement électronique majoritaire vers les comptes publics désignés | Mobile Money, banques, cartes, USSD, QR, agents agréés |
| Traçabilité | Chaîne complète obligation–paiement–règlement–quittance–comptabilisation | Registre en ajout seul, signature électronique, rapprochement quotidien |
| Intégrité | Aucun acte financier sensible exécutable par une seule personne | Séparation des fonctions, double validation, accès privilégié temporaire, journal d'audit immuable |
| Service | Réduction du coût et du temps de mise en conformité pour le contribuable | Compte unique, déclaration pré-remplie, paiement mobile, quittance instantanée |
| Pilotage | Vision exécutive en temps réel du potentiel, du constaté, de l'encaissé et du rapproché | Tableau de bord du Gouverneur, cartes de chaleur, files d'exception |
| Affectation | Lien démontrable entre recettes encaissées et réalisations publiques | Module de recommandation d'affectation, tableau de transparence publique |

## Sommaire des décisions demandées

Le document se termine par dix décisions dont dépend le démarrage. Les quatre plus urgentes : désigner l'autorité porteuse et le comité de pilotage ; ordonner la refondation du référentiel sur l'Ordonnance-loi n° 18/004 et l'édit budgétaire en vigueur ; autoriser les protocoles d'échange de données ; approuver les quatre communes pilotes et l'échéance de février 2027.

# 2. Argumentaire politique et économique

La question posée au Gouvernement provincial n'est pas de savoir s'il faut numériser une procédure : c'est de savoir comment la Ville finance la voirie, le drainage, l'assainissement, l'éclairage, les marchés, les écoles et la sécurité d'une agglomération qui croît plus vite que ses ressources propres. Un budget provincial d'environ 1,2 milliard de dollars pour vingt millions d'habitants représente moins de soixante-dix dollars par habitant et par an, toutes dépenses confondues.

L'écart entre le potentiel et le réalisé tient à cinq causes cumulatives, toutes adressables par une infrastructure de données :

- un recensement partiel : une part significative des parcelles, activités, véhicules, panneaux et occupations du domaine public n'est pas connue de l'administration sous une forme numérique, géolocalisée et actualisée ;

- une identification faible : l'administration peut connaître l'existence d'un bien sans pouvoir rattacher de manière fiable la chaîne personne–bien–localisation–obligation–paiement ;

- une dispersion de l'information entre services, supports papier et bases parallèles, qui empêche toute consolidation ;

- une friction élevée pour le contribuable, qui ne sait pas toujours ce qu'il doit, à qui, à quelle échéance, à quel montant et par quel canal ;

- une déperdition en bout de chaîne : encaissement physique, quittances non standardisées, rapprochement bancaire tardif, annulations non tracées.

La campagne fiscale 2026 illustre l'ampleur de l'enjeu : la Direction générale des recettes de Kinshasa a signé un contrat de performance portant sur des assignations de l'ordre de 500 millions de dollars pour l'exercice, alors que les recettes cumulées de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs constatées à la fin du mois de janvier 2026 s'élevaient à environ 40 milliards de francs congolais, soit approximativement 14 millions de dollars au taux budgétaire moyen de 2025 (2 859,2 CDF pour un dollar). L'écart n'est pas un échec administratif : c'est un gisement, et il est majoritairement locatif et foncier.

### Pourquoi maintenant

- La réforme institutionnelle est engagée : la création annoncée de deux régies spécialisées appelle un socle d'information commun, faute de quoi la spécialisation produira deux silos au lieu d'un.

- Le quitus fiscal provincial existe déjà comme condition d'accès à certains services : il suffit de le rendre numérique et vérifiable pour qu'il devienne un instrument de conformité à grande échelle.

- La dématérialisation déclarative a commencé : la déclaration en ligne existe et l'obligation de télédéclaration s'étend aux grandes entreprises. MOSOLO doit absorber cet acquis, non le dupliquer.

- Les partenaires techniques et financiers suivent la trajectoire TADAT : un programme structuré, auditable et non prédateur est finançable ; un programme perçu comme une fermage fiscal ne l'est pas.

### Le risque de ne rien faire

Sans registre unique, chaque campagne recommence à zéro, la pression se concentre sur les contribuables déjà connus — les entreprises formelles et les propriétaires identifiés — et le civisme fiscal se dégrade parce que l'inégalité devant l'impôt devient visible. La numérisation partielle produit alors l'effet inverse de celui recherché : plus de pression sur la même assiette étroite, au lieu d'un élargissement équitable.

# 3. Vision du projet

KINSHASA MOSOLO doit devenir l'infrastructure numérique par laquelle Kinshasa connaît, gère, protège et accroît ses recettes, et rend compte de leur emploi. La plateforme répond en permanence à sept questions, pour chaque objet et chaque obligation : qui ? quoi ? où ? quelle règle ? combien ? payé ? l'argent est-il arrivé sur le compte public et comptabilisé ?

### Chaîne opératoire

RECENSER → IDENTIFIER → GÉOLOCALISER → QUALIFIER → CALCULER → NOTIFIER → PAYER → RAPPROCHER → QUITTANCER → CONTRÔLER → RECOUVRER → AUDITER → PLANIFIER

Chaque maillon produit un événement horodaté, signé et inaltérable. Aucun maillon ne peut être sauté : il n'existe pas de quittance sans paiement confirmé, pas de paiement sans obligation liquidée, pas d'obligation sans règle validée, pas de règle sans texte en vigueur.

### Principes directeurs

- Souveraineté : la Ville est propriétaire des données, du référentiel et des clés ; aucune dépendance irréversible à un fournisseur.

- Légalité stricte : le système applique le droit, il ne le crée pas ; toute règle porte sa référence légale et son historique de versions.

- Un contribuable, un compte, plusieurs objets, plusieurs rôles.

- Preuve avant sanction : un signal analytique ouvre une vérification humaine, jamais une taxation automatique.

- Zéro espèces entre les mains de l'agent : l'agent constate et notifie, il n'encaisse pas.

- Hors ligne d'abord pour le terrain, temps réel pour le pilotage.

- Minimisation des données : on ne collecte que ce qui a une finalité administrative, fiscale ou de service légitime.

- Réversibilité : code source, données et procédures documentées et transférables à la Ville à tout moment.

# 4. Énoncé du problème

| Problème constaté | Effet sur les recettes | Réponse MOSOLO |
| --- | --- | --- |
| Registre des contribuables incomplet et peu fiable (constat TADAT 2025) | Assiette étroite, pression concentrée, inéquité | Registre géofiscal par objet, identifiant unique, enrôlement continu |
| Absence d'adresse fiscale géolocalisée généralisée | Impossibilité de contrôler, de notifier et de prouver | Identifiant géographique fiscal et code QR par objet |
| Télépaiement non opérationnel | Manipulations d'espèces, quittances non standardisées | Orchestration multicanale vers comptes publics désignés |
| Dispersion des bases entre services | Double taxation, angles morts, statistiques non fiables | Socle unique, interopérabilité par API, référentiel partagé |
| Contribuable ne sachant ni quoi, ni combien, ni où payer | Non-paiement par friction plutôt que par refus | Espace unique, déclaration pré-remplie, échéancier, notifications |
| Contrôle terrain sans données fiables | Contrôles inefficaces, contestations, litiges | Application terrain hors ligne, dossier d'inspection préparé, géorepérage |
| Faiblesse du contrôle interne et audit interne non fonctionnel | Déperdition difficile à prouver, impunité | Journal en ajout seul, séparation des fonctions, accès auditeur indépendant |
| Faible capacité de prévision | Assignations non réalistes, pilotage à l'aveugle | Modèle de potentiel par commune, catégorie et objet |

# 5. Objectifs stratégiques

1. Constituer et maintenir un registre géolocalisé des objets générateurs de recettes de la Ville, commune par commune.

2. Attribuer une identité fiscale unique à chaque contribuable et rattacher tous ses objets et rôles à ce compte unique.

3. Fonder chaque obligation sur une règle validée, datée, référencée et versionnée, issue des textes en vigueur.

4. Porter la part des recettes provinciales encaissées par voie électronique à un niveau dominant dans un délai de dix-huit mois après le pilote.

5. Réduire le délai entre le paiement et la quittance à moins d'une minute, et entre le paiement et le rapprochement bancaire à moins de vingt-quatre heures.

6. Supprimer la manipulation d'espèces par les agents dans les circuits couverts par la plateforme.

7. Réduire la déperdition mesurable : paiements non rapprochés, quittances non appariées, annulations non justifiées, exonérations non fondées.

8. Fournir au Gouverneur et aux régies un pilotage en temps réel distinguant potentiel, constaté, encaissé, réglé, rapproché et disponible.

9. Documenter et publier le lien entre recettes encaissées et réalisations publiques par commune.

10. Renforcer la capacité des agents par un environnement de travail outillé, formé et évalué sur des résultats vérifiables.

# 6. Analyse juridique et réglementaire

Cette section établit le cadre dans lequel le référentiel de MOSOLO peut être publié. Elle distingue ce qui est établi, ce qui doit être vérifié auprès de l'autorité compétente avant toute mise en production, et ce qui exige un acte nouveau.

## 6.1 Textes de référence identifiés

| Texte | Objet | Statut et usage dans MOSOLO |
| --- | --- | --- |
| Constitution de la RDC, art. 204 | Compétences exclusives des provinces, dont les impôts cédés (point 16) | Fondement constitutionnel des quatre impôts provinciaux |
| Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 | Nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'ETD, modalités de répartition | Base normative du référentiel MOSOLO ; abroge l'Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 |
| Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 | Nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central | Sert à exclure du périmètre provincial les recettes centrales et éviter les doublons |
| Ordonnance-loi n° 69/006 du 10 février 1969 | Impôts réels (foncier, véhicules, superficie des concessions) | Base historique de l'IF et de l'impôt sur les véhicules ; vérifier les modifications successives |
| Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 | Impôts cédulaires sur les revenus | Base historique de l'IRL ; vérifier les modifications successives |
| Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 (LOFIP) | Finances publiques : budget, comptabilité, trésorerie, contrôle | Encadre le circuit des fonds, l'exécution budgétaire et la comptabilisation |
| Édits budgétaires annuels de la Ville de Kinshasa | Taux, innovations et règles de perception provinciales | Source des taux applicables et des extensions d'assiette |
| Arrêtés du ministre provincial des Finances | Fixation des taux IF et IRL, modalités de perception | Source directe des barèmes intégrés au référentiel |
| Ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 (Code du numérique) | Numérique, données personnelles, transactions électroniques | Cadre de protection des données et de la signature électronique, à confirmer dans son détail |

À vérifier avant toute utilisation. Deux références citées dans la commande initiale n'ont pas pu être confirmées en l'état : la Loi n° 18/014 du 9 juillet 2018, dont l'objet doit être établi au Journal officiel avant d'être invoquée, et le statut consolidé des ordonnances-lois de 1969 après leurs modifications successives. Le service juridique provincial doit produire un relevé certifié avant le paramétrage du référentiel.

## 6.2 Règle d'or du référentiel

Aucune recette n'est activable dans MOSOLO sans une fiche complète, validée par le service juridique provincial et approuvée par l'autorité compétente. La fiche comporte obligatoirement :

| Champ | Contenu | Contrôle |
| --- | --- | --- |
| Référence légale et article | Texte, numéro, date, article précis | Bloquant : pas de fiche sans texte |
| Autorité compétente | Régie ou service d'assiette légalement responsable | Bloquant |
| Fait générateur | Événement qui crée l'obligation | Bloquant |
| Catégorie d'assujetti | Personnes concernées et exclusions | Bloquant |
| Base de calcul et formule | Assiette officielle et mode de calcul | Bloquant |
| Taux ou tarif, devise | Valeur, unité, devise, arrondi | Bloquant |
| Périodicité et échéance | Fréquence, date limite, tolérance | Bloquant |
| Exonérations | Cas légaux d'exonération et preuve exigée | Obligatoire si applicable |
| Pénalités | Nature, taux, plafond, base légale | Obligatoire si applicable |
| Compte public bénéficiaire | Compte désigné, verrouillé, double validation pour modification | Bloquant |
| Entrée en vigueur et fin | Dates d'application, texte abrogatoire éventuel | Bloquant |
| Voie de recours | Procédure, délai, service compétent | Bloquant |
| Approbation et version | Rédacteur, valideur juridique, approbateur, numéro de version | Quatre yeux obligatoires |

## 6.3 Séparation des compétences

Le référentiel distingue explicitement, pour chaque ligne : recette exclusivement provinciale ; recette d'intérêt commun avec clé de répartition ; recette relevant des entités territoriales décentralisées ; recette du pouvoir central ; recette nécessitant un acte nouveau. Le moteur de règles refuse toute obligation qui reproduirait, pour un même fait générateur et un même redevable, une obligation déjà portée par une autre administration.

Impôt personnel minimum. L'ancien impôt personnel minimum relève désormais de la commune ou de la chefferie. Il n'est pas activé dans le périmètre provincial de MOSOLO. Le modèle prévoit en revanche l'accueil ultérieur des recettes communales dans un espace distinct, afin que le Kinois conserve un compte unique tandis que chaque administration ne voit que ses propres recettes.

## 6.4 Points juridiques à trancher avant la production

| Question | Autorité | Effet si non tranchée |
| --- | --- | --- |
| Statut consolidé des textes fiscaux provinciaux après 18/004 | Service juridique provincial | Risque d'appuyer une liquidation sur un texte abrogé |
| Taux IRL applicables et retenue par rang de localité | Ministère provincial des Finances | Liquidations erronées et contentieux de masse |
| Valeur juridique de la quittance électronique et de la signature | Services juridiques et Code du numérique | Contestation de la preuve de paiement |
| Base légale des échéanciers de paiement par Mobile Money | Assemblée provinciale ou arrêté | Impossible de proposer le paiement fractionné |
| Conditions de partage de données avec les distributeurs d'énergie, d'eau et les opérateurs | Autorité de protection des données et services juridiques | Blocage du moteur de recoupement |
| Régime des incitations de performance des agents | LOFIP, édit, arrêté | Risque de rémunération irrégulière sur recettes publiques |
| Habilitation des agrégateurs de paiement | Banque Centrale du Congo | Irrégularité du circuit d'encaissement |

# 7. Paysage des recettes provinciales

Les catégories ci-dessous sont structurées pour le paramétrage, sous réserve de la vérification prévue au chapitre 6. La colonne « rendement » exprime une appréciation propre à Kinshasa, fondée sur la structure économique de la ville et non sur une moyenne nationale.

## 7.1 Impôts provinciaux

| Recette | Objet dans le système | Où se trouvent déjà les assujettis | Rendement |
| --- | --- | --- | --- |
| Impôt foncier (bâti et non bâti) | Parcelle, bâtiment, rang de localité, surface | Titres fonciers, permis de bâtir, raccordements énergie et eau, historique déclaratif | Élevé |
| Impôt sur les revenus locatifs | Unité louée, bail, bailleur, locataire | Indemnités de logement en paie, agences immobilières, baux d'entreprises, compteurs multiples | Le plus élevé |
| Impôt sur les véhicules automoteurs (vignette) | Véhicule, plaque, catégorie, usage | Registre des immatriculations, polices d'assurance, mutations, contrôles routiers | Élevé |
| Impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures | Concession, superficie, titulaire | Cadastre minier | Faible à Kinshasa |

## 7.2 Taxes d'intérêt commun

| Recette | Objet | Mécanisme de capture | Rendement |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxe de consommation sur bière, alcools, spiritueux et tabac | Producteur, importateur, volumes | Cellule grands contribuables : déclaration mensuelle de volumes rapprochée des données d'accises et de facturation | Très élevé, très peu de redevables |
| Taxe annuelle pour la délivrance de la patente | Commerce, étal, activité | Recensement par marché, code marchand Mobile Money, vignette QR sur devanture | Volume élevé, ticket faible |
| Taxe spéciale de circulation routière | Véhicule | Même objet véhicule et même scan de contrôle que la vignette | Moyen à élevé |
| Taxe de superficie sur les concessions forestières et minières | Concession | Liquidation automatique sur la superficie du titre | Faible à Kinshasa |
| Taxe sur les ventes de matières précieuses artisanales | Comptoir, négociant, transaction | Déclaration par transaction des comptoirs agréés | Faible à Kinshasa |

## 7.3 Taxes, droits et redevances spécifiques à Kinshasa

| Recette | Objet | Mécanisme de capture | Rendement |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorisation d'exploitation d'un débit de boissons | Établissement, catégorie | Recoupement avec les points de livraison des dépôts brassicoles : chaque point livré est un débit potentiel | Élevé |
| Publicité extérieure | Panneau, face, surface, emplacement | Identifiant géographique et plaque QR par panneau ; tout panneau sans plaque est non enregistré | Élevé |
| Taxe sur les antennes | Site, pylône, opérateur | Liste des sites des opérateurs ; très peu de redevables, liquidation annuelle automatique | Élevé |
| Autorisation de transport ; embarquement et débarquement | Véhicule de transport, embarcation, point d'embarquement | Autorisation rattachée à l'objet ; perception par voie mobile au point de départ | Moyen |
| Taxe sur les spectacles | Événement, salle, organisateur | Autorisation d'événement conditionnée à l'enregistrement ; assiette sur la billetterie déclarée | Moyen |
| Carrières à ciel ouvert | Site d'extraction, exploitant | Sites géoréférencés, comptage des sorties de camions rapproché des déclarations | Moyen |
| Voirie, drainage, assainissement | Parcelle, activité | Adossé aux objets existants, sans recensement supplémentaire | Moyen |
| Occupation du domaine public, marchés, parkings | Emprise, étal, place | Plan géoréférencé des emprises et des places ; redevance périodique par voie mobile | Moyen à élevé |
| Péage provincial, accostage en ports privés | Axe, quai, embarcation | Reçu électronique lié à la plaque ou à l'embarcation | Moyen |
| Produits forestiers non ligneux | Point de vente, quantité | Déclaration aux points de contrôle | Faible |

# 8. Nouvelles opportunités de recettes

Cette section identifie des gisements licites, classés par faisabilité. Aucune de ces pistes ne peut être activée sans base légale. Lorsqu'un acte nouveau est nécessaire, la voie juridique est indiquée. Les estimations de potentiel restent des ordres de grandeur à confirmer par le recensement pilote.

## 8.1 Gisements sans texte nouveau, activables immédiatement

| Piste | Nature | Condition | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Recensement locatif systématique | Élargissement d'assiette IRL à droit constant | Protocoles de données, recensement terrain | 1 |
| Généralisation du quitus fiscal numérique | Conditionnalité d'accès aux services publics provinciaux | Extension par arrêté aux permis de bâtir, mutations et mutations de véhicules | 1 |
| Cellule grands redevables (brasseries, tabac, antennes, carrières) | Fiabilisation de recettes existantes | Conventions de déclaration et de rapprochement | 1 |
| Recouvrement des arriérés et régularisation volontaire | Recettes historiques | Campagne encadrée, échéanciers, abandon de pénalités si la loi le permet | 2 |
| Panneaux publicitaires non déclarés | Assiette existante non captée | Inventaire géoréférencé et plaques QR | 2 |
| Occupation du domaine public et parkings | Redevances existantes mal suivies | Plan des emprises, redevance mobile | 2 |
| Réduction des exonérations et annulations irrégulières | Récupération de base | Registre des exonérations avec preuve et double validation | 2 |

## 8.2 Gisements exigeant un acte provincial

| Piste | Objectif de politique publique | Voie juridique | Risques à maîtriser |
| --- | --- | --- | --- |
| Contribution environnementale sur les plastiques | Réduction des déchets plastiques et financement de l'assainissement | Édit provincial, après étude d'impact et consultation ; vérifier l'articulation avec la fiscalité centrale | Double imposition, report de charge sur le consommateur, contrebande interprovinciale |
| Redevance d'accès logistique urbain pour poids lourds | Protection de la voirie et régulation des flux | Édit, avec horaires et corridors définis | Effet inflationniste sur les biens, contournement |
| Droits de voirie liés aux chantiers et aux permis de bâtir | Financement de la réfection après travaux | Arrêté et barème | Blocage de l'investissement si mal calibré |
| Captation de plus-value foncière liée aux infrastructures | Financement des équipements par la valorisation induite | Édit et méthode d'évaluation certifiée | Contentieux d'évaluation, acceptabilité |
| Droits de dénomination et d'usage commercial d'actifs publics | Valorisation d'actifs existants | Délibération et mise en concurrence | Opacité si attribution de gré à gré |
| Location et mise en valeur du patrimoine provincial sous-utilisé | Revenu domanial récurrent | Inventaire, évaluation, appel public | Bradage, conflits d'intérêts |
| Services administratifs numériques premium (délais garantis) | Qualité de service financée | Arrêté tarifaire | Création d'un service à deux vitesses |
| Produits de données urbaines anonymisées | Valorisation statistique non personnelle | Cadre de gouvernance des données et avis de conformité | Ré-identification, atteinte à la vie privée |

## 8.3 Grille d'évaluation applicable à chaque piste

Chaque piste est instruite avec la même grille avant d'être soumise à décision : faisabilité juridique ; objectif de politique publique ; autorité responsable ; fait générateur ; population concernée ; méthode de calcul ; coût de mise en œuvre ; impact social ; impact économique ; potentiel de recettes en scénarios prudent, attendu et ambitieux ; risque de corruption ; exigences de contrôle ; texte requis ; priorité ; recommandation de pilote. Aucune projection n'est présentée comme acquise ; toute hypothèse est datée, sourcée et révisable.

# 9. Modèle un utilisateur, un compte

Le compte unique est le cœur du système. Il porte l'identité, les rôles, les objets, les obligations, les paiements, les preuves et les droits du contribuable.

## 9.1 Clé d'identité

- Clé principale : le NIF lorsqu'il existe ; le système déclenche sinon une demande de NIF en arrière-plan.

- Clé de repli : numéro de téléphone vérifié par code à usage unique, associé à une pièce d'identité légalement acceptée.

- Personnes morales : NIF et registre du commerce, avec mandataires nommément habilités.

- Un compte principal par personne ou organisation, plusieurs rôles (propriétaire, bailleur, locataire, commerçant, transporteur, mandataire) et plusieurs objets.

- Rapprochement d'identités contrôlé : aucune fusion automatique sur la seule similitude de noms ; la fusion exige une preuve et une double validation, et reste réversible.

## 9.2 Niveaux de vérification

| Niveau | Preuve exigée | Droits ouverts |
| --- | --- | --- |
| N0 déclaratif | Téléphone vérifié | Consultation, simulation, signalement |
| N1 identifié | Pièce d'identité et adresse déclarée | Déclaration d'objets, paiement, quittance |
| N2 vérifié | Contrôle documentaire ou visite de terrain | Rattachement d'objets à forte valeur, contestation formelle |
| N3 certifié | NIF, registre du commerce, mandat notarié pour les représentants | Mandat de tiers, opérations d'entreprise, quitus fiscal |

## 9.3 Parcours d'enrôlement par profil

Chaque profil dispose d'un parcours court, ne demandant que les informations utiles à ses obligations : citoyen ; propriétaire occupant ; bailleur ; locataire ; opérateur informel ; commerçant et entreprise ; transporteur et propriétaire de véhicule ; commerçant de marché ; fabricant et importateur ; opérateur de boissons et tabac ; organisateur d'événements ; annonceur publicitaire ; exploitant de carrière ; opérateur forestier ; batelier et opérateur portuaire ; occupant du domaine public ; association ; institution publique ; mandataire. La déclaration d'un rôle par l'utilisateur n'établit pas à elle seule la propriété ni la dette : elle ouvre une instruction.

## 9.4 Contenu du profil unifié

| Bloc | Données | Classification |
| --- | --- | --- |
| Identité | Identifiant unique, NIF, nom légal, pièce d'identité, date et lieu de naissance si légalement requis | Données personnelles sensibles |
| Contact | Téléphones, courriel, préférences de notification, consentements | Données personnelles |
| Adresse | Commune, quartier, avenue, référence de parcelle, coordonnées GPS, niveau de vérification | Données personnelles et géographiques |
| Rôles | Propriétaire, bailleur, locataire, occupant, gestionnaire, mandataire | Données fiscales |
| Objets | Parcelles, unités louées, baux, activités, établissements, véhicules, panneaux, antennes, embarcations, concessions, licences | Données fiscales |
| Situation | Obligations en cours, échéances, paiements, quittances, arriérés, litiges | Données fiscales sensibles |
| Preuves | Documents, photographies, procès-verbaux, décisions | Données probantes |
| Historique | Contrôles, notifications, recours, décisions, mandats | Données d'audit |

## 9.5 Ce que le compte unique change pour le contribuable

- Une seule saisie : les informations vérifiées sont réutilisées par tous les modules, sans redemander les mêmes pièces.

- Une vue unique : toutes les obligations, tous les objets, toutes les échéances et toutes les quittances au même endroit.

- Un seul paiement possible depuis le téléphone, avec référence unique et quittance immédiate.

- Un droit de contestation accessible depuis chaque objet, avec suivi du délai légal de traitement.

- Un mode diaspora : un propriétaire résidant à l'étranger paie par carte, désigne un mandataire local aux droits limités et télécharge ses quittances à distance.

# 10. Architecture fonctionnelle

La plateforme s'organise en sept domaines fonctionnels, chacun propriétaire de ses données et exposant des services aux autres. Cette séparation permet de faire évoluer une régie, un canal de paiement ou une catégorie de recette sans reconstruire l'ensemble.

| Domaine | Responsabilité | Ne fait pas |
| --- | --- | --- |
| Identité et contribuable | Comptes, rôles, vérification, mandats, consentements | Ne liquide aucune obligation |
| Objets et cadastre fiscal | Recensement, géolocalisation, cycle de vie des objets imposables | Ne détermine pas la propriété juridique |
| Droit et référentiel | Fiches de recettes, taux, exonérations, versions, publication | N'applique pas de règle non approuvée |
| Liquidation et obligations | Déclarations, calculs, avis de paiement, échéanciers, arriérés | Ne modifie pas une règle |
| Paiement et trésorerie | Orchestration, règlement, rapprochement, quittances | Ne crée pas d'obligation |
| Contrôle et contentieux | Missions, constats, notifications, recouvrement, recours | N'encaisse pas |
| Pilotage, IA et audit | Tableaux de bord, prévisions, détection de fraude, journal d'audit | Ne décide ni n'exécute d'acte financier |

Un principe traverse l'ensemble : les faits sont immuables et les corrections sont des écritures nouvelles. Un constat erroné n'est pas effacé, il est annulé par un acte contraire, motivé, signé et relié à l'original.

# 11. Catalogue des modules

| N° | Module | Fonction principale |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identité et compte contribuable | Compte unique, rôles, mandats, niveaux de vérification |
| 2 | Enrôlement et vérification | Parcours par profil, contrôle des pièces, anti-doublon |
| 3 | Portail contribuable | Vue des objets, obligations, paiements, recours |
| 4 | Application citoyenne Android | Accès mobile, paiement, quittance, QR |
| 5 | Portail web public | Information, simulateurs, vérification de quittance |
| 6 | USSD et SMS | Consultation et paiement sans smartphone, notifications |
| 7 | Gestionnaire de relations contribuable–objet | Rattachement, détachement, preuve, historique |
| 8 | Cadastre fiscal géospatial | Couches, objets, identifiants géographiques, cartes |
| 9 | Intelligence foncière et locative | Unités, baux, occupation, anomalies, couverture |
| 10 | Registre des activités et patentes | Commerces, catégories, marchés, renouvellements |
| 11 | Véhicules et circulation | Vignette, taxe de circulation, mutations, contrôles |
| 12 | Autorisations de transport | Licences, corridors, validité, contrôle |
| 13 | Embarquement et débarquement | Points, flux, perception, reçus |
| 14 | Stationnement public | Zones, places, abonnements, perception mobile |
| 15 | Publicité extérieure | Panneaux, surfaces, autorisations, plaques QR |
| 16 | Antennes et infrastructures télécoms | Sites, opérateurs, liquidation annuelle |
| 17 | Boissons, alcools et tabac | Volumes, déclarations, rapprochement grands redevables |
| 18 | Contribution plastique et environnement | Assujettis, déclarations, reversements (sous réserve d'édit) |
| 19 | Assainissement, voirie et drainage | Redevances rattachées aux objets existants |
| 20 | Marchés et domaine public | Emprises, étals, places, occupations temporaires |
| 21 | Spectacles et événements | Autorisations, billetterie déclarée, liquidation |
| 22 | Carrières et recettes minières | Sites, superficies, flux, déclarations |
| 23 | Recettes forestières | Concessions, produits non ligneux |
| 24 | Ports, embarcations et accostage | Embarcations, quais, mouvements, redevances |
| 25 | Péage provincial | Axes, passages, reçus électroniques |
| 26 | Moteur de règles juridiques et tarifaires | Fiches, versions, publication, simulation |
| 27 | Déclaration et liquidation | Déclarations, calculs, avis, échéanciers |
| 28 | Orchestration des paiements | Canaux, références, idempotence, états |
| 29 | Règlement en trésorerie | Comptes publics, relevés, imputations |
| 30 | Rapprochement | Appariement obligation–paiement–règlement–comptabilité |
| 31 | Quittances électroniques | Génération, signature, vérification QR, statuts |
| 32 | Arriérés et créances | Encours, âge de la dette, priorisation |
| 33 | Campagnes de recouvrement | Relances graduées, segments, canaux, résultats |
| 34 | Recensement terrain | Missions, zones, objets provisoires, preuves |
| 35 | Inspection et constat | Dossiers, procès-verbaux, notifications |
| 36 | Gestion des dossiers d'exécution | Mise en demeure, mesures légales, suivi |
| 37 | Réclamations et recours | Contestations, délais, décisions, voies de recours |
| 38 | Gestion documentaire | Pièces, versions, intégrité, conservation |
| 39 | Notifications et communication | SMS, courriel, application, courrier, preuve d'envoi |
| 40 | Renseignement anti-fraude | Signaux, alertes, enquêtes, preuves |
| 41 | Centre de commandement exécutif | Vue Gouverneur, alertes, décisions |
| 42 | Tableau de bord régie fiscale | Assiette, liquidation, recouvrement, contentieux |
| 43 | Tableau de bord régie des taxes | Droits, taxes et redevances urbaines |
| 44 | Tableaux de bord ministériels | Périmètre légal de chaque ministère |
| 45 | Salle de contrôle finances et trésorerie | Encaissements, écarts, exceptions |
| 46 | Audit et investigation | Accès en lecture, pistes, extractions probantes |
| 47 | Prévision des recettes | Scénarios, hypothèses, sensibilité |
| 48 | Recommandation d'investissement public | Capacité disponible, projets, scénarios d'affectation |
| 49 | Gestion des agents IA | Modèles, versions, validations, journaux |
| 50 | Apprentissage et connaissance | Formation, procédures, certification |
| 51 | Accès et délégations | Rôles, attributs, habilitations temporaires, revues |
| 52 | Intégration et API | Partenaires, quotas, clés, journaux d'appels |
| 53 | Administration de la plateforme | Environnements, versions, configuration technique |
| 54 | Transparence publique | Recettes agrégées et réalisations, sans données personnelles |
| 55 | Supervision et santé du système | Disponibilité, performance, incidents |
| 56 | Grands redevables | Suivi dédié des redevables à fort enjeu |
| 57 | Registre des exonérations | Fondement, preuve, durée, révision |
| 58 | Gestion des équipements terrain | Terminaux, révocation, chiffrement, expiration des données |
| 59 | Contrôle technique et vignette sécurisée | Procès-verbaux, échéances, numéros de vignettes, interface RFCK |
| 60 | Fourrières, enlèvement et gardiennage | Sites, entrées et sorties, compteur de jours, mainlevée, inventaire photographique |
| 61 | Centres agréés et tiers de confiance | Habilitations, quotas, analytique de conformité, suspension |

# 12. Rôles et matrice d'habilitations

Le modèle combine des rôles (fonction) et des attributs (territoire, période, dossier, appareil, sensibilité). Toute action financière sensible exige une double validation par deux personnes distinctes, une authentification renforcée et une justification enregistrée.

| Rôle | Voit | Peut faire | Ne peut jamais |
| --- | --- | --- | --- |
| Gouverneur | Vision consolidée : recettes, performance, risques, couverture, prévisions, capacité d'affectation | Demander des enquêtes, arbitrer des priorités selon ses pouvoirs, valider des orientations | Supprimer une transaction, réécrire une quittance, changer un compte bénéficiaire, modifier le journal d'audit |
| Directeur de cabinet du Gouverneur | Vue de coordination déléguée, par finalité | Suivre l'exécution, coordonner les services | Accéder aux dossiers individuels sans finalité enregistrée |
| Secrétaire du Gouvernement provincial | Décisions, dossiers institutionnels, suivi de mise en œuvre | Coordonner, documenter, notifier | Agir sur les obligations ou les paiements |
| Ministre provincial | Périmètre légal de son ministère uniquement | Piloter ses services, valider ses actes | Consulter des données fiscales étrangères à sa compétence |
| Direction de la régie fiscale | Assiette, liquidation, contentieux, recouvrement | Diriger les opérations, valider les campagnes | Modifier seule une règle ou un compte bénéficiaire |
| Direction de la régie des taxes | Droits, taxes et redevances urbaines | Ordonnancer et suivre la perception | Créer une recette non prévue au référentiel |
| Super-administrateur de la plateforme | Configuration technique, disponibilité, sécurité, intégrations | Gérer environnements, versions, comptes techniques | Modifier une dette, un paiement, un bénéficiaire, une quittance ou un journal d'audit |
| Administrateur ministériel ou départemental | Personnel, affectations, flux approuvés de son périmètre | Affecter, habiliter temporairement | Élargir son propre périmètre |
| Finances et trésorerie | Règlements, rapprochements, exceptions comptables | Imputer, justifier, clôturer des écarts | Créer l'obligation sous-jacente |
| Juriste et tarificateur | Fiches de recettes et versions | Rédiger et proposer une règle | Créer, valider et publier seul la même règle |
| Auditeur | Accès complet en lecture aux preuves | Extraire, tracer, signaler | Modifier une donnée |
| Enquêteur anti-fraude | Alertes, dossiers, liens | Instruire, demander des pièces, saisir l'autorité | Sanctionner sans décision compétente |
| Agent recenseur | Zone et mission assignées | Créer un objet provisoire, photographier, géolocaliser | Encaisser, fixer une dette, déterminer la propriété |
| Agent de constat et contrôleur | Objets assignés, statut minimal nécessaire | Constater, notifier, dresser procès-verbal selon ses pouvoirs | Encaisser des espèces, annuler une dette |
| Contribuable | Ses objets, obligations, paiements, recours | Déclarer, payer, contester, mandater | Voir les données d'un tiers |
| Partenaire externe | Strictement les points d'API contractés | Confirmer un paiement, transmettre un jeu de données convenu | Interroger le registre au-delà de son objet |

## 12.1 Contrôles transverses

- Moindre privilège et séparation des fonctions appliquées par conception, non par consigne.

- Double validation et quatre yeux pour : publication d'une règle, changement de compte bénéficiaire, annulation, remboursement, exonération, fusion d'identités, extraction massive.

- Accès privilégié juste-à-temps : élévation temporaire, motivée, tracée et expirant automatiquement.

- Authentification multifacteur pour tout utilisateur interne ; authentification résistante au hameçonnage pour les rôles sensibles.

- Liaison appareil–utilisateur pour les agents terrain, avec révocation à distance.

- Revue trimestrielle des habilitations et détection automatique des conflits d'intérêts.

- Journalisation intégrale, y compris des simples consultations de dossiers individuels.

Principe non négociable. Aucune personne, quel que soit son rang, ne peut à elle seule modifier une information financière critique sans que l'action soit détectable, attribuable et prouvable.

# 13. Parcours du contribuable

## 13.1 Enrôlement et rattachement d'un bien

1. L'utilisateur crée son compte avec son numéro de téléphone et une pièce d'identité ; il indique son rôle.

2. Il déclare un objet : parcelle, unité louée, commerce, véhicule, panneau, embarcation.

3. Le système géolocalise l'objet, attribue un identifiant géographique provisoire et demande les pièces utiles.

4. Le moteur de règles affiche uniquement les obligations effectivement applicables à cet objet, à cette localisation et à cette période.

5. Après vérification, l'objet passe en statut vérifié et l'obligation devient exigible à l'échéance légale.

## 13.2 Déclaration et paiement annuels

Pour un objet déjà recensé, la déclaration arrive pré-remplie : le contribuable confirme ou conteste, choisit son canal de paiement, reçoit une référence unique, paie depuis son téléphone et obtient une quittance signée avec code QR. En cas d'échéancier autorisé, le calendrier s'affiche avec rappels automatiques.

## 13.3 Parcours locataire

Le locataire enregistre son bail en quelques minutes ; le système calcule la retenue légale applicable et lui délivre une attestation de bail enregistré, utile en cas de litige locatif. Le bailleur voit apparaître le bail dans son espace et régularise sa situation annuelle. Ce parcours crée un intérêt propre à déclarer, au lieu de reposer uniquement sur la contrainte.

## 13.4 Contestation

Depuis chaque objet, le bouton « Contester une donnée » ouvre une réclamation typée : bien non détenu, activité fermée, véhicule vendu, information erronée, double imposition. La réclamation suspend ou non l'exigibilité selon la règle légale applicable, est horodatée, affectée au service compétent et suivie jusqu'à la décision motivée.

## 13.5 Parcours diaspora

Le propriétaire résidant à l'étranger s'authentifie, paie par carte dans une devise autorisée, désigne un mandataire local dont les droits sont limités à des actions précises et révocables, et télécharge ses quittances. Chaque acte du mandataire est notifié au mandant.

# 14. Parcours des utilisateurs gouvernementaux

| Utilisateur | Parcours type | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Gouverneur | Ouverture du centre de commandement, lecture des écarts du jour, ouverture d'une commune en difficulté, demande d'explication au responsable | Décision documentée et tracée |
| Ministre provincial des Finances | Revue des assignations, validation des campagnes, suivi des exceptions de trésorerie | Pilotage budgétaire fondé sur le rapproché, non sur le déclaré |
| Directeur de régie | Affectation des zones, suivi des agents, validation des notifications, gestion du contentieux | Charge de travail priorisée par potentiel et risque |
| Chef de centre communal | Revue des objets non enregistrés de sa zone, planification des missions, suivi des régularisations | Couverture progressive et mesurable |
| Juriste provincial | Rédaction et proposition d'une fiche de recette, mise à jour après nouvel édit | Référentiel toujours conforme au droit en vigueur |
| Comptable public | Lecture des relevés, imputation, traitement des écarts | Rapprochement quotidien sans saisie manuelle |
| Auditeur | Sélection d'un échantillon, reconstitution d'une chaîne complète, extraction probante | Preuve opposable |

# 15. Parcours de l'agent de terrain

## 15.1 Avant la mission

L'agent reçoit une mission bornée dans le temps et dans l'espace : liste d'objets, itinéraire optimisé, documents nécessaires, consignes de sécurité. Les données sont téléchargées sur un terminal enregistré et chiffré, avec une date d'expiration automatique.

## 15.2 Sur le terrain

- Localiser l'objet assigné, vérifier son existence et son état.

- Scanner le code QR de l'objet lorsqu'il existe, ou créer un objet provisoire lorsqu'il n'existe pas.

- Enregistrer les coordonnées, photographier selon un protocole contrôlé, saisir les caractéristiques.

- Constater l'occupation déclarée sans conclure à la propriété.

- Émettre une notification numérique lorsque la loi l'y autorise, recueillir une signature ou enregistrer un refus.

- Ne recevoir aucun paiement : le contribuable paie lui-même depuis son téléphone ou en banque.

## 15.3 Après la mission

La synchronisation transmet les constats. Les conflits sont résolus par des règles explicites : deux agents sur le même objet, modification par le contribuable pendant que l'agent était hors ligne, GPS imprécis, objets fusionnés, terminal perdu. En cas de perte, les données locales sont révoquées à distance et expirent seules.

Rémunération de la performance. La prime éventuelle se calcule sur les régularisations confirmées par une quittance payée, jamais sur des espèces rapportées. L'incitation à négocier sur place disparaît avec la possibilité d'encaisser.

# 16. Modèle foncier et intelligence locative

C'est le module à rendement le plus élevé et le plus sensible. Il s'appuie sur la carte, l'enrôlement vérifié, le recensement terrain, l'auto-déclaration, les données administratives autorisées et un moteur de détection d'anomalies.

## 16.1 Structure de données

| Niveau | Contenu | Usage fiscal |
| --- | --- | --- |
| Parcelle | Référence, superficie, rang de localité, statut bâti ou non bâti | Impôt foncier |
| Bâtiment | Nombre d'étages, usage, année, surface | Impôt foncier, requalification |
| Unité | Appartement, chambre, local commercial, annexe | Impôt sur les revenus locatifs |
| Bail | Bailleur, locataire, loyer périodique, devise, début, fin, preuve | Base de l'IRL et de la retenue |
| Occupation | Occupant, statut, date de constat | Contrôle et qualification |
| Statut | Déclaré, constaté, vérifié, contesté | Traçabilité de la valeur probante |

## 16.2 Taux et retenue

Le référentiel distingue clairement le taux de l'impôt et la retenue opérée par le locataire, qui diffèrent et varient selon le rang de la localité. Les valeurs publiées en 2026 pour Kinshasa situent le taux de l'impôt à 22 % des revenus locatifs effectivement encaissés, la retenue sur le loyer étant de 20 % pour les localités de premier rang et de 15 % pour les deuxième, troisième et quatrième rangs. Ces valeurs sont paramétrées avec leur arrêté de référence et doivent être revalidées à chaque édit budgétaire.

Ne pas confondre. La commande initiale évoquait « 20 % du loyer perçu ». Ce chiffre correspond à la retenue de premier rang, non au taux de l'impôt. Le paramétrage doit porter les deux valeurs et leur champ d'application, faute de quoi la liquidation sera contestée.

## 16.3 Élargissement d'assiette prévu par l'édit budgétaire 2026

- Baux emphytéotiques conclus entre entreprises et églises, associations sans but lucratif ou organisations non gouvernementales pour la construction d'immeubles destinés à la location.

- Loyers perçus par les sociétés immobilières.

- Indemnités de logement versées aux travailleurs occupant leur propre maison, celle de leur conjoint, ou bénéficiant d'un logement gratuit.

- Chacun de ces cas appelle un formulaire déclaratif propre, un contrôle de cohérence et une voie de recours identifiée, notamment au regard des résolutions du Conseil national du travail invoquées par les entreprises.

## 16.4 Moteur de détection d'anomalies locatives

| Signal | Règle de rapprochement | Sortie |
| --- | --- | --- |
| Plusieurs compteurs d'électricité ou d'eau sur une parcelle | Aucune déclaration locative associée | Probable bien loué : visite de vérification |
| Indemnités de logement en paie d'entreprise | Aucune retenue IRL correspondante | Notification à l'employeur |
| Annonce ou mandat d'agence immobilière | Bien non rattaché à un compte | Enquête documentaire |
| Bail d'entreprise déclaré à l'impôt professionnel | Bailleur inconnu du registre provincial | Rapprochement inter-administrations |
| Parcelle déclarée non bâtie | Image ou permis montrant une construction | Requalification contrôlée |
| Immeuble neuf réceptionné | Aucune unité locative déclarée après douze mois | Visite de recensement |

## 16.5 Carte et visibilité

La carte interne affiche des états : vert pour une obligation régularisée, orange pour un paiement partiel ou une échéance proche, rouge pour un impayé constaté après vérification, gris pour un objet non enregistré ou insuffisamment documenté, bleu pour un objet en litige. Le public ne voit aucune donnée fiscale individuelle. L'agent ne voit que le minimum nécessaire à sa mission.

## 16.6 Indicateurs de couverture locative

Le module produit, par avenue, quartier et commune : nombre estimé de parcelles et d'unités ; nombre enregistré ; parts occupées par le propriétaire et louées ; nombre de bailleurs et de locataires identifiés ; valeur locative déclarée ; base légalement imposable ; obligations payées et impayées ; concentration géographique de l'activité locative ; taux de couverture du recensement.

# 17. Cadastre fiscal géospatial

Le cadastre fiscal n'est pas un cadastre de propriété : il localise des objets générateurs de recettes et les rattache à des identités fiscales, sans trancher les droits réels.

## 17.1 Couches

Communes ; quartiers ; avenues et rues ; parcelles ; bâtiments ; unités ; établissements ; marchés ; zones de stationnement ; panneaux ; antennes ; axes de transport ; ports et points d'embarquement ; embarcations ; concessions ; infrastructures publiques ; zones d'inspection ; cartes de chaleur des recettes ; couverture du recensement ; niveaux de conformité ; potentiel estimé.

## 17.2 Identifiant géographique fiscal

Format proposé : KIN-<code commune>-<code quartier>-<code voie>-<numéro séquentiel>, par exemple KIN-GOM-GOMBE-AV-MONT-001245. L'identifiant est stable, non réattribuable et lié à un code QR sécurisé. Il relie localisation, catégorie, relation au contribuable, photographies, documents, historique d'inspection, règles applicables, obligations, paiements, quittances, litiges et audit.

## 17.3 Cas difficiles et procédures

| Cas | Procédure |
| --- | --- |
| Objet sans adresse formelle | Identifiant fondé sur le point GPS et le repère de voisinage, avec photographie de façade |
| Habitat informel | Recensement par grappes, identifiant provisoire, absence de conséquence fiscale avant qualification juridique |
| GPS imprécis | Tolérance paramétrée par commune, photo horodatée, validation du superviseur |
| Litige de limites | Objet marqué en litige, obligations suspendues selon la règle applicable, renvoi au service foncier |
| Plusieurs activités à une même adresse | Un objet par activité, rattachés au même point géographique |
| Une entreprise sur plusieurs sites | Un compte, plusieurs établissements, obligations distinctes |
| Un immeuble à multiples unités | Un objet bâtiment, plusieurs objets unités, un bail par unité |

# 18. La RFCK, le contrôle technique et la chaîne véhicule

La Ville Province de Kinshasa dispose déjà, avec la Régie des Fourrières et de Contrôle Technique des Véhicules de Kinshasa (RFCK), d'un établissement public provincial qui contrôle, immobilise et enregistre une partie du parc automobile de la capitale. Cette régie n'est pas un acteur périphérique du projet : elle détient la porte d'entrée physique vers le véhicule, elle produit déjà une donnée numérique sécurisée, et elle perçoit des redevances dont le circuit est, par nature, le plus exposé de tous ceux que couvre KINSHASA MOSOLO. Le présent chapitre définit comment la chaîne véhicule est unifiée entre la régie fiscale, la RFCK et les services des transports, sans dépouiller aucune institution de sa compétence.

## 18.1 L'institution, son siège et sa direction

| Élément | Contenu |
| --- | --- |
| Dénomination | Régie des Fourrières et de Contrôle Technique des Véhicules de Kinshasa (RFCK) |
| Nature | Établissement public provincial de la Ville Province de Kinshasa |
| Siège | Avenue Colonel Ebeya, Immeuble du Gouvernement Provincial, 3ᵉ niveau, Kinshasa |
| Direction générale | M. Kajos Kasinzi Mafolo, Directeur général |
| Tutelle et coordination | Ministère provincial des Transports et de la Mobilité urbaine ; instructions de l'autorité urbaine |
| Base réglementaire principale | Arrêté ministériel du 12 novembre 2025 réglementant le contrôle technique des véhicules automobiles et des remorques en circulation en République démocratique du Congo |
| Champ d'application | Particuliers, entreprises, missions diplomatiques et organisations internationales ; motocyclettes à deux, trois et quatre roues ; véhicules administratifs de moins de 20 tonnes, sans exemption |
| Missions déclarées | Contrôle technique périodique et obligatoire ; conformité aux normes de sécurité et environnementales ; gestion des fourrières et des véhicules en infraction ; accréditation des centres agréés ; numérisation du dispositif de contrôle |
| Finalités déclarées | Réduction des accidents, sensibilisation au Code de la route, transparence, traçabilité et bonne gouvernance, contribution à une ville moderne et sécurisée |
| Contacts publiés | +243 816 151 048 ; +243 991 355 651 ; +243 851 209 237 ; secretariat@e-rfckinshasa.com |

L'arrêté du 12 novembre 2025 fixe des conditions de circulation précises : éclairage et signalisation fonctionnels, rétroviseurs intérieur et extérieur, avertisseur sonore, essuie-glaces, pare-brise en bon état, vitres, pneumatiques conformes, respect des normes d'émission ainsi que des prescriptions relatives au réservoir et aux canalisations de carburant. L'éclairage technologique à diodes non homologué est prohibé. Chacun de ces points constitue, pour la plateforme, un champ de contrôle structuré et non un commentaire libre : c'est ce qui rend le procès-verbal comparable, statistiquement exploitable et opposable.

Deux atouts institutionnels à ne pas négliger. Le siège de la régie se trouve dans l'Immeuble du Gouvernement Provincial, ce qui rend immédiate la tenue d'un comité technique commun. Surtout, le parcours public du Directeur général comporte un mandat à l'Assemblée provinciale de Kinshasa puis les fonctions de Directeur général adjoint de la Direction générale des recettes de Kinshasa. La régie chargée du contrôle technique est donc dirigée par un responsable qui a exercé au sommet de l'administration des recettes provinciales : l'intégration proposée ici ne lui demande pas de découvrir la logique d'une plateforme de recettes, elle lui en confie une qu'il connaît déjà.

## 18.2 Ce que la RFCK a déjà construit, et ce qui reste à construire

La RFCK a engagé sa propre dématérialisation avant l'arrivée de MOSOLO. L'examen de ses services publics en ligne conduit toutefois à distinguer nettement deux réalités : des acquis opérationnels réels du côté métier, et une façade usager encore largement inachevée. Cette distinction change la nature de l'intégration : MOSOLO n'a pas à remplacer un service qui fonctionne, il a à fournir la couche usager qui manque, pendant que la régie conserve son métier.

| Élément | État observé | Conséquence pour MOSOLO |
| --- | --- | --- |
| Vignette sécurisée à code QR | Acquis opérationnel. Nouvelle vignette lancée le 29 avril 2026 pour voitures, motocycles, tricycles et autres engins roulants | Devient la preuve numérique du volet technique, vérifiable par le même scan que la quittance fiscale |
| Procès-verbal de modèle unique | Acquis opérationnel. Format normalisé du constat de contrôle | Se transforme en enregistrement structuré, champ par champ, rattaché à l'objet véhicule |
| Réseau de centres agréés | Acquis opérationnel. Ateliers autorisés, dont AUTO SÉCURITÉ, CABÉCO, CAT EXPRESS, DYNAMIC CONTRÔLE, LOSAKO TRADING COMPANY, LTServices et le centre CFCTA de l'INPP | Registre des tiers de confiance, géolocalisés, avec habilitation, quota et analytique de conformité |
| Vérification de plaque en ligne | Service en ligne existant, accessible au public | Socle du scan unique : à élargir et à fusionner, non à recréer |
| Prise de rendez-vous et attestations | Annoncés comme services du portail | Parcours repris dans l'espace contribuable unique, sans double saisie ni deuxième compte |
| Pages de présentation des services | Inachevées : contenu de gabarit commercial non remplacé, rubrique d'actualités vide, plusieurs liens inactifs | La couche d'information et de service à l'usager est à construire ; c'est l'apport le plus visible et le moins contesté de MOSOLO |
| Campagne par phases | En cours. Deuxième échéance effective depuis le 1er avril 2026, période de courtoisie routière, bouclage généralisé annoncé à partir du 10 août 2026 | Le rythme de contrainte devient un paramètre daté et journalisé, pas une règle codée en dur |
| Écosystème fourrières | En service. Gestionnaires, caissières, pointeurs et partenaires intervenant sur les véhicules immobilisés | Circuit à refermer en priorité : zéro espèces, quittance vérifiable, rapprochement quotidien |

### Les compteurs publiés ne peuvent pas servir de base de référence

Le site institutionnel de la régie affiche deux indicateurs : plus de 2 500 véhicules contrôlés depuis janvier 2024, et un taux de conformité de 95 %. Ces valeurs doivent être confirmées par la régie elle-même avant tout usage, pour deux raisons. D'abord, un volume de cet ordre est sans commune mesure avec la taille du parc kinois et avec l'ampleur des opérations de bouclage annoncées ; il s'agit vraisemblablement d'un compteur non actualisé. Ensuite, le même site comporte des pages manifestement inachevées, ce qui interdit de traiter ses chiffres comme une statistique officielle.

Si en revanche le taux de 95 % devait être confirmé, il appellerait à lui seul un examen. Au regard des critères de conformité fixés par l'arrêté du 12 novembre 2025 — éclairage, rétroviseurs, avertisseur sonore, essuie-glaces, pare-brise, vitres, pneumatiques, émissions — un taux de réussite aussi élevé sur un parc urbain ancien constituerait précisément le signal que l'analytique décrite plus loin est conçue pour détecter.

Risque de système parallèle. Deux codes QR sur le même pare-brise, adossés à deux registres distincts, produiraient deux vérités sur le même véhicule et deux statistiques irréconciliables pour le Gouvernement provincial. L'intégration RFCK n'est donc pas une extension optionnelle de MOSOLO : c'est une condition pour que la chaîne véhicule ait un sens. Elle doit être traitée dès la phase de cadrage, avant la mise en production du module véhicules.

## 18.3 Un seul objet « véhicule », plusieurs administrations

Le véhicule est l'objet fiscal le plus partagé de la Ville : il porte des impôts provinciaux exclusifs, des taxes d'intérêt commun, des redevances de service et des recettes non fiscales, relevant d'au moins trois administrations. MOSOLO conserve un objet unique et attache à cet objet plusieurs obligations, chacune avec son administration compétente, sa base légale et son compte bénéficiaire.

| Ligne de recette | Nature | Administration compétente | Fait générateur |
| --- | --- | --- | --- |
| Impôt sur les véhicules automoteurs (vignette fiscale) | Impôt provincial exclusif (article 204 de la Constitution) | Régie fiscale provinciale | Détention d'un véhicule au titre de l'exercice |
| Taxe spéciale de circulation routière | Taxe d'intérêt commun | Régie compétente | Mise en circulation |
| Redevance de contrôle technique | Redevance de service | RFCK et centres agréés | Réalisation de l'inspection périodique |
| Frais d'enlèvement et de gardiennage | Recette non fiscale | RFCK | Immobilisation et mise en fourrière |
| Taxe d'autorisation de transport | Taxe provinciale spécifique | Service provincial des transports | Exploitation d'une activité de transport |
| Amendes et pénalités de circulation | Recette non fiscale | Autorité verbalisatrice compétente | Infraction constatée |

Deux vignettes, deux objets juridiques distincts. La vignette fiscale, qui matérialise l'impôt sur les véhicules automoteurs, et la vignette de contrôle technique délivrée par la RFCK n'ont ni le même fait générateur, ni la même base légale, ni la même administration bénéficiaire. Un conducteur peut être parfaitement en règle au regard de l'une et en infraction au regard de l'autre. La plateforme doit afficher deux lignes distinctes sur le même objet véhicule et n'agréger jamais les deux en un statut unique « vignette payée ». Cette confusion est la première source prévisible d'immobilisations injustifiées et de contentieux de masse.

## 18.4 Le scan unique au point de contrôle

L'agent au bord de la route n'a ni le temps ni les moyens d'interroger trois systèmes. La régie exploite déjà un service public de vérification par plaque : le scan unique de MOSOLO ne part donc pas de zéro, il élargit un service existant et le rend opposable. Un seul scan — plaque, code QR de la vignette fiscale ou code QR de la vignette technique — ouvre une vue unique et hiérarchisée :

- identification : plaque, catégorie, propriétaire de référence, statut du rattachement au compte ;

- vignette fiscale : payée, échue, contestée, avec la référence de quittance ;

- taxe spéciale de circulation routière : même logique, ligne séparée ;

- contrôle technique : date du dernier contrôle, centre agréé l'ayant réalisé, résultat, date d'échéance ;

- autorisation de transport, lorsque le véhicule est exploité à ce titre ;

- antécédents de fourrière : immobilisations passées, sorties régulières, redevances impayées ;

- quitus fiscal provincial : disponible ou non, avec le motif du blocage le cas échéant.

La plateforme affiche ; elle ne sanctionne pas. L'agent agit ensuite dans le strict cadre de ses pouvoirs légaux, et sa décision est enregistrée avec son identité, sa position et l'horodatage. Hors connexion, le terminal conserve un statut minimal chargé au départ de la mission, dont la fraîcheur est affichée à l'écran afin qu'un statut ancien ne soit jamais présenté comme certain.

Mode courtoisie. L'autorité urbaine fixe elle-même les périodes de tolérance et les dates de bouclage généralisé : pendant la période de courtoisie routière, les contrôles de vignettes et les procès-verbaux ont été suspendus dans toute la ville. La posture de contrainte doit donc être un paramètre daté, activable par catégorie de véhicule et par commune, décidé par l'autorité compétente et journalisé — jamais une règle enfouie dans le code, qu'une décision politique obligerait à corriger par une nouvelle version du logiciel.

## 18.5 Les recettes de fourrière, circuit le plus exposé

La fourrière réunit toutes les conditions de la déperdition : un usager en position de faiblesse puisque son véhicule est retenu, une urgence à récupérer un outil de travail, un tarif proportionnel au temps écoulé, et une chaîne opérée par des gestionnaires, des caissières et des pointeurs manipulant des valeurs. C'est précisément là que le principe « zéro espèces » produit le plus d'effet.

| Étape | Enregistrement obligatoire | Contrôle |
| --- | --- | --- |
| Constat et immobilisation | Motif légal, agent, GPS, horodatage, photographies du véhicule et de son état | Dossier incomplet : pas d'entrée en fourrière |
| Entrée en fourrière | Inventaire photographique contradictoire, identification du site, numéro d'ordre | Site de fourrière géolocalisé comme objet de la plateforme |
| Gardiennage | Compteur de jours automatique, tarif issu du référentiel | Aucun calcul manuel, aucune remise négociée sur place |
| Liquidation | Montant dû, ventilé par nature (enlèvement, gardiennage, autres droits) | Règle validée et référence légale affichées à l'usager |
| Paiement | Mobile Money, banque ou carte vers le compte public désigné | Aucun encaissement par un agent ou un partenaire |
| Mainlevée et sortie | Quittance à code QR appariée, état de sortie photographié, identité du retirant | Sortie techniquement impossible sans quittance appariée |
| Disposition légale éventuelle | Décision de l'autorité compétente, preuve de notification, délai de recours échu | Double validation ; jamais déclenchée par un automatisme |

Le compteur de jours est l'élément le plus sensible du dispositif : il détermine seul le montant dû et constitue, s'il est saisi à la main, le levier de négociation le plus commode. Il est donc calculé par le système à partir d'horodatages d'entrée et de sortie que nul ne peut modifier sans écriture contraire motivée et validée à quatre yeux.

## 18.6 Les centres agréés comme tiers de confiance

Les centres de contrôle agréés délivrent une constatation qui produit des effets juridiques et financiers. Ils sont donc traités comme des tiers de confiance habilités, et non comme de simples prestataires : chaque centre est un objet de la plateforme, géolocalisé, porteur d'une habilitation datée, d'un périmètre de catégories autorisées et d'un quota de vignettes sécurisées.

- chaque procès-verbal est transmis par interface au moment de son établissement, et non ressaisi ultérieurement ;

- les vignettes sécurisées sont numérotées, attribuées, consommées et rapprochées : une vignette dont le numéro n'existe pas au registre est fausse par construction ;

- l'analytique de conformité surveille les signaux d'alerte : taux de réussite anormalement élevé ou uniforme, contrôles d'une durée invraisemblable, séries traitées par un même opérateur, activité en dehors des heures déclarées, écart entre le volume de contrôles déclarés et les vignettes consommées ;

- les points de non-conformité de l'arrêté du 12 novembre 2025 sont suivis un par un, ce qui permet de comparer les centres sur des critères identiques plutôt que sur un verdict global ;

- l'habilitation d'un centre est suspendue par décision motivée de la RFCK, jamais par un automatisme, et la suspension se propage immédiatement aux terminaux de contrôle.

## 18.7 La vérification publique et le nom de domaine officiel

Tout le dispositif anti-contrefaçon repose sur une hypothèse simple : que l'usager, l'agent ou le tiers qui scanne un code QR aboutisse bien à un service authentique. La direction générale de la RFCK a publiquement mis en garde contre l'usage de fausses vignettes de contrôle technique, et la réponse durable à la contrefaçon n'est pas un support plus difficile à imiter, mais une vérification que chacun peut effectuer en quelques secondes. Encore faut-il que l'adresse vers laquelle renvoie le code QR soit reconnaissable comme officielle. Sur ce point, la situation actuelle appelle une correction avant toute campagne de masse.

| Constat | Observation | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| Deux noms de domaine distincts | Le site institutionnel et l'adresse de messagerie officielle publiée ne relèvent pas du même nom de domaine | L'usager n'a aucun repère stable pour reconnaître l'officiel |
| Aucun domaine gouvernemental provincial | Les services en ligne sont hébergés sous des extensions génériques, non rattachées à la Ville Province | Rien n'établit publiquement le caractère officiel du service |
| Vérification exposée publiquement | Le service de vérification par plaque est accessible en ligne sous ce même domaine générique | Un domaine voisin déposé par un tiers servirait des réponses « valides » à de fausses vignettes |

### Exigences pour que la vérification fasse preuve

1. Un nom de domaine unique, officiel et rattaché à la Ville Province, servant à la fois le site, la messagerie et la vérification publique.

2. Le code QR encode l'adresse complète de vérification sur ce domaine, jamais celle d'un tiers ni une redirection.

3. Enregistrement, certificat et renouvellement détenus et gérés par la Ville, jamais par un prestataire ou une personne physique à titre privé.

4. Publication du domaine officiel sur la vignette elle-même, dans les communiqués et dans les centres agréés, afin que l'usager apprenne une adresse et une seule.

5. Surveillance des dépôts de noms de domaine voisins, avec une procédure de signalement et de retrait.

6. Conservation des anciens domaines en redirection pendant une période déterminée, afin qu'aucune vignette déjà émise ne devienne invérifiable.

Ordre des opérations. Communiquer massivement sur le message « scannez pour vérifier » avant d'avoir fixé le domaine officiel reviendrait à entraîner des millions d'usagers à faire confiance à une adresse quelconque, et à offrir à la contrefaçon un terrain qu'aucune sécurité de support ne rattraperait ensuite. La migration vers un domaine officiel est donc un préalable à la campagne, non une amélioration ultérieure. C'est, à ce stade, la mesure la moins coûteuse et la plus urgente de tout le volet véhicule.

## 18.8 Garanties juridiques avant toute mesure irréversible

Le dispositif réglementaire prévoit que le véhicule non conforme est immobilisé et conduit en fourrière, la destruction étant envisagée dans les conditions fixées par les textes. La destruction d'un bien est une mesure irréversible qui touche au droit de propriété : elle appelle, dans un système qui produit lui-même la preuve, des garanties proportionnées à ses conséquences.

1. Décision prise par l'autorité légalement compétente, sur dossier complet, jamais par le système ni par un agent isolé.

2. Dossier de preuve intégral et horodaté : procès-verbal, photographies d'entrée et d'état, centre ayant constaté la non-conformité, agent, position, chaîne des notifications.

3. Notification au propriétaire de référence par les canaux disponibles, avec preuve d'envoi et de réception conservée.

4. Délai de recours effectivement ouvert, décompté et affiché, pendant lequel aucune mesure de disposition ne peut être engagée.

5. Double validation hiérarchique et enregistrement de la décision dans le journal d'audit en ajout seul.

6. Interdiction absolue de déclenchement automatique : aucun agent d'intelligence artificielle, aucune règle de score et aucun seuil ne peut ordonner une immobilisation prolongée ou une destruction.

Ces garanties protègent l'usager, mais elles protègent d'abord la Ville. Une mesure irréversible fondée sur un dossier incomplet est un risque contentieux, un risque budgétaire en cas d'indemnisation et un risque politique immédiat. Le même journal d'audit qui prouve la régularité d'une décision est celui qui, en son absence, en établirait l'irrégularité.

## 18.9 Interfaces entre la RFCK et MOSOLO

| Flux | Sens | Contenu | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Registre des véhicules | Bidirectionnel | Plaque, catégorie, propriétaire de référence, mutations | Continu, avec réconciliation quotidienne |
| Procès-verbal de contrôle technique | RFCK vers MOSOLO | Résultat, points de non-conformité de l'arrêté, centre, agent, date, échéance | À l'établissement du procès-verbal |
| Statut de la vignette technique | RFCK vers MOSOLO | Numéro, validité, état | Temps réel |
| Service de vérification publique | Fusion des deux services | Consultation par plaque et par code QR, sous domaine officiel unique | Temps réel |
| Statut fiscal du véhicule | MOSOLO vers RFCK | Vignette fiscale, taxe de circulation, quitus provincial | À la demande, au point de contrôle |
| Rendez-vous et attestations | Bidirectionnel | Créneaux des centres, confirmations, attestations délivrées | Temps réel |
| Mouvements de fourrière | RFCK vers MOSOLO | Entrée, gardiennage, liquidation, mainlevée, sortie | Temps réel |
| Paiements et quittances | MOSOLO vers RFCK | Référence, montant, statut de règlement, quittance à code QR | À la confirmation du prestataire |
| Centres agréés et stocks de vignettes | RFCK vers MOSOLO | Habilitations, quotas, numéros attribués et consommés | Quotidien |
| Alertes de fraude | Bidirectionnel | Anomalies de centres, vignettes non référencées, incohérences de statut | Continu |

Ces échanges portent sur des données personnelles et sur des informations à effet financier. Ils reposent donc sur une convention entre la Ville, la régie fiscale et la RFCK, précisant la finalité de chaque flux, les champs échangés, la fréquence, les mesures de sécurité, la durée de conservation et les modalités de contrôle — selon les règles de gouvernance des données énoncées dans le présent document et sous réserve de conformité au Code du numérique.

## 18.10 Séquence d'intégration

| Étape | Contenu | Condition de passage |
| --- | --- | --- |
| 1. Convention et protocole | Cadre juridique de l'échange, finalités, sécurité, durée | Signature par la Ville, la régie fiscale et la RFCK |
| 2. Domaine officiel | Migration du site, de la messagerie et de la vérification publique vers un domaine unique de la Ville | Domaine et certificat détenus par la Ville ; anciennes adresses redirigées |
| 3. Reprise des registres | Import du parc connu, de l'historique des procès-verbaux et des vignettes émises | Qualité de données contrôlée par échantillon ; compteurs publics confirmés ou retirés |
| 4. Affichage unifié | Vue unique en lecture seule au point de contrôle, absorbant la vérification par plaque existante | Recette avec des agents réels sur le terrain |
| 5. Paiement électronique | Redevances de contrôle technique et recettes de fourrière payées vers les comptes publics désignés | Conventions avec les prestataires agréés |
| 6. Fermeture du circuit espèces | Suppression de l'encaissement physique en fourrière et dans les centres | Formation, dialogue social, régime des primes arrêté |
| 7. Analytique et lutte contre la fraude | Surveillance des centres, des vignettes et des mouvements de fourrière | Douze semaines d'historique consolidé |

Cette séquence se cale sur le calendrier propre de la régie. Les phases de bouclage généralisé constituent des fenêtres d'observation exceptionnelles : le volume de contrôles y est maximal, donc la qualité statistique du registre progresse plus vite en quelques semaines qu'en plusieurs mois de fonctionnement ordinaire. L'étape du domaine officiel est volontairement placée en deuxième position : elle est peu coûteuse, elle ne dépend d'aucun développement, et tout ce qui est communiqué avant elle devra être communiqué une seconde fois.

## 18.11 Ce que l'intégration apporte aux recettes

Le contrôle technique obligatoire est, de fait, le plus vaste recensement de véhicules jamais conduit à Kinshasa. Chaque véhicule présenté dans un centre agréé devient un objet vérifié, décrit, daté et rattaché à un propriétaire identifié. C'est exactement le registre qui a toujours manqué à la vignette fiscale, et il se constitue sans que la Ville ait à financer une campagne de recensement distincte.

La réciprocité est immédiate. Au moment précis où l'usager se présente pour son contrôle technique ou pour récupérer son véhicule, sa situation fiscale devient visible et payable depuis son téléphone. C'est le moment de conformité le plus favorable de toute l'année pour un propriétaire de véhicule.

Les recettes de fourrière deviennent mesurables. Une fois bancarisées et rapprochées, elles cessent d'être une estimation pour devenir une ligne suivie au tableau de bord, comparable d'un site à l'autre et d'un mois à l'autre.

Le réseau des centres agréés devient un canal d'enrôlement. Chaque passage en centre est une occasion d'ouvrir ou de compléter un compte unique, avec un numéro de téléphone vérifié, sans déploiement d'agents supplémentaires.

La couche usager manquante devient l'apport le plus visible de MOSOLO. Information, prise de rendez-vous, suivi de dossier, paiement et quittance sont aujourd'hui annoncés plus que servis. Les fournir dans l'espace contribuable unique bénéficie directement à la régie sans lui retirer aucune compétence, ce qui fait de la RFCK un partenaire naturel plutôt qu'une institution à convaincre.

Prudence sur le chiffrage. Le potentiel de la chaîne véhicule dépend de la taille réelle du parc en circulation, qui n'est pas connue avec précision à ce jour. Le nombre de véhicules retenu dans le modèle financier du présent document est une hypothèse de travail, et les compteurs publiés par la régie ne peuvent pas en tenir lieu. Les campagnes de contrôle technique fourniront, pour la première fois, un décompte fondé sur des passages constatés : c'est cette donnée, et non une estimation, qui doit alimenter les assignations.

# 19. Modèle de paiement et de règlement

## 19.1 Canaux

Mobile Money de tous les opérateurs agréés, banques, cartes, virements, USSD, QR et agents agréés. Le choix du canal appartient au contribuable ; aucun canal n'est exclusif.

## 19.2 Cycle de vie du paiement

| Étape | Contrôle | Preuve produite |
| --- | --- | --- |
| Création de l'obligation | Règle validée, objet identifié, période | Avis de paiement |
| Référence unique | Idempotence, unicité, expiration | Référence opposable |
| Initiation | Canal autorisé, montant et devise conformes | Ordre de paiement |
| Confirmation du prestataire | Rappel signé, contrôle anti-rejeu, vérification serveur à serveur | Événement de paiement |
| Règlement en compte public | Compte désigné verrouillé, relevé bancaire | Écriture de règlement |
| Rapprochement | Appariement automatique obligation–paiement–règlement | Statut rapproché |
| Quittance | Signature électronique, QR, publication du statut | Quittance vérifiable |
| Comptabilisation | Imputation selon la nomenclature publique | Écriture comptable |
| Exception | File d'exception, double validation pour correction | Écriture contraire tracée |

## 19.3 États distincts

Le système distingue strictement : paiement initié ; confirmé ; réglé en compte public ; rapproché ; échoué ; dupliqué ; contrepassé ; remboursé ; contesté. Une quittance définitive n'est émise qu'à partir d'une confirmation serveur à serveur du prestataire, jamais sur la base d'une capture d'écran ou d'un message non vérifié.

## 19.4 Protection du circuit

- Comptes bénéficiaires verrouillés : toute modification exige double validation, authentification renforcée et notification au comité de pilotage.

- Anti-rejeu et signature des rappels de prestataires ; refus des rappels non signés ou hors délai.

- Détection des doublons par référence, montant, objet et fenêtre temporelle.

- Plafonds et seuils d'alerte par canal, par agent et par point d'encaissement.

- Remboursement possible uniquement lorsque la loi le permet, sur décision motivée, avec double validation et écriture contraire.

- Interdiction technique de l'encaissement en espèces par un agent dans les circuits couverts par la plateforme.

Statut de la plateforme. MOSOLO n'est pas une caisse. Les fonds transitent par des établissements agréés vers les comptes publics désignés. L'habilitation des agrégateurs et les conventions de règlement doivent être confirmées auprès de la Banque Centrale du Congo avant la mise en production.

# 20. Quittance électronique

La quittance porte : référence du contribuable ; référence de paiement ; nature de la recette ; montant ; devise ; date ; statut de règlement ; administration bénéficiaire ; identifiant de transaction ; code QR sécurisé ; signature électronique ; statut de la quittance ; mécanisme de vérification.

Le scan du QR renvoie un statut public minimal : valide, en attente, annulée, contrepassée, remplacée, ou signalée comme suspecte. La page publique ne divulgue aucune information personnelle au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'authentification du document. Les fausses quittances papier cessent de fonctionner dès que la vérification devient publique et instantanée.

# 21. Rapprochement

Le rapprochement est la fonction qui transforme une déclaration d'encaissement en recette prouvée. Il s'exécute en continu et produit quatre files d'exception : paiement sans obligation ; obligation payée sans règlement bancaire ; règlement sans paiement identifié ; écart de montant ou de devise.

| Contrôle | Fréquence | Responsable | Seuil d'alerte |
| --- | --- | --- | --- |
| Appariement automatique | Continu | Système | Tout écart |
| Rapprochement bancaire | Quotidien | Trésorerie provinciale | Écart supérieur à un seuil défini ou plus de 24 heures |
| Revue des exceptions | Quotidienne | Contrôle interne | File non traitée sous 48 heures |
| Clôture comptable | Mensuelle | Comptable public | Écritures non imputées |
| Audit indépendant | Trimestrielle | Audit interne et inspection | Toute correction non motivée |

# 22. Recouvrement et exécution

La chaîne de recouvrement est graduée, traçable et fondée sur la loi. Elle ne commence jamais par la contrainte.

| Étape | Délai indicatif | Canal | Garantie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rappel amiable avant échéance | J-15 et J-3 | SMS, application, courriel | Preuve d'envoi conservée |
| Avis d'échéance dépassée | J+1 | SMS et application | Référence de paiement maintenue |
| Relance ciblée | J+15 | Appel, visite d'information | Aucune sanction à ce stade |
| Constat et notification formelle | J+30 | Agent habilité, notification numérique | Motivation et voie de recours indiquées |
| Mise en demeure | Selon la procédure légale | Notification officielle | Double validation hiérarchique |
| Mesures d'exécution légales | Selon la procédure légale | Service compétent | Décision motivée, jamais automatique |
| Plan d'apurement | À tout moment | Espace contribuable | Sous réserve d'un acte autorisant l'échéancier |

Interdiction structurante. Aucune sanction, aucune fermeture, aucune immobilisation et aucune pénalité ne peut être déclenchée par un algorithme. L'analyse propose ; un agent compétent décide ; la décision est motivée, notifiée et susceptible de recours.

# 23. Recours et droits du contribuable

- Droit d'accès à ses données et à l'historique des actions les concernant.

- Droit de rectification par la fonction de contestation, avec accusé de réception horodaté.

- Droit d'être informé du fondement légal de toute obligation, avec la référence du texte.

- Droit de recours hiérarchique puis juridictionnel, avec délais affichés et décompte visible.

- Droit à la preuve : quittance vérifiable, copie des constats, photographies utilisées.

- Droit à la protection : aucune publication de sa situation fiscale individuelle.

- Droit d'être entendu avant toute mesure d'exécution, selon la procédure applicable.

Chaque recours a un propriétaire, un délai légal, un état et une décision motivée. Le non-respect du délai est un indicateur suivi au tableau de bord du directeur de régie et de l'audit interne.

# 24. Architecture des agents d'intelligence artificielle

L'IA est un instrument d'aide à la décision, encadré et traçable. Le socle fiscal fonctionne sans elle ; l'IA améliore la priorisation, la compréhension et la détection.

| Agent | Fonction | Limite stricte |
| --- | --- | --- |
| Découverte de recettes | Identifie sous-enregistrement, activités non déclarées, actifs publics non valorisés | Ne crée aucune obligation |
| Enrôlement | Guide l'inscription, détecte les informations manquantes, réutilise les données vérifiées | Ne valide pas une identité seul |
| Apprentissage utilisateur | Explique obligations, échéances, pièces, canaux et recours en français et en lingala | Ne donne pas de conseil juridique opposable |
| Copilote agent public | Résume un dossier, propose l'étape suivante, prépare un document, priorise la charge | Ne signe ni ne notifie |
| Veille juridique | Signale les textes nouveaux, les règles expirées et les conflits de normes | Ne publie aucune règle sans validation juridique humaine |
| Intelligence locative | Classe les zones et les biens à vérifier | Ne conclut ni à la propriété ni à la fraude |
| Mission terrain | Optimise les tournées et prépare les dossiers d'inspection | N'affecte pas un agent hors de son périmètre |
| Rapprochement | Apparie obligations, confirmations et règlements | Ne corrige pas une écriture sans validation |
| Détection de fraude | Repère doublons, exonérations anormales, annulations suspectes, collusion, anomalies géographiques, réutilisation d'appareils, manipulation de quittances | N'accuse personne ; ouvre un dossier d'enquête |
| Prévision | Produit des scénarios prudent, attendu et ambitieux avec hypothèses explicites | Ne fixe pas d'assignation |
| Décision exécutive | Transforme les données en options d'action pour l'autorité | Ne décide pas |
| Affectation des ressources | Propose des scénarios d'emploi des fonds disponibles | N'engage aucune dépense |
| Apprentissage continu | Apprend des corrections validées et des résultats de terrain | Ne se réentraîne pas silencieusement sur des données non approuvées |

## 24.1 Gouvernance des modèles

- Jeux d'entraînement approuvés, datés et documentés ; interdiction d'utiliser des données sensibles non autorisées.

- Versionnage des modèles, validation humaine avant mise en service, tests de biais, suivi de dérive, explicabilité et possibilité de retour arrière.

- Journal intégral des décisions assistées : entrée, version du modèle, sortie, agent humain qui a tranché.

- Interdictions absolues : créer un impôt, infliger une pénalité, établir une propriété, saisir un bien, suspendre un droit, accorder une exonération, clore un recours, transférer des fonds, modifier un compte bénéficiaire, détruire une preuve.

# 25. Apprentissage des utilisateurs et environnement de travail

La performance du système dépend autant de la compétence des agents que du logiciel. Le module d'apprentissage est intégré au poste de travail, non séparé de lui.

| Public | Contenu | Validation |
| --- | --- | --- |
| Contribuables | Explications courtes en français et en lingala, guides de paiement, droits et recours | Compréhension mesurée par le taux de dossiers complets du premier coup |
| Agents recenseurs | Protocole de recensement, photographie, géolocalisation, déontologie | Certification avant affectation |
| Contrôleurs | Procédure de constat, rédaction, droits du contribuable, usage de la preuve | Certification et recertification annuelle |
| Agents de guichet | Accompagnement sans manipulation d'espèces, assistance au paiement | Évaluation continue |
| Cadres et superviseurs | Pilotage par indicateurs, traitement des exceptions, éthique | Évaluation par résultats vérifiés |
| Finances et trésorerie | Rapprochement, imputation, gestion des écarts | Contrôle par échantillon |
| Administrateurs | Sécurité, gestion des accès, gestion des incidents | Habilitation renouvelable |

Le suivi d'activité est limité à ce qui est nécessaire à la sécurité et à l'exploitation : traçabilité des actes professionnels, pas surveillance permanente des personnes. Les indicateurs individuels portent sur des résultats vérifiables, pas sur des mesures intrusives.

# 26. Prévention de la fraude et de la déperdition

L'objectif n'est pas d'annoncer l'élimination de la fraude, ce qui serait faux, mais de la rendre difficile à exécuter, coûteuse à dissimuler, rapide à détecter et impossible à effacer.

| Vecteur de fraude | Prévention | Détection | Preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| Encaissement en espèces non déclaré | Aucune fonction d'encaissement pour l'agent | Écart entre constats et paiements dans une zone | Journal des constats et absence de quittance |
| Fausse quittance | Signature électronique et QR | Vérification publique instantanée | Registre des quittances |
| Changement de compte bénéficiaire | Compte verrouillé, double validation | Alerte immédiate au comité | Journal d'audit en ajout seul |
| Annulation ou dégrèvement irrégulier | Motif obligatoire, quatre yeux | Statistiques d'annulation par agent et par service | Écriture contraire liée à l'original |
| Exonération indue | Registre des exonérations avec preuve et durée | Revue périodique et alerte d'anomalie | Dossier d'exonération |
| Doublon d'identité | Anti-doublon à l'enrôlement | Rapprochement contrôlé, jamais automatique | Historique de fusion réversible |
| Collusion agent–contribuable | Rotation des zones, séparation des rôles | Analyse de proximité récurrente agent–objet | Journal géolocalisé des interventions |
| Faux constat hors zone | Géorepérage et horodatage | Alerte de distance anormale | Photo, GPS, appareil, utilisateur |
| Manipulation de rappel de paiement | Signature et anti-rejeu | Rejet et alerte | Historique des appels d'API |
| Effacement de trace | Stockage en écriture unique, sauvegarde indépendante | Contrôle d'intégrité par empreinte cryptographique | Copie d'audit hors périmètre d'exploitation |

## 26.1 Socle technique d'intégrité

Historique d'événements immuable ; empreintes cryptographiques chaînées ; signatures électroniques ; horodatage de confiance ; registre financier en ajout seul ; comptabilité en partie double ; stockage d'audit en écriture unique ; sauvegarde indépendante des preuves ; double validation ; plafonds ; verrouillage des bénéficiaires ; détection d'anomalies ; empreinte d'appareil ; géorepérage ; contrôle de plausibilité GPS ; intégrité des photographies et documents ; surveillance des accès privilégiés ; prévention de la fuite de données ; accès indépendant de l'auditeur.

# 27. Tableaux de bord

## 27.1 Tableau de bord du Gouverneur

Une distinction structure l'ensemble des écrans : potentiel estimé ; recette constatée ; recette échue ; paiement initié ; paiement confirmé ; somme réglée en compte public ; recette rapprochée ; disponible pour affectation budgétaire. Confondre ces états est la première source d'illusion budgétaire.

| Bloc | Contenu | Action possible |
| --- | --- | --- |
| Encaissement du jour | Initié, confirmé, réglé, rapproché | Ouvrir les exceptions |
| Par commune | Carte de chaleur, écart à l'assignation, couverture du recensement | Interpeller un responsable de centre |
| Par catégorie de recette | IF, IRL, véhicules, patente, publicité, domaine public | Comparer au potentiel estimé |
| Par régie et par ministère | Performance, délais, contentieux | Demander un plan d'action |
| Couverture locative | Unités recensées, baux enregistrés, taux de conformité | Lancer une campagne ciblée |
| Risque et fraude | Alertes ouvertes, anomalies, délais d'instruction | Saisir l'audit ou l'inspection |
| Prévision | Scénarios et hypothèses | Arbitrer les assignations |
| Capacité d'affectation | Fonds rapprochés et disponibles selon le budget voté | Ouvrir le module d'affectation |

## 27.2 Autres tableaux de bord

Directeur de cabinet : coordination et suivi des instructions. Secrétaire du Gouvernement : décisions et mise en œuvre. Ministre : périmètre légal propre. Directeurs de régie : assiette, recouvrement, contentieux, performance des agents. Trésorerie : encaissements, écarts, files d'exception. Juristes : état du référentiel, règles expirant, conflits. Superviseurs : charge, productivité, qualité. Auditeurs : pistes, échantillons, extractions. Enquêteurs : dossiers et liens. Agents : missions et résultats. Contribuables : situation personnelle. Administrateurs : santé technique. Public : recettes agrégées et réalisations, sans aucune donnée personnelle.

# 28. Affectation des recettes et planification de l'investissement public

Le module sépare rigoureusement la collecte, la comptabilisation, la répartition légale, la gestion de trésorerie, l'ouverture de crédits budgétaires, l'autorisation de dépense, la planification d'investissement et la dépense effective. Aucune recette ne peut être répartie discrétionnairement entre le Gouvernement provincial, les ministères, les régies, les agents, les administrateurs ou un partenaire privé.

## 28.1 Règles d'affectation

- Toute affectation suit la loi applicable, le budget provincial voté, les règles de trésorerie et la comptabilité publique.

- Les clés de répartition légales entre province et entités territoriales décentralisées sont paramétrées et versionnées.

- Les incitations de performance éventuellement autorisées comportent : base légale, formule approuvée, conditions, plafond, contrôle anti-optimisation, traitement fiscal, circuit d'approbation et comptabilisation.

- L'administrateur de la plateforme ne perçoit aucune part automatique de recette publique du fait qu'il administre le système.

## 28.2 Recommandation d'emploi des fonds

Le module présente à l'autorité ce que les fonds rapprochés permettraient de financer : voirie, drainage, assainissement, gestion des déchets, éclairage public, transport, modernisation des marchés, écoles, centres de santé, services numériques, protection contre les inondations, programmes d'emploi, sécurité publique. Chaque scénario indique : montant disponible, source légale des fonds, affectation proposée, bénéficiaires, impact géographique, résultat attendu, maturité du projet, coût récurrent, exigence de passation de marché, risques et autorité d'approbation.

Limite de l'IA d'affectation. L'agent d'affectation propose des scénarios classés ; il n'approuve aucune dépense et ne déplace aucun franc. La décision appartient aux autorités budgétaires, selon les procédures publiques.

## 28.3 Transparence

Un tableau public présente, par commune, les recettes agrégées et les réalisations financées, sans aucune donnée individuelle. Le lien visible entre impôt payé et service rendu est le principal levier durable de civisme fiscal.

# 29. Architecture technique

## 29.1 Recommandation d'architecture

La recommandation est un monolithe modulaire orienté domaines, avec deux exceptions événementielles : le domaine des paiements et le journal d'audit, traités en flux d'événements avec séparation lecture-écriture et sourcing d'événements. Ce choix est dicté par le contexte : connectivité irrégulière, équipes d'exploitation à construire, exigence de preuve inaltérable, budget contrôlé et nécessité de livrer un pilote en moins de six mois.

| Option | Avantage | Risque à Kinshasa | Décision |
| --- | --- | --- | --- |
| Monolithe modulaire | Livraison rapide, exploitation simple, coût maîtrisé | Couplage si la discipline de modules n'est pas tenue | Retenu pour le socle |
| Microservices complets | Découplage fort | Complexité d'exploitation disproportionnée, coût réseau, risque de panne systémique | Écarté au démarrage |
| Événementiel + CQRS | Traçabilité, pics de paiement, rapprochement | Courbe d'apprentissage | Retenu pour paiements, quittances et audit |
| Sourcing d'événements | Historique inaltérable, reconstitution intégrale | Volume et gouvernance des schémas | Retenu pour l'audit et le registre financier |

## 29.2 Composants cibles

| Couche | Composants |
| --- | --- |
| Accès | Application Android citoyenne, application terrain Android hors ligne, portail web, USSD et SMS, passerelle d'API |
| Identité | Gestion des identités et des accès, authentification multifacteur, clés d'accès résistantes au hameçonnage, gestion des appareils |
| Domaines | Registre des contribuables, registre des objets fiscaux, base spatiale, moteur de règles, moteur de liquidation, orchestration des paiements, registre financier, rapprochement, quittances, contrôle et contentieux |
| Données | Base relationnelle transactionnelle avec extension spatiale, entrepôt analytique, stockage documentaire chiffré, magasin d'événements d'audit en écriture unique |
| Intelligence | Orchestration des agents, passerelle IA mesurée, registre des modèles, journal des décisions assistées |
| Exploitation | Supervision, journalisation centralisée, détection de sécurité, sauvegarde, reprise après sinistre |

## 29.3 Séquences critiques

Paiement : avis de paiement → référence unique → initiation par le canal → confirmation signée du prestataire → règlement en compte public → rapprochement → quittance → comptabilisation. Chaque transition produit un événement immuable ; l'idempotence est garantie par la référence unique.

Synchronisation terrain : attribution de mission → téléchargement chiffré et borné → travail hors ligne → file locale d'événements → reconnexion → transmission → résolution de conflits selon règles → confirmation et purge locale à expiration.

Contrôle d'accès : demande → vérification du rôle et des attributs (territoire, dossier, horaire, appareil, sensibilité) → élévation temporaire éventuelle avec motif → journalisation de la consultation → expiration automatique.

## 29.4 Diagrammes à produire au démarrage

Diagramme de contexte ; diagramme de conteneurs ; architecture de domaines ; flux de données ; séquence de paiement ; séquence de synchronisation terrain ; flux d'habilitation ; chaîne de décision assistée par IA ; architecture de reprise après sinistre. Ces artefacts font partie des livrables de la phase 1 et conditionnent le passage à la phase 2.

# 30. Modèle de données conceptuel

Chaque entité porte : finalité ; champs principaux ; relations ; règles de validation ; cycle de vie ; exigences d'audit ; durée de conservation ; classification de confidentialité. Le tableau ci-dessous fixe le noyau ; le dictionnaire de données détaillé est un livrable de la phase 1.

| Entité | Finalité | Relations et cycle de vie | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilisateur | Accès au système | Lié à Identité, Rôles, Appareils ; actif, suspendu, clos | Personnel |
| Contribuable | Sujet fiscal unique | Lié à Identité, Objets, Obligations ; provisoire, vérifié, fusionné | Fiscal sensible |
| Identité | Preuve d'identité | Pièces, niveau de vérification ; N0 à N3 | Personnel sensible |
| Organisation | Personne morale | NIF, registre, mandataires, établissements | Fiscal |
| Adresse | Localisation administrative | Commune, quartier, avenue ; déclarée, vérifiée | Personnel |
| Géolocalisation | Point et emprise | Objet, précision, source | Interne |
| ObjetFiscal | Toute chose imposable | Parent de Parcelle, Unité, Activité, Véhicule, Panneau, Antenne, Embarcation, Concession ; provisoire, actif, suspendu, clos | Fiscal |
| Parcelle / Bâtiment / UnitéLocative | Assiette foncière et locative | Hiérarchie parcelle → bâtiment → unité | Fiscal |
| Bail | Base de l'IRL | Bailleur, locataire, unité, loyer, période ; déclaré, vérifié, résilié, contesté | Fiscal sensible |
| Activité / Établissement | Base de la patente et des autorisations | Contribuable, localisation, catégorie | Fiscal |
| Véhicule | Base vignette et circulation | Plaque, propriétaire, mutations | Fiscal |
| Panneau / Antenne / Embarcation / Concession | Objets spécifiques | Opérateur, surface, site, titre | Fiscal |
| Licence / Permis | Autorisation administrative | Objet, validité, conditions | Fiscal |
| TexteLégal | Fondement juridique | Lié aux Règles ; en vigueur, modifié, abrogé | Public |
| TypeDeRecette / RègleTarifaire | Paramètre de liquidation | Version, approbateur, dates, compte bénéficiaire | Public après publication |
| Exonération | Dérogation légale | Bénéficiaire, preuve, durée, révision | Fiscal sensible |
| Déclaration | Fait déclaré | Contribuable, objet, période, pièces | Fiscal |
| Liquidation / Obligation | Dette liquidée | Règle, objet, période, montant ; calculée, notifiée, payée, contestée, annulée | Fiscal sensible |
| AvisDePaiement | Document de paiement | Référence unique, échéance | Fiscal |
| OrdreDePaiement / ÉvénementDePaiement | Suivi du paiement | Canal, prestataire, statut, horodatage | Financier |
| Règlement / Rapprochement | Arrivée et appariement des fonds | Compte public, relevé, écarts | Financier sensible |
| Quittance | Preuve de paiement | Signature, QR, statut | Semi-public |
| Inspection / MissionTerrain / Preuve | Contrôle et preuve | Agent, zone, objet, photos, GPS | Interne sensible |
| Notification | Communication opposable | Canal, contenu, accusé | Fiscal |
| Recours / Pénalité / DossierExécution | Contentieux et recouvrement | Décision, délai, voie de recours | Fiscal sensible |
| RègleAffectation / RecommandationBudgétaire / ProjetPublic | Emploi des fonds | Budget voté, projet, autorité | Public agrégé |
| Rôle / Permission / Délégation / Appareil | Habilitations | Portée, durée, expiration | Interne sensible |
| RecommandationIA / AlerteFraude | Aide à la décision | Modèle, version, entrée, sortie, décideur humain | Interne sensible |
| ÉvénementAudit | Preuve d'action | Acteur, action, objet, horodatage, appareil, position ; ajout seul | Audit, inaltérable |

# 31. Catalogue des API

Toutes les API sont authentifiées, journalisées, versionnées et soumises à quotas. Les appels créant un effet financier sont idempotents par clé fournie par l'appelant. Le tableau présente le noyau ; la spécification complète est un livrable de la phase 2.

| Méthode et route | Objet | Acteur autorisé | Contrôles |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/comptes | Créer un compte | Public | Vérification téléphone, anti-doublon, journal |
| POST /v1/identites/verification | Élever le niveau de vérification | Contribuable, agent | Pièces, double validation N3 |
| POST /v1/objets | Déclarer un objet | Contribuable, agent | Géolocalisation, catégorie, preuve |
| POST /v1/baux | Déclarer un bail | Bailleur, locataire | Cohérence loyer, unité, période |
| GET /v1/objets/{id}/obligations | Obligations applicables | Contribuable, agent habilité | Filtrage par rôle et territoire |
| POST /v1/liquidations/simulation | Simuler une liquidation | Contribuable, agent | Règle publiée uniquement |
| POST /v1/regles | Proposer une règle | Juriste | Interdiction de créer, valider et publier par la même personne |
| POST /v1/regles/{id}/publication | Publier une règle | Approbateur | Quatre yeux, texte légal obligatoire |
| POST /v1/paiements/ordres | Créer un ordre de paiement | Contribuable | Idempotence, référence unique, expiration |
| POST /v1/paiements/callback | Confirmation prestataire | Partenaire agréé | Signature, anti-rejeu, vérification serveur |
| POST /v1/reglements/import | Relevé de compte public | Trésorerie, banque | Contrôle d'intégrité, double validation |
| GET /v1/rapprochements/exceptions | Files d'exception | Trésorerie, contrôle interne | Lecture seule, journalisée |
| GET /v1/quittances/{ref}/verification | Vérifier une quittance | Public | Divulgation minimale |
| POST /v1/missions/synchronisation | Synchroniser le terrain | Agent | Appareil enregistré, résolution de conflits |
| POST /v1/constats | Enregistrer un constat | Agent habilité | GPS, photo, horodatage, géorepérage |
| POST /v1/recours | Introduire une contestation | Contribuable | Délai légal, accusé de réception |
| GET /v1/alertes-fraude | Consulter les alertes | Enquêteur, audit | Aucune action automatique |
| GET /v1/tableaux/{profil} | Données de tableau de bord | Selon rôle | Agrégation conforme au périmètre |
| GET /v1/previsions | Scénarios de recettes | Direction, Gouverneur | Hypothèses jointes |
| POST /v1/affectations/scenarios | Générer des scénarios d'affectation | Finances | Aucune exécution de dépense |

# 32. Architecture de sécurité

Le modèle est « zéro confiance » : aucun réseau, aucun appareil et aucun compte n'est présumé fiable. Les contrôles suivants sont exigés dès la première mise en production.

| Domaine | Contrôles |
| --- | --- |
| Identité | Authentification multifacteur pour tout compte interne, clés d'accès résistantes au hameçonnage pour les rôles sensibles, liaison appareil–utilisateur, sessions courtes |
| Autorisation | Rôles et attributs, moindre privilège, accès juste-à-temps, revues périodiques, détection de conflits |
| Données | Chiffrement en transit et au repos, gestion des clés protégée par matériel, cloisonnement par périmètre, masquage des données sensibles |
| Applications | Développement sécurisé, revue de code, analyse de dépendances, tests d'intrusion avant chaque mise en production majeure |
| Réseau | Segmentation, pare-feu applicatif, protection anti-déni de service, filtrage des API partenaires |
| Détection | Supervision de sécurité centralisée, corrélation d'événements, alertes sur accès privilégiés, surveillance des exportations massives |
| Réaction | Procédure d'incident, astreinte, communication de crise, préparation à l'investigation numérique |
| Continuité | Sauvegardes immuables, restauration testée, plan de reprise avec objectifs de temps et de perte de données définis contractuellement |

# 33. Gouvernance des données

- Propriété : la Ville Province de Kinshasa est propriétaire de toutes les données ; le prestataire n'en est que dépositaire.

- Finalité : chaque traitement est rattaché à une finalité déclarée ; toute consultation d'un dossier individuel est journalisée et attribuable.

- Minimisation : aucune donnée collectée sans usage administratif, fiscal ou de service identifié.

- Qualité : chaque donnée porte sa source (déclarée, constatée, vérifiée, partenaire) et sa date ; la valeur probante suit la source.

- Conservation : durées définies par catégorie, purge automatique, conservation longue limitée aux preuves d'audit.

- Partage : chaque échange avec un tiers repose sur un protocole signé précisant finalité, champs, fréquence, sécurité et durée.

- Publication : aucune donnée fiscale individuelle publiée ; les publications sont agrégées et testées contre la ré-identification.

- Conformité : revue de conformité au Code du numérique avant toute nouvelle catégorie de données ou tout nouveau partenaire.

# 34. Hébergement et souveraineté

| Option | Avantages | Limites | Appréciation |
| --- | --- | --- | --- |
| Hébergement national en centre de données agréé | Souveraineté, proximité réseau, conformité de résidence | Capacité, redondance, compétences à sécuriser | Recommandé pour les données fiscales et personnelles |
| Nuage international | Élasticité, services managés | Résidence des données, dépendance, coût en devises, latence | Acceptable pour charges non personnelles et sauvegarde chiffrée |
| Hybride maîtrisé | Production nationale, secours chiffré externe | Complexité d'exploitation | Scénario cible |

- Clés de chiffrement détenues et gérées par la Ville, dans un module matériel sous contrôle public.

- Code source détenu par la Ville ou placé sous séquestre avec droit d'usage irrévocable.

- Formats ouverts, exports complets à la demande, documentation d'exploitation transférable.

- Stratégie de sortie contractuelle : délais, assistance, jeux de données, réversibilité testée au moins une fois par an.

- Accès des personnels du prestataire strictement nominatif, temporaire, motivé et journalisé.

Point à confirmer. Les obligations exactes de résidence des données et la valeur juridique de la signature électronique doivent être établies au regard du Code du numérique avant le choix définitif d'hébergement. Tant que ce point n'est pas tranché, la conception retient l'hypothèse la plus protectrice : production nationale.

# 35. Feuille de route de mise en œuvre

## 35.1 Phases

| Phase | Durée | Objectifs | Livrables | Porte de sortie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Mandat et mobilisation juridique | 4 à 6 semaines | Sponsor, gouvernance, revue juridique, inventaire des systèmes, base de référence des recettes | Décision provinciale, comité de pilotage, relevé juridique certifié, inventaire | Décision signée et référentiel juridique arrêté |
| Phase 1 — Cadrage et architecture | 6 à 8 semaines | Cartographie des processus, audit des données et des systèmes existants, recherche utilisateur, architecture | Spécifications, dictionnaire de données, architecture de sécurité, choix des communes pilotes | Architecture validée et pilote approuvé |
| Phase 2 — Socle | 10 à 14 semaines | Identité, compte, objets, règles, paiements, quittances, cartographie, audit, application terrain, tableaux de bord | Version pilote éprouvée, tests d'intrusion, documentation | Recette technique et sécurité passée |
| Phase 3 — Pilote | 180 jours | Recensement et campagne réelle dans quatre communes | Registre pilote, résultats de campagne, rapport d'évaluation indépendant | Objectifs de couverture et d'encaissement atteints |
| Phase 4 — Extension | 9 à 12 mois | Communes supplémentaires, nouveaux modules, canaux et intégrations | Déploiement progressif, formation, conventions partenaires | Stabilité opérationnelle par vague |
| Phase 5 — Généralisation | 6 à 9 mois | Couverture des 24 communes et des catégories majeures | Exploitation courante, transfert de compétences | Autonomie des équipes provinciales |
| Phase 6 — Optimisation | Continu | Amélioration par la donnée, extension des gisements, réduction des coûts | Revues trimestrielles, plan d'amélioration | Indicateurs en progression soutenue |

## 35.2 Plans d'action datés

| Horizon | Actions clés | Preuve de réalisation |
| --- | --- | --- |
| 30 jours | Décision provinciale ; nomination du comité de pilotage ; relevé juridique sur l'Ordonnance-loi n° 18/004 et l'édit en vigueur ; inventaire des systèmes et des bases existantes ; base de référence des recettes ; lettre d'intention aux partenaires de données | Acte de nomination, relevé juridique signé, inventaire remis |
| 90 jours | Référentiel des recettes prioritaires paramétré et validé ; architecture et sécurité approuvées ; protocoles de données signés ; communes pilotes arrêtées ; équipes recrutées et formées ; socle en développement | Référentiel versionné, protocoles signés, socle démontrable |
| 180 jours | Recensement locatif et commercial des communes pilotes ; paiements électroniques opérationnels ; quittance vérifiable en service ; tableaux de bord en production ; campagne de février prête avec déclarations pré-remplies | Rapport de pilote, statistiques de couverture, recettes rapprochées |
| 12 mois | Extension à la moitié des communes ; cellule grands redevables opérationnelle ; publicité et antennes intégrées ; arriérés en campagne ; audit indépendant du premier exercice | Rapport d'audit, part électronique des recettes, taux de couverture |
| 24 mois | Couverture des 24 communes ; catégories majeures intégrées ; transfert de compétences réalisé ; module d'affectation et transparence publique en service | Rapport annuel public, indicateurs consolidés |

# 36. Modèle opérationnel

| Fonction | Effectif indicatif au pilote | Rattachement |
| --- | --- | --- |
| Direction de programme | 1 directeur, 1 adjoint | Ministère provincial des Finances |
| Référentiel juridique | 2 juristes, 1 tarificateur | Services juridiques provinciaux |
| Produit et service | 1 responsable produit, 1 designer de service | Programme |
| Ingénierie | 6 à 10 développeurs, 1 architecte, 1 spécialiste données spatiales | Prestataire avec transfert de compétences |
| Sécurité et audit technique | 1 responsable sécurité, audit externe périodique | Programme et inspection |
| Opérations terrain | Par commune pilote : 1 chef de centre, 10 à 20 recenseurs, 4 à 8 contrôleurs | Régie compétente |
| Assistance et formation | 1 centre d'appui, formateurs par commune | Régie compétente |
| Trésorerie et rapprochement | 2 comptables publics dédiés | Trésorerie provinciale |

Le principe d'exploitation est la montée en autonomie : chaque poste externe est doublé d'un agent provincial désigné, avec un calendrier de transfert écrit et vérifié à chaque porte de phase.

# 37. Gouvernance du programme

| Instance | Composition | Rôle | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Comité de pilotage | Ministre provincial des Finances, directeurs des régies, services juridiques, informatique, représentant du Gouverneur | Arbitrage, validation des portes de phase, approbation du référentiel | Mensuelle |
| Comité technique | Programme, architecte, sécurité, régies, trésorerie | Suivi d'exécution, risques, dépendances | Hebdomadaire |
| Comité juridique et tarifaire | Juristes provinciaux, régies, contrôle | Validation des fiches de recettes et des versions | À chaque évolution |
| Contrôle indépendant | Inspection provinciale, audit interne, observateur de la société civile | Vérification des résultats publiés et des écarts | Trimestrielle |
| Comité des données | Responsable des données, juridique, sécurité, régies | Protocoles, finalités, conservation, publications | Mensuelle |

# 38. Passation et modèle commercial

| Modèle | Description | Risque pour la Ville | Appréciation |
| --- | --- | --- | --- |
| Financement public intégral | La Ville finance et pilote | Charge budgétaire immédiate | Optimal si le financement est disponible |
| Licence et service managé | Redevance annuelle, exploitation confiée | Dépendance et coûts récurrents | Acceptable avec séquestre du code |
| Partenariat public-privé | Investissement privé, exploitation partagée | Partage de recettes, opacité possible | À encadrer très strictement |
| Construction, exploitation, transfert | Le partenaire construit, exploite, puis transfère | Transfert mal préparé | Acceptable avec calendrier de transfert vérifié |
| Contrat à la performance sur recettes | Rémunération indexée sur les recettes | Perception de fermage fiscal, conflit d'intérêts, opposition des partenaires techniques | Déconseillé comme modèle principal |
| Hybride recommandé | Forfait de construction, forfait d'exploitation, prime sur indicateurs publiés et audités | Maîtrisé | Recommandé |

Le contrat doit chiffrer séparément : construction ; licences ; hébergement ; maintenance ; support ; intégrations ; coûts des canaux de paiement ; équipements de terrain ; messagerie et communication ; formation ; cybersécurité ; demandes d'évolution ; migration des données ; audit ; coûts de sortie. Toute prime de performance exige une base de référence définie, une formule claire, des exclusions, un plafond, un mécanisme d'audit indépendant et une durée limitée.

Protection essentielle. Aucun pourcentage sur les recettes publiques ne doit être versé automatiquement à l'administrateur de la plateforme. La rémunération doit porter sur des livrables et des indicateurs de service, vérifiables par un tiers.

# 39. Modèle financier

## 39.1 Établir la base de référence avant toute promesse

Aucun engagement chiffré ne peut précéder la mesure. La base de référence porte sur : contribuables enregistrés ; objets imposables connus ; liquidations annuelles ; encaissements réels ; délais de règlement ; paiements non rapprochés ; arriérés ; exonérations ; annulations ; coût de recouvrement ; coût de collecte ; pertes estimées par fraude ; temps de traitement administratif.

## 39.2 Formules de calcul du potentiel

Potentiel théorique d'une recette = nombre d'objets imposables × montant moyen légal dû. Recette additionnelle attendue = potentiel × (taux de conformité cible − taux de conformité actuel) − coût marginal de recouvrement. Recette nette = recette additionnelle − coûts d'investissement amortis − coûts récurrents.

## 39.3 Exemple illustratif, à remplacer par les données du pilote

| Ligne | Objets (hypothèse) | Montant annuel moyen (hypothèse) | Conformité actuelle → cible (hypothèse) | Gain illustratif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenus locatifs | 2 000 000 unités louées | 158 USD (22 % d'un loyer de 60 USD par mois) | 8 % → 35 % | ≈ 85 M USD |
| Impôt foncier | 1 200 000 parcelles | 40 USD | 15 % → 50 % | ≈ 17 M USD |
| Véhicules et circulation | 600 000 véhicules | 60 USD | 35 % → 70 % | ≈ 13 M USD |
| Patente et débits de boissons | 400 000 établissements | 50 USD | 10 % → 40 % | ≈ 6 M USD |
| Publicité et antennes | 15 000 objets | 900 USD | 30 % → 80 % | ≈ 7 M USD |

Avertissement méthodologique. Les valeurs du tableau ci-dessus sont des hypothèses de travail destinées à illustrer la mécanique de calcul. Elles ne constituent ni une prévision, ni un engagement. Elles doivent être remplacées par les comptages du recensement pilote et par les tarifs officiels des arrêtés en vigueur avant toute présentation budgétaire.

## 39.4 Scénarios

| Scénario | Hypothèse de conformité | Coût | Lecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Prudent | Progression lente, résistance forte, extension limitée | Investissement complet, gains différés | Retour sur investissement au-delà de 24 mois |
| Attendu | Pilote réussi, extension régulière, protocoles de données obtenus | Investissement complet, gains progressifs | Retour sur investissement attendu entre 12 et 24 mois |
| Transformationnel | Quitus généralisé, grands redevables fiabilisés, arriérés recouvrés | Investissement complet plus campagnes | Changement d'échelle du budget provincial |

Chaque scénario est accompagné d'une analyse de sensibilité sur trois variables : taux de conformité atteint, taux de change, et délai d'obtention des protocoles de données.

# 40. Indicateurs de performance

| Indicateur | Définition | Cible à 18 mois |
| --- | --- | --- |
| Taux de couverture du recensement | Objets enregistrés / objets estimés, par commune et catégorie | Communes pilotes : supérieur à 80 % |
| Part électronique des recettes | Recettes encaissées par voie électronique / total | Supérieure à 90 % sur le périmètre couvert |
| Délai paiement → quittance | Médiane | Inférieur à 60 secondes |
| Délai paiement → rapprochement bancaire | Médiane | Inférieur à 24 heures |
| Manipulations d'espèces par les agents | Nombre d'encaissements agents sur le périmètre | Zéro |
| Taux de régularisation après notification | Objets notifiés payant dans le délai légal | Supérieur à 50 % |
| Écart de rapprochement | Paiements sans appariement à J+2 | Inférieur à 1 % |
| Délai de traitement des recours | Recours clos dans le délai légal | Supérieur à 90 % |
| Baux enregistrés | Nombre de baux actifs enregistrés | Croissance continue, publiée mensuellement |
| Coût de collecte | Coût total de recouvrement / recettes encaissées | En baisse d'exercice en exercice |
| Satisfaction des contribuables | Enquête après paiement et après visite | Suivi publié, en progression |

# 41. Registre des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Traitement |
| --- | --- | --- | --- |
| Référentiel appuyé sur un texte abrogé | Moyenne | Très élevé | Relevé juridique certifié avant paramétrage, blocage technique sans référence légale valide |
| Résistance des agents perdant des revenus informels | Élevée | Élevé | Primes sur résultats vérifiés, dialogue social préalable, déploiement progressif, rotation des zones |
| Rejet politique ou social de la pression fiscale | Moyenne | Élevé | Valeur d'abord (attestation de bail, échéancier, quittance unique), publication des réalisations financées |
| Refus ou retard des protocoles de données | Élevée | Élevé | Recensement terrain en parallèle, négociation au niveau du Gouvernement provincial, séquencement par source |
| Double imposition province / commune / pouvoir central | Moyenne | Élevé | Référentiel unique avec autorité compétente, refus des doublons sur un même fait générateur |
| Changement institutionnel (nouvelles régies) | Élevée | Moyen | Régie paramétrable, rôles reconfigurables sans redéveloppement |
| Dépendance au prestataire | Moyenne | Élevé | Séquestre du code, formats ouverts, transfert de compétences contractuel, test annuel de réversibilité |
| Incident de sécurité ou fuite de données | Moyenne | Très élevé | Zéro confiance, chiffrement, tests d'intrusion, plan d'incident, sauvegarde immuable |
| Fraude interne aux postes sensibles | Moyenne | Très élevé | Séparation des fonctions, quatre yeux, accès temporaire, audit indépendant |
| Imprécision GPS et contestations de localisation | Élevée | Moyen | Tolérance paramétrée, preuve photographique, validation hiérarchique |
| Connectivité insuffisante sur le terrain | Élevée | Moyen | Hors ligne d'abord, synchronisation différée, files locales |
| Surdimensionnement technique | Moyenne | Élevé | Monolithe modulaire, périmètre pilote restreint, portes de phase |
| Promesses de recettes non tenues | Moyenne | Élevé | Base de référence mesurée, scénarios, communication prudente |

# 42. Critères d'acceptation

- Aucune obligation ne peut être créée sans règle publiée portant une référence légale valide : test négatif obligatoire.

- Aucune quittance ne peut être générée sans confirmation serveur à serveur d'un prestataire agréé.

- Aucun compte bénéficiaire ne peut être modifié par un seul utilisateur, quel que soit son rôle.

- Aucun événement d'audit ne peut être modifié ou supprimé, y compris par le super-administrateur : test d'altération obligatoire.

- Toute consultation d'un dossier individuel est journalisée avec acteur, motif et horodatage.

- L'application terrain fonctionne sans réseau pendant une journée complète de mission et synchronise sans perte.

- Le rapprochement quotidien produit des files d'exception exploitables et traçables.

- La vérification publique d'une quittance ne divulgue aucune donnée personnelle au-delà du nécessaire.

- Un recours déposé est horodaté, affecté et suivi jusqu'à décision motivée.

- Les tableaux de bord distinguent explicitement potentiel, constaté, encaissé, réglé, rapproché et disponible.

# 43. Carnet de développement

Extrait du carnet initial, formulé en récits utilisateurs avec critères d'acceptation. Le carnet complet est produit en phase 1 et priorisé par valeur de recette et par risque.

| Récit | Critères d'acceptation |
| --- | --- |
| En tant que Kinois, je veux créer un compte avec mon téléphone pour voir ce que je dois | Code à usage unique ; pièce d'identité facultative au niveau N0 ; aucune obligation affichée sans objet rattaché |
| En tant que bailleur, je veux déclarer mes unités louées pour régulariser mon IRL | Une unité par déclaration ; calcul affiché avec taux, retenue et référence de l'arrêté ; pièce justificative optionnelle |
| En tant que locataire, je veux enregistrer mon bail et obtenir une attestation | Attestation générée avec QR ; notification au bailleur ; aucune donnée sensible exposée |
| En tant qu'agent recenseur, je veux créer un objet non enregistré hors ligne | Objet provisoire avec GPS, photo, catégorie ; aucun effet fiscal avant qualification ; synchronisation sans perte |
| En tant que contrôleur, je veux vérifier une plaque et connaître la situation | Réponse en moins de 3 secondes en ligne ; statut minimal hors ligne ; journalisation de la consultation |
| En tant que juriste, je veux publier une règle après validation | Impossible de créer, valider et publier par la même personne ; version et dates obligatoires |
| En tant que comptable public, je veux rapprocher les règlements du jour | Import de relevé ; appariement automatique ; file d'exception ; aucune modification silencieuse |
| En tant que Gouverneur, je veux voir l'écart entre assignation et rapproché par commune | Carte et tableau ; distinction des six états ; exportation signée |
| En tant qu'auditeur, je veux reconstituer une chaîne complète pour un objet | De la création de l'objet à la comptabilisation, avec acteurs, horodatages et preuves |
| En tant que contribuable, je veux contester une donnée erronée | Formulaire typé ; accusé horodaté ; suivi du délai légal ; décision motivée |

# 44. Plan de livraison par versions

| Version | Contenu | Public |
| --- | --- | --- |
| V0.1 socle interne | Identité, objets, référentiel, audit | Équipes internes |
| V0.5 pilote restreint | Déclaration, liquidation, paiement mobile, quittance, application terrain | Une commune pilote |
| V1.0 pilote complet | Quatre communes, tableaux de bord, rapprochement, recours | Régies et Gouvernement provincial |
| V1.5 campagne | Déclarations pré-remplies, relances, quitus numérique | Contribuables des communes pilotes |
| V2.0 extension | Nouvelles communes, grands redevables, publicité, antennes, domaine public | Ville |
| V2.5 intelligence | Agents IA de priorisation, prévision, détection de fraude | Régies et audit |
| V3.0 généralisation | 24 communes, affectation et transparence publique | Ville et public |

# 45. Stratégie de tests

- Tests unitaires et d'intégration sur le moteur de règles, avec jeux de cas juridiques validés par les juristes provinciaux.

- Tests de liquidation comparés à des dossiers réels anonymisés des campagnes précédentes.

- Tests de bout en bout du paiement avec chaque prestataire, en environnement de recette, y compris scénarios d'échec, de doublon et de rappel frauduleux.

- Tests de charge calés sur les pics de campagne de fin janvier.

- Tests hors ligne : journée complète sans réseau, perte d'appareil, conflit de synchronisation.

- Tests de sécurité : intrusion externe, élévation de privilèges, tentative d'altération du journal d'audit, exfiltration massive.

- Tests d'accessibilité et d'usage sur terminaux d'entrée de gamme et connexions lentes.

- Recette utilisateur avec agents réels dans une commune, avant toute mise en production.

- Répétition de la reprise après sinistre avec restauration complète et vérification d'intégrité.

# 46. Plan de pilote de 180 jours

## 46.1 Communes proposées

| Commune | Raison du choix | Objets prioritaires |
| --- | --- | --- |
| Gombe | Localité de premier rang, bureaux, forte valeur locative, publicité, point fluvial | IRL, IF, publicité, embarquement |
| Limete | Tissu industriel et logistique, entrepôts, poids lourds | IF, patente, véhicules, domaine public |
| Kalamu | Commerce dense de Matonge, habitat locatif compact | IRL, patente, débits de boissons |
| Ngaliema | Habitat résidentiel de valeur élevée, bailleurs institutionnels | IRL, IF |

## 46.2 Séquence

1. Semaines 1 à 4 : paramétrage du référentiel des recettes pilotes, conventions de données, recrutement et certification des agents.

2. Semaines 5 à 12 : recensement locatif et commercial, création des objets, plaques QR sur les commerces et panneaux.

3. Semaines 13 à 16 : ouverture des paiements électroniques, quittance vérifiable, assistance en centres communaux.

4. Semaines 17 à 22 : campagne de déclaration pré-remplie calée sur l'échéance de début février, relances graduées.

5. Semaines 23 à 26 : évaluation indépendante, comparaison avec les communes non pilotes, décision d'extension.

## 46.3 Critères de succès du pilote

Couverture des objets prioritaires supérieure à 80 % dans les zones traitées ; part électronique des encaissements supérieure à 90 % sur le périmètre ; aucun encaissement d'espèces par un agent ; écart de rapprochement inférieur à 1 % ; délai moyen de quittance inférieur à une minute ; taux de contestation traité dans le délai légal supérieur à 90 % ; progression des recettes des communes pilotes significativement supérieure à celle des communes témoins.

# 47. Plan des 100 premiers jours

| Jours | Actions | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 à 15 | Décision provinciale, nomination du directeur de programme et du comité de pilotage, lettre de mission | Gouverneur et ministre provincial des Finances |
| 16 à 30 | Relevé juridique certifié sur la base de l'Ordonnance-loi n° 18/004 et de l'édit en vigueur ; inventaire des systèmes et bases existants ; base de référence des recettes | Services juridiques, régies, programme |
| 31 à 45 | Signature des protocoles de données prioritaires ; sélection des communes pilotes ; cadrage de l'architecture et de la sécurité | Comité de pilotage |
| 46 à 60 | Paramétrage des premières fiches de recettes ; conventions avec les prestataires de paiement ; recrutement des agents | Programme et régies |
| 61 à 80 | Développement du socle ; formation et certification des agents recenseurs ; préparation des terminaux | Programme |
| 81 à 100 | Recette technique et test d'intrusion ; démarrage du recensement dans la première commune ; premier tableau de bord en service | Programme, sécurité, régie |

# 48. Décisions requises du Gouvernement provincial

## 48.1 Dix décisions immédiates

1. Approuver KINSHASA MOSOLO comme système unique de recensement, de liquidation, de paiement, de contrôle et d'audit des recettes provinciales.

2. Désigner l'autorité porteuse et installer le comité de pilotage, avec un mandat écrit.

3. Ordonner la refondation du référentiel sur l'Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 et sur l'édit budgétaire en vigueur, en écartant expressément l'Ordonnance-loi n° 13/001 abrogée.

4. Faire certifier par les services juridiques les taux applicables, notamment le taux de l'impôt sur les revenus locatifs et la retenue par rang de localité.

5. Autoriser la signature des protocoles d'échange de données avec les distributeurs d'énergie et d'eau, le registre des immatriculations, les opérateurs télécoms et les brasseries.

6. Approuver les quatre communes pilotes et l'objectif de campagne de février 2027.

7. Adopter l'acte autorisant le paiement fractionné par voie mobile pour l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs.

8. Étendre l'exigence du quitus fiscal numérique aux permis de bâtir, aux mutations foncières et aux mutations de véhicules.

9. Interdire formellement toute manipulation d'espèces par les agents dans les circuits couverts par la plateforme et fixer le régime légal des primes de performance.

10. Retenir un modèle contractuel hybride, sans pourcentage automatique sur les recettes publiques, et exiger le séquestre du code source et la réversibilité.

## 48.2 Synthèse finale

| Objet | Position recommandée |
| --- | --- |
| Pilote | 180 jours à Gombe, Limete, Kalamu et Ngaliema, calé sur la campagne de février |
| Gouvernance | Comité de pilotage présidé par le ministère provincial des Finances, contrôle indépendant trimestriel, comité juridique permanent |
| Catégories budgétaires initiales | Cadrage et juridique ; développement du socle ; hébergement souverain ; équipements terrain ; formation ; communication ; cybersécurité et tests ; audit indépendant ; exploitation |
| Gisements les plus élevés | Revenus locatifs ; impôt foncier ; taxe de consommation sur les boissons et le tabac ; véhicules ; publicité et antennes ; domaine public et marchés |
| Contrôles anti-fraude les plus forts | Zéro espèces pour les agents ; comptes bénéficiaires verrouillés à double validation ; quittance vérifiable publiquement ; journal d'audit en ajout seul avec sauvegarde indépendante |
| Validations juridiques critiques | Nomenclature en vigueur ; taux et retenues ; valeur de la quittance électronique ; base des échéanciers ; partage de données ; habilitation des agrégateurs ; régime des primes |
| Prochaine action | Signer la décision de lancement et convoquer le comité de pilotage dans les quinze jours, afin d'engager le relevé juridique et le recensement avant la campagne de février |

KINSHASA MOSOLO — chaque contribuable identifié, chaque activité localisée, chaque obligation légalement calculée, chaque paiement vérifiable et chaque franc public traçable.

# Annexe A — Sources consultées et niveau de fiabilité

| Source | Usage | Fiabilité |
| --- | --- | --- |
| Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 (bases documentaires juridiques internationales) | Nomenclature provinciale en vigueur, abrogation de l'Ordonnance-loi n° 13/001 | Élevée, à confirmer sur le Journal officiel |
| Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 | Nomenclature du pouvoir central, exclusion des doublons | Élevée |
| Restitution de l'évaluation TADAT de la DGRK, septembre 2025 | Diagnostic des faiblesses administratives | Élevée, presse spécialisée |
| Communiqués et campagnes fiscales de la Ville, janvier à mars 2026 | Taux IF et IRL, retenues par rang, échéances, quitus fiscal, télédéclaration | Moyenne à élevée, à confirmer par les arrêtés |
| Matinée fiscale FEC–DGRK, mars 2026 | Innovations de l'édit budgétaire 2026 | Moyenne, à confirmer par le texte de l'édit |
| Atelier du 14 mai 2026 sur la création de la DGRFK et de la DGTK | Réforme institutionnelle en cours | Moyenne, presse partiellement générée automatiquement, à confirmer par les textes |
| Contrat de performance de la DGRK et recettes IF/IRL de janvier 2026 | Ordre de grandeur des assignations et du réalisé | Moyenne, presse |
| Taux budgétaire moyen 2025 (2 859,2 CDF par dollar) | Conversions indicatives | Moyenne à élevée |
| Note de projet KIN-RECETTES transmise le 22 septembre 2026 | Concept initial, exemples d'interfaces, chaîne opératoire | Document de travail interne |
| Communiqués de la RFCK et couverture de presse, mars à septembre 2026 | Mandat de la régie, arrêté du 12 novembre 2025, vignette à code QR, phases de contrôle, réseau des centres agréés | Moyenne : communiqués et presse ; à confirmer par les textes |
| Site institutionnel de la RFCK | Siège, contacts, profil du Directeur général, missions déclarées, vérification de plaque en ligne, compteurs publiés | Source institutionnelle, sans valeur juridique propre ; pages inachevées et compteurs à confirmer par la régie |

# Annexe B — Points à vérifier avant mise en production

1. Texte consolidé de la nomenclature provinciale et des ordonnances-lois de 1969 après modifications.

2. Objet exact et statut de la Loi n° 18/014 du 9 juillet 2018, non confirmés à ce stade.

3. Arrêtés provinciaux fixant les taux de l'impôt foncier, de l'impôt sur les revenus locatifs et de la taxe sur les véhicules pour l'exercice en cours.

4. Texte intégral de l'édit budgétaire en vigueur de la Ville de Kinshasa.

5. Dispositions du Code du numérique sur la résidence des données, la signature électronique et la protection des données personnelles.

6. Conditions d'habilitation des agrégateurs et prestataires de paiement auprès de la Banque Centrale du Congo.

7. Textes créant la DGRFK et la DGTK, et répartition définitive des compétences.

8. Régime légal des primes de performance des agents publics sur recettes fiscales.

9. Texte de création et statuts de la RFCK, et articulation précise de ses compétences avec celles de la régie fiscale provinciale et du service des transports.

10. Arrêté ministériel du 12 novembre 2025 : texte intégral, périodicité du contrôle technique, tarifs applicables et procédure encadrant l'immobilisation puis la disposition des véhicules non conformes.

11. Base légale et barèmes des redevances d'enlèvement et de gardiennage en fourrière, et régime des recettes non fiscales correspondantes.

12. Nom de domaine officiel de la Ville Province destiné aux services publics de vérification, et titularité de son enregistrement et de son certificat.

13. Valeur probante de la vignette électronique et de la vérification en ligne, au regard du Code du numérique et des textes régissant le contrôle technique.