KINSHASA MOSOLO

SOVEREIGN REVENUE MAXIMISATION OPERATING SYSTEM

Système d'exploitation souverain de maximisation des recettes de la Ville Province de Kinshasa

Plateforme unique de recensement, de géolocalisation, de gestion, de paiement, de contrôle et de maximisation des recettes de la Ville Province de Kinshasa

« Une ville, un contribuable, une donnée, une quittance. »

CAHIER DES EXIGENCES CONSOLIDÉ — DOCUMENT MAÎTRE UNIQUE

Conception · Exigences produit · Gouvernance · Mise en œuvre

RECENSER → IDENTIFIER → GÉOLOCALISER → QUALIFIER → CALCULER → NOTIFIER → PAYER → RAPPROCHER → QUITTANCER → CONTRÔLER → RECOUVRER → AUDITER → PLANIFIER

| DOCUMENT | Cahier des exigences consolidé — fusion intégrale du Document maître v1.0, du Master Product Requirements Document (47 sections), du Dossier Gouverneur et Spécification directrice, et de la Note exécutive au Gouverneur, enrichie en v2.9 de la spécification KIN RECETTES, de KIN-AVIA FISCUS, RakaPay, ParkSmart, CALCU, KIN PUB CONTROL et de la note NFIU |
| --- | --- |
| VERSION | 2.9 consolidée — 24 septembre 2026 (chapitres ajoutés : 10A, 11A–11D, 12A, 13A, 15A, 18A, 19A, 27A, 37A) |
| POSITIONNEMENT | Une identité • un territoire • une règle légale • une recette traçable |
| PRINCIPE | Chaque franc public doit être identifiable, rapprochable et auditable. |
| DESTINATAIRES | Gouvernement provincial de Kinshasa ; Direction générale des impôts provinciaux de Kinshasa ; Direction générale des recettes de Kinshasa ; ministères et services provinciaux compétents ; communes et entités publiques autorisées ; partenaires techniques et financiers ; équipes de réalisation |
| PRÉPARÉ PAR | Groupe Nseya Digital / JNN Global Ltd — Birmingham et Kinshasa |
| STATUT | Document de travail soumis à validation juridique provinciale. Aucune règle, aucun taux et aucune projection ne peuvent être mis en production avant certification par les services juridiques compétents. |

Table des matières

Note de consolidation	7

Note exécutive au Gouverneur	7

1. Résumé exécutif	13

Les huit résultats attendus	14

Sommaire des décisions demandées	14

2. Argumentaire politique et économique	14

3. Vision du projet	16

4. Énoncé du problème	17

5. Objectifs stratégiques	17

6. Analyse juridique et réglementaire	18

6.1 Textes de référence identifiés	18

6.2 Règle d'or du référentiel	19

6.3 Séparation des compétences	20

6.4 Points juridiques à trancher avant la production	20

7. Paysage des recettes provinciales	20

7.1 Impôts provinciaux	21

7.2 Taxes d'intérêt commun	21

7.3 Taxes, droits et redevances spécifiques à Kinshasa	21

7.4 Cartographie actuelle des recettes (inventaire de référence)	22

7.5 Recettes administratives	22

8. Nouvelles opportunités de recettes	22

8.1 Gisements sans texte nouveau, activables immédiatement	23

8.2 Gisements exigeant un acte provincial	23

8.3 Grille d'évaluation applicable à chaque piste	23

8.4 Moteur de découverte des recettes (Revenue Discovery Engine)	24

8.5 Moteur de recoupement : signaux complémentaires	24

8.6 Les douze leviers de maximisation	25

8.7 Moteur de maximisation	25

9. Modèle un utilisateur, un compte	25

9.1 Clé d'identité	25

9.2 Niveaux de vérification	26

9.3 Parcours d'enrôlement par profil	26

9.4 Contenu du profil unifié	27

9.5 Ce que le compte unique change pour le contribuable	27

10. Architecture fonctionnelle	27

10A. Architecture multi-entités et multi-services	28

10A.1 Entités, besoins et intérêts	28

10A.2 Socle commun et espaces d’entité	29

10A.3 Coexistence et arbitrage des intérêts	29

10A.4 Ajouter une entité ou un service sans redéveloppement	29

11. Catalogue des modules	30

11.1 Verticales MOSOLO	33

11.2 Moteur de liquidation (Assessment Engine)	34

11.3 Moteur de notification	34

11A. Verticale MOSOLO Parking (ParkSmart)	34

11A.1 Décision structurante proposée	35

11A.2 Tarification intelligente et évolutive	35

11A.3 Sources de recettes	35

11A.4 Technologie	35

11A.5 Optimisation des espaces	36

11A.6 Contrôle et exécution	36

11A.7 Impact attendu et affectation	36

11A.8 Déploiement et demande formelle	36

11B. Verticale MOSOLO Advertising (KIN PUB CONTROL)	37

11B.1 Problèmes adressés et objectifs	37

11B.2 Enregistrement et cartographie des supports	37

11B.3 Contrôle, infraction et notification	37

11B.4 Contrôleurs accrédités, anticorruption et supervision	37

11B.5 Phase pilote et vision	38

11C. Verticale MOSOLO AVIA (KIN-AVIA FISCUS)	38

11C.1 Constat chiffré (données du dossier source, à vérifier)	38

11C.2 Chaîne actuelle et points de rupture	38

11C.3 Concept : couche souveraine de réconciliation	38

11C.4 Flux opérationnel	39

11C.5 Impact et valeur stratégique	39

11C.6 Modèle de rémunération	39

11D. Billetterie urbaine multi-opérateurs et droits d’accès (socle RakaPay)	39

11D.1 Définition du ticket	40

11D.2 Rôles	40

11D.3 Contrôle et pénalité	40

11D.4 Harmonisation avec la règle « zéro espèce »	40

11D.5 Fonctionnalités et exigences	40

11D.6 Parcours opérationnels	41

11D.7 Modèle économique ouvert de la billetterie	41

11D.8 Moto-taxis (wewa) : premier cas d’usage de la billetterie	41

12. Rôles et matrice d'habilitations	43

12.1 Contrôles transverses	45

12.2 Matrice synthétique Voir / Initier / Approuver / Interdit	45

12.3 La Constitution financière MOSOLO	45

12.4 Rôles liés aux canaux assistés, aux points de paiement et à la sous-traitance	46

12.5 Règle des impossibilités et contrôle privilégié	47

12A. Gestion des accès : invitations en cascade et inscription publique	47

12A.1 Deux portes d’entrée	47

12A.2 Invitations en cascade	48

12A.3 Création des espaces et rattachement des modules	48

12A.4 Niveaux d’accès standard	49

12A.5 Cycle de vie d’une invitation	49

12A.6 Garde-fous applicables à l’administrateur de la plateforme	50

12A.7 Inscription assistée par l’opérateur d’accès désigné	50

13. Parcours du contribuable	51

13.1 Enrôlement et rattachement d'un bien	51

13.2 Déclaration et paiement annuels	51

13.3 Parcours locataire	51

13.4 Contestation	51

13.5 Parcours diaspora	52

13.6 Critère d’acceptation de référence	52

13A. Enrôlement inclusif et canaux assistés	52

13A.1 Canaux d’enrôlement	52

13A.2 Identité sans téléphone : la carte MOSOLO	53

13A.3 Consentement et signature sans écriture	53

13A.4 Conception pour faible alphabétisation et faible connectivité	53

13A.5 Parcours type d’une personne sans téléphone ne sachant pas lire	53

13A.6 Garanties	54

14. Parcours des utilisateurs gouvernementaux	54

15. Parcours de l'agent de terrain	54

15.1 Avant la mission	54

15.2 Sur le terrain	54

15.3 Après la mission	55

15.4 Exigences techniques de la plateforme terrain hors ligne (Offline-First Field Platform)	55

15.5 Écrans de contrôle de référence	55

15A. Sous-traitance terrain et gestion des équipes d’agents	56

15A.1 Modules concernés	56

15A.2 Hiérarchie de gestion	56

15A.3 Inscription et accréditation des sous-traitants	56

15A.4 Gestion des agents	57

15A.5 Contrôle qualité et séparation des rôles	57

15A.6 Identification des agents par le public	57

15A.7 Rémunération des sous-traitants	57

16. Modèle foncier et intelligence locative	57

16.1 Structure de données	58

16.2 Taux et retenue	58

16.3 Élargissement d'assiette prévu par l'édit budgétaire 2026	58

16.4 Moteur de détection d'anomalies locatives	58

16.5 Carte et visibilité	59

16.6 Indicateurs de couverture locative	59

16.7 Plaque fiscale immobilière intelligente (NFIU)	59

16.8 Revenus locatifs : chantier prioritaire	60

17. Cadastre fiscal géospatial	60

17.1 Couches	60

17.2 Identifiant géographique fiscal	60

17.3 Cas difficiles et procédures	60

17.4 Méthode de recensement massif	61

17.5 Identifiant géofiscal et protection des données	61

18. Modèle de paiement et de règlement	61

18.1 Canaux	61

18.2 Cycle de vie du paiement	61

18.3 États distincts	62

18.4 Protection du circuit	62

18.5 Modèle d’états de paiement	62

18.6 Politique de quittance provisoire et définitive	63

18A. Parcours de paiement de bout en bout et preuve de paiement	63

18A.1 Trois modes de paiement	63

18A.2 Où payer : le réseau des points de paiement agréés	63

18A.3 Étapes d’un paiement	64

18A.4 La preuve de paiement	64

18A.5 Ce qui est vérifié, par qui et comment	64

18A.6 Authenticité de la preuve	65

18A.7 Verrouillage des fuites d’argent	65

18A.8 Ligne de signalement et contrôles mystère	65

19. Quittance électronique	66

19A. Titres, preuves et laissez-passer à durée de validité	66

19A.1 Quittance et titre : deux choses différentes	66

19A.2 Statuts et code couleur	66

19A.3 Modèles de validité	67

19A.4 Catalogue des titres et mécanismes par module	67

19A.5 Le QR et les autres supports	68

19A.6 Temps, contrôle et hors-ligne	68

19A.7 Cycle de vie d’un titre	69

20. Rapprochement	69

20.1 Grand livre public à double entrée (Public Financial Ledger)	70

21. Recouvrement et exécution	70

21.1 Segmentation et pilotage des arriérés	70

21.2 Recouvrement équitable par segment	71

22. Recours et droits du contribuable	71

22.1 Workflow des contestations, recours, exonérations et corrections	71

23. Architecture des agents d'intelligence artificielle	71

23.1 Gouvernance des modèles	72

24. Apprentissage des utilisateurs et environnement de travail	73

25. Prévention de la fraude et de la déperdition	73

25.1 Socle technique d'intégrité	74

26. Tableaux de bord	75

26.1 Tableau de bord du Gouverneur	75

26.2 Autres tableaux de bord	76

27. Affectation des recettes et planification de l'investissement public	76

27.1 Règles d'affectation	76

27.2 Recommandation d'emploi des fonds	77

27.3 Transparence	77

27A. Contrôle de la dépense publique et des comptes publics (module CALCU)	77

27A.1 Problèmes et objectifs	77

27A.2 Registre des comptes publics	77

27A.3 Interconnexion bancaire	78

27A.4 Justificatifs numériques et moteur de correspondance	78

27A.5 Pouvoirs de l’organe de contrôle et tableaux de bord	78

27A.6 Sécurité, cadre juridique et déploiement	78

28. Architecture technique	79

28.1 Recommandation d'architecture	79

28.2 Composants cibles	79

28.3 Séquences critiques	79

28.4 Diagrammes à produire au démarrage	80

28.5 Architecture des données	80

28.6 Disponibilité, continuité et pile technique recommandée	80

29. Modèle de données conceptuel	81

29.1 Attributs d’audit obligatoires	82

29.2 Correspondance avec le modèle développeur	82

29.3 Champs critiques des objets de données	83

30. Catalogue des API	84

30.1 Normes d’interface	85

30.2 Routes complémentaires et correspondance	85

30.3 Spécification de référence : émission d’une référence de paiement	85

30.4 Routes complémentaires (canaux assistés, points de paiement, sous-traitance)	86

30.5 Routes des titres et des entités	86

30.6 Routes de la répartition des recettes	87

30.7 Routes des invitations et des accès	87

30.8 Routes de la spécification KIN RECETTES	87

31. Architecture de sécurité	88

31.1 Exigences non fonctionnelles complémentaires	88

32. Gouvernance des données	89

33. Hébergement et souveraineté	89

34. Feuille de route de mise en œuvre	90

34.1 Phases	90

34.2 Plans d'action datés	90

34.3 Lots fonctionnels du produit sur 24 mois	91

34.4 Découpage alternatif en jours et conditions de passage à l’échelle	91

35. Modèle opérationnel	91

36. Gouvernance du programme	92

36.1 Standard minimal applicable à chaque module critique	92

37. Passation et modèle commercial	93

37A. Modèle de financement et de partage des recettes retenu	95

37A.1 Périmètre de l’investissement : le numérique, pas le physique	95

37A.2 Clé de répartition	95

37A.3 Assiette de calcul	96

37A.4 Exécution : deux flux de décaissement seulement	96

37A.5 Répartition interne des 90 % du Gouvernement	96

37A.6 Tableau de bord de la répartition	97

37A.7 Gouvernance de la clé et durée	97

37A.8 Conditions préalables de validité	97

38. Modèle financier	98

38.1 Établir la base de référence avant toute promesse	98

38.2 Formules de calcul du potentiel	98

38.3 Exemple illustratif, à remplacer par les données du pilote	98

38.4 Scénarios	99

39. Indicateurs de performance	99

40. Registre des risques	101

41. Critères d'acceptation	104

42. Carnet de développement	107

42.1 Récits de référence au format Étant donné / Lorsque / Alors	107

42.2 Carnet par épopées (Epic → Feature → Story)	108

42.3 Récits ajoutés en version 2.1	108

42.4 Épopées ajoutées en version 2.1	109

42.5 Récits ajoutés en version 2.2	109

42.6 Épopées ajoutées en version 2.2	109

42.7 Épopée ajoutée en version 2.3	110

42.8 Épopée ajoutée en version 2.5	110

42.9 Épopées ajoutées en version 2.7	110

42.10 Épopée ajoutée en versions 2.8 et 2.9	110

43. Plan de livraison par versions	110

44. Stratégie de tests	111

45. Plan de pilote de 180 jours	112

45.1 Communes proposées	112

45.2 Séquence	112

45.3 Critères de succès du pilote	112

45.4 Matrice de priorité des domaines du pilote	112

45.5 Protocole d’évaluation	113

45.6 Volet inclusion et sous-traitance du pilote	113

46. Plan des 100 premiers jours	113

47. Décisions requises du Gouvernement provincial	114

47.1 Dix décisions immédiates	114

47.2 Synthèse finale	115

47.3 Décisions complémentaires de gouvernance	115

47.4 Conclusion	116

Annexe A — Sources consultées et niveau de fiabilité	117

Annexe B — Points à vérifier avant mise en production	118

Annexe C — Glossaire et correspondance terminologique	119

Annexe D — Matrice de traçabilité de la consolidation	122

# Note de consolidation

Le présent document est le cahier des exigences unique du programme KINSHASA MOSOLO. Il fusionne, sans suppression de contenu, les quatre documents de travail produits en septembre 2026 :

| Réf. | Document source | Nature | Rôle dans la consolidation |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Document maître de conception, de gouvernance et de mise en œuvre, v1.0 (47 chapitres, annexes A et B) | Conception, gouvernance, mise en œuvre | Ossature intégrale : sa numérotation en 47 chapitres est conservée |
| S2 | Master Product Requirements & Government Implementation Document, 47 sections, v1.0 (annexes 1 à 7) | Exigences produit prêtes pour le développement | Exigences techniques, matrices, états, API, backlog insérés dans les chapitres concernés |
| S3 | Dossier consolidé — Gouverneur et Spécification directrice, v1.0 (37 points, annexes A à C) | Note au Gouverneur et spécification directrice | Principes, Constitution financière, verticales, lots, décisions insérés dans les chapitres concernés |
| S4 | Note exécutive au Gouverneur, 24 septembre 2026 | Note d’une page | Fusionnée dans la Note exécutive ci-après |
| S5 à S13 | Spécification KIN RECETTES, KIN-AVIA FISCUS, RakaPay, ParkSmart, CALCU, KIN PUB CONTROL, note NFIU, plan directeur anglais, note de projet KIN-RECETTES | Documents intégrés en version 2.7 | Détail à l’Annexe A ; traçabilité à l’Annexe D |

Règles appliquées. Tout élément des quatre sources figure dans ce document. Lorsque deux sources disaient la même chose, la formulation la plus complète a été retenue et les précisions de l’autre y ont été intégrées, afin d’éviter les répétitions. Lorsque les sources divergeaient, la divergence a été arbitrée explicitement (tableau ci-dessous) plutôt qu’effacée. L’Annexe D établit, point par point, la correspondance entre chaque section des sources S2, S3 et S4 et la section du présent document qui la reprend. Le français est la langue de référence ; les termes techniques anglais des sources sont conservés entre parenthèses et définis dans le glossaire de l’Annexe C.

| Point harmonisé | Divergence entre les sources | Position retenue dans ce document |
| --- | --- | --- |
| Alerte juridique (§ 1) | S1 écrivait que le projet de référence « s’appuie sur l’Ordonnance-loi n° 18/004 » ; S4 et § 47 de S1 précisent qu’il s’appuie sur l’Ordonnance-loi n° 13/001, abrogée par la n° 18/004 | Rédaction corrigée : le projet de référence s’appuie sur la n° 13/001, abrogée ; le référentiel MOSOLO est refondé sur la n° 18/004 |
| Émission de la quittance (§ 18.6) | S1 : quittance dès confirmation serveur à serveur, en moins d’une minute ; S2 : quittance finale seulement à l’état RECONCILED | Deux niveaux : quittance électronique émise à la confirmation serveur à serveur avec statut « en attente de règlement », rendue définitive à l’état rapproché |
| Légende cartographique (§ 16.5) | S1 : légende de situation fiscale ; S2 : légende de vérification opérationnelle, avec couleurs différentes | Deux couches distinctes et commutables, chacune avec sa légende |
| États de la recette (§ 26.1) | Six, huit ou onze états selon les sources | Échelle unifiée de onze états, applicable à tous les tableaux de bord |
| Phases et lots (§ 34) | S1 : phases de programme 0 à 6 ; S3 : lots fonctionnels 0 à 6 portant d’autres noms | Phases de programme conservées ; lots fonctionnels présentés comme vue produit et rattachés aux phases |
| Versions (§ 43) | S1 : versions V0.1 à V3.0 ; S2 : releases R1 à R4 | Table de correspondance V ↔ R |
| Scénarios financiers (§ 38) | Prudent / attendu / transformationnel (S1) ; conservateur / attendu / ambitieux (S2, S3) | Équivalence posée : prudent = conservateur ; transformationnel = ambitieux |
| Routes d’API (§ 30) | Routes en français (S1) et en anglais (S2, S3) | Table de correspondance ; une convention unique à arrêter en phase 1 |
| Vente de tickets (§ 11D) | RakaPay : l’agent vend en espèces | Espèces uniquement via un point de paiement agréé ; règle « zéro espèce » maintenue |
| Sanctions (§ 11A, § 11C) | AVIA et ParkSmart : pénalités et blocages automatiques | Le système constate et calcule ; l’autorité compétente décide ; recours garanti |
| Rémunération (§ 37A) | AVIA : 65/35 ; S5 et S12 : pas de commission non plafonnée | Clé unique 10/10/10/70 retenue par le promoteur ; écarts signalés aux risques |
| Identifiant géofiscal (§ 17.5) | Code lisible (S1) ; identifiant aléatoire (S5) | Identifiant interne aléatoire + code territorial lisible |
| Organe de contrôle CALCU (§ 27A) | Nommé « Hôtel de Ville » dans la source, IGF au niveau national | Organe de contrôle compétent de la Ville ; extension nationale possible |
| Gouvernance (§ 36) | Instances nommées différemment | Correspondance établie ; instances nouvelles ajoutées (Programme Office, Comité de sécurité, Comité de contrôle des changements) |

Version 2.1. À la suite de la revue de la version 2.0, trois chapitres ont été ajoutés sans renuméroter l’existant (numérotation 13A, 15A, 18A, afin de préserver tous les renvois) : enrôlement inclusif et canaux assistés ; sous-traitance terrain et gestion des équipes d’agents ; parcours de paiement de bout en bout et preuve de paiement. Les sections concernées ont été mises à jour ; la liste figure à la fin de l’Annexe D.

Version 2.2. Deux chapitres ajoutés : 10A, architecture multi-entités et multi-services ; 19A, titres, preuves et laissez-passer à durée de validité (statuts vert, ambre et rouge, compte à rebours, mécanismes propres à chaque module). Mises à jour listées à la fin de l’Annexe D.

Version 2.3. Ajout du chapitre 37A : financement par Groupe Nseya et partage des recettes sur 30 ans (10 % Groupe Nseya, 10 % ministères de tutelle, 10 % agents et sous-traitants, 70 % Gouvernement provincial), exécuté par deux flux de décaissement seulement. Les passages antérieurs qui excluaient toute rémunération en pourcentage ont été mis en cohérence.

Version 2.4. L’investissement de Groupe Nseya est précisé : il couvre intégralement le système d’exploitation numérique (logiciel, plateforme, hébergement, sécurité, exploitation), mais pas les moyens physiques du déploiement (terminaux, guichets, plaques et cartes QR, frais de communication), dont le financement est à arrêter par le Gouvernement provincial (§ 37A.1).

Version 2.5. Ajout du chapitre 12A : inscription publique réservée au public ; accès de tous les intervenants, du Gouverneur à l’agent de terrain, uniquement sur invitation en cascade ; rattachement des modules aux ministères et entités par l’administrateur de la plateforme.

Version 2.9. Les moto-taxis (wewa), plus d’un million à Kinshasa selon l’estimation du promoteur, sont intégrés à la billetterie RakaPay (§ 11D.8).

Version 2.8. Compléments RakaPay (parcours opérationnels, modèle économique ouvert) et chapitre consacré aux moto-taxis (wewa), intégré au chapitre 11D en version 2.9.

Version 2.7. Intégration de neuf documents complémentaires : spécification KIN RECETTES, KIN-AVIA FISCUS, RakaPay, ParkSmart, CALCU, KIN PUB CONTROL, note NFIU, plan directeur anglais et note de projet KIN-RECETTES. Nouveaux chapitres 11A à 11D (Parking, Advertising, AVIA, billetterie multi-opérateurs) et 27A (contrôle de la dépense publique), et compléments dans une vingtaine de chapitres.

Version 2.6. Précision du § 12A : un compte de travail ne se finalise que depuis le lien d’invitation, par la personne invitée, ou par l’opérateur d’accès désigné de son entité, en sa présence (§ 12A.7).

Statut du document. Document de travail soumis à validation juridique provinciale. Aucune règle, aucun taux et aucune projection contenus dans ce document ne peuvent être mis en production avant certification par les services juridiques compétents.

# Note exécutive au Gouverneur

KINSHASA MOSOLO : transformer les recettes de Kinshasa en un système unique, visible et contrôlable.

« Une ville, un contribuable, une donnée, une quittance. »

Kinshasa, vingt millions d’habitants, fonctionne avec un budget provincial d’environ 1,2 milliard de dollars — moins de 70 dollars par habitant et par an. Le problème n’est pas le taux de l’impôt : c’est que la Ville ne voit pas son assiette. Une large part des parcelles, logements loués, commerces, véhicules, panneaux et occupations du domaine public n’existe dans aucune base numérique géolocalisée. Ce qui n’est pas vu n’est pas liquidé ; ce qui est encaissé en espèces n’est pas toujours rapproché.

Le principal risque n’est donc pas seulement l’absence de nouvelles taxes : c’est la fragmentation de l’information, l’insuffisance du recensement, les doublons, les paiements difficiles à rapprocher, les recettes non exploitées, les arriérés, les contrôles dispersés et l’impossibilité de suivre un franc public de son fait générateur jusqu’à son encaissement effectif. L’enjeu est d’identifier l’assiette existante, de réduire les fuites, de fiabiliser les paiements, de récupérer les arriérés, de rapprocher chaque encaissement et de donner à l’exécutif une vision exacte de ce qui est estimé, liquidé, payé, effectivement dénoué et comptabilisé.

### Le constat est déjà établi, il ne reste qu’à agir

- Évaluation TADAT de septembre 2025 : registre des contribuables incomplet et peu fiable, télépaiement non opérationnel, contrôle interne insuffisant, audit interne non fonctionnel.

- Contrat de performance 2026 de la DGRK : environ 500 millions de dollars d’assignations, alors que l’IF et l’IRL cumulés fin janvier 2026 atteignaient près de 40 milliards de francs congolais, soit environ 14 millions de dollars.

- L’écart n’est pas un échec administratif : c’est un gisement, et il est d’abord locatif et foncier.

### La décision proposée

Créer KINSHASA MOSOLO comme système d’exploitation souverain des recettes (Sovereign Revenue Maximisation Operating System) de la Ville Province : une plateforme faîtière qui relie identité, territoire, base juridique, obligations, paiement, Trésor, rapprochement, contrôle, recouvrement, audit, intelligence artificielle et planification publique, dans une chaîne unique, juridiquement gouvernée, géolocalisée, numérique, rapprochable et auditable.

| Pilier | Engagement | Effet recherché |
| --- | --- | --- |
| 1. RECENSER | Un compte MOSOLO | Un compte principal par personne ou organisation, relié à tous ses rôles, biens, activités, véhicules, locations, autorisations, obligations et autres objets pertinents |
| 2. LOCALISER | Un GIS fiscal unique | Commune → quartier → avenue → parcelle → bâtiment → unité → activité, avec identifiant géographique fiscal ; chaque parcelle, bâtiment, unité, commerce, véhicule, panneau, antenne, marché ou occupation pertinente devient localisable et vérifiable |
| 3. CALCULER LÉGALEMENT | Un moteur juridique | Aucun prélèvement sans règle juridique versionnée, validée, approuvée, datée et auditable ; les taux non confirmés ne sont jamais codés en dur |
| 4. SÉCURISER LE FRANC PUBLIC | Une chaîne financière | Référence unique → paiement → confirmation du prestataire → règlement en compte public (settlement) → rapprochement → comptabilisation → quittance vérifiable |
| 5. DÉCIDER AVEC LA PREUVE | Un centre de commandement (Command Centre) | Séparation du potentiel estimé, de l’assiette vérifiée, du liquidé, de l’exigible, de l’impayé, du payé, du réglé, du rapproché et du comptabilisé |
| 6. VERROUILLER | Une Constitution financière | Aucun individu, y compris administrateur technique ou autorité, ne possède seul les clés permettant de modifier dette, paiement, bénéficiaire et audit |
| 7. ENCADRER L’IA | Une IA sous contrôle | L’IA détecte, explique, priorise et recommande ; elle ne crée pas seule une taxe, une dette finale, une sanction ou un transfert de fonds |

### Ce que KINSHASA MOSOLO change concrètement

Un compte, tous les objets. Chaque Kinois et chaque entreprise dispose d’un espace unique auquel sont rattachés parcelles, logements loués, commerces, véhicules, panneaux, embarcations et autorisations.

On identifie l’objet, plus seulement la personne. Chaque bien reçoit un identifiant géolocalisé et un code QR : la Ville sait qui, quoi, où, quelle règle, combien, payé ou non.

Aucune espèce entre les mains de l’agent. Le contribuable paie depuis son téléphone vers les comptes publics désignés ; la quittance électronique est vérifiable par simple scan, et les fausses quittances cessent de fonctionner.

Le quitus fiscal devient un levier réel. Numérique et instantané, étendu aux permis de bâtir, aux mutations foncières et aux mutations de véhicules, il transforme la conformité en condition d’accès aux services.

Aucun pouvoir absolu, à aucun niveau — verrou anti-fraude : « Aucun individu ne possède les clés du système financier. » Ni autorité politique, ni ministre, ni directeur, ni régie, ni DSI, ni super-administrateur, ni fournisseur ne peut seul modifier une dette, un paiement, un compte bénéficiaire ou une preuve d’audit. Les opérations critiques utilisent séparation des tâches, validation par un initiateur et un vérificateur distincts (maker-checker), quatre yeux, authentification multifacteur, verrouillage des bénéficiaires, journal en ajout seul (append-only), signatures, horodatage et contre-écritures plutôt que suppression.

### Impact recherché

Avant d’inventer de nouveaux prélèvements, MOSOLO cherche d’abord l’argent déjà légalement mobilisable : assiettes non recensées, sous-déclarations, arriérés, défauts de rapprochement, occupation du domaine public, immobilier et location, mobilité et stationnement, publicité, antennes, marchés, licences, ports, environnement et actifs publics. Toute nouvelle piste passe par validation juridique et analyse d’impact.

### Alerte juridique à traiter immédiatement

Le projet de référence s’appuie sur l’Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013, abrogée par l’Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018. De même, le taux de l’impôt sur les revenus locatifs est de 22 % des loyers encaissés : les 20 % correspondent à la retenue de premier rang. Toute liquidation fondée sur les anciennes références serait contestable. La refondation du référentiel est la première tâche, avant toute ligne de code.

### Décision demandée

| Objet | Décision |
| --- | --- |
| Mandat | Approuver MOSOLO comme architecture faîtière et installer le comité de pilotage sous quinze jours |
| Droit | Ordonner le relevé juridique certifié sur l’Ordonnance-loi n° 18/004 et l’édit budgétaire en vigueur |
| Données | Autoriser les protocoles avec énergie, eau, immatriculations, opérateurs télécoms et brasseries |
| Pilote | Gombe, Limete, Kalamu, Ngaliema — 180 jours, campagne de février 2027 comme premier test réel |
| Financement | Groupe Nseya finance intégralement le système d’exploitation numérique (hors moyens physiques) ; en contrepartie, 10 % des recettes générées par le système pendant 30 ans, selon la clé de répartition du § 37A, sous réserve de l’acte juridique qui l’autorise |

Le pilote de 180 jours porte sur un portefeuille limité de recettes juridiquement solides et mesurables : immobilier et foncier, location après validation juridique, mobilité et véhicules, publicité et antennes, marchés et domaine public, et quelques flux de paiement à fort volume. Une base de référence (baseline) indépendante et auditée est établie avant démarrage. La généralisation n’intervient qu’après preuve indépendante de recettes additionnelles nettes, d’une amélioration du rapprochement, d’une réduction des anomalies et d’un coût de collecte maîtrisé.

Le calendrier commande : le recensement locatif des communes pilotes doit être achevé avant l’échéance de début février pour que les déclarations partent pré-remplies. Chaque mois perdu reporte d’un an le premier retour mesurable.

KINSHASA MOSOLO — chaque contribuable identifié, chaque activité localisée, chaque obligation légalement calculée, chaque paiement vérifiable et chaque franc public traçable.

# 1. Résumé exécutif

La Ville Province de Kinshasa, capitale d'environ vingt millions d'habitants, fonctionne avec un budget provincial de l'ordre de 1,2 milliard de dollars américains, très en deçà de ce que mobilisent des métropoles africaines de taille comparable. Ce n'est pas d'abord un problème de taux : c'est un problème de connaissance, de traçabilité et de chaîne de recouvrement. La Ville ne dispose pas aujourd'hui d'un registre géolocalisé complet de ses contribuables et de ses objets imposables, la procédure de télépaiement n'est pas pleinement opérationnelle et la chaîne constat–liquidation–paiement–quittance–comptabilisation comporte des ruptures qui rendent la déperdition difficile à mesurer et plus difficile encore à prouver.

KINSHASA MOSOLO est conçu comme le système d'exploitation souverain des recettes de Kinshasa : une infrastructure unique de recensement, de géolocalisation, de qualification juridique, de liquidation, de notification, de paiement, de rapprochement, de quittancement, de contrôle, de recouvrement, d'audit et de planification. Le principe fondateur est simple : on ne cherche plus seulement le contribuable, on identifie et on localise chaque objet générateur de recettes, puis on le rattache à une identité fiscale unique.

Ce que le système fait. Il crée un compte unique par personne physique ou morale, y rattache l'ensemble de ses parcelles, unités louées, commerces, véhicules, panneaux publicitaires, embarcations, concessions, autorisations et occupations du domaine public, applique uniquement des règles fiscales officiellement validées et versionnées, oriente chaque paiement vers le compte public désigné, produit une quittance électronique vérifiable par code QR, rapproche automatiquement obligation, paiement, règlement bancaire et comptabilisation, et conserve une preuve d'audit inaltérable de chaque action.

Ce que le système ne fait pas. Il ne crée aucun impôt, aucune taxe, aucune pénalité et aucun taux. Il n'encaisse pas dans un compte privé. Il ne transforme pas un signal statistique en dette fiscale. Il n'autorise aucun acteur, quel que soit son rang politique, administratif ou technique, à modifier seul une dette, à annuler un paiement, à substituer un compte bénéficiaire ou à effacer une trace.

Trois décisions institutionnelles récentes structurent la conception. D'abord, la Ville a présenté en 2026 le quitus fiscal provincial, qui atteste du paiement de l'impôt foncier, de l'impôt sur les revenus locatifs et, le cas échéant, de la taxe sur les véhicules, et qui conditionne notamment l'accès aux marchés publics et à certaines autorisations : c'est le levier de conformité le plus puissant dont dispose la Ville, et MOSOLO le rend numérique, instantané et vérifiable. Ensuite, les projets de textes créant la Direction générale des recettes fiscales de Kinshasa et la Direction générale des taxes de Kinshasa ont été examinés en mai 2026 : la plateforme doit donc être indépendante de la régie, l'administration compétente étant une donnée de configuration et non une règle codée en dur. Enfin, l'évaluation TADAT restituée en septembre 2025 a identifié précisément les faiblesses que ce programme doit corriger : registre des contribuables incomplet et peu fiable, télépaiement non opérationnel, faiblesse du contrôle interne, audit interne non fonctionnel, faible capacité de prévision.

Alerte juridique majeure. Le document de projet de référence (note KIN-RECETTES) s'appuie sur l'Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013, abrogée par l'Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition. Aucune règle de MOSOLO ne doit être publiée sur la base de la nomenclature de 2013. La refondation du référentiel sur l'Ordonnance-loi n° 18/004, complétée par l'édit budgétaire en vigueur de la Ville, est la première tâche du programme.

La proposition soumise au Gouvernement provincial est la suivante : approuver la conception, faire valider le référentiel juridique par les services juridiques provinciaux et la Direction générale des recettes, puis lancer un pilote de 180 jours dans quatre communes représentatives, calé sur le calendrier fiscal afin que la campagne foncière et locative de février 2027 constitue le premier test de recettes réelles du système.

## Les huit résultats attendus

| Axe | Résultat visé | Mécanisme |
| --- | --- | --- |
| Couverture | Registre géofiscal continu des objets imposables des communes pilotes | Recensement terrain hors ligne, auto-enrôlement, recoupement de données partenaires |
| Assiette | Élargissement légal de l'assiette sans création de taxe nouvelle | Détection des objets non enregistrés, régularisation volontaire, requalification contrôlée |
| Encaissement | Paiement électronique majoritaire vers les comptes publics désignés | Mobile Money, banques, cartes, USSD, QR, agents agréés |
| Traçabilité | Chaîne complète obligation–paiement–règlement–quittance–comptabilisation | Registre en ajout seul, signature électronique, rapprochement quotidien |
| Intégrité | Aucun acte financier sensible exécutable par une seule personne | Séparation des fonctions, double validation, accès privilégié temporaire, journal d'audit immuable |
| Service | Réduction du coût et du temps de mise en conformité pour le contribuable | Compte unique, déclaration pré-remplie, paiement mobile, quittance instantanée |
| Pilotage | Vision exécutive en temps réel du potentiel, du constaté, de l'encaissé et du rapproché | Tableau de bord du Gouverneur, cartes de chaleur, files d'exception |
| Affectation | Lien démontrable entre recettes encaissées et réalisations publiques | Module de recommandation d'affectation, tableau de transparence publique |

## Sommaire des décisions demandées

Le document se termine par dix décisions dont dépend le démarrage. Les quatre plus urgentes : désigner l'autorité porteuse et le comité de pilotage ; ordonner la refondation du référentiel sur l'Ordonnance-loi n° 18/004 et l'édit budgétaire en vigueur ; autoriser les protocoles d'échange de données ; approuver les quatre communes pilotes et l'échéance de février 2027.

# 2. Argumentaire politique et économique

La question posée au Gouvernement provincial n'est pas de savoir s'il faut numériser une procédure : c'est de savoir comment la Ville finance la voirie, le drainage, l'assainissement, l'éclairage, les marchés, les écoles et la sécurité d'une agglomération qui croît plus vite que ses ressources propres. Un budget provincial d'environ 1,2 milliard de dollars pour vingt millions d'habitants représente moins de soixante-dix dollars par habitant et par an, toutes dépenses confondues.

L'écart entre le potentiel et le réalisé tient à cinq causes cumulatives, toutes adressables par une infrastructure de données :

- un recensement partiel : une part significative des parcelles, activités, véhicules, panneaux et occupations du domaine public n'est pas connue de l'administration sous une forme numérique, géolocalisée et actualisée ;

- une identification faible : l'administration peut connaître l'existence d'un bien sans pouvoir rattacher de manière fiable la chaîne personne–bien–localisation–obligation–paiement ;

- une dispersion de l'information entre services, supports papier et bases parallèles, qui empêche toute consolidation ;

- une friction élevée pour le contribuable, qui ne sait pas toujours ce qu'il doit, à qui, à quelle échéance, à quel montant et par quel canal ;

- une déperdition en bout de chaîne : encaissement physique, quittances non standardisées, rapprochement bancaire tardif, annulations non tracées.

La campagne fiscale 2026 illustre l'ampleur de l'enjeu : la Direction générale des recettes de Kinshasa a signé un contrat de performance portant sur des assignations de l'ordre de 500 millions de dollars pour l'exercice, alors que les recettes cumulées de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs constatées à la fin du mois de janvier 2026 s'élevaient à environ 40 milliards de francs congolais, soit approximativement 14 millions de dollars au taux budgétaire moyen de 2025 (2 859,2 CDF pour un dollar). L'écart n'est pas un échec administratif : c'est un gisement, et il est majoritairement locatif et foncier.

### Pourquoi maintenant

- La réforme institutionnelle est engagée : la création annoncée de deux régies spécialisées appelle un socle d'information commun, faute de quoi la spécialisation produira deux silos au lieu d'un.

- Le quitus fiscal provincial existe déjà comme condition d'accès à certains services : il suffit de le rendre numérique et vérifiable pour qu'il devienne un instrument de conformité à grande échelle.

- La dématérialisation déclarative a commencé : la déclaration en ligne existe et l'obligation de télédéclaration s'étend aux grandes entreprises. MOSOLO doit absorber cet acquis, non le dupliquer.

- Les partenaires techniques et financiers suivent la trajectoire TADAT : un programme structuré, auditable et non prédateur est finançable ; un programme perçu comme une fermage fiscal ne l'est pas.

### Le risque de ne rien faire

Sans registre unique, chaque campagne recommence à zéro, la pression se concentre sur les contribuables déjà connus — les entreprises formelles et les propriétaires identifiés — et le civisme fiscal se dégrade parce que l'inégalité devant l'impôt devient visible. La numérisation partielle produit alors l'effet inverse de celui recherché : plus de pression sur la même assiette étroite, au lieu d'un élargissement équitable.

### Équation de croissance des recettes

Recettes nettes = objets détectés × objets correctement rattachés × obligations légalement applicables × taux de déclaration × taux de paiement × taux de rapprochement, diminuées des erreurs, exonérations indues, annulations irrégulières, détournements, coûts de collecte et remboursements. La plateforme agit sur chaque facteur séparément, et distingue toujours le potentiel fiscal, le montant légalement exigible, le montant payé, le montant rapproché et le montant définitivement comptabilisé.

| Modèle actuel à réduire | Modèle cible |
| --- | --- |
| Chercher manuellement le contribuable | Détecter et suivre l’objet générateur de recettes |
| Multiples dossiers et identifiants | Identité fiscale unique et liens vérifiés |
| Paiement difficile à rapprocher | Paiement référencé et rapprochement automatisé |
| Contrôle uniforme | Contrôle orienté risque et potentiel |
| Rapport périodique tardif | Pilotage quotidien et alertes explicables |
| Correction sans preuve suffisante | Contre-écriture, motif, pièces et double approbation |

# 3. Vision du projet

KINSHASA MOSOLO doit devenir l'infrastructure numérique par laquelle Kinshasa connaît, gère, protège et accroît ses recettes, et rend compte de leur emploi. La plateforme répond en permanence à sept questions, pour chaque objet et chaque obligation : qui ? quoi ? où ? quelle règle ? combien ? payé ? l'argent est-il arrivé sur le compte public et comptabilisé ?

### Chaîne opératoire

RECENSER → IDENTIFIER → GÉOLOCALISER → QUALIFIER → CALCULER → NOTIFIER → PAYER → RAPPROCHER → QUITTANCER → CONTRÔLER → RECOUVRER → AUDITER → PLANIFIER

Chaque maillon produit un événement horodaté, signé et inaltérable. Aucun maillon ne peut être sauté : il n'existe pas de quittance sans paiement confirmé, pas de paiement sans obligation liquidée, pas d'obligation sans règle validée, pas de règle sans texte en vigueur.

### Positionnement et mandat

- Positionner MOSOLO comme système d’exploitation souverain des recettes de Kinshasa (Sovereign Revenue Maximisation Operating System) : une plateforme faîtière, et non un simple portail fiscal ni un nouveau guichet de paiement.

- Créer une source de vérité commune reliant identité, territoire, droit, obligation, paiement, Trésor, rapprochement, contrôle, recouvrement, audit, intelligence artificielle et décision publique.

- Maximiser d’abord les recettes légalement dues mais insuffisamment identifiées ou recouvrées, avant de proposer tout nouveau prélèvement.

- Positionnement résumé : une identité • un territoire • une règle légale • une recette traçable. Principe : chaque franc public doit être identifiable, rapprochable et auditable.

### Principes directeurs

- Souveraineté : la Ville est propriétaire des données, du référentiel et des clés ; aucune dépendance irréversible à un fournisseur.

- Légalité stricte : le système applique le droit, il ne le crée pas ; toute règle porte sa référence légale et son historique de versions.

- Un contribuable, un compte, plusieurs objets, plusieurs rôles.

- Preuve avant sanction : un signal analytique ouvre une vérification humaine, jamais une taxation automatique.

- Zéro espèces entre les mains de l'agent : l'agent constate et notifie, il n'encaisse pas.

- Hors ligne d'abord pour le terrain, temps réel pour le pilotage.

- Minimisation des données : on ne collecte que ce qui a une finalité administrative, fiscale ou de service légitime.

- Réversibilité : code source, données et procédures documentées et transférables à la Ville à tout moment.

### Principes constitutionnels du produit (non négociables)

Les principes directeurs se traduisent en règles de conception opposables à toute équipe de réalisation. Aucune dérogation n’est possible sans décision écrite du comité de pilotage.

| Principe | Traduction obligatoire dans le produit |
| --- | --- |
| Légalité avant automatisation | Aucun prélèvement sans base juridique ; aucune règle exécutable sans fiche validée (§ 6.2) ; taux non confirmés jamais codés en dur |
| Unicité logique de l’identité, multiplicité des rôles | Une identité principale par personne ou organisation ; plusieurs rôles et objets (§ 9) ; pas de fusion silencieuse |
| Minimisation des données | Collecte limitée à une finalité administrative, fiscale ou de service légitime (§ 32) |
| Paiement vers les comptes publics désignés | Aucun paiement public vers un compte privé de plateforme ; MOSOLO orchestre et prouve (§ 18) |
| Séparation des pouvoirs et quatre yeux | Constitution financière MOSOLO (§ 12.3) |
| Aucune suppression silencieuse d’écriture financière | Toute correction est une contre-écriture liée à l’original (§ 20.1) |
| IA assistive | Pas de sanction automatique par IA ; les décisions coercitives restent humaines et légalement habilitées (§ 23) |
| Audit complet de toute action critique | Journal en ajout seul, signé et horodaté (§ 25.1) ; attributs d’audit obligatoires (§ 29.1) |

# 4. Énoncé du problème

| Problème constaté | Effet sur les recettes | Réponse MOSOLO |
| --- | --- | --- |
| Registre des contribuables incomplet et peu fiable (constat TADAT 2025) | Assiette étroite, pression concentrée, inéquité | Registre géofiscal par objet, identifiant unique, enrôlement continu |
| Absence d'adresse fiscale géolocalisée généralisée | Impossibilité de contrôler, de notifier et de prouver | Identifiant géographique fiscal et code QR par objet |
| Télépaiement non opérationnel | Manipulations d'espèces, quittances non standardisées | Orchestration multicanale vers comptes publics désignés |
| Dispersion des bases entre services | Double taxation, angles morts, statistiques non fiables | Socle unique, interopérabilité par API, référentiel partagé |
| Contribuable ne sachant ni quoi, ni combien, ni où payer | Non-paiement par friction plutôt que par refus | Espace unique, déclaration pré-remplie, échéancier, notifications |
| Contrôle terrain sans données fiables | Contrôles inefficaces, contestations, litiges | Application terrain hors ligne, dossier d'inspection préparé, géorepérage |
| Faiblesse du contrôle interne et audit interne non fonctionnel | Déperdition difficile à prouver, impunité | Journal en ajout seul, séparation des fonctions, accès auditeur indépendant |
| Faible capacité de prévision | Assignations non réalistes, pilotage à l'aveugle | Modèle de potentiel par commune, catégorie et objet |

# 5. Objectifs stratégiques

1. Constituer et maintenir un registre géolocalisé des objets générateurs de recettes de la Ville, commune par commune.

2. Attribuer une identité fiscale unique à chaque contribuable et rattacher tous ses objets et rôles à ce compte unique.

3. Fonder chaque obligation sur une règle validée, datée, référencée et versionnée, issue des textes en vigueur.

4. Porter la part des recettes provinciales encaissées par voie électronique à un niveau dominant dans un délai de dix-huit mois après le pilote.

5. Réduire le délai entre le paiement et la quittance à moins d'une minute, et entre le paiement et le rapprochement bancaire à moins de vingt-quatre heures.

6. Supprimer la manipulation d'espèces par les agents dans les circuits couverts par la plateforme.

7. Réduire la déperdition mesurable : paiements non rapprochés, quittances non appariées, annulations non justifiées, exonérations non fondées.

8. Fournir au Gouverneur et aux régies un pilotage en temps réel distinguant potentiel, constaté, encaissé, réglé, rapproché et disponible.

9. Documenter et publier le lien entre recettes encaissées et réalisations publiques par commune.

10. Renforcer la capacité des agents par un environnement de travail outillé, formé et évalué sur des résultats vérifiables.

# 6. Analyse juridique et réglementaire

Cette section établit le cadre dans lequel le référentiel de MOSOLO peut être publié. Elle distingue ce qui est établi, ce qui doit être vérifié auprès de l'autorité compétente avant toute mise en production, et ce qui exige un acte nouveau.

## 6.1 Textes de référence identifiés

| Texte | Objet | Statut et usage dans MOSOLO |
| --- | --- | --- |
| Constitution de la RDC, art. 204 | Compétences exclusives des provinces, dont les impôts cédés (point 16) | Fondement constitutionnel des quatre impôts provinciaux |
| Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 | Nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'ETD, modalités de répartition | Base normative du référentiel MOSOLO ; abroge l'Ordonnance-loi n° 13/001 du 23 février 2013 |
| Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 | Nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central | Sert à exclure du périmètre provincial les recettes centrales et éviter les doublons |
| Ordonnance-loi n° 69/006 du 10 février 1969 | Impôts réels (foncier, véhicules, superficie des concessions) | Base historique de l'IF et de l'impôt sur les véhicules ; vérifier les modifications successives |
| Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 | Impôts cédulaires sur les revenus | Base historique de l'IRL ; vérifier les modifications successives |
| Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 (LOFIP) | Finances publiques : budget, comptabilité, trésorerie, contrôle | Encadre le circuit des fonds, l'exécution budgétaire et la comptabilisation |
| Édits budgétaires annuels de la Ville de Kinshasa | Taux, innovations et règles de perception provinciales | Source des taux applicables et des extensions d'assiette |
| Arrêtés du ministre provincial des Finances | Fixation des taux IF et IRL, modalités de perception | Source directe des barèmes intégrés au référentiel |
| Ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 (Code du numérique) | Numérique, données personnelles, transactions électroniques | Cadre de protection des données et de la signature électronique, à confirmer dans son détail |

À vérifier avant toute utilisation. Deux références citées dans la commande initiale n'ont pas pu être confirmées en l'état : la Loi n° 18/014 du 9 juillet 2018, dont l'objet doit être établi au Journal officiel avant d'être invoquée, et le statut consolidé des ordonnances-lois de 1969 après leurs modifications successives. Le service juridique provincial doit produire un relevé certifié avant le paramétrage du référentiel.

### Périmètre du référentiel à valider formellement

Au-delà des textes du tableau, le relevé juridique certifié couvre : la Constitution ; la nomenclature provinciale et des entités territoriales décentralisées en vigueur ; les finances publiques et la comptabilité publique ; les marchés publics et les partenariats public-privé ; les systèmes de paiement ; le Code du numérique ; les édits, décisions et tarifs de la Ville de Kinshasa. Les anciennes références et les anciens taux restent au statut « à vérifier », et désactivés dans le moteur, tant que l’autorité juridique n’a pas validé leur applicabilité à l’exercice 2026.

Précision apportée par la spécification KIN RECETTES. Selon les sources consultées par cette spécification (Journal officiel via Leganet), la Loi n° 18/014 du 9 juillet 2018 porte ratification de l’Ordonnance-loi n° 18/004 et confirme l’abrogation du texte de 2013. Cette information lève en partie la réserve ci-dessus ; elle doit être confirmée par le relevé juridique certifié avant paramétrage.

## 6.2 Règle d'or du référentiel

Aucune recette n'est activable dans MOSOLO sans une fiche complète, validée par le service juridique provincial et approuvée par l'autorité compétente. La fiche comporte obligatoirement :

| Champ | Contenu | Contrôle |
| --- | --- | --- |
| Référence légale et article | Texte, numéro, date, article précis | Bloquant : pas de fiche sans texte |
| Autorité compétente | Régie ou service d'assiette légalement responsable | Bloquant |
| Fait générateur | Événement qui crée l'obligation | Bloquant |
| Catégorie d'assujetti | Personnes concernées et exclusions | Bloquant |
| Base de calcul et formule | Assiette officielle et mode de calcul | Bloquant |
| Taux ou tarif, devise | Valeur, unité, devise, arrondi | Bloquant |
| Périodicité et échéance | Fréquence, date limite, tolérance | Bloquant |
| Exonérations | Cas légaux d'exonération et preuve exigée | Obligatoire si applicable |
| Pénalités | Nature, taux, plafond, base légale | Obligatoire si applicable |
| Compte public bénéficiaire | Compte désigné, verrouillé, double validation pour modification | Bloquant |
| Entrée en vigueur et fin | Dates d'application, texte abrogatoire éventuel | Bloquant |
| Voie de recours | Procédure, délai, service compétent | Bloquant |
| Approbation et version | Rédacteur, valideur juridique, approbateur, numéro de version | Quatre yeux obligatoires |

### Registre des règles de recettes (Revenue Rule Registry) — modèle technique

Chaque champ de la fiche est porté par un attribut technique du registre, afin que la même règle soit lisible par le juriste et exécutable par le moteur.

| Champ de la fiche | Attribut technique |
| --- | --- |
| Référence légale et article | legal_reference, article |
| Autorité compétente et administration | authority, administrator |
| Fait générateur | taxable_event |
| Catégorie d’assujetti | liable_party |
| Base de calcul et formule | base, formula |
| Taux ou tarif, devise, arrondi | rate, currency, rounding |
| Périodicité et échéance | periodicity, due_rule |
| Exonérations | exemptions |
| Pénalités | penalties |
| Compte public bénéficiaire | beneficiary_account (référence au coffre des comptes approuvés, jamais saisie libre) |
| Entrée en vigueur et fin | effective_from, effective_to |
| Voie de recours | appeal_path |
| Approbation et version | approval_state, version |

Cycle de vie d’une règle. BROUILLON (DRAFT) → validation juridique en maker-checker → validation financière → APPROUVÉE → publication ou entrée en vigueur requise → ACTIVE à compter de effective_from → EXPIRÉE ou ABROGÉE. Une règle en brouillon, ou approuvée mais pas encore en vigueur, n’affecte aucune obligation. Tout changement légal donne lieu à une nouvelle version et à un recalcul contrôlé, avec historique complet (§ 11.2).

Exigences complémentaires du registre. Chaque recette porte un code stable et non réutilisable. Le statut d’une règle suit le cycle : brouillon, revue, approuvée, publiée, suspendue, archivée. Une règle n’entre en vigueur qu’après quatre contrôles : juridique, fiscal, financier et publication par une autorité distincte. Le système bloque toute rétroactivité non autorisée et conserve la version appliquée à chaque liquidation ; une règle expirée ne peut produire aucune nouvelle obligation.

## 6.3 Séparation des compétences

Le référentiel distingue explicitement, pour chaque ligne : recette exclusivement provinciale ; recette d'intérêt commun avec clé de répartition ; recette relevant des entités territoriales décentralisées ; recette du pouvoir central ; recette nécessitant un acte nouveau. Le moteur de règles refuse toute obligation qui reproduirait, pour un même fait générateur et un même redevable, une obligation déjà portée par une autre administration.

Impôt personnel minimum. L'ancien impôt personnel minimum relève désormais de la commune ou de la chefferie. Il n'est pas activé dans le périmètre provincial de MOSOLO. Le modèle prévoit en revanche l'accueil ultérieur des recettes communales dans un espace distinct, afin que le Kinois conserve un compte unique tandis que chaque administration ne voit que ses propres recettes.

## 6.4 Points juridiques à trancher avant la production

| Question | Autorité | Effet si non tranchée |
| --- | --- | --- |
| Statut consolidé des textes fiscaux provinciaux après 18/004 | Service juridique provincial | Risque d'appuyer une liquidation sur un texte abrogé |
| Taux IRL applicables et retenue par rang de localité | Ministère provincial des Finances | Liquidations erronées et contentieux de masse |
| Valeur juridique de la quittance électronique et de la signature | Services juridiques et Code du numérique | Contestation de la preuve de paiement |
| Base légale des échéanciers de paiement par Mobile Money | Assemblée provinciale ou arrêté | Impossible de proposer le paiement fractionné |
| Conditions de partage de données avec les distributeurs d'énergie, d'eau et les opérateurs | Autorité de protection des données et services juridiques | Blocage du moteur de recoupement |
| Régime des incitations de performance des agents | LOFIP, édit, arrêté | Risque de rémunération irrégulière sur recettes publiques |
| Habilitation des agrégateurs de paiement | Banque Centrale du Congo | Irrégularité du circuit d'encaissement |

# 7. Paysage des recettes provinciales

Les catégories ci-dessous sont structurées pour le paramétrage, sous réserve de la vérification prévue au chapitre 6. La colonne « rendement » exprime une appréciation propre à Kinshasa, fondée sur la structure économique de la ville et non sur une moyenne nationale.

## 7.1 Impôts provinciaux

| Recette | Objet dans le système | Où se trouvent déjà les assujettis | Rendement |
| --- | --- | --- | --- |
| Impôt foncier (bâti et non bâti) | Parcelle, bâtiment, rang de localité, surface | Titres fonciers, permis de bâtir, raccordements énergie et eau, historique déclaratif | Élevé |
| Impôt sur les revenus locatifs | Unité louée, bail, bailleur, locataire | Indemnités de logement en paie, agences immobilières, baux d'entreprises, compteurs multiples | Le plus élevé |
| Impôt sur les véhicules automoteurs (vignette) | Véhicule, plaque, catégorie, usage | Registre des immatriculations, polices d'assurance, mutations, contrôles routiers | Élevé |
| Impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures | Concession, superficie, titulaire | Cadastre minier | Faible à Kinshasa |

## 7.2 Taxes d'intérêt commun

| Recette | Objet | Mécanisme de capture | Rendement |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxe de consommation sur bière, alcools, spiritueux et tabac | Producteur, importateur, volumes | Cellule grands contribuables : déclaration mensuelle de volumes rapprochée des données d'accises et de facturation | Très élevé, très peu de redevables |
| Taxe annuelle pour la délivrance de la patente | Commerce, étal, activité | Recensement par marché, code marchand Mobile Money, vignette QR sur devanture | Volume élevé, ticket faible |
| Taxe spéciale de circulation routière | Véhicule | Même objet véhicule et même scan de contrôle que la vignette | Moyen à élevé |
| Taxe de superficie sur les concessions forestières et minières | Concession | Liquidation automatique sur la superficie du titre | Faible à Kinshasa |
| Taxe sur les ventes de matières précieuses artisanales | Comptoir, négociant, transaction | Déclaration par transaction des comptoirs agréés | Faible à Kinshasa |

## 7.3 Taxes, droits et redevances spécifiques à Kinshasa

| Recette | Objet | Mécanisme de capture | Rendement |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorisation d'exploitation d'un débit de boissons | Établissement, catégorie | Recoupement avec les points de livraison des dépôts brassicoles : chaque point livré est un débit potentiel | Élevé |
| Publicité extérieure | Panneau, face, surface, emplacement | Identifiant géographique et plaque QR par panneau ; tout panneau sans plaque est non enregistré | Élevé |
| Taxe sur les antennes | Site, pylône, opérateur | Liste des sites des opérateurs ; très peu de redevables, liquidation annuelle automatique | Élevé |
| Autorisation de transport ; embarquement et débarquement | Véhicule de transport, embarcation, point d'embarquement | Autorisation rattachée à l'objet ; perception par voie mobile au point de départ | Moyen |
| Taxe sur les spectacles | Événement, salle, organisateur | Autorisation d'événement conditionnée à l'enregistrement ; assiette sur la billetterie déclarée | Moyen |
| Carrières à ciel ouvert | Site d'extraction, exploitant | Sites géoréférencés, comptage des sorties de camions rapproché des déclarations | Moyen |
| Voirie, drainage, assainissement | Parcelle, activité | Adossé aux objets existants, sans recensement supplémentaire | Moyen |
| Occupation du domaine public, marchés, parkings | Emprise, étal, place | Plan géoréférencé des emprises et des places ; redevance périodique par voie mobile | Moyen à élevé |
| Péage provincial, accostage en ports privés | Axe, quai, embarcation | Reçu électronique lié à la plaque ou à l'embarcation | Moyen |
| Produits forestiers non ligneux | Point de vente, quantité | Déclaration aux points de contrôle | Faible |

## 7.4 Cartographie actuelle des recettes (inventaire de référence)

Le programme construit l’inventaire exhaustif des impôts, droits, taxes, redevances, recettes administratives, domaniales, patrimoniales et autres recettes légalement mobilisables. Le catalogue couvre les recettes provinciales et locales légalement applicables — foncier, véhicules, revenus locatifs et autres catégories autorisées — ainsi que les droits, taxes, redevances et recettes non fiscales validés. Pour chaque ligne, l’inventaire renseigne :

| Attribut | Contenu attendu |
| --- | --- |
| Administration | Régie ou service légalement responsable |
| Base légale | Texte, article, statut de validation |
| Mode actuel de perception | Déclaratif, liquidation d’office, perception au point de service, etc. |
| Canal | Guichet, banque, Mobile Money, agent, autre |
| Compte | Compte public de destination actuel |
| Volumétrie | Nombre d’assujettis et d’opérations par période |
| Coût | Coût de collecte observé |
| Déperdition estimée (leakage) | Écart estimé entre dû et rapproché |
| Données disponibles | Sources, qualité, format, fraîcheur |
| Dépendances | Partenaires, textes, systèmes dont dépend la recette |

Cet inventaire alimente la base de référence du § 38.1. Les anciennes références ou les taux non confirmés restent désactivés jusqu’à validation.

## 7.5 Recettes administratives

Le portefeuille intègre également, après validation, les recettes administratives : actes, permis, duplicatas, services et autres droits légalement prévus, rattachés à une demande, un acte ou une prestation. Le portail de la DGRK expose déjà des services en ligne (e-DGRK, télédéclaration, patente, embarquement, statistiques, authentification documentaire) : MOSOLO reprend les comptes et l’historique d’e-DGRK dès le premier jour et ne crée pas de système parallèle.

# 8. Nouvelles opportunités de recettes

Cette section identifie des gisements licites, classés par faisabilité. Aucune de ces pistes ne peut être activée sans base légale. Lorsqu'un acte nouveau est nécessaire, la voie juridique est indiquée. Les estimations de potentiel restent des ordres de grandeur à confirmer par le recensement pilote.

## 8.1 Gisements sans texte nouveau, activables immédiatement

| Piste | Nature | Condition | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Recensement locatif systématique | Élargissement d'assiette IRL à droit constant | Protocoles de données, recensement terrain | 1 |
| Généralisation du quitus fiscal numérique | Conditionnalité d'accès aux services publics provinciaux | Extension par arrêté aux permis de bâtir, mutations et mutations de véhicules | 1 |
| Cellule grands redevables (brasseries, tabac, antennes, carrières) | Fiabilisation de recettes existantes | Conventions de déclaration et de rapprochement | 1 |
| Recouvrement des arriérés et régularisation volontaire | Recettes historiques | Campagne encadrée, échéanciers, abandon de pénalités si la loi le permet | 2 |
| Panneaux publicitaires non déclarés | Assiette existante non captée | Inventaire géoréférencé et plaques QR | 2 |
| Occupation du domaine public et parkings | Redevances existantes mal suivies | Plan des emprises, redevance mobile | 2 |
| Réduction des exonérations et annulations irrégulières | Récupération de base | Registre des exonérations avec preuve et double validation | 2 |

## 8.2 Gisements exigeant un acte provincial

| Piste | Objectif de politique publique | Voie juridique | Risques à maîtriser |
| --- | --- | --- | --- |
| Contribution environnementale sur les plastiques | Réduction des déchets plastiques et financement de l'assainissement | Édit provincial, après étude d'impact et consultation ; vérifier l'articulation avec la fiscalité centrale | Double imposition, report de charge sur le consommateur, contrebande interprovinciale |
| Redevance d'accès logistique urbain pour poids lourds | Protection de la voirie et régulation des flux | Édit, avec horaires et corridors définis | Effet inflationniste sur les biens, contournement |
| Droits de voirie liés aux chantiers et aux permis de bâtir | Financement de la réfection après travaux | Arrêté et barème | Blocage de l'investissement si mal calibré |
| Captation de plus-value foncière liée aux infrastructures | Financement des équipements par la valorisation induite | Édit et méthode d'évaluation certifiée | Contentieux d'évaluation, acceptabilité |
| Droits de dénomination et d'usage commercial d'actifs publics | Valorisation d'actifs existants | Délibération et mise en concurrence | Opacité si attribution de gré à gré |
| Location et mise en valeur du patrimoine provincial sous-utilisé | Revenu domanial récurrent | Inventaire, évaluation, appel public | Bradage, conflits d'intérêts |
| Services administratifs numériques premium (délais garantis) | Qualité de service financée | Arrêté tarifaire | Création d'un service à deux vitesses |
| Produits de données urbaines anonymisées | Valorisation statistique non personnelle | Cadre de gouvernance des données et avis de conformité | Ré-identification, atteinte à la vie privée |

## 8.3 Grille d'évaluation applicable à chaque piste

Chaque piste est instruite avec la même grille avant d'être soumise à décision : faisabilité juridique ; objectif de politique publique ; autorité responsable ; fait générateur ; population concernée ; méthode de calcul ; coût de mise en œuvre ; impact social ; impact économique ; potentiel de recettes en scénarios prudent, attendu et ambitieux ; risque de corruption ; exigences de contrôle ; texte requis ; priorité ; recommandation de pilote. Aucune projection n'est présentée comme acquise ; toute hypothèse est datée, sourcée et révisable.

## 8.4 Moteur de découverte des recettes (Revenue Discovery Engine)

Agent permanent de recherche des assiettes, des écarts et des opportunités légalement mobilisables, ainsi que des fuites de recettes. Son champ d’analyse couvre : foncier ; immobilier locatif ; activités économiques ; véhicules et mobilité ; stationnement ; publicité ; télécoms et antennes ; marchés ; domaine public ; licences ; déchets et environnement ; ports ; tourisme ; événements ; construction ; carrières ; concessions ; actifs publics ; services premium ; arriérés.

| Étape du pipeline | Contenu | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1. Signal | Anomalie, objet non enregistré, écart de rapprochement, donnée partenaire | Agent IA, terrain, données partenaires |
| 2. Qualification juridique | Base légale existante ou acte nouveau requis | Juriste provincial |
| 3. Estimation | Scénarios conservateur, attendu, ambitieux, hypothèses datées | Analyste du programme |
| 4. Impact socio-économique | Effets sur ménages, entreprises, prix, informel | Programme et régie |
| 5. Risque de corruption | Points de contact, discrétion, espèces, collusion | Contrôle interne |
| 6. Coût d’implémentation | Données, terrain, développement, exploitation | Programme |
| 7. Pilote | Périmètre, durée, indicateurs, groupe de comparaison | Comité de pilotage |
| 8. Décision | Activation, report ou abandon, motivé | Autorité compétente |

Chaque opportunité reçoit une fiche légalité / coût / impact / risque / pilote, instruite selon la grille du § 8.3. Les scénarios conservateur, attendu et ambitieux ne sont établis qu’à partir d’hypothèses explicitement documentées.

Garde-fou. Aucune opportunité ne devient une taxe par simple décision algorithmique.

## 8.5 Moteur de recoupement : signaux complémentaires

Le recensement porte-à-porte seul est lent et coûteux ; le principal levier est le recoupement de données obtenues par protocoles d’accord. Chaque règle produit une liste de travail priorisée pour les agents, jamais un avis d’imposition automatique.

| Signal | Règle | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Dépôt brassicole livrant un point de vente | Aucune autorisation de débit de boissons à moins de 50 m | Objet provisoire « bar » et visite de vérification |
| Code marchand Mobile Money actif à Kinshasa | Aucun objet patente à cet emplacement | Commerce probablement non enregistré |
| Plaque contrôlée à un point de contrôle | Vignette ou taxe de circulation impayée | Statut instantané pour le contrôleur |
| Entreprise soumissionnant à un marché provincial ou demandant une autorisation | Aucun quitus fiscal valide | Service bloqué jusqu’à régularisation |
| Immeuble multi-unités déclaré vacant, baux expirés, loyers atypiques, doublons | Incohérence de déclaration locative | Examen humain puis mission autorisée |

Chaque source de données exige un protocole signé et une vérification au regard du Code du numérique (Ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023) avant tout échange de données personnelles.

## 8.6 Les douze leviers de maximisation

| Levier | Action | Mesure du gain |
| --- | --- | --- |
| 1 Couverture | Recenser objets et activités invisibles | Nouveaux objets vérifiés |
| 2 Rattachement | Associer les objets à la bonne personne | Taux d’identification |
| 3 Qualité | Corriger adresses, catégories, dimensions | Baisse des rejets et recours fondés |
| 4 Règles | Appliquer exactement la règle en vigueur | Écart de liquidation |
| 5 Déclaration | Formulaires préremplis et rappels | Taux de dépôt à temps |
| 6 Paiement | Canaux simples et références uniques | Conversion ordre → paiement |
| 7 Rapprochement | Automatiser le dénouement | Sommes en exception |
| 8 Recouvrement | Prioriser le rendement net | Montant récupéré par coût |
| 9 Fraude | Détecter exonérations, annulations, collusions | Déperdition évitée |
| 10 Service | Réduire erreurs et déplacements | Satisfaction et délais |
| 11 Données | Partager légalement les signaux utiles | Nouvelles correspondances |
| 12 Pilotage | Responsabiliser par zone et catégorie | Écart cible / réalisé |

## 8.7 Moteur de maximisation

Le moteur classe les opportunités par revenu net ajusté au risque : potentiel légal × probabilité de conformité × vitesse d’encaissement, moins coût de recensement, coût de contrôle, risque de contestation et risque social. Les tableaux de bord séparent toujours recettes nouvelles, régularisation d’arriérés, amélioration du rapprochement et simple reclassement. Cas d’usage prioritaires : carte des immeubles à forte probabilité de location non recensée ; croisement des commerces visibles avec les patentes actives ; véhicules et autorisations arrivant à échéance ; paiements confirmés mais non rapprochés ; annulations ou exonérations concentrées sur un agent ou une zone ; prévision hebdomadaire de trésorerie par catégorie et commune ; simulation d’une campagne de conformité avant son lancement.

# 9. Modèle un utilisateur, un compte

Le compte unique est le cœur du système. Il porte l'identité, les rôles, les objets, les obligations, les paiements, les preuves et les droits du contribuable.

## 9.1 Clé d'identité

- Clé principale : le NIF lorsqu'il existe ; le système déclenche sinon une demande de NIF en arrière-plan.

- Clé de repli : numéro de téléphone vérifié par code à usage unique, associé à une pièce d'identité légalement acceptée.

- Personnes morales : NIF et registre du commerce, avec mandataires nommément habilités.

- Un compte principal par personne ou organisation, plusieurs rôles (propriétaire, bailleur, locataire, commerçant, transporteur, mandataire) et plusieurs objets.

- Rapprochement d'identités contrôlé : aucune fusion automatique sur la seule similitude de noms ; la fusion exige une preuve et une double validation, et reste réversible.

### Déduplication, rôles et cycle de vie de l’identité

- Rôles reliés au compte principal sans confondre les responsabilités : personne physique, personne morale, représentant, mandataire, propriétaire, bailleur, locataire, commerçant, conducteur, dirigeant, opérateur, agent, fournisseur, partenaire.

- Déduplication probabiliste assistée : le système propose des rapprochements possibles ; une revue humaine est obligatoire pour les conflits d’identité et les rapprochements sensibles ; aucune fusion automatique risquée.

- Inscription progressive, minimisation des données et vérification proportionnée au risque.

- Gestion des représentants et des mandats, avec périmètre, durée et révocation.

- Identifiants alternatifs et récupération de compte contrôlée.

- Journalisation de toute modification d’identité sensible.

## 9.2 Niveaux de vérification

| Niveau | Preuve exigée | Droits ouverts |
| --- | --- | --- |
| N0 déclaratif | Téléphone vérifié | Consultation, simulation, signalement |
| N1 identifié | Pièce d'identité et adresse déclarée | Déclaration d'objets, paiement, quittance |
| N2 vérifié | Contrôle documentaire ou visite de terrain | Rattachement d'objets à forte valeur, contestation formelle |
| N3 certifié | NIF, registre du commerce, mandat notarié pour les représentants | Mandat de tiers, opérations d'entreprise, quitus fiscal |

Niveau N0-A — enrôlement assisté. Une personne sans téléphone, sans accès à Internet ou ne sachant pas lire ni écrire accède au niveau N0 par enrôlement assisté (chapitre 13A) : un agent habilité ou un guichet MOSOLO crée le compte, recueille le consentement oral et l’empreinte digitale comme marque de consentement, et remet une carte MOSOLO. Les droits ouverts sont ceux du niveau N0, étendus au paiement assisté ; l’élévation aux niveaux N1 à N3 suit les mêmes preuves que pour tout contribuable.

## 9.3 Parcours d'enrôlement par profil

Chaque profil dispose d'un parcours court, ne demandant que les informations utiles à ses obligations : citoyen ; propriétaire occupant ; bailleur ; locataire ; opérateur informel ; commerçant et entreprise ; transporteur et propriétaire de véhicule ; commerçant de marché ; fabricant et importateur ; opérateur de boissons et tabac ; organisateur d'événements ; annonceur publicitaire ; exploitant de carrière ; opérateur forestier ; batelier et opérateur portuaire ; occupant du domaine public ; association ; institution publique ; mandataire. La déclaration d'un rôle par l'utilisateur n'établit pas à elle seule la propriété ni la dette : elle ouvre une instruction.

### Graphe fiscal

Le compte unique relie une personne physique ou morale à ses identifiants, mandataires, coordonnées, objets, activités, obligations, paiements, recours et contrôles. Sans NIF, un identifiant provisoire et un parcours de régularisation sont ouverts ; une même personne peut détenir, sous une seule connexion, un espace personnel et des espaces d’entreprise. Les doublons sont rapprochés sans écrasement des preuves.

| Entité | Exemples | Relation |
| --- | --- | --- |
| Contribuable | Personne, société, association, institution | Possède, exploite, loue, représente ou utilise |
| Objet fiscal | Parcelle, bâtiment, commerce, véhicule, panneau, embarcation | Porte les caractéristiques et la géolocalisation |
| Rôle | Propriétaire, bailleur, locataire, exploitant, conducteur, mandataire | Détermine la responsabilité selon la règle |
| Obligation | Déclaration, paiement, renouvellement, document | Résulte d’une règle juridique versionnée |
| Transaction | Ordre, confirmation, règlement, annulation, remboursement | Se rapproche d’une obligation et d’un compte public |
| Preuve | Photo, titre, contrat, reçu, procès-verbal, signature | Scellée, horodatée et conservée |

## 9.4 Contenu du profil unifié

| Bloc | Données | Classification |
| --- | --- | --- |
| Identité | Identifiant unique, NIF, nom légal, pièce d'identité, date et lieu de naissance si légalement requis | Données personnelles sensibles |
| Contact | Téléphones, courriel, préférences de notification, consentements | Données personnelles |
| Adresse | Commune, quartier, avenue, référence de parcelle, coordonnées GPS, niveau de vérification | Données personnelles et géographiques |
| Rôles | Propriétaire, bailleur, locataire, occupant, gestionnaire, mandataire | Données fiscales |
| Objets | Parcelles, unités louées, baux, activités, établissements, véhicules, panneaux, antennes, embarcations, concessions, licences | Données fiscales |
| Situation | Obligations en cours, échéances, paiements, quittances, arriérés, litiges | Données fiscales sensibles |
| Preuves | Documents, photographies, procès-verbaux, décisions | Données probantes |
| Historique | Contrôles, notifications, recours, décisions, mandats | Données d'audit |

## 9.5 Ce que le compte unique change pour le contribuable

- Une seule saisie : les informations vérifiées sont réutilisées par tous les modules, sans redemander les mêmes pièces.

- Une vue unique : toutes les obligations, tous les objets, toutes les échéances et toutes les quittances au même endroit.

- Un seul paiement possible depuis le téléphone, avec référence unique et quittance immédiate.

- Un droit de contestation accessible depuis chaque objet, avec suivi du délai légal de traitement.

- Un mode diaspora : un propriétaire résidant à l'étranger paie par carte, désigne un mandataire local aux droits limités et télécharge ses quittances à distance.

# 10. Architecture fonctionnelle

La plateforme s'organise en sept domaines fonctionnels, chacun propriétaire de ses données et exposant des services aux autres. Cette séparation permet de faire évoluer une régie, un canal de paiement ou une catégorie de recette sans reconstruire l'ensemble.

| Domaine | Responsabilité | Ne fait pas |
| --- | --- | --- |
| Identité et contribuable | Comptes, rôles, vérification, mandats, consentements | Ne liquide aucune obligation |
| Objets et cadastre fiscal | Recensement, géolocalisation, cycle de vie des objets imposables | Ne détermine pas la propriété juridique |
| Droit et référentiel | Fiches de recettes, taux, exonérations, versions, publication | N'applique pas de règle non approuvée |
| Liquidation et obligations | Déclarations, calculs, avis de paiement, échéanciers, arriérés | Ne modifie pas une règle |
| Paiement et trésorerie | Orchestration, règlement, rapprochement, quittances | Ne crée pas d'obligation |
| Contrôle et contentieux | Missions, constats, notifications, recouvrement, recours | N'encaisse pas |
| Pilotage, IA et audit | Tableaux de bord, prévisions, détection de fraude, journal d'audit | Ne décide ni n'exécute d'acte financier |

Un principe traverse l'ensemble : les faits sont immuables et les corrections sont des écritures nouvelles. Un constat erroné n'est pas effacé, il est annulé par un acte contraire, motivé, signé et relié à l'original.

# 10A. Architecture multi-entités et multi-services

MOSOLO réunit sur une même plateforme des services et des entités qui font des choses différentes, avec des besoins, des calendriers, des intérêts et parfois des revendications concurrentes. Le système doit les faire coexister sans les confondre, sans qu’aucune entité ne puisse agir sur le périmètre d’une autre, et sans multiplier les comptes, les registres ou les circuits de paiement pour le citoyen. Principe : un socle commun, des espaces propres. Le citoyen voit un seul compte ; chaque entité ne voit et ne gère que ce que la loi lui attribue.

## 10A.1 Entités, besoins et intérêts

| Entité | Ce qu’elle fait | Besoins propres | Intérêt ou tension à gérer | Réponse du système |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Régies provinciales (DGRK, DGIPK, futures DGRFK et DGTK) | Assiette, liquidation, recouvrement | Registres, campagnes, contentieux, indicateurs | Répartition des compétences en cours de réforme | Administration compétente paramétrée par recette, jamais codée en dur (§ 1) |
| Ministères provinciaux | Tutelle et actes sectoriels | Vue limitée à leur périmètre légal | Accès à des données hors compétence | Accès par attributs (§ 12) |
| Communes et ETD | Recettes locales, marchés, services de proximité | Espace distinct, clés de répartition | Revendication d’un même fait générateur que la province | Refus des doublons (§ 6.3), espace communal séparé, arbitrage |
| Services techniques (voirie, transport, environnement, urbanisme) | Permis, autorisations, contrôles techniques | Workflow d’autorisation, conditions techniques | Délivrer une autorisation sans vérifier la situation fiscale | Autorisation conditionnée au quitus lorsque la règle l’exige |
| Opérateurs délégués (stationnement, marchés, ports, gares routières, péages) | Exploitation d’un service public | Tarifs, sessions, titres, contrôle | Tentation de collecter hors plateforme ou de retenir des fonds | Encaissement uniquement par points agréés, reversement direct, rapprochement (§ 18A) |
| Pouvoir central | Recettes centrales | Absence de double imposition | Chevauchement d’assiettes | Référentiel qui exclut les recettes centrales (§ 6.1) |
| Banques et prestataires de paiement | Encaissement et règlement | Référence, montant, confirmation | Commissions, délais de règlement | Contrats, délais, pénalités (§ 37) |
| Sous-traitants terrain | Recensement, enrôlement, constats | Lots, missions, rémunération | Gonfler la production | Contrôle qualité indépendant (§ 15A) |
| Partenaires de données (énergie, eau, télécoms, brasseries) | Fourniture de données | Protocole, finalité, sécurité | Protection de leurs clients | Protocoles signés, minimisation (§ 32) |
| Citoyens et entreprises | Déclarer, payer, prouver | Simplicité, un seul compte, preuve | Crainte de double paiement et d’arbitraire | Compte unique, preuve vérifiable, recours (§ 22) |
| Audit, inspection, société civile | Contrôle | Accès en lecture, indépendance | Pression sur les contrôleurs | Accès indépendant, journal inaltérable |

## 10A.2 Socle commun et espaces d’entité

| Partagé par toutes les entités (socle) | Propre à chaque entité (espace) |
| --- | --- |
| Identité et compte unique du contribuable | Recettes, règles et tarifs dont elle a la compétence |
| Cadastre fiscal et identifiants géographiques | Workflows, circuits d’approbation, délais de service |
| Registre juridique et moteur de liquidation | Agents, équipes, sous-traitants, missions |
| Orchestration des paiements, grand livre, rapprochement | Comptes publics bénéficiaires propres, verrouillés |
| Moteur de titres et de preuves (§ 19A) | Types de titres, modèles de QR, règles de validité |
| Audit, sécurité, journal | Tableaux de bord, rapports, indicateurs |
| Notifications, SVI, USSD, SMS | Modèles de messages et calendrier de campagnes |

Chaque objet, règle, titre, paiement et événement porte l’identifiant de l’entité responsable. Le cloisonnement est appliqué par le système (filtrage par entité et par attributs), pas par consigne.

## 10A.3 Coexistence et arbitrage des intérêts

- Une seule revendication par fait générateur : lorsque deux entités revendiquent le même objet pour le même fait générateur et la même période, le moteur bloque la seconde obligation et ouvre un dossier d’arbitrage au comité juridique et tarifaire.

- Partage transparent : lorsqu’une recette est partagée (clé de répartition légale), chaque entité voit sa part calculée, rapprochée et comptabilisée ; aucune ne peut modifier la clé.

- Aucune action hors périmètre : une entité ne peut ni lire, ni modifier, ni suspendre une règle, un titre ou une obligation d’une autre entité ; les échanges passent par des API contractualisées.

- Dépendances explicites : lorsqu’un service d’une entité dépend d’une autre (permis de bâtir conditionné au quitus, autorisation de transport conditionnée à la vignette), la condition est une règle versionnée, visible du citoyen.

- Accords de niveau de service entre entités : délais d’instruction, de reversement et de réponse aux vérifications, suivis au tableau de bord et à l’audit.

- Transparence pour le citoyen : dans son compte unique, chaque obligation et chaque titre indiquent l’entité responsable, sa base légale et la voie de recours.

## 10A.4 Ajouter une entité ou un service sans redéveloppement

Chaque nouveau service est décrit par une fiche de configuration de module, validée en maker-checker par le programme, le juridique et l’entité concernée, puis testée en environnement de recette avant activation.

| Élément de la fiche | Contenu |
| --- | --- |
| Entité responsable | Administration compétente, responsable de module, comptes bénéficiaires |
| Types d’objets | Parcelle, véhicule, emplacement, panneau, étal, embarcation, événement, etc. |
| Règles de recettes | Références au registre juridique (§ 6.2) |
| Types de titres et de preuves | Selon le catalogue du § 19A.4 |
| Modèle de validité | Horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel, par usage, par événement (§ 19A.3) |
| Mécanismes de preuve | QR dynamique ou statique, plaque, vignette, SMS, carte, reçu imprimé, lecture de plaque d’immatriculation |
| Règles d’usage | Usage unique ou multiple, zone, transférabilité, tolérance, prolongation, remboursement |
| Canaux | Application, USSD, SVI, guichet, point de paiement, agent, terminal |
| Workflows terrain | Missions, constats, contrôles, équipes et sous-traitants (§ 15A) |
| Tableaux de bord | Indicateurs propres à l’entité |
| Dépendances | Conditions vis-à-vis d’autres modules ou entités |

Ce mécanisme permet d’intégrer progressivement ParkSmart, KIN-AVIA FISCUS, les marchés, les ports ou tout service futur sur le même socle.

Critère d’acceptation. Étant donné deux entités revendiquant le même fait générateur pour le même objet et la même période, lorsque la seconde tente de créer l’obligation, alors le système la bloque, ouvre un dossier d’arbitrage et n’expose au citoyen aucune double obligation.

# 11. Catalogue des modules

| N° | Module | Fonction principale |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identité et compte contribuable | Compte unique, rôles, mandats, niveaux de vérification |
| 2 | Enrôlement et vérification | Parcours par profil, contrôle des pièces, anti-doublon |
| 3 | Portail contribuable | Vue des objets, obligations, paiements, recours |
| 4 | Application citoyenne Android | Accès mobile, paiement, quittance, QR |
| 5 | Portail web public | Information, simulateurs, vérification de quittance |
| 6 | USSD et SMS | Consultation et paiement sans smartphone, notifications |
| 7 | Gestionnaire de relations contribuable–objet | Rattachement, détachement, preuve, historique |
| 8 | Cadastre fiscal géospatial | Couches, objets, identifiants géographiques, cartes |
| 9 | Intelligence foncière et locative | Unités, baux, occupation, anomalies, couverture |
| 10 | Registre des activités et patentes | Commerces, catégories, marchés, renouvellements |
| 11 | Véhicules et circulation | Vignette, taxe de circulation, mutations, contrôles |
| 12 | Autorisations de transport | Licences, corridors, validité, contrôle |
| 13 | Embarquement et débarquement | Points, flux, perception, reçus |
| 14 | Stationnement public | Zones, places, abonnements, perception mobile |
| 15 | Publicité extérieure | Panneaux, surfaces, autorisations, plaques QR |
| 16 | Antennes et infrastructures télécoms | Sites, opérateurs, liquidation annuelle |
| 17 | Boissons, alcools et tabac | Volumes, déclarations, rapprochement grands redevables |
| 18 | Contribution plastique et environnement | Assujettis, déclarations, reversements (sous réserve d'édit) |
| 19 | Assainissement, voirie et drainage | Redevances rattachées aux objets existants |
| 20 | Marchés et domaine public | Emprises, étals, places, occupations temporaires |
| 21 | Spectacles et événements | Autorisations, billetterie déclarée, liquidation |
| 22 | Carrières et recettes minières | Sites, superficies, flux, déclarations |
| 23 | Recettes forestières | Concessions, produits non ligneux |
| 24 | Ports, embarcations et accostage | Embarcations, quais, mouvements, redevances |
| 25 | Péage provincial | Axes, passages, reçus électroniques |
| 26 | Moteur de règles juridiques et tarifaires | Fiches, versions, publication, simulation |
| 27 | Déclaration et liquidation | Déclarations, calculs, avis, échéanciers |
| 28 | Orchestration des paiements | Canaux, références, idempotence, états |
| 29 | Règlement en trésorerie | Comptes publics, relevés, imputations |
| 30 | Rapprochement | Appariement obligation–paiement–règlement–comptabilité |
| 31 | Quittances électroniques | Génération, signature, vérification QR, statuts |
| 32 | Arriérés et créances | Encours, âge de la dette, priorisation |
| 33 | Campagnes de recouvrement | Relances graduées, segments, canaux, résultats |
| 34 | Recensement terrain | Missions, zones, objets provisoires, preuves |
| 35 | Inspection et constat | Dossiers, procès-verbaux, notifications |
| 36 | Gestion des dossiers d'exécution | Mise en demeure, mesures légales, suivi |
| 37 | Réclamations et recours | Contestations, délais, décisions, voies de recours |
| 38 | Gestion documentaire | Pièces, versions, intégrité, conservation |
| 39 | Notifications et communication | SMS, courriel, application, courrier, preuve d'envoi |
| 40 | Renseignement anti-fraude | Signaux, alertes, enquêtes, preuves |
| 41 | Centre de commandement exécutif | Vue Gouverneur, alertes, décisions |
| 42 | Tableau de bord régie fiscale | Assiette, liquidation, recouvrement, contentieux |
| 43 | Tableau de bord régie des taxes | Droits, taxes et redevances urbaines |
| 44 | Tableaux de bord ministériels | Périmètre légal de chaque ministère |
| 45 | Salle de contrôle finances et trésorerie | Encaissements, écarts, exceptions |
| 46 | Audit et investigation | Accès en lecture, pistes, extractions probantes |
| 47 | Prévision des recettes | Scénarios, hypothèses, sensibilité |
| 48 | Recommandation d'investissement public | Capacité disponible, projets, scénarios d'affectation |
| 49 | Gestion des agents IA | Modèles, versions, validations, journaux |
| 50 | Apprentissage et connaissance | Formation, procédures, certification |
| 51 | Accès et délégations | Rôles, attributs, habilitations temporaires, revues |
| 52 | Intégration et API | Partenaires, quotas, clés, journaux d'appels |
| 53 | Administration de la plateforme | Environnements, versions, configuration technique |
| 54 | Transparence publique | Recettes agrégées et réalisations, sans données personnelles |
| 55 | Supervision et santé du système | Disponibilité, performance, incidents |
| 56 | Grands redevables | Suivi dédié des redevables à fort enjeu |
| 57 | Registre des exonérations | Fondement, preuve, durée, révision |
| 58 | Gestion des équipements terrain | Terminaux, révocation, chiffrement, expiration des données |

### Modules complémentaires

| N° | Module | Fonction principale |
| --- | --- | --- |
| 59 | Grand livre public | Écritures en partie double, suspense, contre-écritures, clôtures (§ 20.1) |
| 60 | Coffre des comptes bénéficiaires | Comptes publics approuvés, changements sous quorum (§ 12.3) |
| 61 | Moteur de découverte des recettes | Signaux, fiches d’opportunité, pipeline de décision (§ 8.4) |
| 62 | Rapprochement aérien (MOSOLO AVIA — KIN-AVIA FISCUS) | Rapprochement des flux aériens, sous validation juridique (§ 11.1) |
| 63 | Enrôlement assisté et guichets MOSOLO | Enrôlement sans téléphone, consentement oral et par empreinte, guichets communaux (§ 13A) |
| 64 | Serveur vocal interactif multilingue | Consultation, enrôlement simplifié, paiement et vérification à la voix (§ 13A.1) |
| 65 | Carte MOSOLO | Émission, révocation, réémission, vérification (§ 13A.2) |
| 66 | Réseau des points de paiement agréés | Référencement, encaissement sur référence, délais de règlement (§ 18A.2) |
| 67 | Portail des partenaires et gestion des équipes terrain | Accréditation des sous-traitants, invitation et habilitation des agents, lots, missions, qualité (§ 15A) |
| 68 | Vérification publique par code court | Quittances, cartes et badges d’agents vérifiables par SMS, USSD et SVI (§ 18A.5) |
| 69 | Ligne de signalement et contrôles mystère | Signalements protégés, contrôles périodiques (§ 18A.8) |
| 70 | Moteur de titres et de validité | Titres temporaires, statuts vert, ambre et rouge, usage unique, prolongation (§ 19A) |
| 71 | Contrôle des titres | Contrôle par plaque, QR ou code, en ligne et hors ligne, journal des contrôles (§ 19A.6) |
| 72 | Espaces d’entité et configuration des modules | Cloisonnement, fiches de configuration, arbitrage entre entités (§ 10A) |
| 73 | Répartition des recettes | Clé versionnée, calcul sur recettes rapprochées, deux flux de décaissement, tableau de répartition (§ 37A) |
| 74 | Invitations et gestion des accès | Espaces d’entité, rattachement des modules, invitations en cascade, niveaux d’accès, inscription publique réservée aux contribuables (§ 12A) |
| 75 | Stationnement intelligent (ParkSmart) | Zones payantes, tarification dynamique, réservations de voirie, capteurs et LPR (§ 11A) |
| 76 | Billetterie multi-opérateurs (RakaPay) | Opérateurs, tickets à durée, vente assistée, contrôle et pénalités (§ 11D) |
| 77 | Publicité extérieure augmentée (KIN PUB CONTROL) | Registre et carte des supports, OCR, dossiers de constat, supervision (§ 11B) |
| 78 | Hub de réconciliation aérienne (KIN-AVIA FISCUS) | RRH, connecteurs BSP/GDS, IFA, rapprochement RVA et DGM (§ 11C) |
| 79 | Plaque fiscale immobilière (NFIU) | Émission, scan, statut occupé ou loué (§ 16.7) |
| 80 | Contrôle de la dépense publique (CALCU) | Registre des comptes publics, passerelle bancaire, justificatifs, moteur de correspondance (§ 27A) |
| 81 | Pass moto-taxis (wewa) — extension de la billetterie RakaPay | Registre des motos, conducteurs et stations ; pass jour, semaine, mois ; gilet et autocollant QR ; coopératives ; contrôle protecteur (§ 11D.8) |

Correspondance avec les modules M01 à M20 de la spécification KIN RECETTES : M01 → 1–2 ; M02 → 7 ; M03 → 8 ; M04 → 26 ; M05 → 27 ; M06 (facturation publique, échéances, acomptes autorisés) → 27, 32 ; M07 → 28 ; M08 → 30, 59 ; M09 → 31 ; M10 → 34, 35, 58 ; M11 → 32, 33 ; M12 → 37 ; M13 → 40 ; M14 → 41–45 ; M15 → 46 ; M16 → 51, 74 ; M17 → 52 ; M18 (SMS, push, courriel, WhatsApp autorisé) → 39 ; M19 (pièces, OCR, signature) → 38 ; M20 (communes, zones, calendriers, devises, langues) → 53, 72.

## 11.1 Verticales MOSOLO

Les modules sectoriels sont regroupés en verticales configurables, toutes branchées sur le même socle : identité, droit, paiement, grand livre, audit et GIS communs. Aucune verticale ne possède son propre compte contribuable, ses propres règles hors registre ou son propre circuit de paiement. D’autres secteurs légalement couverts peuvent être ajoutés sans redéveloppement du socle.

| Verticale | Modules | Exigences spécifiques |
| --- | --- | --- |
| MOSOLO Property | 7, 8, 9 | Parcelle, bâtiment, unité, usage, occupation ; propriété déclarée, observée, vérifiée ou contestée (§ 16) |
| MOSOLO Rental | 9 | Baux, loyers, retenue, détection d’anomalies locatives (§ 16.4) |
| MOSOLO Business | 10, 17, 56 | Relier entreprise, établissement, activité, localisation, autorisations, dirigeants, objets taxables et historique ; ne jamais confondre existence d’une activité et assujettissement : la règle juridique reste déterminante |
| MOSOLO Mobility | 11, 12, 25 | Référentiel des véhicules et objets de mobilité, autorisations et obligations applicables |
| MOSOLO Parking | 14, 75 (chapitre 11A) | Zones, sessions, paiement par QR, USSD ou application, contrôle, exemptions, rapprochement ; architecture ouverte permettant l’intégration de ParkSmart comme verticale MOSOLO |
| MOSOLO Advertising | 15, 77 (chapitre 11B) | Inventaire géolocalisé des panneaux et enseignes ; croisement autorisation ↔ objet observé ↔ obligation ↔ paiement ↔ échéance |
| MOSOLO Telecom | 16 | Antennes et emprises ; même croisement autorisation ↔ objet ↔ obligation ↔ paiement ↔ échéance |
| MOSOLO Markets | 20 | Stands, étals, places, digitalisation de la collecte |
| MOSOLO Public Domain | 19, 20 | Emprises, occupations temporaires et permanentes |
| MOSOLO Environment | 18, 19 | Assainissement, déchets, contribution plastique sous réserve d’édit |
| MOSOLO Ports | 13, 24 | Ports et fluvial, embarcations, quais, mouvements ; pilote après cadrage sectoriel |
| MOSOLO AVIA | 62, 78 (chapitre 11C) | KIN-AVIA FISCUS devient une verticale spécialisée de rapprochement aérien (données BSP, GDS et opérateurs), sous validation juridique de ses mécanismes ; pilote après cadrage |
| MOSOLO Events | 21 | Autorisations d’événements, billetterie déclarée |
| MOSOLO Construction | 22 | Carrières, droits de voirie liés aux chantiers et permis de bâtir, quitus fiscal (§ 8.2) |
| MOSOLO Assets | 48, 61 | Patrimoine provincial, droits d’usage d’actifs publics (§ 8.2) |
| MOSOLO Billetterie et moto-taxis (RakaPay) | 12, 14, 20, 25, 76, 81 (§ 11D) | Tickets urbains à durée pour tous les usages payants, dont le pass des plus d’un million de wewa : identification des motos et conducteurs, pass légal, paiement sans espèces, coopératives, contrôle protecteur |
| MOSOLO Recovery | 32, 33, 36 | Arriérés, campagnes, dossiers d’exécution (§ 21) |

## 11.2 Moteur de liquidation (Assessment Engine)

- Calcul déterministe, versionné, testable et explicable, exécuté uniquement à partir de règles publiées du registre (§ 6.2).

- Chaque obligation conserve : les données d’entrée, la formule, la version exacte de la règle, les arrondis, la date, l’auteur ou l’automate, les preuves et le résultat.

- Recalcul contrôlé lors d’un changement légal, avec historique complet et motif ; l’ancienne liquidation n’est jamais écrasée.

- Aucune logique fiscale cachée dans l’interface (front-end) ni dans un modèle d’IA.

- Tests par jeux de cas juridiques validés par les juristes provinciaux (§ 44).

## 11.3 Moteur de notification

- Avis numériques et imprimables, échéances, rappels, pièces demandées, historique et explication du calcul.

- Mises en demeure uniquement lorsqu’elles sont légalement autorisées, avec double validation (§ 21).

- Canaux : SMS, courriel, application, USSD et courrier selon disponibilité, avec préférences de canal du contribuable et preuve de délivrance conservée.

- Modèles de messages (templates) versionnés par recette et par langue ; langage simple et parcours assisté.

# 11A. Verticale MOSOLO Parking (ParkSmart)

ParkSmart transforme le stationnement urbain en actif public générateur de recettes, piloté par la donnée. Le stationnement est aujourd’hui un actif public non exploité : stationnement sauvage sur les axes structurants, occupation abusive des trottoirs, absence de rotation, collecte manuelle non auditée, absence de données, fuites financières permanentes et aucun mécanisme d’optimisation tarifaire. La voirie cesse d’être un espace anarchique pour devenir une infrastructure fiscale locale. Toutes les règles de ce chapitre s’exécutent sur le socle MOSOLO : identité, règles juridiques, paiement direct au compte public, titres à durée de validité (§ 19A), contrôle (§ 15, § 15A) et audit.

## 11A.1 Décision structurante proposée

- Toutes les artères principales de Kinshasa deviennent des zones de stationnement payant réglementé.

- L’intégralité des voiries de la commune de Gombe devient zone payante.

- Tarification intelligente, contrôlée et traçable.

- Mise en œuvre sans investissement public dans le système numérique (§ 37A), sous réserve de l’acte réglementaire délimitant les zones et fixant les tarifs.

## 11A.2 Tarification intelligente et évolutive

| Mode | Usage |
| --- | --- |
| Horaire, journalière, par zone | Base tarifaire |
| Différenciée selon la demande | Zones et heures de forte demande |
| Événements | Tarif spécial ponctuel |
| Pré-réservation premium | Place garantie avec prime |
| Résidentielle digitale | Abonnement virtuel lié à la plaque |
| Entreprises et zones commerciales | Abonnements professionnels |
| Courte durée | Rotation rapide devant les commerces |
| Longue durée majorée | Dissuader l’occupation prolongée |

Cible d’occupation : maintenir volontairement 15 à 25 % de places disponibles pour maximiser la rotation, le nombre de véhicules payants par jour et les recettes par mètre linéaire, tout en réduisant la congestion. Toute grille tarifaire est une règle du registre juridique (§ 6.2), approuvée avant activation.

## 11A.3 Sources de recettes

| Source | Contenu |
| --- | --- |
| Redevances de stationnement | Paiement horaire, journalier, anticipé ; prolongation à distance par mobile ; abonnements professionnels et résidentiels virtuels |
| Pénalités | Non-paiement, dépassement, stationnement interdit, récidive majorée, blocage administratif des récidivistes — selon le barème et la procédure fixés par l’acte réglementaire |
| Réservations temporaires de voirie | Déménagements, chantiers, livraisons, événements |
| Zones premium | Zones à haute demande, commerciales, administratives, gouvernementales |
| Services à valeur ajoutée | Pré-réservation garantie, zone VIP, stationnement avec recharge électrique (phase future), analyses urbaines, partenariats commerciaux locaux |
| Données urbaines | Flux de véhicules, zones congestionnées, appui à la planification urbaine, à la circulation et aux décisions budgétaires — uniquement sous forme agrégée et anonymisée (§ 8.2, § 32) |

## 11A.4 Technologie

- Paiement par QR, Mobile Money, USSD, carte bancaire, portefeuille électronique ; prolongation à distance ; reçus numériques ; permis virtuels liés à la plaque.

- La plaque d’immatriculation est l’identifiant central : historique complet, profil de récidive, score de conformité (§ 19A.4 : titre lié à la plaque, aucun papier à montrer).

- Déploiement progressif de capteurs d’occupation, de la géolocalisation, de la vérification instantanée, de caméras de lecture automatique des plaques (LPR) et de patrouilles guidées par la donnée.

## 11A.5 Optimisation des espaces

- Reconfiguration : passage du stationnement parallèle au stationnement en épi sur les axes compatibles, création de nouvelles baies, zones de livraison dédiées, zones de rotation rapide, zones longue durée en périphérie.

- Surréservation contrôlée (pré-réservation) de 10 à 15 %, calculée sur l’historique réel pour compenser les annulations. Cette option n’est activable qu’après validation juridique au regard de la protection du consommateur, avec garantie de place ou compensation automatique en cas d’indisponibilité.

## 11A.6 Contrôle et exécution

- Liaison directe paiement ↔ plaque ; vérification instantanée par le terminal de l’agent ou par caméra.

- Constat numérique immédiat par un agent habilité et notification par SMS ; l’amende suit le barème réglementaire et reste contestable (§ 22).

- Blocage administratif en cas d’impayés chroniques et mise en fourrière priorisée par score de récidive : ces mesures sont décidées par l’autorité compétente selon la procédure légale, jamais déclenchées par l’algorithme seul (§ 21).

- Le contrôle devient technologique et non conflictuel ; aucun agent n’encaisse d’espèces (§ 18A).

## 11A.7 Impact attendu et affectation

- Hausse potentielle des recettes de stationnement de 20 à 40 % grâce à la tarification dynamique, à la réduction des fuites, à la rotation et au contrôle automatisé (estimation du dossier source, à confirmer par le pilote).

- Recettes quotidiennes indexées sur le volume réel, prévisibilité mensuelle, auditabilité permanente.

- Affectation proposée : entretien routier, signalisation, modernisation de la voirie, sécurité urbaine, mobilité, projets environnementaux, avec transparence intégrale. Une telle affectation exige un acte juridique compatible avec le principe d’universalité budgétaire de la LOFIP (Annexe B, point 25) ; à défaut, elle prend la forme d’un engagement de programmation publié au tableau de transparence (§ 27.3).

## 11A.8 Déploiement et demande formelle

| Phase | Durée | Périmètre |
| --- | --- | --- |
| 1 — Activation | 3 mois | Gombe intégrale et axes structurants pilotes |
| 2 — Extension | 6 mois | Routes commerciales majeures, zones administratives |
| 3 — Généralisation | Progressive | Extension communale, zones à forte densité |

Demandes formulées : validation politique ; autorisation de transformer les axes principaux en zones payantes ; validation de la Gombe comme zone payante intégrale ; signature du protocole de partenariat ; lancement de la phase pilote (décision 19, § 47.3). « Chaque jour sans ParkSmart représente une perte directe pour la Ville. »

# 11B. Verticale MOSOLO Advertising (KIN PUB CONTROL)

« Digitaliser la publicité extérieure, sécuriser les recettes, assainir l’espace urbain. » La multiplication des panneaux, enseignes et supports installés sans autorisation constitue un enjeu administratif, financier et urbain. KIN PUB CONTROL met la technologie au service de l’autorité publique, sans la remplacer : le contrôleur devient un collecteur de preuves, l’autorité conserve son pouvoir de décision, la technologie assure la traçabilité.

## 11B.1 Problèmes adressés et objectifs

Problèmes : absence de base numérique exhaustive des supports autorisés ; identification lente des supports irréguliers ; contrôles difficiles à organiser et à superviser ; faible traçabilité des constats ; contestations ; suivi difficile des paiements ; méconnaissance du patrimoine publicitaire et de son potentiel.

Objectifs : constituer la base numérique des supports autorisés ; les géolocaliser ; identifier numériquement les autorisations ; faciliter les contrôles ; documenter les infractions par des preuves numériques ; tracer les procès-verbaux ; suivre paiements et procédures ; produire des statistiques ; réduire les manipulations d’espèces ; améliorer la mobilisation des recettes.

## 11B.2 Enregistrement et cartographie des supports

Chaque support autorisé est enregistré avec : identité de l’exploitant, référence de l’autorisation, localisation et coordonnées GPS, dimensions, type de publicité, durée et échéance de l’autorisation, photographies, situation des droits. Il reçoit un identifiant unique et une plaque QR (§ 19A.4). La carte montre les supports autorisés, les autorisations arrivant à expiration, les zones saturées, les zones à contrôler, les supports signalés et les interventions réalisées.

## 11B.3 Contrôle, infraction et notification

- Le contrôleur, dont l’identité et l’accréditation sont vérifiées par le système, photographie le support suspect ; le GPS, la date et l’heure sont enregistrés automatiquement ; la lecture optique (OCR) extrait les références visibles et l’application recherche l’autorisation correspondante.

- En cas d’irrégularité apparente, l’application ne prononce pas la sanction : elle constitue un dossier de constat (contrôleur, localisation, date, photos, référence, exploitant, nature présumée, observations), transmis au superviseur puis à l’autorité compétente.

- Après validation, l’exploitant reçoit une notification numérique : référence du dossier, support, nature du constat, preuves, démarches, délais, voies de contestation et modalités officielles de paiement.

- Le paiement éventuel s’effectue par les canaux officiels vers le compte public (§ 18A) ; le contrôleur ne collecte jamais d’argent.

## 11B.4 Contrôleurs accrédités, anticorruption et supervision

- Contrôleurs formés, identifiés, accrédités, limités à l’application officielle, sans pouvoir de modifier ou supprimer un constat, évalués et révocables (§ 15A) ; ils ne constituent pas une administration parallèle.

- Rémunération fondée sur la qualité : contrôles réalisés, qualité des preuves, exactitude, absence de faux signalements, constats validés, respect des procédures, comportement professionnel — jamais sur le seul nombre de sanctions (§ 37A.5).

- Anticorruption : traçabilité de chaque opération, preuves numériques, séparation constat / vérification / décision, absence d’espèces, journal d’audit, contestation officielle, signalement des abus (§ 18A.8), badge vérifiable par les exploitants contre les faux contrôleurs (§ 15A.6).

- Tableau de supervision : supports enregistrés et actifs, autorisations expirées, contrôles, infractions, dossiers validés, paiements, procédures en cours, supports retirés ou régularisés, recettes, performance des équipes.

## 11B.5 Phase pilote et vision

Pilote en sept étapes : sélection de communes ou axes à forte concentration ; recensement numérique des supports ; enregistrement des autorisations existantes ; formation et accréditation des contrôleurs ; déploiement de l’application ; évaluation ; extension progressive. À terme : demande et renouvellement d’autorisation en ligne, paiement des droits, cartographie des espaces disponibles, gestion des contrats publicitaires, suivi des échéances, contrôle automatisé, statistiques par commune, portail des entreprises publicitaires, portail citoyen de signalement, analyse d’images par IA pour détecter les supports non enregistrés. Connaître chaque support, savoir s’il est autorisé, savoir qui l’exploite, suivre sa situation et sécuriser les recettes qui en découlent.

# 11C. Verticale MOSOLO AVIA (KIN-AVIA FISCUS)

Plateforme souveraine de compensation et de traçabilité fiscale aérienne. La Ville dispose légalement d’une taxe urbaine intégrée au billet passager (incluant la taxe dite « Kimbuta ») et d’une taxe d’embarquement sur le fret aérien. Ces taxes sont payées, incluses dans les billets et collectées, mais n’atterrissent pas intégralement dans les comptes de la Ville. Il ne s’agit pas d’un déficit ponctuel de recouvrement mais d’un défaut d’architecture fiscale. Principe visé : la Ville ne doit plus jamais dépendre des déclarations des compagnies aériennes pour ses propres recettes.

## 11C.1 Constat chiffré (données du dossier source, à vérifier)

| Donnée | Valeur |
| --- | --- |
| Passagers au départ | ≈ 420 000 par an |
| Taxe moyenne | ≈ 5 USD par passager |
| Potentiel théorique annuel (hors fret) | ≈ 2,1 M USD |
| Recettes constatées historiquement | ≈ 0,4 à 0,5 M USD par an |
| Collecte 2017 – mi-2019 | 1,409 M USD, pour des projections annuelles d’environ 3 M USD |
| Fret aérien | ≈ 0 USD déclaré |

## 11C.2 Chaîne actuelle et points de rupture

Les taxes sont calculées dans le billet par les systèmes de distribution (GDS) à partir de la base mondiale des taxes de l’IATA (Ticket Tax Box Service, TTBS) ; les agences vendent ; les montants transitent par le Billing and Settlement Plan (BSP) de l’IATA ; les fonds sont reversés aux compagnies, à qui il revient de reverser les taxes. Ruptures : aucun accès de la Ville au flux BSP ; aucun lien automatisé entre billets émis (GDS/BSP), passagers embarqués (Régie des Voies Aériennes, RVA), sorties validées (Direction Générale de Migration, DGM) et montants reversés ; reporting non consolidé des banques collectrices.

## 11C.3 Concept : couche souveraine de réconciliation

KIN-AVIA FISCUS ne remplace pas la chaîne IATA : il crée une couche locale de contrôle. Trois flux convergent vers un Revenue Reconciliation Hub (RRH) contrôlé par la Ville : données de billetterie (IATA/BSP/GDS), données d’embarquement (RVA), données de sortie du territoire (DGM). La Ville ne demande plus combien elle doit recevoir : elle le calcule.

- Intégration par API avec les compagnies structurées (GDS, systèmes de contrôle des départs DCS) : extraction des ventes au départ de Kinshasa.

- Portail sécurisé pour les agences locales et opérateurs partiels : comptes certifiés, déclarations structurées.

- Identifiant Fiscal Aérien (IFA) unique rattaché au vol et au passager, intégré au code QR fiscal de la carte d’embarquement.

## 11C.4 Flux opérationnel

- Émission du billet et calcul de la taxe par GDS/TTBS.

- Génération de l’IFA.

- Intégration au code QR de la carte d’embarquement.

- Scan à l’embarquement par la RVA.

- Validation de sortie par la DGM.

- Rapprochement automatique mensuel : billets vendus, passagers embarqués, passagers sortis, montants reversés via le BSP.

- Facturation ou compensation automatique des écarts auprès des compagnies.

- Contrôle terrain par lecteur QR.

Règle proposée par le dossier source : « billet sans IFA KIN-AVIA = non validable au départ », avec pénalités électroniques, suspension d’accès au départ et retrait d’agrément en cas de non-intégration, fondés sur des arrêtés provinciaux conditionnant l’autorisation d’exploitation, la reconnaissance des billets et l’accès aux infrastructures. Dans MOSOLO, ces mesures ne s’appliquent qu’une fois l’arrêté adopté, en coordination avec la RVA, la DGM, l’autorité de l’aviation civile et les compagnies, et sont décidées par l’autorité compétente : le système constate et calcule, il ne sanctionne pas seul (§ 21, Annexe B, point 23).

## 11C.5 Impact et valeur stratégique

Scénario prudent du dossier source : récupération de 85 % du potentiel, soit ≈ 1,8 M USD par an et un gain structurel net d’environ + 1,3 M USD par an, hors fret, dont le potentiel s’ajoute. Au-delà des recettes : souveraineté sur les flux aériens, visibilité en temps réel des départs, base migratoire consolidée, outil anticorruption, crédibilité auprès des partenaires. Aucune nouvelle taxe, aucun coût supplémentaire pour le voyageur, aucune interférence avec Go-Pass, alignement sur les standards IATA. Chaque départ devient connu, compté, vérifié, compensé.

## 11C.6 Modèle de rémunération

Le dossier source proposait une répartition indicative spécifique de 65 % pour la Ville et 35 % pour Groupe Nseya sur les montants effectivement récupérés. Le modèle retenu pour l’ensemble de MOSOLO est la clé du § 37A ; toute clé spécifique à la verticale AVIA exigerait une décision et un acte distincts (Annexe B, point 24).

# 11D. Billetterie urbaine multi-opérateurs et droits d’accès (socle RakaPay)

RakaPay apporte à MOSOLO une couche de billetterie numérique multi-opérateurs pour tous les usages urbains soumis à un droit d’accès payant : transport urbain (bus, minibus, rail futur), stationnement public et privé, taxe journalière des transports (moto-taxis ou wewa — plus d’un million à Kinshasa, § 11D.8 —, taxis, bus, minibus, cars), péages et zones régulées, marchés et espaces de vente informelle, accès à des zones ou services à durée limitée, et tout service nécessitant un ticket, une durée, une localisation et une validation. Cette couche s’appuie sur le moteur de titres du § 19A.

## 11D.1 Définition du ticket

Un ticket est un droit d’accès numérique caractérisé par : un opérateur (marchand), un type de service, une durée ou un usage, une localisation obligatoire, une période de validité et un code QR unique, infalsifiable et traçable.

| Famille | Durées configurables |
| --- | --- |
| Accès ouverts (transport, marchés, zones) | 1, 7, 15 ou 30 jours |
| Stationnement | 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ou 24 heures ; 7, 15 ou 30 jours |

Chaque opérateur définit le nom commercial du ticket, en propose le prix et l’associe à une localisation cartographique ; lorsque le ticket porte une recette publique, le prix est une règle approuvée du registre juridique (§ 6.2).

## 11D.2 Rôles

| Rôle RakaPay | Équivalent MOSOLO | Pouvoirs |
| --- | --- | --- |
| Superuser | Administrateur de la plateforme et comité de pilotage | Paramétrage global, validation des opérateurs, supervision des flux, audit, gouvernance des pénalités et commissions |
| Merchant Admin (exploitant) | Opérateur délégué, entité responsable du module (§ 10A, § 12A) | Création et tarification des tickets dans son périmètre, gestion exclusive de ses agents, commissions et pénalités dans les limites approuvées, accès à ses ventes |
| Agent | Agent de terrain de l’opérateur (§ 15A) | Contrôle et validation QR, application des pénalités prédéfinies, vente assistée ; exclusif à un opérateur, sans visibilité croisée |
| Client | Contribuable ou usager (§ 12A.1) | Achat par application ou canal assisté, ticket par application et SMS de secours, présentation du QR |

## 11D.3 Contrôle et pénalité

- Tout usager sans ticket valide ou avec un ticket expiré paie le ticket et une pénalité, exprimée en pourcentage du ticket et fixée dans les limites de l’acte réglementaire.

- Toute vente consécutive à une infraction est tracée ; toute pénalité est justifiée, horodatée, auditée et contestable ; aucun contrôle manuel hors système n’est autorisé.

## 11D.4 Harmonisation avec la règle « zéro espèce »

Le socle RakaPay prévoyait la vente de tickets en espèces par l’agent via l’application. Dans MOSOLO, aucun agent public ni agent d’un sous-traitant n’encaisse d’espèces (§ 18A). La vente en espèces n’est possible que par un point de paiement agréé (§ 18A.2) ; un vendeur d’opérateur délégué ne peut vendre en espèces que s’il est lui-même référencé comme point de paiement agréé d’un prestataire habilité, avec règlement quotidien vers le compte public et rapprochement (Annexe B, point 26). Les commissions des vendeurs d’opérateurs privés sont contractuelles et distinctes de la réserve de 10 % des agents (§ 37A.5).

## 11D.5 Fonctionnalités et exigences

QR unique par ticket ; validation en ligne et hors ligne ; paiements multicanaux ; multidevise ; multilingue (français, anglais, lingala, swahili, extensible au kikongo et au tshiluba) ; cartographie obligatoire ; historique infalsifiable ; architecture multi-opérateurs native ; sécurité de niveau bancaire et chiffrement de bout en bout ; haute disponibilité ; montée en charge urbaine ; interface très simple pour les agents ; applications Android et iOS ; administration web sécurisée. Le socle RakaPay avait été conçu comme produit minimal viable avec un calendrier de sept semaines et un plafond budgétaire de 500 USD, hébergé chez un fournisseur commercial ; dans MOSOLO, ce sont la feuille de route (§ 34) et les exigences d’hébergement souverain (§ 33) qui s’appliquent.

## 11D.6 Parcours opérationnels

Usager — exemple du stationnement. 1) L’usager se gare. 2) Il achète son ticket dans l’application, par USSD, ou le paie auprès d’un point de paiement agréé. 3) Il reçoit un QR unique, et un SMS de secours. 4) En cas de contrôle, le QR ou la plaque est vérifié. 5) Le système valide le ticket ou déclenche la procédure de pénalité réglementaire.

Agent d’opérateur. 1) Connexion à son espace opérateur (compte invité, § 12A). 2) Accès aux seuls tickets autorisés pour son opérateur et sa zone. 3) Vente assistée : l’usager paie sur son téléphone ou chez un point agréé ; la vente en espèces n’est possible que si l’agent est lui-même référencé comme point de paiement agréé (§ 11D.4). 4) Scan et validation sur le terrain, en ligne ou hors ligne. 5) Application automatique des règles de validité. 6) Calcul instantané de sa commission selon la grille contractuelle de l’opérateur, visible dans son espace.

Opérateur (exploitant). Analyse quotidienne des ventes, des contrôles et des pénalités ; ajustement des prix et des commissions dans les limites approuvées ; pilotage opérationnel par données réelles (zones, heures, agents).

Supervision (Superuser). Supervision globale des opérateurs et des flux ; audit comportemental des agents (ventes atypiques, annulations, écarts entre contrôles et ventes) ; blocage préventif d’un agent ou d’un opérateur en cas d’abus détecté, sous décision motivée ; reporting institutionnel.

## 11D.7 Modèle économique ouvert de la billetterie

Le socle RakaPay repose sur un principe d’ouverture multi-opérateurs : la plateforme accueille aussi des opérateurs privés (parkings privés, organisateurs d’événements, gestionnaires d’espaces commerciaux, transporteurs privés) qui vendent leurs propres tickets. Leurs ventes ne sont pas des recettes publiques : elles sont réglées directement à l’opérateur privé, et la plateforme perçoit une commission de service contractuelle. Ces revenus privés contribuent au financement de l’exploitation, des licences et de la continuité du service, sans charge pour la Ville. Les recettes publiques, elles, suivent exclusivement la clé du § 37A et le paiement direct au compte public. Les deux circuits sont séparés comptablement et visibles au tableau de bord.

## 11D.8 Moto-taxis (wewa) : premier cas d’usage de la billetterie

Les moto-taxis, appelés wewa, sont l’un des premiers modes de transport de Kinshasa : plus d’un million de wewa à Kinshasa seule, selon l’estimation du promoteur, à confirmer par le recensement. Ils restent largement hors de tout registre : conducteurs non identifiés, prélèvements en espèces multiples et souvent informels sur la route, insécurité pour les passagers. Le socle de billetterie RakaPay leur apporte un cadre gagnant pour tous : chaque moto et chaque conducteur identifiés, un pass légal et abordable, la fin des prélèvements informels, une recette traçable pour la Ville et une reconnaissance pour les wewa. Le pass wewa est un ticket RakaPay à durée (§ 11D.1), vendu, contrôlé et rapproché par les mêmes fonctions que les autres tickets.

### Objectifs

- Recenser et identifier chaque moto-taxi et chaque conducteur.

- Délivrer un pass de circulation professionnelle (jour, semaine, mois) fondé sur la base légale applicable : taxe journalière des transports, autorisation de transport ou droit équivalent.

- Remplacer les prélèvements en espèces sur la route par un paiement numérique direct au compte public.

- Permettre aux passagers de vérifier le conducteur, et protéger les wewa contre le harcèlement.

- Produire les données de mobilité utiles à la planification : stations, flux, zones.

### Registre des motos, des conducteurs et des stations

| Objet | Contenu | Identifiant |
| --- | --- | --- |
| Moto | Plaque, numéro d’ordre, marque, propriétaire, commune de rattachement | Ticket lié à la plaque (§ 19A.4) |
| Conducteur | Identité, photo, permis, contact, moto(s) conduite(s) | Carte conducteur QR |
| Propriétaire ou exploitant | Personne qui possède et loue la moto, distincte du conducteur | Compte unique (§ 9) |
| Coopérative ou association | Structure regroupant des wewa, accréditée comme opérateur de billetterie (§ 11D.2) | Espace d’entité (§ 10A) |
| Station ou parking wewa | Point de stationnement géoréférencé | Code de station |

Le propriétaire et le conducteur sont deux rôles distincts : l’obligation est portée par la personne désignée par l’acte réglementaire, et le système sait toujours qui conduit quelle moto.

### Le pass wewa

- Durées : jour, semaine, mois, abonnement renouvelable ; le tarif est fixé par l’acte réglementaire, jamais par l’agent ou l’opérateur.

- Supports : autocollant QR sur la moto, gilet numéroté avec QR porté par le conducteur, carte conducteur, pass sur le téléphone ou par USSD.

- Statuts : vert (valide), ambre (expire bientôt, rappel par SMS), rouge (expiré), selon le moteur de titres (§ 19A).

- Un pass, un conducteur, une moto : lié à la plaque et au conducteur, non transférable.

### Paiement sans espèces sur la route

- Paiement par le conducteur sur son téléphone (Mobile Money, USSD), par la coopérative pour ses membres (paiement groupé, activation individuelle de chaque pass), ou chez un point de paiement agréé.

- Aucun contrôleur, agent ou responsable de coopérative n’encaisse d’espèces sur la route (§ 18A, § 11D.4). Une moto en vert n’a rien à payer lors d’un contrôle.

- Chaque paiement produit une quittance SMS et met à jour le statut de la moto immédiatement.

### Contrôle protecteur

- Le contrôleur scanne le gilet ou l’autocollant, ou saisit la plaque : statut du pass, identité vérifiée du conducteur et autorisation s’affichent, en ligne ou hors ligne.

- Chaque contrôle est journalisé (qui, où, quand, résultat) : un wewa en vert ne peut pas être sanctionné, et un contrôle abusif laisse une trace.

- Le passager peut scanner le gilet pour vérifier que le conducteur est enregistré.

- Pass expiré ou absent : constat par agent habilité, pénalité selon le barème réglementaire (§ 11D.3), contestable ; aucune immobilisation décidée par l’algorithme (§ 21).

- La ligne de signalement (§ 18A.8) recueille les plaintes de prélèvements irréguliers.

### Coopératives et associations de wewa

Invitées (§ 12A) et accréditées comme opérateurs de billetterie, elles peuvent inscrire et suivre leurs membres, payer les pass de façon groupée, voir la conformité de leurs membres et de leurs stations, et recevoir les alertes de renouvellement. Elles ne peuvent ni encaisser d’espèces pour le compte de la Ville hors point agréé, ni modifier un tarif, ni valider un contrôle : elles deviennent des partenaires de la conformité plutôt que des intermédiaires de collecte.

### Ce que les wewa y gagnent

- Une reconnaissance officielle et une preuve de leur droit à exercer.

- La fin des prélèvements multiples et informels : un seul pass, un seul prix, vérifiable.

- Un historique de paiement numérique pouvant ouvrir, via des partenaires, l’accès à l’assurance, à l’épargne mobile ou au crédit pour l’achat de leur moto.

- La sécurité : conducteurs identifiés, passagers rassurés, stations organisées.

### Illustration économique

Recette annuelle = nombre de motos actives × tarif journalier du pass × jours d’activité × taux de conformité. À titre illustratif, avec un pass de 500 FC par jour et 300 jours d’activité par an, chaque tranche de 100 000 wewa en règle représente 15 milliards de FC par an (≈ 6,5 M).Pour**unmilliondewewa**,lepotentielatteint**150milliardsdeFCparan,soit≈65M à conformité totale**, et ≈ 33 M$ à 50 % de conformité. Conversion au cours d’environ 2 300 CDF pour 1 USD (cours officiel de la Banque Centrale du Congo : 2 267,75 CDF le 22 septembre 2026). Le nombre de motos, le tarif et le taux de conformité doivent être établis par le recensement du pilote et par l’acte réglementaire, après concertation.

### Déploiement

- Concertation avec les coopératives et associations de wewa, la police de circulation et les communes.

- Recensement par stations et par coopératives ; campagne d’enregistrement gratuite ; remise du gilet et de l’autocollant.

- Période de grâce avec contrôles pédagogiques, sans pénalité.

- Ouverture des paiements et des contrôles dans les communes pilotes.

- Extension commune par commune.

### Cadre juridique

Base légale et tarif du pass (taxe journalière des transports, autorisation de transport ou droit équivalent) ; articulation avec la vignette, l’autorisation de transport et les prélèvements communaux, pour éviter toute double imposition ; statut des gilets et autocollants ; rôle des coopératives ; pouvoirs de contrôle (Annexe B, point 29).

Critères d’acceptation. Étant donné une moto dont le pass est en vert, lorsqu’un contrôleur scanne le gilet, alors le statut, le conducteur vérifié et la validité s’affichent, le contrôle est journalisé et aucun paiement n’est demandé. Étant donné une coopérative, lorsqu’elle paie les pass de ses membres, alors chaque pass est activé individuellement, lié à sa plaque et à son conducteur, avec quittance.

# 12. Rôles et matrice d'habilitations

Le modèle combine des rôles (fonction) et des attributs (territoire, période, dossier, appareil, sensibilité). Toute action financière sensible exige une double validation par deux personnes distinctes, une authentification renforcée et une justification enregistrée.

| Rôle | Voit | Peut faire | Ne peut jamais |
| --- | --- | --- | --- |
| Gouverneur | Vision consolidée : recettes, performance, risques, couverture, prévisions, capacité d'affectation | Demander des enquêtes, arbitrer des priorités selon ses pouvoirs, valider des orientations | Supprimer une transaction, réécrire une quittance, changer un compte bénéficiaire, modifier le journal d'audit |
| Directeur de cabinet du Gouverneur | Vue de coordination déléguée, par finalité | Suivre l'exécution, coordonner les services | Accéder aux dossiers individuels sans finalité enregistrée |
| Secrétaire du Gouvernement provincial | Décisions, dossiers institutionnels, suivi de mise en œuvre | Coordonner, documenter, notifier | Agir sur les obligations ou les paiements |
| Ministre provincial | Périmètre légal de son ministère uniquement | Piloter ses services, valider ses actes | Consulter des données fiscales étrangères à sa compétence |
| Direction de la régie fiscale | Assiette, liquidation, contentieux, recouvrement | Diriger les opérations, valider les campagnes | Modifier seule une règle ou un compte bénéficiaire |
| Direction de la régie des taxes | Droits, taxes et redevances urbaines | Ordonnancer et suivre la perception | Créer une recette non prévue au référentiel |
| Super-administrateur de la plateforme | Configuration technique, disponibilité, sécurité, intégrations | Gérer environnements, versions, comptes techniques | Modifier une dette, un paiement, un bénéficiaire, une quittance ou un journal d'audit |
| Administrateur ministériel ou départemental | Personnel, affectations, flux approuvés de son périmètre | Affecter, habiliter temporairement | Élargir son propre périmètre |
| Finances et trésorerie | Règlements, rapprochements, exceptions comptables | Imputer, justifier, clôturer des écarts | Créer l'obligation sous-jacente |
| Juriste et tarificateur | Fiches de recettes et versions | Rédiger et proposer une règle | Créer, valider et publier seul la même règle |
| Auditeur | Accès complet en lecture aux preuves | Extraire, tracer, signaler | Modifier une donnée |
| Enquêteur anti-fraude | Alertes, dossiers, liens | Instruire, demander des pièces, saisir l'autorité | Sanctionner sans décision compétente |
| Agent recenseur | Zone et mission assignées | Créer un objet provisoire, photographier, géolocaliser | Encaisser, fixer une dette, déterminer la propriété |
| Agent de constat et contrôleur | Objets assignés, statut minimal nécessaire | Constater, notifier, dresser procès-verbal selon ses pouvoirs | Encaisser des espèces, annuler une dette |
| Contribuable | Ses objets, obligations, paiements, recours | Déclarer, payer, contester, mandater | Voir les données d'un tiers |
| Partenaire externe | Strictement les points d'API contractés | Confirmer un paiement, transmettre un jeu de données convenu | Interroger le registre au-delà de son objet |

### Modèle d’autorisation RBAC + ABAC

Les rôles (RBAC) définissent les fonctions ; les attributs (ABAC) restreignent chaque accès selon : territoire, régie, type de recette, dossier, période et heure, appareil et confiance de l’appareil (device trust), niveau de sensibilité et conflit d’intérêts. S’y ajoutent l’accès juste-à-temps, la délégation temporaire avec expiration, l’authentification multifacteur, la gestion des accès privilégiés (PAM) et les revues périodiques. Deux rôles complètent la matrice : le Cabinet et le Secrétariat, qui pilotent selon leur mandat ; le partenaire, limité à une API minimale.

## 12.1 Contrôles transverses

- Moindre privilège et séparation des fonctions appliquées par conception, non par consigne.

- Double validation et quatre yeux pour : publication d'une règle, changement de compte bénéficiaire, annulation, remboursement, exonération, fusion d'identités, extraction massive.

- Accès privilégié juste-à-temps : élévation temporaire, motivée, tracée et expirant automatiquement.

- Authentification multifacteur pour tout utilisateur interne ; authentification résistante au hameçonnage pour les rôles sensibles.

- Liaison appareil–utilisateur pour les agents terrain, avec révocation à distance.

- Revue trimestrielle des habilitations et détection automatique des conflits d'intérêts.

- Journalisation intégrale, y compris des simples consultations de dossiers individuels.

Principe non négociable. Aucune personne, quel que soit son rang, ne peut à elle seule modifier une information financière critique sans que l'action soit détectable, attribuable et prouvable.

## 12.2 Matrice synthétique Voir / Initier / Approuver / Interdit

| Rôle | Voir | Créer ou initier | Approuver | Interdit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gouverneur | Tableaux agrégés et consultation détaillée (drill-down) autorisée | Décisions de programme | Selon les actes de gouvernance, jamais les transactions | Éditer dette, paiement, grand livre ou audit |
| Régie | Dossiers de sa compétence | Liquidation ou dossier selon habilitation | Workflow métier | Accès aux autres régies ; action sur un bénéficiaire |
| Finance et Trésor | Règlements, grand livre, rapprochements | Rapprochement, ajustement proposé | Clôtures et contre-écritures selon séparation des tâches | Créer une taxe |
| Juridique | Règles et textes | Projet de règle | Validation juridique | Paiement, grand livre |
| Audit | Tous événements autorisés | Investigation | Constats | Modifier une preuve |
| Administrateur plateforme | Santé du système, configuration technique | Opérations techniques | Déploiement technique | Dette, paiement, bénéficiaire, audit |
| Agent terrain | Mission et objets assignés | Observations et preuves | Aucune décision fiscale finale | Encaissement d’espèces ; décision de propriété |
| Contribuable | Ses propres données | Déclaration, paiement, recours | Ses propres mandats | Données de tiers |
| Partenaire | Points d’API contractés | Confirmation de paiement, jeu de données convenu | Aucune | Interrogation du registre hors objet |

## 12.3 La Constitution financière MOSOLO

Aucun individu ne possède toutes les clés du système financier. La Constitution financière est l’ensemble des règles techniques et organisationnelles qui rendent ce principe vérifiable. Les opérations sensibles sont réparties entre un initiateur, un vérificateur, un approbateur et un auditeur, qui sont nécessairement quatre personnes distinctes ; l’administrateur technique est techniquement incapable d’éditer une dette, un paiement ou une écriture du grand livre.

| Opération sensible | Initiateur | Vérificateur | Approbateur | Garanties supplémentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Changement de compte bénéficiaire | Trésorerie provinciale | Finance, autre personne | Quorum d’au moins deux membres habilités du comité | Vérification bancaire hors bande, délai de refroidissement, journal immuable, alerte immédiate à l’audit et au comité |
| Publication d’une règle | Juriste tarificateur | Valideur juridique | Autorité compétente | Texte légal obligatoire ; même personne interdite aux trois étapes |
| Annulation, remboursement | Agent de régie | Chef de service | Direction de régie | Motif, pièce, contre-écriture liée à l’original |
| Exonération | Service d’assiette | Juriste | Autorité compétente | Preuve, durée, révision périodique |
| Fusion d’identités | Agent d’enrôlement | Superviseur | Responsable du registre | Preuve documentaire ; fusion réversible |
| Extraction massive de données | Demandeur motivé | Responsable des données | Comité des données | Finalité, périmètre, durée, journalisation |
| Élévation d’accès privilégié | Administrateur | Responsable sécurité | Accès juste-à-temps | Motif, expiration automatique, enregistrement de session |

## 12.4 Rôles liés aux canaux assistés, aux points de paiement et à la sous-traitance

| Rôle | Voit | Peut faire | Ne peut jamais |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable de module (IRL, IF, publicité, marchés, stationnement, véhicules, domaine public, ports, etc.) | Missions, agents et résultats de son module | Créer et gérer ses équipes d’agents internes, affecter des zones et des missions aux agents ou aux sous-traitants accrédités, suivre la qualité, suspendre un agent | Valider seul les constats de ses propres équipes sans contrôle qualité ; toucher des fonds ; créer une dette hors règle |
| Sous-traitant terrain accrédité (entité) | Missions qui lui sont attribuées et agents qu’il emploie | Inviter ses agents, les proposer à l’habilitation, répartir les missions reçues entre eux, suivre leur production | Recevoir un paiement de contribuable ; voir des données fiscales hors mission ; habiliter lui-même un agent ; valider ses propres résultats |
| Superviseur du sous-traitant | Équipes et missions de son sous-traitant | Répartir, encadrer, relire les constats avant soumission | Mêmes interdictions que le sous-traitant |
| Agent d’enrôlement assisté (interne ou sous-traitant) | Parcours d’enrôlement et objets de sa mission | Créer un compte assisté, recueillir consentement et empreinte, remettre la carte MOSOLO, générer une référence de paiement | Encaisser ; modifier un montant ; enrôler hors zone ou hors horaire autorisés |
| Point de paiement agréé (banque, agent Mobile Money, guichet bancaire en kiosque) | Référence et montant de l’obligation présentée | Encaisser pour le compte du contribuable vers le compte public désigné, imprimer ou transmettre la preuve | Modifier le montant ; encaisser sans référence ; conserver les fonds hors du délai de règlement contractuel |
| Opérateur de la ligne de signalement | Signalements reçus | Enregistrer, qualifier, transmettre à l’enquêteur | Révéler l’identité du signalant |

## 12.5 Règle des impossibilités et contrôle privilégié

| Impossible pour une seule personne | Contrôle compensatoire |
| --- | --- |
| Créer puis publier une règle financière | Quatre yeux et signatures de métiers distincts |
| Liquider puis annuler la même dette | Rôles incompatibles et contre-écriture |
| Changer un bénéficiaire puis exécuter un paiement | Quorum, délai, vérification bancaire indépendante |
| Créer un agent puis lui attribuer des pouvoirs élevés | Gestionnaire d’identité distinct et approbation sécurité |
| Effacer ou réécrire l’audit | Journal en ajout seul, scellement et copie indépendante |
| Approuver sa propre exception | Détection automatique des conflits d’intérêts |
| Télécharger massivement des données sans justification | Accès limité dans le temps, motif, DLP et alerte |

Profils complémentaires : Présidence ou autorité nationale habilitée (vue macro et preuves selon mandat, peut demander un rapport ou un audit, aucune mutation transactionnelle) ; comité financier restreint (approuve les paramètres financiers sensibles par quorum, jamais seul).

Contrôle privilégié : authentification résistante au hameçonnage pour tout profil sensible ; comptes nominatifs uniquement, comptes partagés interdits ; accès juste-à-temps ; approbation par deux personnes de directions différentes pour les opérations critiques ; sessions à haut risque enregistrées au niveau des commandes selon proportionnalité ; revue mensuelle des accès privilégiés et révocation automatique à la fin d’une affectation ; alerte immédiate sur export massif, connexion atypique, désactivation de contrôle ou tentative refusée.

| Action | Initiateur | Approbateur | Contrôleur |
| --- | --- | --- | --- |
| Créer une règle | Analyste fiscal | Juridique et autorité tarifaire | Audit |
| Publier une règle | Administrateur métier habilité | Deux approbateurs distincts | Audit automatique |
| Créer un objet | Recenseur ou contribuable | Superviseur selon risque | Qualité des données |
| Liquider | Moteur de règles | Validation selon seuil | Audit fiscal |
| Payer | Contribuable | Canal de paiement | Rapprochement |
| Annuler ou corriger | Gestionnaire autorisé | Approbation indépendante | Audit |
| Changer un bénéficiaire | Trésor habilité | Quorum financier | Audit et sécurité |
| Clôturer une alerte de fraude | Enquêteur | Responsable distinct | Audit interne |

# 12A. Gestion des accès : invitations en cascade et inscription publique

MOSOLO distingue strictement deux populations. Le public — citoyens, entreprises, diaspora, mandataires — s’inscrit librement. Tous ceux qui travaillent sur la plateforme — du Gouverneur à l’agent de terrain — n’y entrent que sur invitation. Il n’existe aucune inscription publique pour un compte de travail : un compte de travail ne peut être finalisé que depuis le lien d’invitation, par la personne invitée elle-même, ou par l’opérateur d’accès désigné de son entité, en sa présence (§ 12A.7).

## 12A.1 Deux portes d’entrée

| Population | Qui | Comment le compte est créé | Ce que le compte permet |
| --- | --- | --- | --- |
| Public | Citoyens, entreprises, organisations, diaspora, mandataires de contribuables | Inscription publique libre : application, portail web, USSD, serveur vocal, guichet MOSOLO, enrôlement assisté par un agent (§ 9, § 13A) | Ses propres biens, obligations, paiements, titres, quittances et recours |
| Intervenants | Gouverneur, Cabinet, Secrétariat, ministères, régies, communes, Trésor, services techniques, audit et inspection, opérateurs délégués, sous-traitants, superviseurs, agents de terrain, points de paiement, partenaires d’API | Uniquement sur invitation nominative : finalisation par la personne depuis son lien d’invitation, ou par l’opérateur d’accès désigné de son entité ; aucune inscription publique | Les fonctions de son rôle, dans son périmètre |

- Le parcours d’inscription publique ne peut créer que des comptes de contribuable ; aucune route, aucun formulaire et aucun canal public ne permet de créer un compte de travail.

- Un compte de contribuable ne peut jamais être transformé en compte de travail. Une même personne peut être contribuable et agent : elle dispose alors de deux profils distincts, rattachés à la même identité, sans aucun croisement de droits. Un agent ne peut ni consulter ni traiter les dossiers de son propre profil de contribuable ou de ses proches déclarés.

## 12A.2 Invitations en cascade

| Niveau | Qui invite | Qui peut être invité | Périmètre accordé |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Administrateur de la plateforme | Gouverneur, Cabinet, Secrétariat du Gouvernement, ministres et administrateurs ministériels, directions de régie, communes, Trésor, audit et inspection, services techniques, opérateurs délégués, banques et points de paiement, partenaires d’API | Espace d’entité créé et modules rattachés (§ 12A.3) |
| 1 | Administrateur ou responsable d’une entité (ministère, régie, commune, Trésor, etc.) | Ses directions et services, responsables de module, superviseurs, agents internes, sous-traitants de ses modules, et tout collaborateur de son entité | Uniquement dans son entité et ses modules |
| 2 | Responsable de module, sous-traitant accrédité | Superviseurs et agents de terrain | Uniquement dans son module ou son lot |
| 3 | Superviseur, si ce droit lui a été délégué | Agents de son équipe | Uniquement dans son équipe, sa zone et sa période |

L’administrateur de la plateforme peut inviter à tous les niveaux, y compris un agent de terrain ; chaque entité peut à son tour inviter et ajouter des personnes à différents niveaux d’accès, y compris des agents de terrain. Trois règles s’appliquent à toute invitation :

- Pas d’élévation : on ne peut accorder qu’un niveau d’accès et un périmètre inférieurs ou égaux aux siens. L’administrateur de la plateforme fait exception pour l’accès, mais il reste soumis aux garde-fous du § 12A.6.

- Pas de sortie de périmètre : une entité ne peut inviter que dans son propre espace ; elle ne peut ni voir ni gérer les comptes d’une autre entité (§ 10A).

- Le droit d’inviter est lui-même une permission, accordée explicitement, délégable et révocable.

## 12A.3 Création des espaces et rattachement des modules

- L’administrateur de la plateforme crée l’espace de chaque entité et y rattache les modules qui relèvent de sa compétence : par exemple les modules stationnement, autorisations de transport et embarquement au ministère des Transports, les modules patente et marchés au ministère de l’Économie, ou un module à une commune ou à un opérateur délégué.

- Un module peut être rattaché à une entité responsable et partagé en lecture avec d’autres entités intéressées ; il n’a qu’une seule entité responsable à un instant donné.

- Le rattachement est préparé par l’administrateur à partir d’une fiche de configuration approuvée (§ 10A.4). Parce qu’il détermine les droits d’accès aux données et la part de 10 % revenant au ministère de tutelle (§ 37A.5), tout rattachement ou changement de rattachement n’entre en vigueur qu’après une seconde validation par le comité de pilotage, sur référence de l’arrêté applicable. L’historique des rattachements est conservé.

## 12A.4 Niveaux d’accès standard

Chaque entité compose ses rôles à partir de niveaux standard, puis les restreint par attributs : territoire, module, dossier, période, appareil (§ 12).

| Niveau | Usage type | Peut inviter |
| --- | --- | --- |
| Consultation | Lecture de tableaux de bord et de dossiers dans le périmètre | Non |
| Agent de terrain | Missions, constats, enrôlement assisté, contrôles de titres | Non |
| Opérateur | Traitement des dossiers, déclarations, notifications | Non |
| Superviseur | Encadrement d’équipes, affectation des missions, contrôle qualité | Sur délégation |
| Responsable de module | Pilotage d’un module, de ses équipes et de ses sous-traitants | Oui, dans le module |
| Opérateur d’accès désigné | Inscription assistée des personnes invitées de son entité (§ 12A.7) | Non, sauf délégation expresse |
| Administrateur d’entité | Gestion des comptes et des rôles de l’entité | Oui, dans l’entité |
| Direction et exécutif | Vision stratégique, décisions, arbitrages | Oui, dans l’entité |
| Audit et inspection | Lecture intégrale des preuves, investigations | Non (comptes créés par l’administrateur, validés par l’autorité d’audit) |
| Administration technique | Exploitation de la plateforme, sans pouvoir fiscal ni financier | Oui, selon le § 12A.6 |

## 12A.5 Cycle de vie d’une invitation

- Invitation nominative : nom, téléphone, courriel le cas échéant, entité, niveau d’accès, périmètre, date de fin éventuelle, motif.

- Envoi d’un lien et d’un code à usage unique par SMS ou courriel, valables pour une durée limitée et liés au numéro invité. Seul ce lien permet de finaliser l’inscription ; il ne peut servir qu’une fois et ne fonctionne pas depuis un autre numéro. À défaut, l’inscription est finalisée avec l’opérateur d’accès désigné de l’entité (§ 12A.7).

- Vérification d’identité : code à usage unique, pièce d’identité, photographie ; pour un agent, liaison à un terminal enregistré (§ 15.4).

- Sécurisation du compte : authentification multifacteur, clé d’accès résistante au hameçonnage pour les rôles sensibles.

- Activation :

  - automatique pour les niveaux standard ;

  - après habilitation par la régie pour les agents de terrain (formation certifiée, § 15A.4) ;

  - après une seconde validation pour les rôles sensibles : comptes du Gouverneur, du Cabinet et des ministres, Trésor et finances, juridique et publication des règles, audit, administrateurs d’entité, approbateurs de comptes bénéficiaires, et tout compte disposant du droit d’inviter.

- Vie du compte : revue trimestrielle des accès (§ 12.1), expiration automatique des accès temporaires, changement de rôle par nouvelle validation.

- Sortie : révocation immédiate du compte et de ses terminaux. La suspension d’une entité ou d’un sous-traitant révoque tous ses comptes. Le départ d’un responsable ne révoque pas les comptes qu’il a invités : ils sont rattachés à son successeur ou à l’administrateur de l’entité.

## 12A.6 Garde-fous applicables à l’administrateur de la plateforme

- Il invite, crée les espaces et prépare les rattachements, mais ne peut s’attribuer aucun rôle métier, ni consulter les données fiscales individuelles, ni modifier une dette, un paiement, un compte bénéficiaire, une règle ou une piste d’audit (§ 12, § 12.3).

- Il ne peut activer seul aucun rôle sensible : la seconde validation est obligatoire. Le compte du Gouverneur est confirmé hors bande par le Cabinet ou le Secrétariat du Gouvernement.

- Toute invitation, activation, modification de rôle ou révocation est journalisée et visible en temps réel par l’administrateur de l’entité concernée et par l’audit.

- Un accès d’urgence (break-glass) n’existe que pour l’exploitation technique ; il est motivé, limité dans le temps, enregistré et signalé immédiatement à l’audit et au comité de sécurité.

## 12A.7 Inscription assistée par l’opérateur d’accès désigné

Certaines personnes invitées — agents de terrain sans smartphone ni courriel, personnel peu à l’aise avec le numérique, équipes recrutées en nombre — ne peuvent pas finaliser seules leur inscription depuis le lien. Chaque entité désigne donc un ou plusieurs opérateurs d’accès, chargés d’inscrire les personnes invitées de leur entité.

- Désignation : l’opérateur d’accès est lui-même invité et désigné par l’administrateur de l’entité, avec la permission expresse « inscription assistée des intervenants », validée en seconde validation. Il n’agit que pour son entité et, le cas échéant, pour les modules ou sous-traitants qui lui sont confiés.

- Uniquement pour des personnes déjà invitées : l’opérateur ne crée aucun compte sans invitation préalable ; il ouvre l’invitation existante et la finalise. Il ne peut ni modifier le niveau d’accès ni élargir le périmètre prévus par l’invitation.

- En présence de la personne : vérification de la pièce d’identité, photographie, code à usage unique envoyé au téléphone de la personne ; à défaut de téléphone, consentement par empreinte digitale ou devant témoin, comme pour l’enrôlement assisté du public (§ 13A.3).

- L’opérateur ne connaît jamais les secrets de la personne : code personnel, mot de passe et second facteur sont définis par la personne elle-même, sur son terminal ou sur le terminal de terrain qui lui est attribué ; l’opérateur ne peut pas se connecter à sa place.

- Contrôles : chaque inscription assistée est horodatée, géolocalisée, liée au terminal de l’opérateur, notifiée à la personne et à l’administrateur de l’entité, et visible par l’audit. Les rôles sensibles restent soumis à la seconde validation ; les agents de terrain restent soumis à l’habilitation par la régie (§ 15A.4).

- Volume : l’opérateur peut traiter des inscriptions par lots lors des sessions de recrutement ou de formation, sans jamais créer de comptes génériques ou partagés.

Critères d’acceptation.

- Invitation obligatoire. Étant donné le parcours d’inscription publique, lorsqu’un utilisateur tente de choisir un rôle de travail ou d’accéder à une fonction interne, alors l’accès est refusé : seul un compte de contribuable peut être créé.

- Pas d’élévation. Étant donné un responsable de module, lorsqu’il invite une personne, alors il ne peut lui accorder qu’un niveau et un périmètre inférieurs ou égaux aux siens, dans son seul module.

- Lien d’invitation. Étant donné une invitation envoyée à un numéro, lorsque le lien est ouvert depuis un autre numéro, après expiration ou une seconde fois, alors l’inscription est refusée.

- Inscription assistée. Étant donné un opérateur d’accès désigné, lorsqu’il finalise l’inscription d’une personne invitée de son entité, alors le niveau et le périmètre de l’invitation sont conservés, la personne définit elle-même ses secrets, et l’opération est journalisée et notifiée ; toute tentative pour une personne non invitée ou d’une autre entité est refusée.

- Rôle sensible. Étant donné une invitation à un rôle sensible émise par l’administrateur de la plateforme, lorsque l’invité a vérifié son identité, alors le compte reste inactif jusqu’à la seconde validation.

# 13. Parcours du contribuable

Chaîne du parcours : inscription → rattachement des objets → obligations → explication du calcul → notification → paiement → quittance → historique → contestation ou recours. L’interface est conçue mobile d’abord, pour une faible bande passante, en français simple, avec une assistance multilingue progressive (lingala, puis autres langues locales selon le déploiement).

## 13.1 Enrôlement et rattachement d'un bien

1. L'utilisateur crée son compte avec son numéro de téléphone et une pièce d'identité ; il indique son rôle.

2. Il déclare un objet : parcelle, unité louée, commerce, véhicule, panneau, embarcation.

3. Le système géolocalise l'objet, attribue un identifiant géographique provisoire et demande les pièces utiles.

4. Le moteur de règles affiche uniquement les obligations effectivement applicables à cet objet, à cette localisation et à cette période.

5. Après vérification, l'objet passe en statut vérifié et l'obligation devient exigible à l'échéance légale.

## 13.2 Déclaration et paiement annuels

Pour un objet déjà recensé, la déclaration arrive pré-remplie : le contribuable confirme ou conteste, choisit son canal de paiement, reçoit une référence unique, paie depuis son téléphone et obtient une quittance signée avec code QR. En cas d'échéancier autorisé, le calendrier s'affiche avec rappels automatiques.

## 13.3 Parcours locataire

Le locataire enregistre son bail en quelques minutes ; le système calcule la retenue légale applicable et lui délivre une attestation de bail enregistré, utile en cas de litige locatif. Le bailleur voit apparaître le bail dans son espace et régularise sa situation annuelle. Ce parcours crée un intérêt propre à déclarer, au lieu de reposer uniquement sur la contrainte.

## 13.4 Contestation

Depuis chaque objet, le bouton « Contester une donnée » ouvre une réclamation typée : bien non détenu, activité fermée, véhicule vendu, information erronée, double imposition. La réclamation suspend ou non l'exigibilité selon la règle légale applicable, est horodatée, affectée au service compétent et suivie jusqu'à la décision motivée.

## 13.5 Parcours diaspora

Le propriétaire résidant à l'étranger s'authentifie, paie par carte dans une devise autorisée, désigne un mandataire local dont les droits sont limités à des actions précises et révocables, et télécharge ses quittances. Chaque acte du mandataire est notifié au mandant.

## 13.6 Critère d’acceptation de référence

En tant que contribuable, je veux voir l’origine légale et le calcul de chaque obligation afin de comprendre ce que je dois payer. Étant donné une obligation active, lorsque j’ouvre son détail, alors je vois la règle et sa version, l’assiette, la formule, le montant, l’échéance et la voie de recours.

# 13A. Enrôlement inclusif et canaux assistés

Une partie importante des Kinois ne dispose pas d’un smartphone, d’une connexion Internet stable ou rapide, ou ne sait pas lire et écrire. Le système doit être conçu pour eux dès le premier jour, faute de quoi l’assiette restera limitée aux contribuables déjà connectés et l’inégalité devant l’impôt s’aggravera. Principe : personne n’est exclu de l’enrôlement, du paiement ou de la preuve de paiement faute de téléphone, de connexion ou d’alphabétisation. L’enrôlement est gratuit sur tous les canaux.

## 13A.1 Canaux d’enrôlement

| Canal | Pour qui | Équipement requis du contribuable | Fonctionnement |
| --- | --- | --- | --- |
| Application mobile | Détenteur d’un smartphone | Smartphone, connexion même lente | Parcours autonome, pictogrammes, audio, mode données réduites |
| Portail web | Entreprises, diaspora, mandataires | Ordinateur ou smartphone | Parcours autonome complet |
| USSD (code court gratuit) | Détenteur de n’importe quel téléphone | Téléphone basique, sans Internet | Menus numérotés courts ; consultation, enrôlement simplifié, paiement |
| Serveur vocal interactif (SVI) | Personnes ne sachant pas lire | Téléphone basique | Numéro gratuit ; menus parlés en lingala, kikongo, tshiluba, swahili et français ; réponses par touches |
| Assistant WhatsApp | Détenteur de WhatsApp | Smartphone ou téléphone compatible | Questions en lingala et en français (« Nazali na boutique na Matonge, nini nasengeli kofuta ? ») ; renvoie les obligations de l’objet et un lien de paiement |
| SMS | Détenteur de n’importe quel téléphone | Téléphone basique | Confirmations, codes de quittance, rappels ; messages de moins de 160 caractères |
| Enrôlement assisté à domicile ou sur site | Tout Kinois, en priorité personnes sans téléphone ou non alphabétisées | Aucun | Agent habilité muni de l’application terrain hors ligne (§ 15.4) |
| Guichet MOSOLO (kiosque communal) | Tout Kinois | Aucun | Agent d’accueil, poste d’enrôlement, guichet bancaire partenaire pour le paiement |
| Mandataire de confiance | Personne âgée, malade, sans téléphone | Aucun | Un proche est désigné comme mandataire aux droits limités et révocables (§ 13.5) |

## 13A.2 Identité sans téléphone : la carte MOSOLO

- Carte physique remise gratuitement lors de l’enrôlement assisté, portant le numéro de contribuable, un code QR signé, la photographie et la commune.

- La carte donne accès à la situation du contribuable au guichet, chez un point de paiement agréé ou auprès d’un agent, sans téléphone.

- Perte ou vol : blocage immédiat par le guichet ou le SVI d’un proche mandataire, réémission avec nouveau code ; l’ancien QR renvoie « carte révoquée ».

- Les objets imposables portent leur propre plaque QR (§ 17.2) : même sans carte, un bien reste identifiable.

## 13A.3 Consentement et signature sans écriture

- L’agent lit à voix haute, dans la langue choisie par la personne, le résumé de ce qui est enregistré (identité, objets, rôle). L’application propose ce résumé en audio pré-enregistré, pour éviter toute reformulation trompeuse.

- Le consentement est recueilli par empreinte digitale capturée sur le terminal comme marque de consentement, par enregistrement vocal, ou en présence d’un témoin identifié, selon ce que le droit applicable reconnaît (Annexe B, point 12).

- L’empreinte est utilisée comme marque de consentement, pas comme identifiant biométrique de recherche ; son traitement suit le régime des données sensibles (§ 32).

- Un récapitulatif est renvoyé par SMS ou par appel vocal lorsque la personne a accès à un téléphone, et imprimé sinon.

## 13A.4 Conception pour faible alphabétisation et faible connectivité

- Pictogrammes normalisés pour chaque type d’objet (parcelle, logement loué, commerce, véhicule, panneau) et chaque action (payer, contester, vérifier).

- Montants toujours annoncés en chiffres et à l’oral ; couleurs doublées d’une forme ou d’un son pour les statuts.

- Fonctionnement en 2G, pages légères, reprise automatique après coupure, aucune étape bloquée par l’absence de réseau.

- Notifications par le canal que la personne peut réellement recevoir : appel vocal, SMS, avis imprimé remis par l’agent ou apposé sur la plaque de l’objet.

## 13A.5 Parcours type d’une personne sans téléphone ne sachant pas lire

- Un agent d’enrôlement habilité se présente ; la personne peut vérifier son badge auprès d’un voisin, du guichet ou par SMS (§ 15A.6).

- L’agent enregistre la personne, ses objets et sa photographie ; le résumé est lu à voix haute dans sa langue.

- La personne consent par empreinte digitale ; la carte MOSOLO lui est remise, avec un avis imprimé à pictogrammes indiquant ce qui est dû, l’échéance et les lieux de paiement.

- Elle paie au guichet MOSOLO ou chez un point de paiement agréé en présentant sa carte ou son avis (§ 18A).

- Elle reçoit une quittance imprimée avec QR ; la plaque de son objet affiche le statut « payé » lors de tout contrôle.

## 13A.6 Garanties

- Aucun frais d’enrôlement, sur aucun canal ; le code USSD et le numéro du SVI sont gratuits pour l’appelant.

- L’agent ne peut pas terminer un enrôlement assisté sans lecture du résumé et recueil du consentement ; toute tentative est journalisée.

- La personne enrôlée peut contester à tout moment au guichet ou par le SVI, sans écrit.

Critère d’acceptation. Étant donné une personne sans téléphone, lorsqu’un agent réalise un enrôlement assisté hors ligne, alors le compte est créé au niveau N0-A, le consentement est horodaté et lié à la mission, une carte MOSOLO est émise et aucun paiement n’est demandé ni reçu par l’agent.

# 14. Parcours des utilisateurs gouvernementaux

| Utilisateur | Parcours type | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Gouverneur | Ouverture du centre de commandement, lecture des écarts du jour, ouverture d'une commune en difficulté, demande d'explication au responsable | Décision documentée et tracée |
| Ministre provincial des Finances | Revue des assignations, validation des campagnes, suivi des exceptions de trésorerie | Pilotage budgétaire fondé sur le rapproché, non sur le déclaré |
| Directeur de régie | Affectation des zones, suivi des agents, validation des notifications, gestion du contentieux | Charge de travail priorisée par potentiel et risque |
| Chef de centre communal | Revue des objets non enregistrés de sa zone, planification des missions, suivi des régularisations | Couverture progressive et mesurable |
| Juriste provincial | Rédaction et proposition d'une fiche de recette, mise à jour après nouvel édit | Référentiel toujours conforme au droit en vigueur |
| Comptable public | Lecture des relevés, imputation, traitement des écarts | Rapprochement quotidien sans saisie manuelle |
| Auditeur | Sélection d'un échantillon, reconstitution d'une chaîne complète, extraction probante | Preuve opposable |

Chaîne du parcours gouvernemental : créer ou valider une règle → recenser → liquider → notifier → suivre → rapprocher → recouvrer → auditer → analyser. Chaque action sensible exige une compétence légale, une justification enregistrée et une preuve.

# 15. Parcours de l'agent de terrain

Chaîne du parcours : télécharger la mission → identifier le lieu et l’objet → scanner le QR → capter le GPS → photographier ou filmer selon le protocole autorisé → remplir le formulaire → recueillir la signature ou consigner le refus ou l’absence → synchroniser. L’agent ne peut pas établir seul la propriété définitive ni la dette finale, modifier un compte bénéficiaire ou effacer une preuve.

## 15.1 Avant la mission

L'agent reçoit une mission bornée dans le temps et dans l'espace : liste d'objets, itinéraire optimisé, documents nécessaires, consignes de sécurité. Les données sont téléchargées sur un terminal enregistré et chiffré, avec une date d'expiration automatique.

## 15.2 Sur le terrain

- Localiser l'objet assigné, vérifier son existence et son état.

- Scanner le code QR de l'objet lorsqu'il existe, ou créer un objet provisoire lorsqu'il n'existe pas.

- Enregistrer les coordonnées, photographier selon un protocole contrôlé, saisir les caractéristiques.

- Constater l'occupation déclarée sans conclure à la propriété.

- Émettre une notification numérique lorsque la loi l'y autorise, recueillir une signature ou enregistrer un refus.

- Ne recevoir aucun paiement : le contribuable paie lui-même depuis son téléphone ou en banque.

## 15.3 Après la mission

La synchronisation transmet les constats. Les conflits sont résolus par des règles explicites : deux agents sur le même objet, modification par le contribuable pendant que l'agent était hors ligne, GPS imprécis, objets fusionnés, terminal perdu. En cas de perte, les données locales sont révoquées à distance et expirent seules.

Rémunération de la performance. La prime éventuelle se calcule sur les régularisations confirmées par une quittance payée, jamais sur des espèces rapportées. L'incitation à négocier sur place disparaît avec la possibilité d'encaisser.

## 15.4 Exigences techniques de la plateforme terrain hors ligne (Offline-First Field Platform)

- Application Android dédiée, installée sur terminal enregistré et géré par une solution de gestion des appareils mobiles (MDM).

- Missions téléchargées à durée de vie limitée ; cache local chiffré et minimal ; jetons hors ligne limités dans le temps.

- Capture GPS, photo, QR, formulaires, constat, absence ou refus, signature ; preuves chiffrées et horodatées au moment de la capture.

- Synchronisation différée robuste, file locale d’événements, résolution explicite des conflits (§ 15.3).

- Révocation de l’appareil, effacement à distance, expiration automatique des données, détection des appareils modifiés (root ou jailbreak), contrôle d’intégrité de l’application.

Critère d’acceptation. Étant donné une mission téléchargée et valide, lorsque l’agent capture GPS, photo et formulaire hors connexion, alors la preuve est chiffrée, horodatée, liée à la mission et synchronisable, et aucune dette finale n’est créée sans validation.

## 15.5 Écrans de contrôle de référence

| Contrôle | Saisie ou scan | Affichage minimal pour le contrôleur |
| --- | --- | --- |
| Véhicule | Plaque AB 1234 AA ou QR | Vignette : payée ; autre obligation : non régularisée ; dernier paiement : date |
| Commerce | QR du commerce à l’adresse géolocalisée | Nom, localisation, patente : non régularisée → génération de la notification prévue |
| Embarcation | Identifiant, QR ou numéro | Propriétaire, point de départ, destination, historique, obligations de l’opération |
| Maison ou parcelle | Plaque fiscale NFIU (§ 16.7) | Statut occupé ou loué, situation IF et IRL, historique |

Toute action est géolocalisée ; une opération enregistrée loin du point connu est signalée (exemple : « opération effectuée à 430 mètres du point enregistré — vérification requise »), avec une tolérance GPS paramétrée par commune. Une opération hors zone est justifiée, pas automatiquement rejetée lorsque le GPS est imprécis. Principe d’accès : chacun voit ce qu’il doit voir et modifie uniquement ce qu’il est autorisé à modifier.

# 15A. Sous-traitance terrain et gestion des équipes d’agents

Le recensement, l’enrôlement assisté et le contrôle exigent des centaines d’agents. MOSOLO permet donc à deux types de gestionnaires d’administrer plusieurs agents : les responsables de module de la Ville, pour leurs équipes internes, et les sous-traitants terrain accrédités, pour les équipes qu’ils emploient. Le principe cardinal ne change pas : ni un agent, ni un sous-traitant, ni un responsable de module ne touche jamais l’argent public, ne crée une dette hors règle et ne valide seul ses propres résultats.

## 15A.1 Modules concernés

Tout module qui requiert des agents de terrain dispose d’un responsable de module habilité à gérer des équipes : intelligence foncière et locative ; registre des activités et patentes ; véhicules et circulation ; stationnement ; publicité extérieure ; antennes ; marchés et domaine public ; carrières ; ports et embarcations ; spectacles et événements ; enrôlement assisté ; recouvrement.

## 15A.2 Hiérarchie de gestion

| Niveau | Qui | Gère | Reçoit ses missions de |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Direction de régie | Responsables de module, attribution des lots aux sous-traitants | Comité de pilotage |
| 2 | Responsable de module | Plusieurs agents internes et plusieurs sous-traitants dans son module | Direction de régie |
| 3 | Sous-traitant accrédité | Plusieurs superviseurs et agents de sa structure | Responsable de module |
| 4 | Superviseur (interne ou sous-traitant) | Une ou plusieurs équipes d’agents | Responsable de module ou sous-traitant |
| 5 | Agent | Ses missions | Superviseur |

Un sous-traitant peut intervenir dans plusieurs modules s’il est accrédité pour chacun. Le nombre maximal d’agents par gestionnaire, par zone et par sous-traitant est paramétrable.

## 15A.3 Inscription et accréditation des sous-traitants

- Invitation par la direction de régie ou le responsable de module, après sélection du sous-traitant (appel à manifestation d’intérêt ou procédure de passation conduite hors plateforme). Aucune inscription libre n’est possible (§ 12A). Le sous-traitant invité complète son dossier : raison sociale, registre du commerce, NIF, dirigeants et pièces d’identité, références, capacité en effectifs et en équipements, modules visés.

- Diligence par la régie : existence légale, situation fiscale à jour (quitus), absence de conflit d’intérêts avec les zones visées, déclaration des liens avec des agents publics.

- Accréditation par décision motivée en maker-checker, par module et pour une durée limitée, avec période probatoire sur un lot réduit.

- Convention signée : périmètre, confidentialité, traitement des données comme sous-traitant de données, interdictions, qualité, pénalités, restitution et destruction des données en fin de contrat.

- Suivi continu : note de qualité, rotation des zones, renouvellement ou retrait de l’accréditation.

## 15A.4 Gestion des agents

- Le gestionnaire (responsable de module ou sous-traitant) invite ses agents ; chaque agent crée un compte nominatif. Aucun compte partagé n’est possible.

- L’agent n’est actif qu’après habilitation par la régie : vérification d’identité, certification de formation (§ 24), engagement déontologique, liaison à un terminal enregistré.

- Le gestionnaire répartit les missions reçues entre ses agents, dans la zone et la période attribuées ; il ne peut pas créer de mission hors du lot attribué.

- Il suit en temps réel la production, la qualité, les rejets et les alertes de ses agents ; il peut suspendre un agent immédiatement.

- Toute sortie d’un agent entraîne la révocation de ses accès et l’effacement à distance de son terminal ; la suspension d’un sous-traitant révoque d’un coup tous ses agents.

## 15A.5 Contrôle qualité et séparation des rôles

- Les constats d’un sous-traitant ou d’une équipe sont validés par un contrôle indépendant de la régie : ré-inspection d’un échantillon aléatoire, analyse d’intégrité GPS et photo, détection de doublons et d’objets fictifs.

- Tableau de qualité par agent, par équipe et par sous-traitant : taux de rejet, taux d’objets confirmés, contestations, anomalies, délais.

- Rotation des zones entre agents et entre sous-traitants ; interdiction d’affecter un agent à sa propre rue ou à des objets liés à ses proches déclarés.

## 15A.6 Identification des agents par le public

Chaque agent porte un badge à photo avec QR signé et code court. Tout citoyen peut vérifier, par scan, par SMS ou au SVI, que l’agent est habilité, pour quel module, quelle zone et quelle période, et à quelle structure il appartient. Un agent non vérifiable ou hors zone doit être signalé à la ligne de signalement (§ 18A.8).

## 15A.7 Rémunération des sous-traitants

- Rémunération sur livrables vérifiés : objets confirmés après contrôle qualité, enrôlements valides, missions achevées dans les délais.

- Part de la réserve de 10 % destinée aux agents de terrain et à leurs sous-traitants (§ 37A.5), répartie selon les résultats vérifiés et la qualité, calculée uniquement sur des recettes rapprochées, jamais sur des espèces.

- Récupération des sommes versées pour tout objet fictif ou constat frauduleux, et pénalités contractuelles.

Critère d’acceptation. Étant donné un sous-traitant accrédité, lorsqu’il invite un agent et lui attribue une mission, alors l’agent ne peut agir qu’après habilitation par la régie, uniquement dans la zone et la période du lot attribué, et aucun de ses constats ne produit d’obligation sans validation indépendante.

# 16. Modèle foncier et intelligence locative

C'est le module à rendement le plus élevé et le plus sensible. Il s'appuie sur la carte, l'enrôlement vérifié, le recensement terrain, l'auto-déclaration, les données administratives autorisées et un moteur de détection d'anomalies.

## 16.1 Structure de données

| Niveau | Contenu | Usage fiscal |
| --- | --- | --- |
| Parcelle | Référence, superficie, rang de localité, statut bâti ou non bâti | Impôt foncier |
| Bâtiment | Nombre d'étages, usage, année, surface | Impôt foncier, requalification |
| Unité | Appartement, chambre, local commercial, annexe | Impôt sur les revenus locatifs |
| Bail | Bailleur, locataire, loyer périodique, devise, début, fin, preuve | Base de l'IRL et de la retenue |
| Occupation | Occupant, statut, date de constat | Contrôle et qualification |
| Statut | Déclaré, constaté, vérifié, contesté | Traçabilité de la valeur probante |

### Valeur probante et chaîne de responsabilité

Les statuts de valeur probante sont : déclaré, observé (constaté sur le terrain), vérifié, contesté. La même distinction s’applique à la propriété : propriété déclarée, observée, vérifiée ou contestée. La chaîne de responsabilité est fixe : l’IA détecte les incohérences et les signaux de location ; un agent humain vérifie ; le moteur légal ne calcule qu’après établissement des faits. Un signal d’IA crée un dossier de vérification, jamais directement une dette.

## 16.2 Taux et retenue

Le référentiel distingue clairement le taux de l'impôt et la retenue opérée par le locataire, qui diffèrent et varient selon le rang de la localité. Les valeurs publiées en 2026 pour Kinshasa situent le taux de l'impôt à 22 % des revenus locatifs effectivement encaissés, la retenue sur le loyer étant de 20 % pour les localités de premier rang et de 15 % pour les deuxième, troisième et quatrième rangs. Ces valeurs sont paramétrées avec leur arrêté de référence et doivent être revalidées à chaque édit budgétaire.

Ne pas confondre. La commande initiale évoquait « 20 % du loyer perçu ». Ce chiffre correspond à la retenue de premier rang, non au taux de l'impôt. Le paramétrage doit porter les deux valeurs et leur champ d'application, faute de quoi la liquidation sera contestée.

## 16.3 Élargissement d'assiette prévu par l'édit budgétaire 2026

- Baux emphytéotiques conclus entre entreprises et églises, associations sans but lucratif ou organisations non gouvernementales pour la construction d'immeubles destinés à la location.

- Loyers perçus par les sociétés immobilières.

- Indemnités de logement versées aux travailleurs occupant leur propre maison, celle de leur conjoint, ou bénéficiant d'un logement gratuit.

- Chacun de ces cas appelle un formulaire déclaratif propre, un contrôle de cohérence et une voie de recours identifiée, notamment au regard des résolutions du Conseil national du travail invoquées par les entreprises.

## 16.4 Moteur de détection d'anomalies locatives

| Signal | Règle de rapprochement | Sortie |
| --- | --- | --- |
| Plusieurs compteurs d'électricité ou d'eau sur une parcelle | Aucune déclaration locative associée | Probable bien loué : visite de vérification |
| Indemnités de logement en paie d'entreprise | Aucune retenue IRL correspondante | Notification à l'employeur |
| Annonce ou mandat d'agence immobilière | Bien non rattaché à un compte | Enquête documentaire |
| Bail d'entreprise déclaré à l'impôt professionnel | Bailleur inconnu du registre provincial | Rapprochement inter-administrations |
| Parcelle déclarée non bâtie | Image ou permis montrant une construction | Requalification contrôlée |
| Immeuble neuf réceptionné | Aucune unité locative déclarée après douze mois | Visite de recensement |

## 16.5 Carte et visibilité

La carte interne affiche des états : vert pour une obligation régularisée, orange pour un paiement partiel ou une échéance proche, rouge pour un impayé constaté après vérification, gris pour un objet non enregistré ou insuffisamment documenté, bleu pour un objet en litige. Le public ne voit aucune donnée fiscale individuelle. L'agent ne voit que le minimum nécessaire à sa mission.

### Deux couches cartographiques distinctes

Pour éviter toute confusion entre la situation fiscale d’un objet et l’avancement de sa vérification, la carte interne comporte deux couches commutables, chacune avec sa propre légende. La couche de situation fiscale est celle décrite ci-dessus. La couche opérationnelle de vérification est utilisée par les superviseurs et les équipes terrain :

| Couleur | Couche opérationnelle de vérification |
| --- | --- |
| Vert | Objet vérifié |
| Ambre | Objet à vérifier |
| Rouge | Anomalie détectée |
| Gris | Objet inconnu ou non documenté |
| Bleu | Dossier en cours d’instruction |

Les mêmes règles de confidentialité s’appliquent aux deux couches.

## 16.6 Indicateurs de couverture locative

Le module produit, par avenue, quartier et commune : nombre estimé de parcelles et d'unités ; nombre enregistré ; parts occupées par le propriétaire et louées ; nombre de bailleurs et de locataires identifiés ; valeur locative déclarée ; base légalement imposable ; obligations payées et impayées ; concentration géographique de l'activité locative ; taux de couverture du recensement.

## 16.7 Plaque fiscale immobilière intelligente (NFIU)

Chaque maison reçoit une plaque officielle normalisée, fixée visiblement, portant un Numéro Fiscal Immobilier Unique (NFIU), un QR sécurisé, la commune et le quartier, et le logo de l’autorité. La plaque est l’identité fiscale permanente du bien.

- Scan par un agent habilité : propriétaire, localisation GPS, statut (occupé par le propriétaire ou mis en bail), loyer déclaré, impôt foncier et IRL dus, situation en temps réel (payé, en attente, impayé avec pénalités éventuelles), historique. Aucune négociation ni estimation manuelle possible ; l’agent ne peut pas modifier les montants dus ; rapports journaliers automatiques. Un scan public n’affiche que le statut minimal (§ 17.5).

- Propriétaires : application et portail pour déclarer le statut et le loyer, consulter et payer ; sans smartphone, paiement en banque ou au guichet agréé avec le NFIU, rattachement automatique et mise à jour en temps réel.

- Acte requis : édit ou arrêté rendant obligatoires l’immatriculation fiscale des maisons et l’apposition de la plaque, reconnaissant le QR comme outil officiel de contrôle, et interdisant la mise en bail d’une maison non immatriculée (Annexe B, point 28).

Une maison identifiée, un paiement vérifiable, une recette sécurisée.

## 16.8 Revenus locatifs : chantier prioritaire

Le revenu locatif exige un registre des unités louables, pas seulement des propriétaires. Campagne volontaire initiale avec délai de régularisation clairement défini ; déclaration simplifiée du bail et du loyer avec preuve et consentements ; détection des incohérences (immeuble multi-unités déclaré vacant, baux expirés, loyers atypiques, doublons) ; visite ciblée uniquement après examen humain et autorisation de mission ; calcul paramétré selon le texte en vigueur (§ 16.2).

# 17. Cadastre fiscal géospatial

Le cadastre fiscal n'est pas un cadastre de propriété : il localise des objets générateurs de recettes et les rattache à des identités fiscales, sans trancher les droits réels.

Hiérarchie de référence : commune → quartier → avenue ou rue → parcelle → bâtiment → étage → unité → activité ou objet. Le cadastre fiscal repose sur une base spatiale PostgreSQL/PostGIS, avec couches d’inspection, cartes de chaleur du potentiel et de la conformité, couverture du recensement, missions terrain et preuves géolocalisées. Chaque objet porte un identifiant géographique fiscal unique et stable.

## 17.1 Couches

Communes ; quartiers ; avenues et rues ; parcelles ; bâtiments ; unités ; établissements ; marchés ; zones de stationnement ; panneaux ; antennes ; axes de transport ; ports et points d'embarquement ; embarcations ; concessions ; infrastructures publiques ; zones d'inspection ; cartes de chaleur des recettes ; couverture du recensement ; niveaux de conformité ; potentiel estimé.

## 17.2 Identifiant géographique fiscal

Format proposé : KIN-<code commune>-<code quartier>-<code voie>-<numéro séquentiel>, par exemple KIN-GOM-GOMBE-AV-MONT-001245. L'identifiant est stable, non réattribuable et lié à un code QR sécurisé. Il relie localisation, catégorie, relation au contribuable, photographies, documents, historique d'inspection, règles applicables, obligations, paiements, quittances, litiges et audit.

## 17.3 Cas difficiles et procédures

| Cas | Procédure |
| --- | --- |
| Objet sans adresse formelle | Identifiant fondé sur le point GPS et le repère de voisinage, avec photographie de façade |
| Habitat informel | Recensement par grappes, identifiant provisoire, absence de conséquence fiscale avant qualification juridique |
| GPS imprécis | Tolérance paramétrée par commune, photo horodatée, validation du superviseur |
| Litige de limites | Objet marqué en litige, obligations suspendues selon la règle applicable, renvoi au service foncier |
| Plusieurs activités à une même adresse | Un objet par activité, rattachés au même point géographique |
| Une entreprise sur plusieurs sites | Un compte, plusieurs établissements, obligations distinctes |
| Un immeuble à multiples unités | Un objet bâtiment, plusieurs objets unités, un bail par unité |

## 17.4 Méthode de recensement massif

Le recensement combine cinq sources : missions terrain, auto-déclaration, données administratives existantes, données de partenaires autorisés, observation géospatiale lorsque la loi et les licences le permettent. Chaque donnée porte une provenance, un niveau de confiance, une date de vérification et un responsable de validation.

| Vague | Cible | Sortie |
| --- | --- | --- |
| 0 Préparation | Découpage des zones et import des données existantes | Carte de référence, doublons, zones blanches |
| 1 Détection | Tout objet visible ou déclaré | Objet provisoire avec preuve minimale |
| 2 Qualification | Usage, dimensions, activité, statut | Fiche complète et score de confiance |
| 3 Rattachement | Personne ou organisation | Relation juridique vérifiée ou à confirmer |
| 4 Fiscalisation | Règles validées uniquement | Obligations calculées et expliquées |
| 5 Entretien | Ouvertures, fermetures, mutations | Registre continuellement actualisé |

## 17.5 Identifiant géofiscal et protection des données

Pour concilier lisibilité et protection des données, l’objet porte un identifiant interne aléatoire, stable et non réattribuable, et un code territorial lisible et versionné au format du § 17.2 (par exemple KIN-GOM-GOMBE-AV-MONT-001245), utilisé pour l’affichage, les plaques et les échanges avec le contribuable. Le code lisible ne contient aucune donnée personnelle. Le QR embarque un jeton signé ou une URL de vérification à durée contrôlée ; il n’expose jamais le nom complet, le montant dû ni l’historique à un lecteur non autorisé.

# 18. Modèle de paiement et de règlement

## 18.1 Canaux

Mobile Money de tous les opérateurs agréés, banques, cartes, virements, USSD, QR et agents agréés. Le choix du canal appartient au contribuable ; aucun canal n'est exclusif.

Les « agents agréés » désignent exclusivement des établissements et agents financiers régulés — banques, agents Mobile Money, guichets bancaires installés dans les guichets MOSOLO, terminaux de paiement opérés par des prestataires habilités — et jamais des agents de l’administration ni des sous-traitants terrain. Le parcours détaillé figure au chapitre 18A.

## 18.2 Cycle de vie du paiement

| Étape | Contrôle | Preuve produite |
| --- | --- | --- |
| Création de l'obligation | Règle validée, objet identifié, période | Avis de paiement |
| Référence unique | Idempotence, unicité, expiration | Référence opposable |
| Initiation | Canal autorisé, montant et devise conformes | Ordre de paiement |
| Confirmation du prestataire | Rappel signé, contrôle anti-rejeu, vérification serveur à serveur | Événement de paiement |
| Règlement en compte public | Compte désigné verrouillé, relevé bancaire | Écriture de règlement |
| Rapprochement | Appariement automatique obligation–paiement–règlement | Statut rapproché |
| Quittance | Signature électronique, QR, publication du statut | Quittance vérifiable |
| Comptabilisation | Imputation selon la nomenclature publique | Écriture comptable |
| Exception | File d'exception, double validation pour correction | Écriture contraire tracée |

## 18.3 États distincts

Le système distingue strictement : paiement initié ; confirmé ; réglé en compte public ; rapproché ; échoué ; dupliqué ; contrepassé ; remboursé ; contesté. Une quittance définitive n'est émise qu'à partir d'une confirmation serveur à serveur du prestataire, jamais sur la base d'une capture d'écran ou d'un message non vérifié.

## 18.4 Protection du circuit

- Comptes bénéficiaires verrouillés : toute modification exige double validation, authentification renforcée et notification au comité de pilotage.

- Anti-rejeu et signature des rappels de prestataires ; refus des rappels non signés ou hors délai.

- Détection des doublons par référence, montant, objet et fenêtre temporelle.

- Plafonds et seuils d'alerte par canal, par agent et par point d'encaissement.

- Remboursement possible uniquement lorsque la loi le permet, sur décision motivée, avec double validation et écriture contraire.

- Interdiction technique de l'encaissement en espèces par un agent dans les circuits couverts par la plateforme.

Statut de la plateforme. MOSOLO n'est pas une caisse. Les fonds transitent par des établissements agréés vers les comptes publics désignés. L'habilitation des agrégateurs et les conventions de règlement doivent être confirmées auprès de la Banque Centrale du Congo avant la mise en production.

## 18.5 Modèle d’états de paiement

Les états fonctionnels du § 18.3 correspondent aux codes techniques suivants. MOSOLO orchestre les paiements et en apporte la preuve ; il ne devient jamais un compte privé de recettes publiques.

| Code technique | État | Définition | Effet sur la quittance |
| --- | --- | --- | --- |
| INITIATED | Initié | Instruction de paiement créée | Aucune quittance |
| PROVIDER_CONFIRMED | Confirmé | Le prestataire confirme réception ou autorisation, par rappel signé serveur à serveur | Quittance électronique émise au statut « en attente de règlement » (§ 18.6) |
| SETTLED | Réglé | Fonds dénoués vers le compte public, selon preuve | Statut maintenu en attente jusqu’au rapprochement, sauf politique contraire |
| RECONCILED | Rapproché | Transaction rapprochée avec le compte public et le grand livre | Quittance définitive |
| FAILED | Échoué | Échec du paiement | Aucune quittance |
| DUPLICATE | Dupliqué | Doublon détecté | Aucune quittance |
| REVERSED | Contrepassé | Opération inversée | Quittance précédente marquée inversée ou remplacée |
| REFUNDED | Remboursé | Remboursement autorisé | Statut de quittance mis à jour |
| DISPUTED | Contesté | Litige en cours | Quittance signalée selon les règles |

Contrôles de chaque paiement : référence unique, idempotence, signature des rappels, anti-rejeu, contrôle du montant, de la devise et de l’obligation.

## 18.6 Politique de quittance provisoire et définitive

Deux exigences des documents sources devaient être conciliées : une quittance en moins d’une minute (objectif 5 et indicateurs du § 39) et une quittance « finale » seulement après rapprochement. La position retenue est la suivante. La quittance électronique est émise dès la confirmation serveur à serveur du prestataire agréé, jamais sur capture d’écran ou message non vérifié ; elle porte le statut « en attente de règlement », vérifiable par QR. Elle devient définitive automatiquement lorsque le paiement atteint l’état rapproché. Si le règlement n’intervient pas, la quittance passe au statut « annulée » ou « contrepassée », avec notification au contribuable. Le quitus fiscal (§ 8.1) n’est délivré que sur quittances définitives. La spécification KIN RECETTES rendait la quittance définitive dès l’état « réglé » (settled) ; le présent document retient l’état « rapproché », plus protecteur, le comité pouvant ramener la bascule à l’état réglé si le rapprochement est quasi instantané.

Point d’arbitrage. Le comité juridique et tarifaire confirme la valeur juridique de la quittance au statut « en attente de règlement » et le délai maximal avant bascule (Annexe B, point 9).

# 18A. Parcours de paiement de bout en bout et preuve de paiement

Principe : l’argent peut circuler en espèces, mais uniquement dans des établissements financiers régulés dont les versements sont rapprochés chaque jour ; jamais dans la main d’un agent de l’administration ou d’un sous-traitant. Le montant est fixé par le système, jamais négocié ; la seule preuve qui vaut est l’enregistrement du système.

## 18A.1 Trois modes de paiement

| Mode | Qui initie | Qui paie | Où va l’argent | Rôle de l’agent public |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autonome | Le contribuable | Le contribuable, depuis son téléphone (application, USSD) ou sa banque | Directement au compte public désigné | Aucun |
| Assisté | Un agent ou un guichetier génère la référence et explique | Le contribuable, sur son propre téléphone ou auprès d’un point de paiement agréé | Directement au compte public désigné | Informer, générer la référence ; jamais recevoir de fonds |
| Au guichet | Le contribuable présente sa carte, son avis ou la plaque de l’objet | Le contribuable, en espèces ou par carte, auprès d’un point de paiement agréé | Du point de paiement au compte public, dans le délai contractuel | Aucun |

## 18A.2 Où payer : le réseau des points de paiement agréés

- Téléphone du contribuable : Mobile Money de tous les opérateurs agréés, par application ou USSD.

- Agents Mobile Money de quartier, agréés par leur opérateur et référencés dans MOSOLO.

- Agences bancaires partenaires.

- Guichets bancaires installés dans les guichets MOSOLO communaux.

- Terminaux de paiement opérés par des prestataires habilités par la Banque Centrale du Congo.

- Paiement par carte en ligne pour la diaspora.

Chaque point de paiement est référencé avec sa localisation, son opérateur, ses horaires et son statut ; la liste est consultable par SMS, au SVI, sur l’avis imprimé et sur le portail. Un point de paiement non référencé ne peut pas émettre de preuve valable.

## 18A.3 Étapes d’un paiement

- Obligation liquidée sur règle publiée ; montant et échéance fixés par le système.

- Référence de paiement unique, liée à l’obligation, au montant, à la devise et à une date d’expiration, avec chiffre de contrôle ; imprimée sur l’avis, envoyée par SMS, lisible par QR.

- Paiement par le canal choisi ; le point de paiement ne saisit que la référence : le montant s’affiche et ne peut pas être modifié.

- Confirmation serveur à serveur signée par le prestataire ; rejet des rappels non signés, rejoués ou hors délai.

- Numéro de quittance généré exclusivement par MOSOLO, jamais par le point de paiement ni par un agent.

- Remise de la preuve sur tous les canaux disponibles (§ 18A.4).

- Règlement des fonds au compte public, rapprochement quotidien, bascule de la quittance au statut définitif (§ 18.6).

- Mise à jour du statut de l’objet : la plaque QR renvoie « payé pour la période ».

## 18A.4 La preuve de paiement

Chaque paiement produit, au minimum :

| Forme | Pour qui | Contenu |
| --- | --- | --- |
| SMS de quittance | Tout téléphone | Numéro de quittance, montant, objet, période, code de vérification court |
| Quittance imprimée avec QR | Paiement au guichet ou chez un point agréé | Contenu complet du § 19, QR signé, pictogrammes |
| Quittance électronique (PDF) | Application, portail, courriel | Contenu complet du § 19, signature électronique |
| Confirmation vocale | Utilisateurs du SVI | Montant, objet, période, numéro de quittance lus à voix haute |
| Statut de l’objet | Tout contrôleur, tout citoyen | Plaque QR de l’objet : « payé » ou « non payé » pour la période |
| Historique du compte | Contribuable, mandataire | Toutes les quittances, téléchargeables à tout moment |

## 18A.5 Ce qui est vérifié, par qui et comment

| Vérificateur | Comment | Ce qui est vérifié |
| --- | --- | --- |
| Contribuable | SMS du code au numéro court, USSD, SVI, scan du QR | Existence de la quittance, montant, objet, période, statut |
| Contrôleur terrain | Scan de la plaque de l’objet, hors ligne avec statut minimal | Statut de paiement de l’objet pour la période, sans se fier au papier |
| Guichet, banque, administration délivrant un service | Scan du QR ou saisie du code | Validité de la quittance et du quitus fiscal |
| Trésorerie | Rapprochement quotidien | Correspondance quittance ↔ paiement ↔ règlement ↔ écriture |
| Auditeur | Piste d’audit complète | Chaîne intégrale, auteurs, horodatages, corrections |

## 18A.6 Authenticité de la preuve

- Seul le système émet un numéro de quittance, et seulement après confirmation serveur à serveur ; aucun agent, point de paiement ou sous-traitant ne peut en créer.

- Le QR ne contient pas les données de la quittance mais un jeton signé qui renvoie à la vérification en ligne ; le copier ou le modifier ne produit qu’un résultat « invalide ».

- Le code court comporte un chiffre de contrôle ; les vérifications sont limitées en fréquence pour empêcher l’énumération.

- Une quittance par paiement ; toute réimpression porte la mention « duplicata » et la même référence.

- Le papier seul n’a aucune valeur : une quittance qui ne correspond pas à un enregistrement du système est fausse, quelle que soit son apparence.

## 18A.7 Verrouillage des fuites d’argent

| Fuite | Verrou |
| --- | --- |
| Agent ou sous-traitant qui encaisse | Aucune fonction d’encaissement ; interdiction contractuelle ; signalement ; résiliation et poursuites |
| Faux agent | Badge vérifiable publiquement (§ 15A.6) |
| Montant négocié ou « arrangement » | Montant fixé par la règle, affiché au point de paiement, non modifiable |
| Fausse quittance | Numérotation exclusive du système, vérification publique instantanée |
| Point de paiement qui conserve les fonds | Délai contractuel de règlement, rapprochement quotidien, alerte sur tout retard, suspension du point |
| Faux point de paiement | Seuls les points référencés peuvent émettre une preuve valable |
| Détournement vers un autre compte | Comptes bénéficiaires verrouillés, changement sous quorum (§ 12.3) |
| Paiement perdu avant le Trésor | Rapprochement quotidien, files d’exception sous 48 heures (§ 20) |
| Objets fictifs pour gonfler la rémunération | Contrôle qualité indépendant, récupération des sommes (§ 15A.5, § 15A.7) |
| Effacement ou modification de traces | Journal en ajout seul, contre-écritures uniquement (§ 25.1) |

## 18A.8 Ligne de signalement et contrôles mystère

- Numéro gratuit, SMS et SVI pour signaler toute demande d’espèces, tout faux agent, toute fausse quittance ou tout point de paiement irrégulier ; anonymat possible et protection du signalant.

- Chaque signalement est enregistré, qualifié et transmis à l’enquêteur anti-fraude, avec délai de traitement suivi au tableau de bord.

- Contrôles mystère périodiques auprès des agents, des sous-traitants et des points de paiement, avec résultats publiés de façon agrégée.

Rappel. Aucun système ne peut promettre l’élimination totale de la fraude. MOSOLO rend la fraude difficile à exécuter, coûteuse à dissimuler, rapide à détecter et impossible à effacer.

Critère d’acceptation. Étant donné un paiement en espèces chez un point de paiement agréé, lorsque le point saisit la référence, alors le montant affiché n’est pas modifiable, la quittance n’est émise qu’après confirmation serveur à serveur, le contribuable reçoit une preuve imprimée et, s’il a un téléphone, un SMS, et le statut de l’objet devient « payé ».

# 19. Quittance électronique

La quittance porte : référence du contribuable ; référence de paiement ; nature de la recette ; montant ; devise ; date ; statut de règlement ; administration bénéficiaire ; identifiant de transaction ; code QR sécurisé ; signature électronique ; statut de la quittance ; mécanisme de vérification.

Le scan du QR renvoie un statut public minimal : valide, en attente, annulée, contrepassée, remplacée, ou signalée comme suspecte. La page publique ne divulgue aucune information personnelle au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'authentification du document. Les fausses quittances papier cessent de fonctionner dès que la vérification devient publique et instantanée.

Statuts publics de vérification : valide, en attente, annulée, contrepassée (inversée), remplacée ou signalée comme suspecte. Aucune quittance n’est générée avant un état de paiement autorisé par la politique du § 18.6.

Pour les contribuables sans smartphone, la vérification se fait par SMS du code de quittance au numéro court, par USSD ou au SVI, et la preuve est fournie sous forme imprimée et par SMS (§ 18A.4 à 18A.6).

# 19A. Titres, preuves et laissez-passer à durée de validité

Tous les modules ne produisent pas la même preuve. Un impôt annuel produit une quittance ; un stationnement produit un ticket valable quelques heures ; un marché produit un droit d’occuper un étal pour une journée ou un mois ; un embarquement produit un titre à usage unique. MOSOLO distingue donc deux notions et fournit un moteur commun, configurable par module.

## 19A.1 Quittance et titre : deux choses différentes

| Notion | Ce qu’elle prouve | Durée | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| Quittance (§ 19) | Qu’un paiement a été fait et rapproché | Permanente, jamais « expirée » ; peut être annulée ou contrepassée | Quittance d’impôt foncier 2027 |
| Titre (droit ou laissez-passer) | Qu’un droit est ouvert : stationner, occuper, circuler, embarquer, exploiter, afficher | Limitée dans le temps et parfois dans l’usage | Ticket de stationnement journalier, vignette annuelle, droit d’étal hebdomadaire, quitus fiscal |

Un titre est toujours adossé à une ou plusieurs quittances, ou à une exonération validée. La quittance reste la preuve du paiement ; le titre porte la validité.

## 19A.2 Statuts et code couleur

| Couleur | Statut | Signification | Doublé par |
| --- | --- | --- | --- |
| Vert | Valide | Le titre est actif et loin de son expiration | Icône ✓, texte « VALIDE », compte à rebours, signal sonore court |
| Ambre | Bientôt expiré | Le titre expire dans le délai d’alerte fixé pour son type | Icône ⚠, texte « EXPIRE DANS … », compte à rebours |
| Rouge | Expiré | La période de validité est dépassée (après tolérance éventuelle) | Icône ✗, texte « EXPIRÉ DEPUIS … », signal sonore distinct |
| Gris | Pas encore actif | Titre acheté pour une période future | Texte « VALIDE À PARTIR DE … » |
| Bleu | Suspendu ou contesté | Titre suspendu par décision motivée ou en litige | Texte et motif |
| Noir | Révoqué, déjà utilisé ou invalide | Titre annulé, consommé (usage unique), falsifié ou inconnu | Texte « INVALIDE » ou « DÉJÀ UTILISÉ » |

La couleur n’est jamais le seul porteur d’information : chaque statut est doublé d’une icône, d’un texte et, sur les terminaux de contrôle, d’un son, pour les personnes daltoniennes ou non alphabétisées et en plein soleil. Le seuil « ambre » est paramétré par type de titre (§ 19A.4).

## 19A.3 Modèles de validité

| Modèle | Exemples | Règles configurables |
| --- | --- | --- |
| Durée courte (minutes, heures) | Stationnement horaire | Début au paiement ou à une heure choisie, prolongation depuis le téléphone, plafond de durée |
| Journalier | Stationnement journalier, droit d’étal, occupation temporaire | Journée calendaire ou 24 heures glissantes |
| Hebdomadaire, mensuel | Stationnement, étal, autorisation de transport | Date de début, renouvellement, rappel avant échéance |
| Annuel ou par exercice | Vignette, patente, publicité, antenne, impôt foncier | Exercice fiscal, échéance légale, tolérance |
| Par événement | Autorisation de spectacle, occupation pour chantier | Dates et lieu de l’événement |
| Usage unique | Embarquement, sortie de camion de carrière, passage de péage | Consommé au premier contrôle valide |
| Carnet d’usages | Carnet de passages, forfait de sorties | Nombre d’usages restant |
| Abonnement | Stationnement résidentiel, étal permanent | Renouvellement automatique avec consentement, résiliation |
| Glissant conditionnel | Quitus fiscal | Valide tant que les conditions restent remplies, avec date limite |

Paramètres communs : date et heure de début et de fin, fuseau horaire de Kinshasa, délai de tolérance, délai d’alerte ambre, zone ou lieu de validité, objet ou plaque associé, titulaire, transférabilité (par défaut : non transférable), remboursement ou prolongation autorisés.

## 19A.4 Catalogue des titres et mécanismes par module

| Module | Titre | Validité type | Seuil ambre indicatif | Mécanisme principal | Mécanismes de secours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stationnement | Ticket horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel ; abonnement | Heures à mois | 15 min (horaire) ; 2 h (journalier) ; 1 jour (hebdomadaire) ; 3 jours (mensuel) | Titre lié à la plaque d’immatriculation : le contrôleur saisit ou lit la plaque, aucun papier nécessaire | QR dynamique dans l’application avec compte à rebours ; SMS de ticket ; ticket imprimé au point de paiement |
| Véhicules et circulation | Vignette ; taxe de circulation | Exercice | 30 jours | Vignette autocollante à QR et contrôle par plaque | SMS, quittance imprimée |
| Autorisations de transport | Licence de taxi, bus, moto-taxi | Mois ou année | 7 jours | Autocollant QR sur le véhicule + carte du conducteur | Contrôle par plaque |
| Moto-taxis (wewa) | Pass de circulation professionnelle | Jour, semaine, mois | 2 h (jour) ; 1 jour (semaine) ; 3 jours (mois) | Gilet numéroté QR + autocollant QR, lié à la plaque et au conducteur | USSD, SMS, carte conducteur |
| Marchés et domaine public | Droit d’étal ou d’occupation | Jour, semaine, mois | Fin de journée ; 1 jour ; 3 jours | Plaque QR de l’étal + carte du commerçant | SMS, reçu imprimé |
| Patente, débits de boissons | Certificat d’exploitation | Exercice | 30 jours | QR apposé sur la devanture | Contrôle par identifiant de l’établissement |
| Publicité, antennes | Autorisation d’affichage ou d’implantation | Exercice | 30 jours | Plaque QR sur le panneau ou le site | Contrôle par identifiant géographique |
| Embarquement, ports | Titre d’embarquement ou d’accostage | Usage unique ou journalier | Avant départ | QR à usage unique, consommé au scan | Code court par SMS |
| Péage | Passage ou forfait | Usage unique, carnet ou abonnement | Selon forfait | Titre lié à la plaque | Reçu à QR |
| Carrières | Bon de sortie de camion | Usage unique | — | QR à usage unique lié au camion et au chargement | Code court |
| Spectacles et événements | Autorisation d’événement | Dates de l’événement | 2 jours | Certificat QR affiché sur le lieu | Contrôle par identifiant |
| Chantiers et voirie | Permis d’occuper la voie | Durée du chantier | 3 jours | Panneau de chantier à QR | Contrôle par adresse |
| Impôt foncier et IRL | Quittance annuelle et statut de l’objet | Exercice | Échéance légale | Plaque QR de la parcelle ou de l’unité | Quittance, SMS |
| Quitus fiscal | Attestation de conformité | Période fixée par règle | 15 jours | Document QR vérifiable par les administrations | Code court |

Les valeurs de seuil sont indicatives et fixées par la fiche de configuration de chaque module (§ 10A.4).

## 19A.5 Le QR et les autres supports

- QR dynamique (application) : le code change automatiquement toutes les 30 secondes et s’affiche avec un compte à rebours animé, la date et l’heure de fin, la couleur du statut et un élément animé. Une capture d’écran se reconnaît donc immédiatement, et un code copié devient invalide.

- QR statique (papier, autocollant, plaque) : il contient un jeton signé comportant le type de titre, l’identifiant, et les dates de début et de fin. Le support imprimé affiche aussi, en gros caractères, la date et l’heure de début et de fin, les pictogrammes du module et un code court.

- Titre sans support : pour le stationnement, les péages ou la circulation, le titre est lié à la plaque d’immatriculation ; le contrôle se fait sur la plaque, sans rien à montrer.

- SMS et code court : pour les téléphones basiques, avec vérification par numéro court, USSD ou SVI.

- Carte MOSOLO : lorsqu’un titre est rattaché au titulaire plutôt qu’à un objet (§ 13A.2).

- Visuels distincts par module : chaque type de titre a sa couleur de cadre, son pictogramme et son préfixe de code (par exemple STA pour stationnement, MAR pour marché, VIG pour vignette), afin qu’un titre ne puisse pas être présenté pour un autre service.

## 19A.6 Temps, contrôle et hors-ligne

- L’heure de référence est celle du serveur, synchronisée sur une source de temps de confiance, dans le fuseau de Kinshasa ; l’heure du téléphone du citoyen ou du terminal de l’agent n’est jamais prise en compte pour décider de la validité.

- Contrôle en ligne : le terminal du contrôleur interroge le serveur et affiche le statut, la couleur, le temps restant ou écoulé, le module, l’objet et la zone.

- Contrôle hors ligne : le terminal vérifie la signature du jeton à l’aide de la clé publique, compare les dates à son horloge synchronisée à la dernière connexion, et consulte une liste de révocation mise en cache ; le résultat est marqué « vérifié hors ligne » et reconfirmé à la synchronisation.

- Chaque contrôle est journalisé (qui, où, quand, résultat), ce qui prouve que le contrôle a eu lieu et permet de détecter un titre à usage unique présenté deux fois.

- Usage unique : le premier scan valide consomme le titre ; tout scan suivant affiche « DÉJÀ UTILISÉ », avec l’heure et le lieu du premier usage.

## 19A.7 Cycle de vie d’un titre

Émis → pas encore actif (gris) → valide (vert) → bientôt expiré (ambre) → expiré (rouge) ; à tout moment, suspendu (bleu), révoqué ou consommé (noir). Autour de ce cycle :

- Rappels avant expiration, par le canal que le titulaire peut recevoir : notification, SMS ou appel vocal.

- Prolongation ou renouvellement depuis le téléphone, au guichet ou chez un point de paiement agréé.

- À l’expiration, aucune pénalité automatique : l’agent constate selon la règle légale et le contribuable garde son droit de recours (§ 21, § 22).

- Remboursement d’un titre non utilisé seulement si la règle du module le permet, avec contre-écriture.

Critères d’acceptation.

- Titre temporaire. Étant donné un ticket de stationnement journalier, lorsqu’un contrôleur lit la plaque à moins de deux heures de l’expiration, alors l’écran affiche le statut ambre, l’icône d’alerte et le temps restant calculés sur l’heure du serveur.

- Titre à usage unique. Étant donné un titre d’embarquement à usage unique déjà scanné, lorsqu’il est présenté à nouveau, alors le statut « DÉJÀ UTILISÉ » s’affiche avec l’heure et le lieu du premier usage.

# 20. Rapprochement

Le rapprochement est la fonction qui transforme une déclaration d'encaissement en recette prouvée. Il s'exécute en continu et produit quatre files d'exception : paiement sans obligation ; obligation payée sans règlement bancaire ; règlement sans paiement identifié ; écart de montant ou de devise.

| Contrôle | Fréquence | Responsable | Seuil d'alerte |
| --- | --- | --- | --- |
| Appariement automatique | Continu | Système | Tout écart |
| Rapprochement bancaire | Quotidien | Trésorerie provinciale | Écart supérieur à un seuil défini ou plus de 24 heures |
| Revue des exceptions | Quotidienne | Contrôle interne | File non traitée sous 48 heures |
| Clôture comptable | Mensuelle | Comptable public | Écritures non imputées |
| Audit indépendant | Trimestrielle | Audit interne et inspection | Toute correction non motivée |

Chaque exception est placée dans une file de traitement dotée d’un délai de service (SLA), d’un responsable et d’un circuit d’approbation. Le rapprochement couvre toute la chaîne : transaction ↔ prestataire ↔ banque et Trésor ↔ grand livre.

## 20.1 Grand livre public à double entrée (Public Financial Ledger)

- Référence unique et idempotence de bout en bout.

- Comptabilité en partie double ; journal des événements en ajout seul.

- Comptes d’attente (suspense) pour les fonds non identifiés, avec délai de traitement.

- Aucune modification destructive d’une écriture comptable validée : toute correction est une contre-écriture liée à l’original, motivée et approuvée.

- Clôtures périodiques et rapports d’écart.

Critère d’acceptation — Finance. Étant donné une confirmation du prestataire et des données de règlement, lorsque l’appariement déterministe atteint le seuil défini, alors le rapprochement est proposé ou automatique selon la politique, et audité.

Critère d’acceptation — Auditeur. Étant donné une obligation, un paiement ou une écriture corrigée, lorsque j’ouvre la piste d’audit, alors je vois l’original, chaque événement, son auteur, les approbations, l’horodatage, la contre-écriture et son motif, sans trou de journal.

# 21. Recouvrement et exécution

La chaîne de recouvrement est graduée, traçable et fondée sur la loi. Elle ne commence jamais par la contrainte.

| Étape | Délai indicatif | Canal | Garantie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rappel amiable avant échéance | J-15 et J-3 | SMS, application, courriel | Preuve d'envoi conservée |
| Avis d'échéance dépassée | J+1 | SMS et application | Référence de paiement maintenue |
| Relance ciblée | J+15 | Appel, visite d'information | Aucune sanction à ce stade |
| Constat et notification formelle | J+30 | Agent habilité, notification numérique | Motivation et voie de recours indiquées |
| Mise en demeure | Selon la procédure légale | Notification officielle | Double validation hiérarchique |
| Mesures d'exécution légales | Selon la procédure légale | Service compétent | Décision motivée, jamais automatique |
| Plan d'apurement | À tout moment | Espace contribuable | Sous réserve d'un acte autorisant l'échéancier |

Interdiction structurante. Aucune sanction, aucune fermeture, aucune immobilisation et aucune pénalité ne peut être déclenchée par un algorithme. L'analyse propose ; un agent compétent décide ; la décision est motivée, notifiée et susceptible de recours.

## 21.1 Segmentation et pilotage des arriérés

- Segmentation des arriérés par ancienneté, montant, risque, type de recette et recouvrabilité.

- Relances, plans d’apurement autorisés, affectation des dossiers, preuves, escalade et clôture contrôlée.

- Mesure systématique de la récupération brute et de la récupération nette des coûts de recouvrement.

- Les actes coercitifs et les sanctions restent soumis à l’autorité légalement compétente.

## 21.2 Recouvrement équitable par segment

| Segment | Traitement |
| --- | --- |
| Conforme | Confirmation, échéancier prévisible, services rapides |
| Retard occasionnel | Rappel précoce, explication, paiement simplifié |
| Difficulté réelle | Plan ou mécanisme prévu par le droit ; orientation vers l’assistance |
| Erreur ou litige | Suspension ou traitement selon la procédure ; délai de décision |
| Non-déclarant probable | Invitation à régulariser, puis contrôle autorisé |
| Fraude présumée | Investigation spécialisée ; aucune sanction par algorithme seul |
| Grand débiteur | Gestion de cas, garanties, décisions tracées, supervision |

L’objectif est le rendement net durable, pas le harcèlement : les campagnes sont testées, mesurées et arrêtées si elles produisent un coût disproportionné, des erreurs ou un impact social non conforme.

# 22. Recours et droits du contribuable

- Droit d'accès à ses données et à l'historique des actions les concernant.

- Droit de rectification par la fonction de contestation, avec accusé de réception horodaté.

- Droit d'être informé du fondement légal de toute obligation, avec la référence du texte.

- Droit de recours hiérarchique puis juridictionnel, avec délais affichés et décompte visible.

- Droit à la preuve : quittance vérifiable, copie des constats, photographies utilisées.

- Droit à la protection : aucune publication de sa situation fiscale individuelle.

- Droit d'être entendu avant toute mesure d'exécution, selon la procédure applicable.

Chaque recours a un propriétaire, un délai légal, un état et une décision motivée. Le non-respect du délai est un indicateur suivi au tableau de bord du directeur de régie et de l'audit interne.

## 22.1 Workflow des contestations, recours, exonérations et corrections

Les contestations, recours, exonérations, remises et corrections suivent un workflow séparé de la liquidation, en maker-checker, avec délais, pièces, décisions motivées et historique complet. L’IA prépare et résume le dossier ; l’autorité habilitée décide.

# 23. Architecture des agents d'intelligence artificielle

L'IA est un instrument d'aide à la décision, encadré et traçable. Le socle fiscal fonctionne sans elle ; l'IA améliore la priorisation, la compréhension et la détection.

| Agent | Fonction | Limite stricte |
| --- | --- | --- |
| Découverte de recettes | Identifie sous-enregistrement, activités non déclarées, actifs publics non valorisés | Ne crée aucune obligation |
| Enrôlement | Guide l'inscription, détecte les informations manquantes, réutilise les données vérifiées | Ne valide pas une identité seul |
| Apprentissage utilisateur | Explique obligations, échéances, pièces, canaux et recours en français et en lingala | Ne donne pas de conseil juridique opposable |
| Copilote agent public | Résume un dossier, propose l'étape suivante, prépare un document, priorise la charge | Ne signe ni ne notifie |
| Veille juridique | Signale les textes nouveaux, les règles expirées et les conflits de normes | Ne publie aucune règle sans validation juridique humaine |
| Intelligence locative | Classe les zones et les biens à vérifier | Ne conclut ni à la propriété ni à la fraude |
| Mission terrain | Optimise les tournées et prépare les dossiers d'inspection | N'affecte pas un agent hors de son périmètre |
| Rapprochement | Apparie obligations, confirmations et règlements | Ne corrige pas une écriture sans validation |
| Détection de fraude | Repère doublons, exonérations anormales, annulations suspectes, collusion, anomalies géographiques, réutilisation d'appareils, manipulation de quittances | N'accuse personne ; ouvre un dossier d'enquête |
| Prévision | Produit des scénarios prudent, attendu et ambitieux avec hypothèses explicites | Ne fixe pas d'assignation |
| Décision exécutive | Transforme les données en options d'action pour l'autorité | Ne décide pas |
| Affectation des ressources | Propose des scénarios d'emploi des fonds disponibles | N'engage aucune dépense |
| Apprentissage continu | Apprend des corrections validées et des résultats de terrain | Ne se réentraîne pas silencieusement sur des données non approuvées |

Désignations techniques des agents dans le registre : Revenue Discovery Agent, Registration Agent, User Learning Agent, Employee Copilot, Legal Intelligence Agent, Rental Intelligence Agent, Field Mission Agent, Payment Reconciliation Agent, Fraud Detection Agent, Forecasting Agent, Executive Decision Agent, Public Investment Allocation Agent, Continuous Learning Agent.

Chaque agent dispose d’une fiche de contrôle obligatoire précisant : outils autorisés, données autorisées, seuils d’intervention, points de validation humaine (human-in-the-loop), journaux et coupe-circuit (kill switch) activable par le responsable du programme et par la sécurité.

## 23.1 Gouvernance des modèles

- Jeux d'entraînement approuvés, datés et documentés ; interdiction d'utiliser des données sensibles non autorisées.

- Versionnage des modèles, validation humaine avant mise en service, tests de biais, suivi de dérive, explicabilité et possibilité de retour arrière.

- Journal intégral des décisions assistées : entrée, version du modèle, sortie, agent humain qui a tranché.

- Interdictions absolues : créer un impôt, infliger une pénalité, établir une propriété, saisir un bien, suspendre un droit, accorder une exonération, clore un recours, transférer des fonds, modifier un compte bénéficiaire, détruire une preuve.

- Registre des modèles, des consignes (prompts), des jeux de données et des évaluations, avec versions ; suivi du biais, de la dérive, de l’explicabilité, du coût et de la latence ; passage par une passerelle IA (AI Gateway) mesurée.

- Boucle d’apprentissage fondée uniquement sur des résultats validés, jamais sur des sanctions non revues.

- Fonctionnement multilingue et contextualisation métier.

# 24. Apprentissage des utilisateurs et environnement de travail

La performance du système dépend autant de la compétence des agents que du logiciel. Le module d'apprentissage est intégré au poste de travail, non séparé de lui.

| Public | Contenu | Validation |
| --- | --- | --- |
| Contribuables | Explications courtes en français et en lingala, guides de paiement, droits et recours | Compréhension mesurée par le taux de dossiers complets du premier coup |
| Agents recenseurs | Protocole de recensement, photographie, géolocalisation, déontologie | Certification avant affectation |
| Contrôleurs | Procédure de constat, rédaction, droits du contribuable, usage de la preuve | Certification et recertification annuelle |
| Agents de guichet | Accompagnement sans manipulation d'espèces, assistance au paiement | Évaluation continue |
| Cadres et superviseurs | Pilotage par indicateurs, traitement des exceptions, éthique | Évaluation par résultats vérifiés |
| Finances et trésorerie | Rapprochement, imputation, gestion des écarts | Contrôle par échantillon |
| Administrateurs | Sécurité, gestion des accès, gestion des incidents | Habilitation renouvelable |

Le suivi d'activité est limité à ce qui est nécessaire à la sécurité et à l'exploitation : traçabilité des actes professionnels, pas surveillance permanente des personnes. Les indicateurs individuels portent sur des résultats vérifiables, pas sur des mesures intrusives.

Le dispositif relève du micro-apprentissage contextuel, intégré au poste, pour les contribuables, agents, contrôleurs, superviseurs, équipes finances et exécutifs, en français simple et dans les langues locales selon le déploiement. L’apprentissage vise la conformité et la compétence, pas une surveillance oppressive.

# 25. Prévention de la fraude et de la déperdition

L'objectif n'est pas d'annoncer l'élimination de la fraude, ce qui serait faux, mais de la rendre difficile à exécuter, coûteuse à dissimuler, rapide à détecter et impossible à effacer.

| Vecteur de fraude | Prévention | Détection | Preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| Encaissement en espèces non déclaré | Aucune fonction d'encaissement pour l'agent | Écart entre constats et paiements dans une zone | Journal des constats et absence de quittance |
| Fausse quittance | Signature électronique et QR | Vérification publique instantanée | Registre des quittances |
| Changement de compte bénéficiaire | Compte verrouillé, double validation | Alerte immédiate au comité | Journal d'audit en ajout seul |
| Annulation ou dégrèvement irrégulier | Motif obligatoire, quatre yeux | Statistiques d'annulation par agent et par service | Écriture contraire liée à l'original |
| Exonération indue | Registre des exonérations avec preuve et durée | Revue périodique et alerte d'anomalie | Dossier d'exonération |
| Doublon d'identité | Anti-doublon à l'enrôlement | Rapprochement contrôlé, jamais automatique | Historique de fusion réversible |
| Collusion agent–contribuable | Rotation des zones, séparation des rôles | Analyse de proximité récurrente agent–objet | Journal géolocalisé des interventions |
| Faux constat hors zone | Géorepérage et horodatage | Alerte de distance anormale | Photo, GPS, appareil, utilisateur |
| Manipulation de rappel de paiement | Signature et anti-rejeu | Rejet et alerte | Historique des appels d'API |
| Effacement de trace | Stockage en écriture unique, sauvegarde indépendante | Contrôle d'intégrité par empreinte cryptographique | Copie d'audit hors périmètre d'exploitation |

### Plan de contrôle anti-fraude (Anti-Fraud Control Plane)

| Fonction | Mesures |
| --- | --- |
| Prévenir | Séparation des tâches, authentification multifacteur, bénéficiaires verrouillés, limites et plafonds, confiance des appareils |
| Détecter | Anomalies, doublons, motifs récurrents, géorepérage, écarts de rapprochement |
| Contenir | Suspension ciblée d’un accès technique ; jamais de sanction fiscale automatique |
| Enquêter | Dossier d’enquête, enquêteur habilité, saisine de l’autorité compétente |
| Prouver | Hachage, signature, horodatage, stockage en écriture unique (WORM), audit indépendant |
| Corriger | Contre-écriture liée à l’original |
| Rapporter | Rapports au comité de pilotage, à l’audit interne et au contrôle indépendant |

## 25.1 Socle technique d'intégrité

Historique d'événements immuable ; empreintes cryptographiques chaînées ; signatures électroniques ; horodatage de confiance ; registre financier en ajout seul ; comptabilité en partie double ; stockage d'audit en écriture unique ; sauvegarde indépendante des preuves ; double validation ; plafonds ; verrouillage des bénéficiaires ; détection d'anomalies ; empreinte d'appareil ; géorepérage ; contrôle de plausibilité GPS ; intégrité des photographies et documents ; surveillance des accès privilégiés ; prévention de la fuite de données ; accès indépendant de l'auditeur.

Le socle intègre également : magasin d’événements en ajout seul avec hachage et chaînage, protection anti-rejeu, limites par canal et par acteur, gestion des accès privilégiés (PAM), prévention des fuites de données (DLP) et contrôle d’intégrité des GPS et des photographies. L’objectif est de prévenir, détecter, contenir, enquêter, prouver, corriger et rapporter — sans jamais promettre « zéro fraude ».

Vecteurs complémentaires couverts par les chapitres 15A et 18A : faux agent (badge vérifiable), sous-traitant qui encaisse (interdiction, signalement, résiliation), point de paiement qui retient les fonds (délai contractuel et rapprochement quotidien), objets fictifs créés pour la rémunération (contrôle qualité indépendant, récupération des sommes), enrôlement assisté sans consentement réel (lecture audio obligatoire, journalisation). La ligne de signalement et les contrôles mystère complètent la détection (§ 18A.8).

Preuve inviolable en pratique. Aucun système ne peut honnêtement promettre une inviolabilité absolue ; MOSOLO vise une preuve qu’il est pratiquement impossible de falsifier sans détection : hachage de chaque événement, chaînage cryptographique, signature serveur protégée par module matériel, horodatage, copie en stockage WORM, racine quotidienne publiée dans un registre indépendant et contrôles périodiques d’intégrité.

# 26. Tableaux de bord

## 26.1 Tableau de bord du Gouverneur

Une distinction structure l'ensemble des écrans : potentiel estimé ; recette constatée ; recette échue ; paiement initié ; paiement confirmé ; somme réglée en compte public ; recette rapprochée ; disponible pour affectation budgétaire. Confondre ces états est la première source d'illusion budgétaire.

| Bloc | Contenu | Action possible |
| --- | --- | --- |
| Encaissement du jour | Initié, confirmé, réglé, rapproché | Ouvrir les exceptions |
| Par commune | Carte de chaleur, écart à l'assignation, couverture du recensement | Interpeller un responsable de centre |
| Par catégorie de recette | IF, IRL, véhicules, patente, publicité, domaine public | Comparer au potentiel estimé |
| Par régie et par ministère | Performance, délais, contentieux | Demander un plan d'action |
| Couverture locative | Unités recensées, baux enregistrés, taux de conformité | Lancer une campagne ciblée |
| Risque et fraude | Alertes ouvertes, anomalies, délais d'instruction | Saisir l'audit ou l'inspection |
| Prévision | Scénarios et hypothèses | Arbitrer les assignations |
| Capacité d'affectation | Fonds rapprochés et disponibles selon le budget voté | Ouvrir le module d'affectation |

### Échelle unifiée des états de la recette

Tous les tableaux de bord, rapports et exports utilisent la même échelle. Elle remplace les listes à six, huit ou onze états des documents sources.

| N° | État | Définition |
| --- | --- | --- |
| 1 | Potentiel estimé | Montant théorique issu du modèle de potentiel (§ 38.2) |
| 2 | Assiette vérifiée | Objets et bases vérifiés, sans liquidation encore |
| 3 | Liquidé (constaté) | Obligation calculée sur règle publiée |
| 4 | Exigible (échu) | Obligation dont l’échéance légale est atteinte |
| 5 | En retard (impayé) | Obligation exigible non payée |
| 6 | Paiement initié | Instruction créée par le contribuable |
| 7 | Paiement confirmé | Confirmation serveur à serveur du prestataire |
| 8 | Réglé en compte public (settled) | Fonds arrivés sur le compte public désigné |
| 9 | Rapproché | Appariement obligation–paiement–règlement réalisé |
| 10 | Comptabilisé | Écriture imputée selon la nomenclature publique |
| 11 | Disponible pour affectation | Fonds disponibles selon le budget voté et les règles de trésorerie |

La consultation détaillée (drill-down) est possible par commune, recette, période, canal et administration, sous contrôle d’accès.

### Questions de décision du tableau exécutif

| Indicateur | Question de décision |
| --- | --- |
| Potentiel fiscal estimé | Quelle assiette reste invisible ou non qualifiée ? |
| Montant légalement exigible | Quelles créances sont arrivées à échéance ? |
| Encaissement confirmé et dénoué | Quel argent est effectivement arrivé aux comptes publics ? |
| Écart de rapprochement | Quels paiements exigent une investigation ? |
| Couverture géofiscale | Quelles zones sont insuffisamment recensées ? |
| Conformité volontaire | Les contribuables régularisent-ils sans coercition ? |
| Déperdition évitée ou récupérée | Quels contrôles créent un gain mesurable ? |
| Coût de collecte | Combien coûte chaque franc net mobilisé ? |

La salle de contrôle financière surveille règlements, anomalies, modifications de paramètres, comptes privilégiés et alertes critiques, sans pouvoir de correction silencieuse ; chaque incident a un propriétaire, une sévérité, un délai et une preuve de clôture. La carte du Gouverneur se filtre par commune, quartier, catégorie, activité, situation fiscale, période, administration et type de recette.

## 26.2 Autres tableaux de bord

Directeur de cabinet : coordination et suivi des instructions. Secrétaire du Gouvernement : décisions et mise en œuvre. Ministre : périmètre légal propre. Directeurs de régie : assiette, recouvrement, contentieux, performance des agents. Trésorerie : encaissements, écarts, files d'exception. Juristes : état du référentiel, règles expirant, conflits. Superviseurs : charge, productivité, qualité. Auditeurs : pistes, échantillons, extractions. Enquêteurs : dossiers et liens. Agents : missions et résultats. Contribuables : situation personnelle. Administrateurs : santé technique. Public : recettes agrégées et réalisations, sans aucune donnée personnelle.

# 27. Affectation des recettes et planification de l'investissement public

Le module sépare rigoureusement la collecte, la comptabilisation, la répartition légale, la gestion de trésorerie, l'ouverture de crédits budgétaires, l'autorisation de dépense, la planification d'investissement et la dépense effective. Aucune recette ne peut être répartie discrétionnairement entre le Gouvernement provincial, les ministères, les régies, les agents, les administrateurs ou un partenaire privé.

## 27.1 Règles d'affectation

- Toute affectation suit la loi applicable, le budget provincial voté, les règles de trésorerie et la comptabilité publique.

- Les clés de répartition légales entre province et entités territoriales décentralisées sont paramétrées et versionnées.

- Les incitations de performance éventuellement autorisées comportent

- base légale, formule approuvée, conditions, plafond, contrôle anti-optimisation, traitement fiscal, circuit d'approbation et comptabilisation.

- La part de Groupe Nseya, investisseur et opérateur de la plateforme, est exclusivement celle fixée par la clé de répartition du § 37A, autorisée par acte juridique, calculée sur des recettes rapprochées et versée par la banque de règlement ; aucune autre part n’est perçue.

La clé de répartition du § 37A n’est pas une répartition discrétionnaire : elle est fixée par acte juridique, versionnée comme une règle du registre, appliquée automatiquement à des recettes rapprochées et auditable de bout en bout.

## 27.2 Recommandation d'emploi des fonds

Le module présente à l'autorité ce que les fonds rapprochés permettraient de financer : voirie, drainage, assainissement, gestion des déchets, éclairage public, transport, modernisation des marchés, écoles, centres de santé, services numériques, protection contre les inondations, programmes d'emploi, sécurité publique. Chaque scénario indique : montant disponible, source légale des fonds, affectation proposée, bénéficiaires, impact géographique, résultat attendu, maturité du projet, coût récurrent, exigence de passation de marché, risques et autorité d'approbation.

Limite de l'IA d'affectation. L'agent d'affectation propose des scénarios classés ; il n'approuve aucune dépense et ne déplace aucun franc. La décision appartient aux autorités budgétaires, selon les procédures publiques.

## 27.3 Transparence

Un tableau public présente, par commune, les recettes agrégées et les réalisations financées, sans aucune donnée individuelle. Le lien visible entre impôt payé et service rendu est le principal levier durable de civisme fiscal.

Séquence complète à respecter : collecte → comptabilité → partage légal → Trésor → appropriation budgétaire → autorisation de dépense → engagement → planification → dépense réelle. L’IA peut comparer des scénarios (routes, drainage, déchets, éclairage, mobilité, marchés, santé, éducation, numérique, inondations, emploi), mais aucun transfert ni engagement n’est automatique.

# 27A. Contrôle de la dépense publique et des comptes publics (module CALCU)

MOSOLO trace le franc public de son fait générateur jusqu’au budget. CALCU (Central Automated Ledger for Control & Understanding) prolonge cette traçabilité jusqu’à la dépense : il transforme le contrôle financier public d’un système réactif et manuel en un système préventif, numérique et fondé sur la donnée. Chaque franc public devient traçable, justifiable et contrôlable en temps réel. Le dossier source désigne l’organe de contrôle bénéficiaire sous le nom « Hôtel de Ville » ; au niveau provincial, il s’agit de l’organe de contrôle et d’inspection compétent de la Ville, et, en cas d’extension nationale, de l’Inspection générale des finances en coordination avec le Ministère des Finances et la Banque Centrale du Congo.

## 27A.1 Problèmes et objectifs

Problèmes : comptes bancaires publics non déclarés ; absence de traçabilité en temps réel ; dépendance au papier ; contrôle souvent a posteriori, sans effet préventif. Objectifs : enregistrer un nombre illimité d’entités publiques et de comptes ; tracer chaque sortie de fonds en temps réel ; lier toute dépense à des preuves numériques obligatoires ; détecter automatiquement les anomalies ; renforcer la transparence et la redevabilité.

Champ d’application : entreprises et établissements publics, ministères, province, entités territoriales décentralisées, projets financés par l’État ou par des partenaires.

## 27A.2 Registre des comptes publics

- Chaque entité dispose d’un espace et d’un nombre illimité de comptes, classés par type : fonctionnement, investissement, projet, spécial.

- Déclaration obligatoire : banque, numéro de compte, devise, type, responsables et signataires autorisés, validée conjointement par les Finances et l’organe de contrôle.

- Tout compte non enregistré est réputé irrégulier ; une fois validé, le compte est surveillé en permanence.

## 27A.3 Interconnexion bancaire

Les banques transmettent, par une passerelle sécurisée, les transactions des comptes déclarés : montant, date et heure, bénéficiaire, référence, compte émetteur. La passerelle standardise et sécurise les flux mais n’effectue aucune analyse. Le système ne bloque pas les paiements, ne remplace pas les banques et n’interfère pas avec le secret bancaire : il rend chaque transaction traçable instantanément.

## 27A.4 Justificatifs numériques et moteur de correspondance

- Avant paiement, l’entité enregistre ses pièces : devis, bon de commande, engagement budgétaire, contrat, fournisseur enregistré ; chaque opération reçoit un identifiant unique. Les pièces (photo ou scan) sont horodatées, géolocalisées et liées à la transaction.

- À chaque transaction, le moteur vérifie : compte enregistré ou non (sinon signalement administratif) ; existence d’un devis, d’un bon de commande, d’un engagement et d’un fournisseur enregistré ; cohérence de montant et de date ; conformité budgétaire.

- Il détecte surfacturation, fractionnement, paiements répétés et dépenses hors objet, et attribue un score : vert conformité totale ; orange correspondance partielle ; rouge aucune correspondance ou anomalie grave.

- Toute anomalie produit un rapport horodaté au numéro unique, avec le détail de l’écart, téléchargeable en PDF, consultable par l’organe de contrôle, les Finances et les organes habilités.

## 27A.5 Pouvoirs de l’organe de contrôle et tableaux de bord

L’organe de contrôle voit les transactions en temps réel, ouvre des missions ciblées sans déplacement, accède aux preuves, peut geler administrativement un dossier à risque selon ses pouvoirs légaux et transmettre à la justice. Tableaux de bord : montants contrôlés et récupérés, institutions à risque, zones à forte exposition, taux d’exécution des recommandations.

## 27A.6 Sécurité, cadre juridique et déploiement

- Hébergement souverain, chiffrement, journal d’accès inviolable, sauvegardes quotidiennes, audit externe annuel (§ 31, § 33).

- Cadre à adopter : texte rendant le registre des comptes obligatoire, reconnaissance de la preuve numérique, responsabilité personnelle des gestionnaires, sanctions en cas de non-déclaration ou de falsification (Annexe B, point 27).

- Déploiement : phase 1 (0–3 mois) cadre légal, développement, formation ; phase 2 (3–6 mois) connexion des banques, enregistrement des entités et comptes ; phase 3 (6–12 mois) automatisation avancée et extension. Démarrage recommandé par un pilote sur une entité, avec intégration progressive des banques et coordination avec la Banque Centrale.

Impact attendu : réduction des détournements, fin des comptes cachés, contrôle permanent, crédibilité renforcée auprès des partenaires, meilleure gouvernance financière. CALCU boucle la chaîne MOSOLO : recette tracée, affectation tracée, dépense tracée.

# 28. Architecture technique

## 28.1 Recommandation d'architecture

La recommandation est un monolithe modulaire orienté domaines, avec deux exceptions événementielles : le domaine des paiements et le journal d'audit, traités en flux d'événements avec séparation lecture-écriture et sourcing d'événements. Ce choix est dicté par le contexte : connectivité irrégulière, équipes d'exploitation à construire, exigence de preuve inaltérable, budget contrôlé et nécessité de livrer un pilote en moins de six mois.

| Option | Avantage | Risque à Kinshasa | Décision |
| --- | --- | --- | --- |
| Monolithe modulaire | Livraison rapide, exploitation simple, coût maîtrisé | Couplage si la discipline de modules n'est pas tenue | Retenu pour le socle |
| Microservices complets | Découplage fort | Complexité d'exploitation disproportionnée, coût réseau, risque de panne systémique | Écarté au démarrage |
| Événementiel + CQRS | Traçabilité, pics de paiement, rapprochement | Courbe d'apprentissage | Retenu pour paiements, quittances et audit |
| Sourcing d'événements | Historique inaltérable, reconstitution intégrale | Volume et gouvernance des schémas | Retenu pour l'audit et le registre financier |

L’approche est hybride et orientée domaines : monolithe modulaire et services de domaine au démarrage, extraction progressive en services indépendants seulement lorsque la charge, la sécurité ou l’autonomie d’une équipe le justifient.

## 28.2 Composants cibles

| Couche | Composants |
| --- | --- |
| Accès | Application Android citoyenne, application terrain Android hors ligne, portail web, USSD et SMS, passerelle d'API |
| Identité | Gestion des identités et des accès, authentification multifacteur, clés d'accès résistantes au hameçonnage, gestion des appareils |
| Domaines | Registre des contribuables, registre des objets fiscaux, base spatiale, moteur de règles, moteur de liquidation, orchestration des paiements, registre financier, rapprochement, quittances, contrôle et contentieux |
| Données | Base relationnelle transactionnelle avec extension spatiale, entrepôt analytique, stockage documentaire chiffré, magasin d'événements d'audit en écriture unique |
| Intelligence | Orchestration des agents, passerelle IA mesurée, registre des modèles, journal des décisions assistées |
| Exploitation | Supervision, journalisation centralisée, détection de sécurité, sauvegarde, reprise après sinistre |

Désignation technique des composants logiques : gestion des identités et des accès (IAM), registre des identités et des objets (Identity Registry), GIS, registre juridique (Legal Registry), liquidation (Assessment), paiement (Payment), rapprochement (Reconciliation), grand livre (Ledger), documents et preuves (Document/Evidence), workflow, notification, audit, analytique (Analytics), passerelle IA (AI Gateway), passerelle d’API (API Gateway), bus d’événements (Event Bus), magasin d’événements (event store).

## 28.3 Séquences critiques

Paiement : avis de paiement → référence unique → initiation par le canal → confirmation signée du prestataire → règlement en compte public → rapprochement → quittance → comptabilisation. Chaque transition produit un événement immuable ; l'idempotence est garantie par la référence unique.

Synchronisation terrain : attribution de mission → téléchargement chiffré et borné → travail hors ligne → file locale d'événements → reconnexion → transmission → résolution de conflits selon règles → confirmation et purge locale à expiration.

Contrôle d'accès : demande → vérification du rôle et des attributs (territoire, dossier, horaire, appareil, sensibilité) → élévation temporaire éventuelle avec motif → journalisation de la consultation → expiration automatique.

## 28.4 Diagrammes à produire au démarrage

Diagramme de contexte ; diagramme de conteneurs ; architecture de domaines ; flux de données ; séquence de paiement ; séquence de synchronisation terrain ; flux d'habilitation ; chaîne de décision assistée par IA ; architecture de reprise après sinistre. Ces artefacts font partie des livrables de la phase 1 et conditionnent le passage à la phase 2.

## 28.5 Architecture des données

| Magasin | Usage |
| --- | --- |
| PostgreSQL / PostGIS | Base transactionnelle et spatiale |
| Magasin d’événements en ajout seul (event store) | Audit, paiements, grand livre |
| Stockage objet chiffré | Pièces, photographies, preuves |
| Entrepôt analytique (warehouse) | Tableaux de bord, prévisions, IA |
| Index de recherche | Recherche de contribuables, objets et dossiers |

Les données opérationnelles, les preuves, l’audit et l’analytique sont séparés, avec des politiques de conservation propres à chaque classe.

## 28.6 Disponibilité, continuité et pile technique recommandée

| Exigence | Cible initiale |
| --- | --- |
| Disponibilité citoyen et paiement | 99,9 % par mois hors maintenance annoncée |
| Point de reprise du grand livre | Perte logique proche de zéro ; réplication synchrone selon site |
| Temps de reprise critique | 4 heures maximum au pilote, 1 heure à maturité |
| Sauvegardes | Chiffrées, immuables, hors domaine principal, restauration testée chaque trimestre |
| Mode dégradé | Consultation limitée et collecte terrain hors connexion |
| Capacité | Tests au pic prévu avec une marge minimale de 3 fois |

Pile recommandée par le plan directeur KIN-RECETTES : portails web en Next.js, services en NestJS, PostgreSQL avec PostGIS pour le cadastre fiscal, flux d’événements Kafka avec outbox transactionnelle et files de reprise, enregistrements en event sourcing pour que le journal d’audit soit le système de référence ; fonctions d’IA (assistant lingala-français, signaux d’imagerie, classement des anomalies) derrière une passerelle IA mesurée, le moteur fiscal fonctionnant sans elles. BitriPay peut agir comme agrégateur et commutateur QR sans jamais détenir de fonds, avec KODA pour la vérification des confirmations Mobile Money ; la plateforme accepte aussi directement toute banque et tout opérateur agréés, pour éviter toute perception de dépendance. Aucun fournisseur ne dispose d’un accès permanent aux données de production.

# 29. Modèle de données conceptuel

Chaque entité porte : finalité ; champs principaux ; relations ; règles de validation ; cycle de vie ; exigences d'audit ; durée de conservation ; classification de confidentialité. Le tableau ci-dessous fixe le noyau ; le dictionnaire de données détaillé est un livrable de la phase 1.

| Entité | Finalité | Relations et cycle de vie | Confidentialité |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilisateur | Accès au système | Lié à Identité, Rôles, Appareils ; actif, suspendu, clos | Personnel |
| Contribuable | Sujet fiscal unique | Lié à Identité, Objets, Obligations ; provisoire, vérifié, fusionné | Fiscal sensible |
| Identité | Preuve d'identité | Pièces, niveau de vérification ; N0 à N3 | Personnel sensible |
| Organisation | Personne morale | NIF, registre, mandataires, établissements | Fiscal |
| Adresse | Localisation administrative | Commune, quartier, avenue ; déclarée, vérifiée | Personnel |
| Géolocalisation | Point et emprise | Objet, précision, source | Interne |
| ObjetFiscal | Toute chose imposable | Parent de Parcelle, Unité, Activité, Véhicule, Panneau, Antenne, Embarcation, Concession ; provisoire, actif, suspendu, clos | Fiscal |
| Parcelle / Bâtiment / UnitéLocative | Assiette foncière et locative | Hiérarchie parcelle → bâtiment → unité | Fiscal |
| Bail | Base de l'IRL | Bailleur, locataire, unité, loyer, période ; déclaré, vérifié, résilié, contesté | Fiscal sensible |
| Activité / Établissement | Base de la patente et des autorisations | Contribuable, localisation, catégorie | Fiscal |
| Véhicule | Base vignette et circulation | Plaque, propriétaire, mutations | Fiscal |
| Panneau / Antenne / Embarcation / Concession | Objets spécifiques | Opérateur, surface, site, titre | Fiscal |
| Licence / Permis | Autorisation administrative | Objet, validité, conditions | Fiscal |
| TexteLégal | Fondement juridique | Lié aux Règles ; en vigueur, modifié, abrogé | Public |
| TypeDeRecette / RègleTarifaire | Paramètre de liquidation | Version, approbateur, dates, compte bénéficiaire | Public après publication |
| Exonération | Dérogation légale | Bénéficiaire, preuve, durée, révision | Fiscal sensible |
| Déclaration | Fait déclaré | Contribuable, objet, période, pièces | Fiscal |
| Liquidation / Obligation | Dette liquidée | Règle, objet, période, montant ; calculée, notifiée, payée, contestée, annulée | Fiscal sensible |
| AvisDePaiement | Document de paiement | Référence unique, échéance | Fiscal |
| OrdreDePaiement / ÉvénementDePaiement | Suivi du paiement | Canal, prestataire, statut, horodatage | Financier |
| Règlement / Rapprochement | Arrivée et appariement des fonds | Compte public, relevé, écarts | Financier sensible |
| Quittance | Preuve de paiement | Signature, QR, statut | Semi-public |
| Inspection / MissionTerrain / Preuve | Contrôle et preuve | Agent, zone, objet, photos, GPS | Interne sensible |
| Notification | Communication opposable | Canal, contenu, accusé | Fiscal |
| Recours / Pénalité / DossierExécution | Contentieux et recouvrement | Décision, délai, voie de recours | Fiscal sensible |
| RègleAffectation / RecommandationBudgétaire / ProjetPublic | Emploi des fonds | Budget voté, projet, autorité | Public agrégé |
| Rôle / Permission / Délégation / Appareil | Habilitations | Portée, durée, expiration | Interne sensible |
| RecommandationIA / AlerteFraude | Aide à la décision | Modèle, version, entrée, sortie, décideur humain | Interne sensible |
| ÉvénementAudit | Preuve d'action | Acteur, action, objet, horodatage, appareil, position ; ajout seul | Audit, inaltérable |

## 29.1 Attributs d’audit obligatoires

Toute action sur une entité produit un événement d’audit comportant au minimum : acteur (actor), horodatage (timestamp), appareil et session (device/session), valeurs avant et après (before/after), motif (reason), chaîne d’approbation (approval chain) et identifiant de corrélation (correlation_id).

## 29.2 Correspondance avec le modèle développeur

| Entité fonctionnelle | Entités techniques |
| --- | --- |
| Utilisateur | User |
| Contribuable | Account |
| Identité | Person |
| Organisation | Organisation |
| Adresse | Address |
| Géolocalisation | GeoUnit |
| ObjetFiscal | TaxObject, Asset |
| Parcelle / Bâtiment / UnitéLocative | Parcel, Building, Unit |
| Bail | Lease |
| Activité / Établissement | BusinessActivity |
| Véhicule | Vehicle |
| Panneau / Antenne / Embarcation / Concession | Asset (sous-types) |
| Licence / Permis | Permit |
| TexteLégal | LegalInstrument |
| TypeDeRecette / RègleTarifaire | RevenueRule, RateVersion |
| Exonération | Exemption |
| Déclaration | Declaration (à ajouter au modèle développeur) |
| Liquidation / Obligation | Assessment, Obligation |
| AvisDePaiement / Notification | Notice, PaymentReference |
| OrdreDePaiement / ÉvénementDePaiement | Payment |
| Règlement / Rapprochement | Settlement, Reconciliation |
| Écriture comptable | LedgerEntry |
| Quittance | Receipt |
| Compte public bénéficiaire | BeneficiaryAccount |
| Inspection / MissionTerrain / Preuve | Inspection, FieldMission, Evidence |
| Recours / Pénalité / DossierExécution | Appeal, Penalty, Case, Arrear, RecoveryAction |
| RègleAffectation / RecommandationBudgétaire / ProjetPublic | BudgetScenario |
| Rôle / Permission / Délégation / Appareil | Role, Mandate, AccessGrant, Approval, Device |
| RecommandationIA / AlerteFraude | AIModel, AIInference, RiskSignal |
| ÉvénementAudit | AuditEvent |
| Entité / EspaceEntité / FicheConfigurationModule | Entity, Tenant, ModuleConfiguration (à ajouter au modèle développeur) |
| TypeDeTitre / PolitiqueDeValidité | CredentialType, ValidityPolicy (à ajouter) |
| Titre / ÉvénementDUsage / ÉvénementDeContrôle / Révocation | Credential, UsageEvent, VerificationEvent, Revocation (à ajouter) |
| Arbitrage entre entités | Arbitration (à ajouter) |
| Relation contribuable–objet | Relationship (à ajouter) |
| Ticket / Opérateur / ZoneDeStationnement / Réservation | Ticket, Merchant, ParkingZone, Reservation (à ajouter) |
| SupportPublicitaire / DossierDeConstat | AdvertisingPanel, InspectionCase (à ajouter) |
| VolAérien / IFA / RapprochementAérien | Flight, AirTaxId, AirReconciliation (à ajouter) |
| ComptePublic / TransactionBancaire / Justificatif / AlerteDeDépense | PublicAccount, BankTransaction, SupportingDocument, SpendingAlert (à ajouter) |
| CléDeRépartition / Répartition / Décaissement / BénéficiaireDeRépartition | RevenueShareKey, Allocation, Disbursement, AllocationBeneficiary (à ajouter) |

## 29.3 Champs critiques des objets de données

| Objet | Champs critiques |
| --- | --- |
| Taxpayer | taxpayer_id, type, NIF, verification_level, status, contacts |
| FiscalObject | object_id, category, lifecycle_status, geo_id, attributes, confidence |
| Relationship | taxpayer_id, object_id, role, start_date, end_date, evidence |
| LegalRule | rule_id, legal_basis, formula, effective dates, approvals, version |
| Obligation | obligation_id, rule_version, period, base, amount, status, explanation |
| PaymentOrder | order_id, obligation_ids, amount, channel, beneficiary, expiry |
| PaymentEvent | event_id, provider_ref, amount, time, signature, settlement_status |
| Receipt | receipt_id, payment_id, signature, QR token, status |
| Inspection | mission_id, officer, object_id, GPS, evidence, outcome |
| Appeal | appeal_id, grounds, evidence, deadlines, decision, reviewer |
| AuditEvent | event_id, actor, action, target, before_hash, after_hash, device, time |

Événements d’audit obligatoires : connexion, échec, MFA, changement d’appareil, élévation de privilège ; création, lecture sensible, export, modification, fusion et archivage d’une identité ou d’un objet ; création, validation, publication, suspension et expiration d’une règle ; calcul, recalcul, correction, remise, exonération, pénalité, annulation ; ordre de paiement, rappel, règlement, rapprochement, exception, remboursement, révocation ; mission, preuve terrain, position, synchronisation, conflit ; recours, pièces, consultation, décision, délai, notification ; changement de clé, de secret, de bénéficiaire, de configuration, de rôle ou de politique de sécurité.

# 30. Catalogue des API

Toutes les API sont authentifiées, journalisées, versionnées et soumises à quotas. Les appels créant un effet financier sont idempotents par clé fournie par l'appelant. Le tableau présente le noyau ; la spécification complète est un livrable de la phase 2.

| Méthode et route | Objet | Acteur autorisé | Contrôles |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/comptes | Créer un compte | Public | Vérification téléphone, anti-doublon, journal |
| POST /v1/identites/verification | Élever le niveau de vérification | Contribuable, agent | Pièces, double validation N3 |
| POST /v1/objets | Déclarer un objet | Contribuable, agent | Géolocalisation, catégorie, preuve |
| POST /v1/baux | Déclarer un bail | Bailleur, locataire | Cohérence loyer, unité, période |
| GET /v1/objets/{id}/obligations | Obligations applicables | Contribuable, agent habilité | Filtrage par rôle et territoire |
| POST /v1/liquidations/simulation | Simuler une liquidation | Contribuable, agent | Règle publiée uniquement |
| POST /v1/regles | Proposer une règle | Juriste | Interdiction de créer, valider et publier par la même personne |
| POST /v1/regles/{id}/publication | Publier une règle | Approbateur | Quatre yeux, texte légal obligatoire |
| POST /v1/paiements/ordres | Créer un ordre de paiement | Contribuable | Idempotence, référence unique, expiration |
| POST /v1/paiements/callback | Confirmation prestataire | Partenaire agréé | Signature, anti-rejeu, vérification serveur |
| POST /v1/reglements/import | Relevé de compte public | Trésorerie, banque | Contrôle d'intégrité, double validation |
| GET /v1/rapprochements/exceptions | Files d'exception | Trésorerie, contrôle interne | Lecture seule, journalisée |
| GET /v1/quittances/{ref}/verification | Vérifier une quittance | Public | Divulgation minimale |
| POST /v1/missions/synchronisation | Synchroniser le terrain | Agent | Appareil enregistré, résolution de conflits |
| POST /v1/constats | Enregistrer un constat | Agent habilité | GPS, photo, horodatage, géorepérage |
| POST /v1/recours | Introduire une contestation | Contribuable | Délai légal, accusé de réception |
| GET /v1/alertes-fraude | Consulter les alertes | Enquêteur, audit | Aucune action automatique |
| GET /v1/tableaux/{profil} | Données de tableau de bord | Selon rôle | Agrégation conforme au périmètre |
| GET /v1/previsions | Scénarios de recettes | Direction, Gouverneur | Hypothèses jointes |
| POST /v1/affectations/scenarios | Générer des scénarios d'affectation | Finances | Aucune exécution de dépense |

## 30.1 Normes d’interface

API REST/JSON versionnées, complétées d’événements asynchrones pour le règlement et l’audit. Authentification OAuth2/OIDC ; TLS mutuel (mTLS) pour les partenaires sensibles ; portées (scopes) ; clé d’idempotence (idempotency-key) ; rappels signés (signed webhooks) ; limites de débit (rate limits) ; audit de chaque appel. Domaines : identité, géographie, règles juridiques, liquidations, obligations, paiements, règlements, rapprochement, quittances, dossiers, missions, preuves, recours, analytique et partenaires.

## 30.2 Routes complémentaires et correspondance

Les documents sources emploient deux conventions de nommage. Une convention unique est arrêtée en phase 1 ; l’autre est maintenue comme alias documenté pendant la transition.

| Route (convention anglaise) | Objet | Équivalent au § 30 |
| --- | --- | --- |
| POST /v1/identity/persons | Créer une identité provisoire ou vérifiée selon le workflow | POST /v1/comptes |
| POST /v1/legal-rules | Créer une nouvelle version de règle, en brouillon uniquement | POST /v1/regles |
| POST /v1/obligations/{id}/payment-references | Émettre une référence de paiement idempotente | POST /v1/paiements/ordres |
| POST /v1/payments/webhooks/{provider} | Recevoir un rappel signé, anti-rejeu | POST /v1/paiements/callback |
| POST /v1/reconciliations/jobs | Lancer un rapprochement autorisé | Nouvelle route |
| GET /v1/receipts/{id}/verify | Vérification minimale d’une quittance | GET /v1/quittances/{ref}/verification |
| POST /v1/field-missions/{id}/evidence | Synchroniser une preuve terrain | POST /v1/missions/synchronisation |
| POST /v1/appeals | Ouvrir un recours | POST /v1/recours |

## 30.3 Spécification de référence : émission d’une référence de paiement

POST /v1/obligations/{obligationId}/payment-references

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Acteur | Contribuable ou agent autorisé |
| Entrée | obligationId, channel, payerAccount, idempotencyKey |
| Sortie | paymentReference, amount, currency, beneficiaryAlias, expiry, status |
| Contrôles | Obligation active ; montant immuable ; canal autorisé ; bénéficiaire issu du coffre approuvé ; anti-duplication ; journal d’audit |
| Erreurs | 400 validation ; 403 portée insuffisante ; 409 doublon ou conflit d’idempotence ; 422 obligation non payable |

Cette fiche sert de modèle à la spécification complète des API livrée en phase 2.

## 30.4 Routes complémentaires (canaux assistés, points de paiement, sous-traitance)

| Route | Objet | Acteur autorisé | Contrôles |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/enrolements/assistes | Enrôlement assisté hors ligne | Agent d’enrôlement habilité | Lecture audio du résumé, consentement horodaté, zone et horaire autorisés |
| POST /v1/cartes | Émettre ou révoquer une carte MOSOLO | Agent, guichet | Double validation pour réémission |
| GET /v1/verification/code/{code} | Vérifier une quittance, une carte ou un agent par code court (SMS, USSD, SVI) | Public | Chiffre de contrôle, limitation de fréquence, divulgation minimale |
| GET /v1/points-paiement | Lister les points de paiement agréés | Public | Données publiques uniquement |
| POST /v1/points-paiement/{id}/encaissements | Enregistrer un encaissement sur référence | Point de paiement agréé | mTLS, référence valide, montant immuable, idempotence |
| POST /v1/partenaires/sous-traitants | Inviter un sous-traitant et ouvrir son dossier d’accréditation | Direction de régie, responsable de module | Invitation nominative, pièces obligatoires, statut « en diligence » |
| POST /v1/sous-traitants/{id}/agents | Inviter un agent | Sous-traitant, responsable de module | Agent inactif jusqu’à habilitation par la régie |
| POST /v1/lots/{id}/missions/affectations | Répartir les missions d’un lot | Sous-traitant, superviseur, responsable de module | Limité au lot attribué |
| GET /v1/agents/{badge}/verification | Vérifier un badge d’agent | Public | Statut, module, zone, période, structure |
| POST /v1/signalements | Signaler une irrégularité | Public | Anonymat possible, accusé de réception |

## 30.5 Routes des titres et des entités

| Route | Objet | Acteur autorisé | Contrôles |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/titres | Émettre un titre adossé à une quittance ou à une exonération | Système, point de paiement agréé | Quittance valide, type de titre activé, validité calculée par le serveur |
| GET /v1/titres/{id}/statut | Statut, couleur, temps restant | Public (divulgation minimale), contrôleur | Heure du serveur, liste de révocation |
| POST /v1/titres/{id}/controles | Enregistrer un contrôle (en ligne ou hors ligne synchronisé) | Contrôleur habilité | Terminal enregistré, géolocalisation, consommation si usage unique |
| POST /v1/titres/{id}/prolongations | Prolonger ou renouveler | Titulaire, guichet | Règle du module, nouveau paiement |
| GET /v1/vehicules/{plaque}/titres | Titres actifs liés à une plaque | Contrôleur habilité | Journalisation, filtrage par module et par entité |
| GET /v1/revocations | Liste de révocation pour le hors-ligne | Terminaux de contrôle | mTLS, liste signée |
| POST /v1/entites/{id}/modules | Soumettre une fiche de configuration de module | Programme, entité | Maker-checker, recette avant activation |
| POST /v1/arbitrages | Ouvrir un arbitrage entre entités | Système, entité | Transmission au comité juridique et tarifaire |

## 30.6 Routes de la répartition des recettes

| Route | Objet | Acteur autorisé | Contrôles |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /v1/repartition/cles | Consulter la clé de répartition en vigueur et ses versions | Finances, audit, Groupe Nseya | Lecture seule |
| POST /v1/repartition/cles | Proposer une nouvelle version de clé | Juridique | Brouillon ; référence d’acte obligatoire ; quorum |
| POST /v1/repartition/calculs | Calculer la répartition d’un lot de paiements rapprochés | Système | Somme des parts = 100 % ; idempotence |
| POST /v1/repartition/ordres | Émettre les deux instructions de virement vers la banque de règlement | Système, validation Trésor | Deux flux uniquement ; comptes verrouillés ; signature |
| GET /v1/repartition/tableau/{beneficiaire} | Montants calculés, rapprochés et versés | Bénéficiaire, dans son périmètre | Filtrage par périmètre |
| GET /v1/repartition/reserve-agents/{module} | Points et parts des équipes et sous-traitants | Responsable de module, sous-traitant | Filtrage par périmètre |

## 30.7 Routes des invitations et des accès

| Route | Objet | Acteur autorisé | Contrôles |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/entites | Créer l’espace d’une entité | Administrateur de la plateforme | Journalisation, visibilité audit |
| POST /v1/entites/{id}/modules/rattachements | Proposer le rattachement d’un module à une entité | Administrateur de la plateforme | Seconde validation du comité de pilotage, référence d’arrêté |
| POST /v1/invitations | Inviter une personne à un niveau d’accès | Tout compte disposant du droit d’inviter | Pas d’élévation, périmètre propre, invitation nominative à durée limitée |
| POST /v1/invitations/{code}/acceptation | Finaliser l’inscription depuis le lien d’invitation | Personne invitée | Lien et code à usage unique liés au numéro invité, vérification d’identité, authentification multifacteur |
| POST /v1/invitations/{id}/inscription-assistee | Finaliser l’inscription d’une personne invitée, en sa présence | Opérateur d’accès désigné de l’entité | Invitation existante de la même entité, niveau et périmètre inchangés, identité vérifiée, secrets définis par la personne, journalisation |
| POST /v1/comptes/{id}/validations | Seconde validation d’un rôle sensible | Validateur désigné | Validateur distinct de l’invitant |
| POST /v1/comptes/{id}/revocations | Révoquer un compte ou tous les comptes d’une entité | Administrateur d’entité, administrateur de la plateforme | Effet immédiat sur les terminaux |
| POST /v1/public/inscriptions | Inscription publique | Public | Crée exclusivement un compte de contribuable |

## 30.8 Routes de la spécification KIN RECETTES

| Route | Fonction | Contrôle | Équivalent |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/taxpayers | Créer une identité | Clé d’idempotence et preuve | POST /v1/comptes |
| POST /v1/objects | Créer un objet | Provenance et géométrie | POST /v1/objets |
| POST /v1/relationships | Rattacher contribuable et objet | Pièces et validation | Nouvelle route |
| GET /v1/obligations | Lister les obligations autorisées | Filtrage par identité et périmètre | GET /v1/objets/{id}/obligations |
| POST /v1/declarations | Soumettre une déclaration | Version, signature, verrouillage | Nouvelle route |
| POST /v1/payment-orders | Créer un ordre de paiement | Bénéficiaire verrouillé | POST /v1/paiements/ordres |
| POST /v1/payment-events | Recevoir un rappel signé | Anti-rejeu, idempotence | POST /v1/paiements/callback |
| POST /v1/reconciliations | Rapprocher | Règles à trois voies | POST /v1/reconciliations/jobs |
| GET /v1/receipts/{id}/verify | Vérifier un statut minimal | Aucune donnée personnelle excédentaire | GET /v1/quittances/{ref}/verification |
| POST /v1/appeals | Introduire un recours | Accusé horodaté | POST /v1/recours |
| POST /v1/field/sync | Synchroniser une mission hors ligne | Conflits et appareil attesté | POST /v1/missions/synchronisation |

# 31. Architecture de sécurité

Le modèle est « zéro confiance » : aucun réseau, aucun appareil et aucun compte n'est présumé fiable. Les contrôles suivants sont exigés dès la première mise en production.

| Domaine | Contrôles |
| --- | --- |
| Identité | Authentification multifacteur pour tout compte interne, clés d'accès résistantes au hameçonnage pour les rôles sensibles, liaison appareil–utilisateur, sessions courtes |
| Autorisation | Rôles et attributs, moindre privilège, accès juste-à-temps, revues périodiques, détection de conflits |
| Données | Chiffrement en transit et au repos, gestion des clés protégée par matériel, cloisonnement par périmètre, masquage des données sensibles |
| Applications | Développement sécurisé, revue de code, analyse de dépendances, tests d'intrusion avant chaque mise en production majeure |
| Réseau | Segmentation, pare-feu applicatif, protection anti-déni de service, filtrage des API partenaires |
| Détection | Supervision de sécurité centralisée, corrélation d'événements, alertes sur accès privilégiés, surveillance des exportations massives |
| Réaction | Procédure d'incident, astreinte, communication de crise, préparation à l'investigation numérique |
| Continuité | Sauvegardes immuables, restauration testée, plan de reprise avec objectifs de temps et de perte de données définis contractuellement |

Exigences complémentaires : authentification multifacteur résistante au hameçonnage ; coffre de secrets, aucun secret dans le code ; gestion des clés KMS/HSM ; supervision SIEM et centre opérationnel de sécurité (SOC) ; détection et réponse sur les postes (EDR) ; gestion des terminaux mobiles (MDM) ; analyses SAST et DAST ; nomenclature logicielle (SBOM) ; tests d’intrusion ; délais contractuels de correction des vulnérabilités ; plan de reprise et de continuité (PRA/PCA) avec objectifs de délai (RTO) et de perte de données (RPO) définis, et exercices de restauration réguliers.

## 31.1 Exigences non fonctionnelles complémentaires

- Toute opération d’écriture est idempotente ou dispose d’une clé de déduplication.

- Tout calcul financier est déterministe, reproductible et lié à une version de règle ; toute date financière utilise une source de temps fiable et conserve le fuseau horaire.

- Les montants utilisent des types décimaux ; aucun nombre flottant binaire.

- Les journaux applicatifs excluent les secrets et les données personnelles inutiles ; les exports sensibles sont filigranés, chiffrés et à durée d’expiration.

- Accessibilité, faible débit, petits écrans et appareils modestes font partie des critères d’acceptation ; l’USSD n’affiche jamais de donnée sensible complète ; les SMS sont minimaux et conçus contre l’hameçonnage.

# 32. Gouvernance des données

- Propriété : la Ville Province de Kinshasa est propriétaire de toutes les données ; le prestataire n'en est que dépositaire.

- Finalité : chaque traitement est rattaché à une finalité déclarée ; toute consultation d'un dossier individuel est journalisée et attribuable.

- Minimisation : aucune donnée collectée sans usage administratif, fiscal ou de service identifié.

- Qualité : chaque donnée porte sa source (déclarée, constatée, vérifiée, partenaire) et sa date ; la valeur probante suit la source.

- Conservation : durées définies par catégorie, purge automatique, conservation longue limitée aux preuves d'audit.

- Partage : chaque échange avec un tiers repose sur un protocole signé précisant finalité, champs, fréquence, sécurité et durée.

- Publication : aucune donnée fiscale individuelle publiée ; les publications sont agrégées et testées contre la ré-identification.

- Conformité : revue de conformité au Code du numérique avant toute nouvelle catégorie de données ou tout nouveau partenaire.

- Base légale et classification de chaque catégorie de données ; droits d’accès et de rectification ; protection des données dès la conception (privacy-by-design).

- Les données fiscales, géographiques et d’identité sont traitées comme données sensibles à accès strict.

# 33. Hébergement et souveraineté

| Option | Avantages | Limites | Appréciation |
| --- | --- | --- | --- |
| Hébergement national en centre de données agréé | Souveraineté, proximité réseau, conformité de résidence | Capacité, redondance, compétences à sécuriser | Recommandé pour les données fiscales et personnelles |
| Nuage international | Élasticité, services managés | Résidence des données, dépendance, coût en devises, latence | Acceptable pour charges non personnelles et sauvegarde chiffrée |
| Hybride maîtrisé | Production nationale, secours chiffré externe | Complexité d'exploitation | Scénario cible |

- Clés de chiffrement détenues et gérées par la Ville, dans un module matériel sous contrôle public.

- Code source détenu par la Ville ou placé sous séquestre avec droit d'usage irrévocable.

- Formats ouverts, exports complets à la demande, documentation d'exploitation transférable.

- Stratégie de sortie contractuelle : délais, assistance, jeux de données, réversibilité testée au moins une fois par an.

- Accès des personnels du prestataire strictement nominatif, temporaire, motivé et journalisé.

Point à confirmer. Les obligations exactes de résidence des données et la valeur juridique de la signature électronique doivent être établies au regard du Code du numérique avant le choix définitif d'hébergement. Tant que ce point n'est pas tranché, la conception retient l'hypothèse la plus protectrice : production nationale.

Compléments : données publiques sous le contrôle de la Ville selon le cadre légal ; clauses de résidence et d’hébergement à valider ; droits sur le code clairement définis ; standards ouverts ; portabilité ; séquestre (escrow) si pertinent ; plan de sortie documenté.

# 34. Feuille de route de mise en œuvre

## 34.1 Phases

| Phase | Durée | Objectifs | Livrables | Porte de sortie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Mandat et mobilisation juridique | 4 à 6 semaines | Sponsor, gouvernance, revue juridique, inventaire des systèmes, base de référence des recettes | Décision provinciale, comité de pilotage, relevé juridique certifié, inventaire | Décision signée et référentiel juridique arrêté |
| Phase 1 — Cadrage et architecture | 6 à 8 semaines | Cartographie des processus, audit des données et des systèmes existants, recherche utilisateur, architecture | Spécifications, dictionnaire de données, architecture de sécurité, choix des communes pilotes | Architecture validée et pilote approuvé |
| Phase 2 — Socle | 10 à 14 semaines | Identité, compte, objets, règles, paiements, quittances, cartographie, audit, application terrain, tableaux de bord | Version pilote éprouvée, tests d'intrusion, documentation | Recette technique et sécurité passée |
| Phase 3 — Pilote | 180 jours | Recensement et campagne réelle dans quatre communes | Registre pilote, résultats de campagne, rapport d'évaluation indépendant | Objectifs de couverture et d'encaissement atteints |
| Phase 4 — Extension | 9 à 12 mois | Communes supplémentaires, nouveaux modules, canaux et intégrations | Déploiement progressif, formation, conventions partenaires | Stabilité opérationnelle par vague |
| Phase 5 — Généralisation | 6 à 9 mois | Couverture des 24 communes et des catégories majeures | Exploitation courante, transfert de compétences | Autonomie des équipes provinciales |
| Phase 6 — Optimisation | Continu | Amélioration par la donnée, extension des gisements, réduction des coûts | Revues trimestrielles, plan d'amélioration | Indicateurs en progression soutenue |

## 34.2 Plans d'action datés

| Horizon | Actions clés | Preuve de réalisation |
| --- | --- | --- |
| 30 jours | Décision provinciale ; nomination du comité de pilotage ; relevé juridique sur l'Ordonnance-loi n° 18/004 et l'édit en vigueur ; inventaire des systèmes et des bases existantes ; base de référence des recettes ; lettre d'intention aux partenaires de données | Acte de nomination, relevé juridique signé, inventaire remis |
| 90 jours | Référentiel des recettes prioritaires paramétré et validé ; architecture et sécurité approuvées ; protocoles de données signés ; communes pilotes arrêtées ; équipes recrutées et formées ; socle en développement | Référentiel versionné, protocoles signés, socle démontrable |
| 180 jours | Recensement locatif et commercial des communes pilotes ; paiements électroniques opérationnels ; quittance vérifiable en service ; tableaux de bord en production ; campagne de février prête avec déclarations pré-remplies | Rapport de pilote, statistiques de couverture, recettes rapprochées |
| 12 mois | Extension à la moitié des communes ; cellule grands redevables opérationnelle ; publicité et antennes intégrées ; arriérés en campagne ; audit indépendant du premier exercice | Rapport d'audit, part électronique des recettes, taux de couverture |
| 24 mois | Couverture des 24 communes ; catégories majeures intégrées ; transfert de compétences réalisé ; module d'affectation et transparence publique en service | Rapport annuel public, indicateurs consolidés |

## 34.3 Lots fonctionnels du produit sur 24 mois

Les phases du § 34.1 décrivent le programme ; les lots ci-dessous décrivent la construction du produit et s’y rattachent.

| Lot fonctionnel | Contenu | Phases de programme | Releases (§ 43) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 0 — Cadrage et droit | Gouvernance, registre juridique, base de référence | Phases 0 et 1 | — |
| Lot 1 — Socle identité et GIS | Compte unique, registre des objets, cadastre fiscal | Phase 2 | R1 |
| Lot 2 — Obligations et paiements | Règles, liquidation, paiement, grand livre | Phase 2 | R1 |
| Lot 3 — Terrain, contrôle, recouvrement | Application hors ligne, constats, arriérés | Phases 2 et 3 | R1 et R2 |
| Lot 4 — Intelligence et IA | Découverte, fraude, prévision, copilotes | Phases 3 et 4 | R3 |
| Lot 5 — Verticales et intégrations | Mobility, Parking, Markets, Ports, AVIA et autres | Phases 4 et 5 | R2 à R4 |
| Lot 6 — Extension et industrialisation | Généralisation, optimisation | Phases 5 et 6 | R4 |

## 34.4 Découpage alternatif en jours et conditions de passage à l’échelle

La spécification KIN RECETTES propose un découpage équivalent : phase 0 mandat et sécurisation (jours 0 à 30 : sponsor, gouvernance, revue juridique, cartographie des comptes, gel des risques critiques) ; phase 1 découverte et conception (31 à 90) ; phase 2 construction du socle (91 à 180) ; phase 3 pilote contrôlé (181 à 270 : communes pilotes, rapprochement réel, audit de sécurité, mesure de la base de référence) ; phase 4 extension (9 à 18 mois) ; phase 5 généralisation (18 à 24 mois). Le pilote porte sur trois ou quatre communes de profils différents (valeur immobilière, densité commerciale, mix résidentiel, contraintes de connectivité) et sur un nombre limité de recettes à base juridique incontestable.

Conditions de passage à l’échelle : rapprochement au-dessus du seuil approuvé et écarts résolus dans les délais ; aucune vulnérabilité critique ouverte ; doublons et erreurs de calcul sous contrôle ; recours traités dans les délais avec décisions motivées ; agents formés, équipés et soumis à revue d’accès ; gain net démontré face à une base de référence vérifiée ; plan de continuité testé et restauration réussie.

# 35. Modèle opérationnel

| Fonction | Effectif indicatif au pilote | Rattachement |
| --- | --- | --- |
| Direction de programme | 1 directeur, 1 adjoint | Ministère provincial des Finances |
| Référentiel juridique | 2 juristes, 1 tarificateur | Services juridiques provinciaux |
| Produit et service | 1 responsable produit, 1 designer de service | Programme |
| Ingénierie | 6 à 10 développeurs, 1 architecte, 1 spécialiste données spatiales | Prestataire avec transfert de compétences |
| Sécurité et audit technique | 1 responsable sécurité, audit externe périodique | Programme et inspection |
| Opérations terrain | Par commune pilote : 1 chef de centre, 10 à 20 recenseurs, 4 à 8 contrôleurs | Régie compétente |
| Assistance et formation | 1 centre d'appui, formateurs par commune | Régie compétente |
| Trésorerie et rapprochement | 2 comptables publics dédiés | Trésorerie provinciale |

Le principe d'exploitation est la montée en autonomie : chaque poste externe est doublé d'un agent provincial désigné, avec un calendrier de transfert écrit et vérifié à chaque porte de phase.

# 36. Gouvernance du programme

| Instance | Composition | Rôle | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Comité de pilotage | Ministre provincial des Finances, directeurs des régies, services juridiques, informatique, représentant du Gouverneur | Arbitrage, validation des portes de phase, approbation du référentiel | Mensuelle |
| Comité technique | Programme, architecte, sécurité, régies, trésorerie | Suivi d'exécution, risques, dépendances | Hebdomadaire |
| Comité juridique et tarifaire | Juristes provinciaux, régies, contrôle | Validation des fiches de recettes et des versions | À chaque évolution |
| Contrôle indépendant | Inspection provinciale, audit interne, observateur de la société civile | Vérification des résultats publiés et des écarts | Trimestrielle |
| Comité des données | Responsable des données, juridique, sécurité, régies | Protocoles, finalités, conservation, publications | Mensuelle |

Correspondance avec les instances nommées dans les sources : le comité de pilotage exerce le rôle de comité exécutif ; le comité juridique et tarifaire est le Legal & Revenue Rule Board ; le comité des données est le Data Governance Council ; le contrôle indépendant assure l’Audit & Assurance. Trois instances complètent le dispositif :

| Instance | Composition | Rôle | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Bureau du programme et du produit (Product/Programme Office) | Directeur de programme, responsable produit, architecte, responsables de lots | Planification, arbitrages de backlog, suivi des livrables, RACI | Hebdomadaire |
| Comité de sécurité | Responsable sécurité, programme, trésorerie, audit | Risques cyber, incidents, revues d’accès privilégiés, tests d’intrusion | Mensuelle et sur incident |
| Comité de contrôle des changements (Change Control Board) | Programme, régies, juridique, sécurité | Approbation des changements de périmètre, de règles et de mises en production | À chaque demande |

Une matrice RACI explicite est établie pour chaque domaine, et toute décision est documentée.

## 36.1 Standard minimal applicable à chaque module critique

Ce standard constitue la « définition de terminé » de chaque module critique : registre des règles, habilitations RBAC/ABAC, liquidation, orchestration des paiements, règlement et rapprochement, plan anti-fraude, agents IA, architecture applicative, modèle de données, API, cybersécurité, plateforme terrain, feuille de route et critères d’acceptation.

| Élément | Exigence minimale |
| --- | --- |
| Responsable (Owner) | Responsable métier + responsable produit + contrôle indépendant selon le domaine |
| Audit | Acteur, horodatage, appareil et session, avant et après, motif, chaîne d’approbation, identifiant de corrélation |
| Sécurité | Moindre privilège, authentification multifacteur pour les actions sensibles, chiffrement, secrets hors du code |
| Tests | Unitaires + intégration + sécurité + recette utilisateur + cas négatifs + retour arrière |
| Acceptation | Aucune mise en production sans critères mesurables et preuves de test |

Deux instances complémentaires issues de la spécification KIN RECETTES : un comité finances et rapprochement (règlements, comptes publics, écarts, clôture ; hebdomadaire, quotidien en période critique) et un comité produit (priorités, adoption, retours des contribuables, qualité ; toutes les deux semaines). Le comité de sécurité se réunit mensuellement et couvre aussi les données, la conservation et les tiers.

# 37. Passation et modèle commercial

| Modèle | Description | Risque pour la Ville | Appréciation |
| --- | --- | --- | --- |
| Financement public intégral | La Ville finance et pilote | Charge budgétaire immédiate | Optimal si le financement est disponible |
| Licence et service managé | Redevance annuelle, exploitation confiée | Dépendance et coûts récurrents | Acceptable avec séquestre du code |
| Partenariat public-privé | Investissement privé, exploitation partagée | Partage de recettes, opacité possible | À encadrer très strictement |
| Construction, exploitation, transfert | Le partenaire construit, exploite, puis transfère | Transfert mal préparé | Acceptable avec calendrier de transfert vérifié |
| Contrat à la performance sur recettes | Rémunération indexée sur les recettes | Perception de fermage fiscal, conflit d'intérêts, opposition des partenaires techniques | Déconseillé comme modèle principal |
| Hybride recommandé | Forfait de construction, forfait d'exploitation, prime sur indicateurs publiés et audités | Maîtrisé | Recommandé |

Le contrat doit chiffrer séparément : construction ; licences ; hébergement ; maintenance ; support ; intégrations ; coûts des canaux de paiement ; équipements de terrain ; messagerie et communication ; formation ; cybersécurité ; demandes d'évolution ; migration des données ; audit ; coûts de sortie. Toute prime de performance exige une base de référence définie, une formule claire, des exclusions, un plafond, un mécanisme d'audit indépendant et une durée limitée.

Modèle retenu. Le tableau ci-dessus présente l’analyse comparative initiale des modèles. Le promoteur a retenu un modèle de financement intégral du système d’exploitation numérique par Groupe Nseya, hors moyens physiques, avec partage des recettes sur 30 ans, décrit au § 37A. Sa mise en œuvre exige un acte juridique préalable et le respect des garanties de ce chapitre ; toute rémunération reste calculée sur des recettes rapprochées et vérifiables par un tiers.

### Clauses de protection obligatoires

- Comparer explicitement les modèles : financement public, licence ou service managé, PPP ou BOT, performance et hybride.

- Protéger les données, le code, les interfaces, les prix, la gestion des changements, la réversibilité et la continuité de service.

- La part de Groupe Nseya et les rétrocessions sont calculées selon la clé du § 37A sur des recettes rapprochées, avec formule versionnée, exclusions définies, durée de 30 ans et droit d’audit indépendant.

- Interdire le verrouillage opaque, toute dépendance propriétaire non réversible et tout contrôle privé des comptes publics.

### Clauses propres aux sous-traitants terrain et aux points de paiement

- Sous-traitants : accréditation par module et durée limitée ; rémunération sur livrables vérifiés ; interdiction absolue d’encaisser ; statut de sous-traitant de données ; clause de récupération des sommes ; audit sur place ; résiliation immédiate en cas de fraude.

- Points de paiement : agrément par l’opérateur ou la banque et référencement dans MOSOLO ; commission contractuelle distincte des recettes publiques, jamais prélevée sur le montant dû sans base légale ; délai maximal de règlement vers le compte public ; pénalités de retard ; suspension automatique en cas d’écart non justifié.

### Recommandations commerciales des documents sources

Les documents sources formulaient les recommandations suivantes, dont le promoteur a tenu compte dans le modèle retenu au § 37A : aucune commission non plafonnée sur les recettes publiques ; aucun droit du fournisseur sur les comptes publics ni sur les fonds en transit ; prix séparés pour la construction, les licences, l’hébergement, le support, les appareils, les SMS, les paiements et les changements ; gains de performance calculés sur une base de référence indépendante ; transfert de compétences, documentation et code ou configuration à chaque version ; tests d’acceptation, pénalités de service, audit de sécurité et réversibilité. Le plan directeur KIN-RECETTES recommandait un forfait de construction et d’exploitation avec primes sur indicateurs publiés. Les dossiers KIN-AVIA FISCUS (65 % Ville / 35 % Groupe Nseya), ParkSmart et KIN PUB CONTROL proposaient chacun leur propre modèle ; ils sont désormais couverts par la clé unique du § 37A. L’écart entre ces recommandations et le modèle retenu est signalé au registre des risques (§ 40).

# 37A. Modèle de financement et de partage des recettes retenu

Le promoteur propose le modèle suivant : Groupe Nseya finance intégralement le système d’exploitation numérique KINSHASA MOSOLO — le logiciel, sa plateforme et son exploitation — et reçoit, en contrepartie, 10 % des recettes générées par le système pendant 30 ans. Les moyens physiques du déploiement ne sont pas compris dans cet investissement. Le reste des recettes est réparti entre les ministères de tutelle des modules, les agents de terrain et leurs sous-traitants, et le Gouvernement provincial. Ce chapitre décrit le modèle, son exécution technique et les conditions de sa validité.

## 37A.1 Périmètre de l’investissement : le numérique, pas le physique

| Financé par Groupe Nseya (système d’exploitation numérique) | Non compris : moyens physiques du déploiement |
| --- | --- |
| Conception, architecture, développement et évolutions de tous les modules | Terminaux Android des agents, imprimantes portables, terminaux de paiement |
| Applications citoyenne et terrain (logiciel), portail web, tableaux de bord | Guichets MOSOLO : locaux, mobilier, électricité, connexion |
| Logiciels des canaux USSD, SVI et SMS, et leur intégration aux opérateurs | Plaques et autocollants QR, badges d’agents, cartes MOSOLO physiques, avis imprimés |
| Hébergement, infrastructure informatique fournie comme service, sauvegardes, reprise après sinistre | Rémunération et déplacement des agents de terrain, en dehors de la réserve de 10 % (§ 37A.5) |
| Cybersécurité : logiciels, supervision, tests d’intrusion, audits techniques | Véhicules, locaux administratifs, campagnes de communication physiques |
| Moteur de règles, liquidation, paiements, rapprochement, grand livre, titres, IA | Frais de communication facturés à l’usage par les opérateurs (SMS, appels du SVI, sessions USSD), sauf convention contraire |
| Intégrations et API avec banques, opérateurs Mobile Money et partenaires de données |  |
| Maintenance, mises à jour, support technique, documentation, contenus de formation numériques |  |

Financement des moyens physiques. Leur financement est à arrêter par le Gouvernement provincial avant le lancement du pilote. Plusieurs options sont possibles et peuvent se combiner : budget provincial ; partenaires techniques et financiers ; équipements apportés par les sous-traitants accrédités dans leurs offres, conformes aux spécifications de sécurité (§ 15.4) ; conventions avec les opérateurs de téléphonie et les banques pour les frais de communication et les guichets bancaires (Annexe B, point 22). Sans ce financement, les chapitres 13A, 15A et 18A ne peuvent pas être déployés, même si la plateforme numérique est prête.

## 37A.2 Clé de répartition

| Bénéficiaire | Part | Calcul | Flux de décaissement |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe Nseya (investisseur et opérateur) | 10 % | De toute recette générée par le système, pendant 30 ans | Flux 1 — compte de Groupe Nseya |
| Ministère de tutelle du module | 10 % | Des recettes générées par le ou les modules placés sous son autorité | Flux 2 — compte du Gouvernement provincial, puis Trésor |
| Agents de terrain et sous-traitants | 10 % | Des recettes générées, en réserve par module, répartie selon les résultats vérifiés (§ 37A.5) | Flux 2 — compte du Gouvernement provincial, puis Trésor |
| Gouvernement provincial | 70 % | Solde | Flux 2 — compte du Gouvernement provincial |
| Total | 100 % |  | Deux flux uniquement |

Pour 100 $ de recettes rapprochées : 10 $ à Groupe Nseya ; 90 $ au Gouvernement provincial, dont 10 $ constatés au profit du ministère de tutelle, 10 $ au profit de la réserve des agents et sous-traitants, et 70 $ pour le budget provincial.

## 37A.3 Assiette de calcul

- Recette générée par le système : tout montant payé au moyen d’une référence MOSOLO, réglé sur le compte public et rapproché (états 8 et 9 de l’échelle du § 26.1).

- La répartition s’applique aux recettes rapprochées, jamais aux montants liquidés, déclarés ou simplement initiés.

- Les remboursements, contrepassements et corrections réduisent l’assiette ; la part déjà versée est régularisée par contre-écriture sur les répartitions suivantes.

- Les arrondis sont affectés au Gouvernement provincial.

- Les parts revenant légalement aux entités territoriales décentralisées ou au pouvoir central, en vertu de la nomenclature et des clés de répartition légales, font l’objet d’une décision expresse dans l’acte qui institue le modèle (Annexe B, point 19).

## 37A.4 Exécution : deux flux de décaissement seulement

- Tous les paiements arrivent sur le compte public de recettes désigné (§ 18) ; MOSOLO ne détient jamais de fonds.

- Après rapprochement, MOSOLO calcule la répartition, la signe et l’inscrit au grand livre (§ 20.1).

- La banque de règlement exécute automatiquement, selon une convention tripartite Province – banque – Groupe Nseya approuvée par acte juridique, deux virements et deux seulement : Flux 1 vers le compte de Groupe Nseya (10 %) ; Flux 2 vers le compte du Gouvernement provincial au Trésor (90 %).

- Fréquence : quotidienne après rapprochement, ou selon la périodicité fixée par la convention.

- Les comptes des deux flux sont des comptes bénéficiaires verrouillés : tout changement exige le quorum, la vérification hors bande et le délai de refroidissement de la Constitution financière (§ 12.3).

## 37A.5 Répartition interne des 90 % du Gouvernement

Les parts des ministères et des agents ne font pas l’objet de flux distincts dans le système : elles sont calculées et constatées par MOSOLO, puis versées par le Trésor provincial selon les procédures budgétaires et comptables publiques.

- Ministères : chaque module est rattaché à un ministère de tutelle par une table versionnée. Exemple indicatif, à confirmer par arrêté :

| Modules | Ministère de tutelle (indicatif) |
| --- | --- |
| Impôt foncier, IRL, véhicules, grands redevables | Finances |
| Stationnement, autorisations de transport, embarquement, péage | Transports et mobilité |
| Publicité extérieure, voirie, chantiers, domaine public | Infrastructures, urbanisme |
| Patente, marchés, débits de boissons | Économie et commerce |
| Contribution plastique, assainissement | Environnement |
| Carrières, recettes forestières | Mines, environnement |
| Spectacles et événements | Culture |

- Agents de terrain et sous-traitants : la réserve de 10 % est tenue par module. Elle est répartie entre les équipes internes et les sous-traitants accrédités au prorata de points de résultats vérifiés (objets confirmés après contrôle qualité, enrôlements valides, régularisations confirmées par quittance définitive), pondérés par la note de qualité (§ 15A.5). Chaque sous-traitant reverse à ses agents selon son contrat ; les agents internes perçoivent leur part sous forme de primes. Les points ne dépendent jamais du montant liquidé par un agent individuel, afin de ne pas inciter à la surtaxation ; les sommes attribuées à des objets fictifs ou à des constats frauduleux sont récupérées.

- Gouvernement provincial : le solde de 70 % alimente le budget provincial selon les règles de la LOFIP et du budget voté.

## 37A.6 Tableau de bord de la répartition

Le tableau de bord montre, pour chaque bénéficiaire prédéfini, ce qu’il doit recevoir et ce qu’il a reçu :

- Par bénéficiaire : montant calculé, montant rapproché, montant versé, reste à verser.

- Par module, ministère, commune, période, canal, sous-traitant, équipe et agent (chacun ne voit que son périmètre).

- Consultation détaillée (drill-down) jusqu’aux paiements individuels ; export signé ; piste d’audit complète.

- Rapprochement permanent : la somme des parts est toujours égale à 100 % des recettes rapprochées ; tout écart déclenche une alerte.

- Vue publique agrégée : recettes totales, parts par catégorie de bénéficiaire, sans donnée individuelle.

## 37A.7 Gouvernance de la clé et durée

- La clé de répartition est une règle versionnée du registre juridique ; elle ne peut être modifiée que sur la base d’un acte juridique, avec quorum et piste d’audit ; aucune personne, y compris chez Groupe Nseya, ne peut la modifier seule.

- Un comité de suivi de la répartition (Finances, Trésor, audit interne, Groupe Nseya, observateur indépendant) examine trimestriellement les montants calculés, versés et régularisés.

- Durée : 30 ans à compter de la mise en service du pilote. Clauses recommandées pour le contrat : engagements d’investissement et niveaux de service de Groupe Nseya ; propriété des données par la Ville ; séquestre du code source ; transfert de compétences ; revue périodique ; conditions de sortie anticipée ; transfert de la plateforme à la Ville au terme du contrat.

## 37A.8 Conditions préalables de validité

Le modèle ne peut être mis en production qu’une fois réunies les conditions suivantes :

- Un acte juridique provincial (édit ou arrêté selon la compétence) instituant la clé de répartition, les rétrocessions aux ministères et la réserve des agents et sous-traitants.

- Un contrat conclu selon le régime applicable aux partenariats public-privé et aux marchés publics, pour une durée de 30 ans.

- La conformité du mécanisme de répartition à la source avec la loi relative aux finances publiques (LOFIP) et les règles du Trésor provincial.

- L’approbation de la convention tripartite de règlement par les autorités compétentes, dont la Banque Centrale du Congo si requis.

- Le traitement fiscal des sommes versées à Groupe Nseya et aux sous-traitants.

Point d’attention. Les partenaires techniques et financiers et l’évaluation TADAT regardent avec prudence les rémunérations privées indexées sur les recettes fiscales. Plusieurs documents sources recommandaient d’ailleurs d’éviter toute commission non plafonnée (§ 37, recommandations des sources). La solidité juridique de l’acte, la transparence du tableau de bord de répartition et l’audit indépendant sont les meilleures réponses à cette prudence (voir § 40).

Critère d’acceptation. Étant donné un paiement rapproché, lorsque la répartition est calculée, alors la somme des parts est égale au montant rapproché, deux instructions de virement seulement sont émises (10 % vers Groupe Nseya, 90 % vers le Gouvernement provincial), les parts des ministères et de la réserve des agents sont constatées au grand livre, et le tableau de bord affiche chaque montant calculé, rapproché et versé.

# 38. Modèle financier

## 38.1 Établir la base de référence avant toute promesse

Aucun engagement chiffré ne peut précéder la mesure. La base de référence porte sur : contribuables enregistrés ; objets imposables connus ; liquidations annuelles ; encaissements réels ; délais de règlement ; paiements non rapprochés ; arriérés ; exonérations ; annulations ; coût de recouvrement ; coût de collecte ; pertes estimées par fraude ; temps de traitement administratif.

## 38.2 Formules de calcul du potentiel

Potentiel théorique d'une recette = nombre d'objets imposables × montant moyen légal dû. Recette additionnelle attendue = potentiel × (taux de conformité cible − taux de conformité actuel) − coût marginal de recouvrement. Recette nette = recette additionnelle − coûts d'investissement amortis − coûts récurrents.

Recette additionnelle nette vérifiée = assiette vérifiée supplémentaire + gains de conformité + arriérés recouvrés + déperdition évitée + gains de rapprochement − coûts additionnels − remboursements − corrections. C’est la grandeur retenue pour mesurer le succès du programme ; la clé de répartition du § 37A s’applique, elle, à l’ensemble des recettes rapprochées.

## 38.3 Exemple illustratif, à remplacer par les données du pilote

| Ligne | Objets (hypothèse) | Montant annuel moyen (hypothèse) | Conformité actuelle → cible (hypothèse) | Gain illustratif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenus locatifs | 2 000 000 unités louées | 158 USD (22 % d'un loyer de 60 USD par mois) | 8 % → 35 % | ≈ 85 M USD |
| Impôt foncier | 1 200 000 parcelles | 40 USD | 15 % → 50 % | ≈ 17 M USD |
| Véhicules et circulation | 600 000 véhicules | 60 USD | 35 % → 70 % | ≈ 13 M USD |
| Patente et débits de boissons | 400 000 établissements | 50 USD | 10 % → 40 % | ≈ 6 M USD |
| Publicité et antennes | 15 000 objets | 900 USD | 30 % → 80 % | ≈ 7 M USD |

Avertissement méthodologique. Les valeurs du tableau ci-dessus sont des hypothèses de travail destinées à illustrer la mécanique de calcul. Elles ne constituent ni une prévision, ni un engagement. Elles doivent être remplacées par les comptages du recensement pilote et par les tarifs officiels des arrêtés en vigueur avant toute présentation budgétaire.

## 38.4 Scénarios

| Scénario | Hypothèse de conformité | Coût | Lecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Prudent | Progression lente, résistance forte, extension limitée | Investissement complet, gains différés | Retour sur investissement au-delà de 24 mois |
| Attendu | Pilote réussi, extension régulière, protocoles de données obtenus | Investissement complet, gains progressifs | Retour sur investissement attendu entre 12 et 24 mois |
| Transformationnel | Quitus généralisé, grands redevables fiabilisés, arriérés recouvrés | Investissement complet plus campagnes | Changement d'échelle du budget provincial |

Chaque scénario est accompagné d'une analyse de sensibilité sur trois variables : taux de conformité atteint, taux de change, et délai d'obtention des protocoles de données.

La base de référence est établie par recette, par commune, par canal et par période. Les scénarios sont construits uniquement à partir d’une base de référence réelle, sans promesse de multiplication arbitraire des recettes. Correspondance de vocabulaire : le scénario prudent correspond au scénario conservateur, le scénario transformationnel au scénario ambitieux.

# 39. Indicateurs de performance

| Indicateur | Définition | Cible à 18 mois |
| --- | --- | --- |
| Taux de couverture du recensement | Objets enregistrés / objets estimés, par commune et catégorie | Communes pilotes : supérieur à 80 % |
| Part électronique des recettes | Recettes encaissées par voie électronique / total | Supérieure à 90 % sur le périmètre couvert |
| Délai paiement → quittance | Médiane | Inférieur à 60 secondes |
| Délai paiement → rapprochement bancaire | Médiane | Inférieur à 24 heures |
| Manipulations d'espèces par les agents | Nombre d'encaissements agents sur le périmètre | Zéro |
| Taux de régularisation après notification | Objets notifiés payant dans le délai légal | Supérieur à 50 % |
| Écart de rapprochement | Paiements sans appariement à J+2 | Inférieur à 1 % |
| Délai de traitement des recours | Recours clos dans le délai légal | Supérieur à 90 % |
| Baux enregistrés | Nombre de baux actifs enregistrés | Croissance continue, publiée mensuellement |
| Coût de collecte | Coût total de recouvrement / recettes encaissées | En baisse d'exercice en exercice |
| Satisfaction des contribuables | Enquête après paiement et après visite | Suivi publié, en progression |

### Indicateurs complémentaires

Les cibles de ces indicateurs sont fixées après établissement de la base de référence.

| Indicateur | Définition |
| --- | --- |
| Couverture GIS | Objets géolocalisés / objets enregistrés |
| Règles juridiquement validées | Règles actives avec fiche complète approuvée / règles actives |
| Obligations correctement calculées | Obligations sans correction après contrôle / obligations émises |
| Taux de paiement | Obligations payées / obligations exigibles |
| Taux de règlement | Paiements réglés en compte public / paiements confirmés |
| Rapprochement automatique | Paiements rapprochés sans intervention / paiements réglés |
| Délai de rapprochement | Médiane entre règlement et rapprochement |
| Arriérés recouvrés | Montant brut et net des coûts |
| Anomalies | Anomalies détectées et anomalies résolues, par type |
| Taux de recours | Recours / obligations notifiées |
| Disponibilité et sécurité | Disponibilité du service ; incidents de sécurité par gravité |
| Recettes additionnelles nettes vérifiées | Formule du § 38 |

### Indicateurs d’inclusion, de sous-traitance et de paiement assisté

| Indicateur | Définition |
| --- | --- |
| Part des enrôlements assistés | Enrôlements assistés / enrôlements totaux, par commune |
| Enrôlés sans téléphone | Cartes MOSOLO émises et actives |
| Usage des canaux non Internet | Opérations par USSD, SVI et SMS / opérations totales |
| Accessibilité des points de paiement | Part de la population à moins de 15 minutes à pied d’un point agréé |
| Délai de règlement des points de paiement | Médiane entre encaissement et règlement au compte public |
| Qualité des sous-traitants | Taux d’objets confirmés après contrôle, taux de rejet, par sous-traitant |
| Signalements | Nombre reçu, délai de traitement, part confirmée |
| Résultats des contrôles mystère | Part des contrôles sans irrégularité |

### Indicateurs des titres et de la coexistence des entités

| Indicateur | Définition |
| --- | --- |
| Titres contrôlés | Contrôles réalisés / titres actifs, par module et par zone |
| Titres expirés constatés | Part des contrôles en rouge, par module |
| Renouvellement avant expiration | Titres renouvelés pendant la phase ambre / titres arrivés à échéance |
| Tentatives de réutilisation | Titres à usage unique présentés deux fois |
| Contrôles hors ligne reconfirmés | Contrôles hors ligne confirmés à la synchronisation / contrôles hors ligne |
| Arbitrages entre entités | Nombre ouvert, délai de résolution |
| Respect des accords de niveau de service entre entités | Part des délais respectés |

### Indicateurs de la répartition

| Indicateur | Définition |
| --- | --- |
| Écart de répartition | Somme des parts − recettes rapprochées (cible : zéro) |
| Délai de versement | Délai entre rapprochement et exécution des deux flux |
| Parts versées par bénéficiaire | Montants calculés, rapprochés et versés, par période |
| Régularisations | Montants régularisés après remboursement ou contrepassement |

### Indicateurs complémentaires avec formule

| Domaine | Indicateur | Formule |
| --- | --- | --- |
| Identité | Taux de rattachement | Objets avec contribuable vérifié / objets recensés |
| Conformité | Dépôt à temps | Déclarations à temps / déclarations attendues |
| Service | Délai de quittance | Temps entre dénouement et quittance |
| Recours | Erreurs confirmées | Recours fondés / décisions contestées |
| Contrôle | Rendement net du contrôle | (Recettes récupérées − coût) / coût |
| Sécurité | Alertes critiques non résolues | Nombre et ancienneté |
| Adoption | Utilisateurs actifs | Comptes ayant réalisé une action utile |
| Parking | Taux d’occupation et de rotation | Places occupées / places ; véhicules payants par place et par jour |
| AVIA | Écart de réconciliation aérienne | (Taxes dues calculées par le RRH − taxes reversées) / taxes dues |
| CALCU | Conformité des dépenses | Transactions vertes / transactions contrôlées |

### Indicateurs moto-taxis (wewa, § 11D.8)

| Indicateur | Définition |
| --- | --- |
| Wewa enregistrés | Motos et conducteurs enregistrés / motos estimées par station et commune |
| Conformité du pass | Motos en vert lors des contrôles / motos contrôlées |
| Paiement numérique | Pass payés par téléphone, coopérative ou point agréé / pass délivrés (cible : 100 %) |
| Plaintes de prélèvements irréguliers | Nombre, délai de traitement, part confirmée |

# 40. Registre des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Traitement |
| --- | --- | --- | --- |
| Référentiel appuyé sur un texte abrogé | Moyenne | Très élevé | Relevé juridique certifié avant paramétrage, blocage technique sans référence légale valide |
| Résistance des agents perdant des revenus informels | Élevée | Élevé | Primes sur résultats vérifiés, dialogue social préalable, déploiement progressif, rotation des zones |
| Rejet politique ou social de la pression fiscale | Moyenne | Élevé | Valeur d'abord (attestation de bail, échéancier, quittance unique), publication des réalisations financées |
| Refus ou retard des protocoles de données | Élevée | Élevé | Recensement terrain en parallèle, négociation au niveau du Gouvernement provincial, séquencement par source |
| Double imposition province / commune / pouvoir central | Moyenne | Élevé | Référentiel unique avec autorité compétente, refus des doublons sur un même fait générateur |
| Changement institutionnel (nouvelles régies) | Élevée | Moyen | Régie paramétrable, rôles reconfigurables sans redéveloppement |
| Dépendance au prestataire | Moyenne | Élevé | Séquestre du code, formats ouverts, transfert de compétences contractuel, test annuel de réversibilité |
| Incident de sécurité ou fuite de données | Moyenne | Très élevé | Zéro confiance, chiffrement, tests d'intrusion, plan d'incident, sauvegarde immuable |
| Fraude interne aux postes sensibles | Moyenne | Très élevé | Séparation des fonctions, quatre yeux, accès temporaire, audit indépendant |
| Imprécision GPS et contestations de localisation | Élevée | Moyen | Tolérance paramétrée, preuve photographique, validation hiérarchique |
| Connectivité insuffisante sur le terrain | Élevée | Moyen | Hors ligne d'abord, synchronisation différée, files locales |
| Surdimensionnement technique | Moyenne | Élevé | Monolithe modulaire, périmètre pilote restreint, portes de phase |
| Promesses de recettes non tenues | Moyenne | Élevé | Base de référence mesurée, scénarios, communication prudente |

### Risques complémentaires

| Risque | Probabilité | Impact | Traitement |
| --- | --- | --- | --- |
| Dérive ou biais des modèles d’IA | Moyenne | Élevé | Registre des modèles, tests de biais, suivi de dérive, validation humaine, coupe-circuit |
| Perte de crédibilité par promesse de « zéro fraude » | Moyenne | Élevé | Communication sur la prévention, la détection et la preuve, jamais sur l’élimination |
| Incohérence entre quittance provisoire et règlement | Moyenne | Moyen | Politique du § 18.6, délai maximal de bascule, notification automatique |
| Ouverture prématurée de verticales complexes (ports, AVIA) | Moyenne | Moyen | Pilote seulement après cadrage sectoriel et validation juridique |

| Risque | Probabilité | Impact | Traitement |
| --- | --- | --- | --- |
| Exclusion des personnes sans téléphone ou non alphabétisées | Élevée | Élevé | Chapitre 13A : enrôlement assisté, carte MOSOLO, SVI, guichets, gratuité |
| Sous-traitant créant des objets fictifs ou encaissant | Moyenne | Très élevé | Accréditation, contrôle qualité indépendant, interdiction d’encaisser, récupération des sommes, rotation |
| Point de paiement retenant les fonds | Moyenne | Élevé | Délai contractuel, rapprochement quotidien, suspension automatique |
| Faux agents sollicitant des espèces | Élevée | Élevé | Badge vérifiable, campagne d’information, ligne de signalement |
| Consentement contesté lors d’un enrôlement assisté | Moyenne | Moyen | Lecture audio, empreinte, témoin, journalisation, droit de contestation sans écrit |

| Risque | Probabilité | Impact | Traitement |
| --- | --- | --- | --- |
| Capture d’écran ou copie de titre | Élevée | Moyen | QR dynamique à rotation, compte à rebours animé, vérification serveur |
| Heure falsifiée sur un téléphone ou un terminal | Moyenne | Élevé | Heure du serveur seule de référence, horloge des terminaux synchronisée |
| Conflit entre entités sur un même objet | Élevée | Élevé | Blocage du doublon, arbitrage, espaces cloisonnés (§ 10A.3) |
| Complexité de configuration des modules | Moyenne | Moyen | Fiches de configuration normalisées, recette obligatoire avant activation |
| Opérateur délégué collectant hors plateforme | Moyenne | Élevé | Titre valable uniquement s’il est émis par MOSOLO ; contrôle sur plaque ou QR |

| Risque | Probabilité | Impact | Traitement |
| --- | --- | --- | --- |
| Contestation juridique de la répartition à la source ou de la durée de 30 ans | Moyenne | Très élevé | Acte juridique préalable, contrat PPP conforme, avis juridique, convention tripartite approuvée (§ 37A.8) |
| Perception de « fermage fiscal » par les partenaires et l’opinion, notamment parce que la part de 10 % porte aussi sur les recettes déjà collectées avant MOSOLO | Élevée | Élevé | Transparence du tableau de répartition, publication agrégée, audit indépendant, démonstration de l’investissement et des gains |
| Surtaxation ou pression sur les contribuables pour augmenter la réserve des agents | Moyenne | Élevé | Points fondés sur des résultats vérifiés et la qualité, jamais sur les montants liquidés ; ligne de signalement ; récupération des sommes |
| Concurrence entre ministères pour rattacher des recettes à leur module | Moyenne | Moyen | Table de rattachement fixée par arrêté ; blocage des doublons et arbitrage (§ 10A.3) |
| Moyens physiques non financés (terminaux, guichets, plaques QR, cartes) : plateforme prête mais inutilisable sur le terrain | Moyenne | Très élevé | Plan de financement des moyens physiques arrêté avant le pilote (§ 37A.1) ; options combinées : budget, partenaires, sous-traitants, opérateurs |
| Dépendance de long terme envers l’opérateur sur 30 ans | Moyenne | Élevé | Séquestre du code, propriété des données, transfert de compétences, clauses de sortie et de transfert |

| Risque | Probabilité | Impact | Traitement |
| --- | --- | --- | --- |
| Invitations abusives ou prolifération de comptes | Moyenne | Élevé | Pas d’élévation, droit d’inviter explicite, seconde validation des rôles sensibles, revue trimestrielle |
| Hameçonnage par faux liens d’invitation | Moyenne | Élevé | Code à usage unique lié au numéro invité, durée limitée, vérification d’identité, campagne d’information |
| Opérateur d’accès inscrivant des personnes fictives ou se connectant à leur place | Faible | Élevé | Invitation préalable obligatoire, présence et identité vérifiées, secrets définis par la personne, journalisation géolocalisée, audit |
| Administrateur de la plateforme trop puissant | Faible | Très élevé | Aucun rôle métier, aucune activation sensible seule, journalisation visible par les entités et l’audit (§ 12A.6) |

| Risque | Probabilité | Impact | Traitement |
| --- | --- | --- | --- |
| Commission non plafonnée contraire aux recommandations des sources et des partenaires | Élevée | Élevé | Acte juridique, transparence, audit, revue périodique prévue au contrat (§ 37A.7) |
| Vente en espèces par des vendeurs d’opérateurs (socle RakaPay) | Moyenne | Élevé | Espèces réservées aux points de paiement agréés, règlement quotidien (§ 11D.4) |
| Sanctions automatiques proposées par les dossiers AVIA et ParkSmart | Moyenne | Élevé | Système qui constate et calcule ; décision par l’autorité compétente ; recours (§ 11A.6, § 11C.4) |
| Surréservation du stationnement contestée | Moyenne | Moyen | Activation après validation juridique, garantie de place ou compensation (§ 11A.5) |
| Refus des compagnies ou de l’IATA de partager les données BSP/GDS | Moyenne | Élevé | Arrêtés, portail pour les agences, rapprochement RVA et DGM, dialogue institutionnel |
| Résistance des gestionnaires publics à CALCU | Élevée | Élevé | Texte obligatoire, pilote sur une entité, coordination avec la Banque Centrale |
| Agent fantôme ou appareil compromis | Moyenne | Élevé | Identité forte, attestation d’appareil, MDM, géorepérage |

| Risque | Probabilité | Impact | Traitement |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejet par les wewa perçu comme une nouvelle charge | Élevée | Élevé | Concertation, tarif abordable fixé par acte, fin des prélèvements informels, période de grâce, bénéfices concrets (§ 11D.8) |
| Résistance des collecteurs informels actuels sur la route | Élevée | Élevé | Zéro espèce sur la route, journal des contrôles, ligne de signalement, soutien politique |
| Double imposition avec des prélèvements communaux ou existants | Moyenne | Moyen | Relevé juridique, arbitrage entre entités (§ 10A.3) |

# 41. Critères d'acceptation

- Aucune obligation ne peut être créée sans règle publiée portant une référence légale valide : test négatif obligatoire.

- Aucune quittance ne peut être générée sans confirmation serveur à serveur d'un prestataire agréé.

- Aucun compte bénéficiaire ne peut être modifié par un seul utilisateur, quel que soit son rôle.

- Aucun événement d'audit ne peut être modifié ou supprimé, y compris par le super-administrateur : test d'altération obligatoire.

- Toute consultation d'un dossier individuel est journalisée avec acteur, motif et horodatage.

- L'application terrain fonctionne sans réseau pendant une journée complète de mission et synchronise sans perte.

- Le rapprochement quotidien produit des files d'exception exploitables et traçables.

- La vérification publique d'une quittance ne divulgue aucune donnée personnelle au-delà du nécessaire.

- Un recours déposé est horodaté, affecté et suivi jusqu'à décision motivée.

- Les tableaux de bord distinguent explicitement potentiel, constaté, encaissé, réglé, rapproché et disponible.

- Aucun paiement sans référence unique et clé d’idempotence.

- Aucune suppression d’écriture financière ; aucun changement de bénéficiaire unilatéral.

- Aucune règle active sans approbation ; aucune obligation sans traçabilité complète du calcul.

- Restauration testée ; export complet et réversibilité démontrés.

- Portes de mise en production (release gates) : sécurité, droit, données, performance, reprise après sinistre, audit, recette utilisateur.

- Chaque workflow critique est décrit par des scénarios Étant donné / Lorsque / Alors (Given/When/Then).

- Tout parcours d’enrôlement, de paiement et de vérification est réalisable sans smartphone ni Internet (USSD, SVI, SMS, guichet, agent).

- Aucun agent, sous-traitant ou responsable de module ne dispose d’une fonction d’encaissement : test négatif obligatoire.

- Un agent invité par un sous-traitant reste inactif tant que la régie ne l’a pas habilité.

- Un gestionnaire ne peut affecter des missions qu’à l’intérieur du lot, de la zone et de la période qui lui ont été attribués.

- Un point de paiement ne peut pas modifier le montant associé à une référence.

- Chaque paiement produit au moins une preuve imprimable ou par SMS, vérifiable sans smartphone.

- Le badge de tout agent actif est vérifiable publiquement ; la révocation d’un agent ou d’un sous-traitant prend effet immédiatement sur tous ses terminaux.

- Toute validité de titre est calculée sur l’heure du serveur ; aucune décision de validité ne repose sur l’horloge du client.

- Chaque statut de titre est affiché avec couleur, icône et texte ; aucun statut n’est porté par la couleur seule.

- Un titre à usage unique ne peut être validé qu’une seule fois, y compris entre contrôles hors ligne réconciliés.

- Une entité ne peut ni lire ni modifier les règles, titres ou obligations d’une autre entité ; test négatif obligatoire.

- Aucun nouveau module n’est activé sans fiche de configuration approuvée et recette réussie.

- La somme des parts de répartition est toujours égale aux recettes rapprochées ; test négatif obligatoire.

- Le système n’émet que deux flux de décaissement (Groupe Nseya ; Gouvernement provincial) ; toute tentative d’en créer un troisième est rejetée.

- La clé de répartition ne peut être modifiée sans référence d’acte juridique, quorum et piste d’audit.

- La répartition ne s’applique qu’à des recettes rapprochées ; les remboursements et contrepassements sont régularisés automatiquement.

- Aucun compte de travail ne peut être créé sans invitation ; l’inscription publique ne crée que des comptes de contribuable : test négatif obligatoire.

- Aucune invitation ne peut accorder un niveau ou un périmètre supérieur à celui de l’invitant, hors administrateur de la plateforme.

- Aucun rôle sensible n’est activé sans seconde validation par une personne distincte de l’invitant.

- Un compte de travail ne peut être finalisé que depuis le lien d’invitation par la personne invitée, ou par l’opérateur d’accès désigné de son entité ; l’opérateur ne peut jamais définir ni connaître les secrets de connexion de la personne.

- Tout rattachement de module à une entité est versionné et n’entre en vigueur qu’après seconde validation.

- Un contribuable retrouve tous ses objets dans un seul compte sans voir ceux d’un homonyme.

- Une règle expirée ne peut produire une nouvelle obligation.

- Un paiement confirmé mais non dénoué n’est pas comptabilisé comme recette définitive.

- Le QR d’une quittance révoquée affiche son statut actuel sans exposer de données excessives.

- Aucun utilisateur ne peut approuver sa propre modification sensible.

- Chaque montant du tableau de bord est traçable jusqu’aux écritures sources ; une restauration complète du grand livre et des pièces est démontrée.

- Le mode hors connexion détecte les doublons et conflits à la synchronisation.

- Un ticket de stationnement est vérifiable par la seule plaque ; un billet sans IFA est signalé au rapprochement aérien ; une transaction publique sans justificatif est classée rouge par CALCU sans être bloquée.

- Une moto en vert ne peut faire l’objet d’aucune demande de paiement lors d’un contrôle ; tout contrôle wewa est journalisé.

- Le pass wewa est lié à une plaque et à un conducteur, non transférable ; le paiement groupé d’une coopérative active chaque pass individuellement.

- Les ventes des opérateurs privés de la billetterie sont séparées comptablement des recettes publiques.

# 42. Carnet de développement

Extrait du carnet initial, formulé en récits utilisateurs avec critères d'acceptation. Le carnet complet est produit en phase 1 et priorisé par valeur de recette et par risque.

| Récit | Critères d'acceptation |
| --- | --- |
| En tant que Kinois, je veux créer un compte avec mon téléphone pour voir ce que je dois | Code à usage unique ; pièce d'identité facultative au niveau N0 ; aucune obligation affichée sans objet rattaché |
| En tant que bailleur, je veux déclarer mes unités louées pour régulariser mon IRL | Une unité par déclaration ; calcul affiché avec taux, retenue et référence de l'arrêté ; pièce justificative optionnelle |
| En tant que locataire, je veux enregistrer mon bail et obtenir une attestation | Attestation générée avec QR ; notification au bailleur ; aucune donnée sensible exposée |
| En tant qu'agent recenseur, je veux créer un objet non enregistré hors ligne | Objet provisoire avec GPS, photo, catégorie ; aucun effet fiscal avant qualification ; synchronisation sans perte |
| En tant que contrôleur, je veux vérifier une plaque et connaître la situation | Réponse en moins de 3 secondes en ligne ; statut minimal hors ligne ; journalisation de la consultation |
| En tant que juriste, je veux publier une règle après validation | Impossible de créer, valider et publier par la même personne ; version et dates obligatoires |
| En tant que comptable public, je veux rapprocher les règlements du jour | Import de relevé ; appariement automatique ; file d'exception ; aucune modification silencieuse |
| En tant que Gouverneur, je veux voir l'écart entre assignation et rapproché par commune | Carte et tableau ; distinction des six états ; exportation signée |
| En tant qu'auditeur, je veux reconstituer une chaîne complète pour un objet | De la création de l'objet à la comptabilisation, avec acteurs, horodatages et preuves |
| En tant que contribuable, je veux contester une donnée erronée | Formulaire typé ; accusé horodaté ; suivi du délai légal ; décision motivée |

## 42.1 Récits de référence au format Étant donné / Lorsque / Alors

| Acteur | Je veux | Critère |
| --- | --- | --- |
| Contribuable | voir le fondement et le calcul de mon obligation | Étant donné une obligation active, lorsque j’ouvre le détail, alors la règle, sa version, l’assiette, la formule, le montant, l’échéance et le recours sont visibles |
| Agent terrain | capturer une preuve hors ligne | Étant donné une mission valide, lorsque la preuve est capturée hors ligne, alors elle est chiffrée, horodatée, liée à la mission et synchronisable sans créer de dette finale |
| Finance | rapprocher un paiement | Étant donné une confirmation du prestataire et des données de règlement, lorsque l’appariement déterministe atteint le seuil, alors le rapprochement est proposé ou automatique selon la politique, et audité |
| Auditeur | reconstituer une correction | Étant donné une écriture corrigée, lorsque j’ouvre l’audit, alors l’original, la contre-écriture, le motif et les approbateurs sont visibles |
| Juridique | versionner une règle | Étant donné un nouveau texte, lorsque la règle est créée, alors elle reste en brouillon jusqu’aux validations requises et n’affecte aucune obligation avant effective_from |

## 42.2 Carnet par épopées (Epic → Feature → Story)

| Épopée | Fonctionnalités prioritaires | Release |
| --- | --- | --- |
| Identité et compte | Enrôlement, déduplication, mandats, récupération | R1 |
| Droit et liquidation | Registre juridique, versions de taux, calculateur déterministe | R1 |
| GIS et terrain | Registre géographique, missions, preuves hors ligne | R1–R2 |
| Paiements | Références, canaux, rappels, règlement | R1 |
| Rapprochement et grand livre | Appariement, comptes d’attente, partie double, clôture | R1–R2 |
| Quittances et recours | Vérification QR, contestations, exonérations | R2 |
| Recouvrement | Arriérés, workflows, plans | R2 |
| Intelligence IA | Découverte, signaux de fraude, prévision, copilotes | R3 |
| Analytique exécutive | Centre de commandement, cartes de chaleur, scénarios | R2–R3 |
| Verticales | Property, Rental, Mobility, Markets, AVIA, etc. | R2–R4 |

## 42.3 Récits ajoutés en version 2.1

| Acteur | Je veux | Critère |
| --- | --- | --- |
| Personne sans téléphone | être enregistrée et recevoir une preuve | Étant donné un enrôlement assisté, lorsqu’il est terminé, alors une carte MOSOLO et un avis imprimé à pictogrammes sont remis et le consentement est horodaté |
| Personne ne sachant pas lire | connaître ce que je dois | Étant donné un appel au SVI, lorsque je saisis mon numéro de carte, alors le montant, l’échéance et les lieux de paiement me sont lus dans ma langue |
| Contribuable | payer en espèces sans risque | Étant donné une référence présentée à un point agréé, lorsque je paie, alors le montant n’est pas modifiable et je reçois une quittance imprimée et un SMS |
| Citoyen | vérifier un agent | Étant donné un badge, lorsque j’envoie son code par SMS, alors je reçois son statut, son module, sa zone et sa structure |
| Sous-traitant | gérer mes agents | Étant donné un lot attribué, lorsque j’invite des agents et répartis les missions, alors seuls les agents habilités par la régie peuvent agir dans ce lot |
| Responsable de module | piloter mes équipes | Étant donné plusieurs équipes internes et sous-traitantes, lorsque j’ouvre mon tableau, alors je vois la production, la qualité et les alertes de chaque agent et je peux en suspendre un immédiatement |

## 42.4 Épopées ajoutées en version 2.1

| Épopée | Fonctionnalités prioritaires | Release |
| --- | --- | --- |
| Enrôlement inclusif | Enrôlement assisté, carte MOSOLO, SVI multilingue, USSD, pictogrammes | R1 |
| Réseau de paiement assisté | Référencement des points, encaissement sur référence, preuves imprimées et SMS, vérification par code | R1 |
| Sous-traitance et équipes | Portail des partenaires, accréditation, invitation et habilitation des agents, répartition des missions, contrôle qualité | R1–R2 |
| Signalement et contrôles | Ligne de signalement, contrôles mystère, badges vérifiables | R2 |

## 42.5 Récits ajoutés en version 2.2

| Acteur | Je veux | Critère |
| --- | --- | --- |
| Automobiliste | acheter et prolonger un ticket de stationnement | Étant donné un ticket horaire actif, lorsqu’il entre en phase ambre, alors je reçois un rappel et peux prolonger depuis mon téléphone ou par USSD |
| Contrôleur | vérifier un véhicule sans papier | Étant donné une plaque saisie, lorsque je lance le contrôle, alors je vois tous les titres actifs de ce véhicule pour mon module, avec couleur, icône et temps restant |
| Commerçant de marché | prouver mon droit d’étal | Étant donné un droit hebdomadaire, lorsque le contrôleur scanne la plaque de l’étal, alors le statut s’affiche sans que j’aie besoin d’un téléphone |
| Agent portuaire | refuser un titre réutilisé | Étant donné un titre d’embarquement déjà consommé, lorsque je le scanne, alors « DÉJÀ UTILISÉ » s’affiche avec heure et lieu du premier usage |
| Entité (commune, opérateur) | configurer mon service | Étant donné une fiche de configuration approuvée, lorsqu’elle est activée après recette, alors mes titres, règles et tableaux fonctionnent sans modification du socle |

## 42.6 Épopées ajoutées en version 2.2

| Épopée | Fonctionnalités prioritaires | Release |
| --- | --- | --- |
| Moteur de titres et de validité | Types de titres, modèles de validité, statuts colorés, QR dynamiques et statiques, usage unique, rappels, prolongation | R1–R2 |
| Contrôle des titres | Contrôle par plaque, par QR et par code, mode hors ligne, liste de révocation, journal des contrôles | R1–R2 |
| Multi-entités | Espaces d’entité, cloisonnement, fiches de configuration de module, arbitrage, accords de niveau de service | R1–R3 |

## 42.7 Épopée ajoutée en version 2.3

| Épopée | Fonctionnalités prioritaires | Release |
| --- | --- | --- |
| Répartition des recettes | Clé versionnée, calcul sur recettes rapprochées, deux flux, constatation des parts internes, réserve des agents par module, tableau de bord de répartition, régularisations | R1 |

## 42.8 Épopée ajoutée en version 2.5

| Épopée | Fonctionnalités prioritaires | Release |
| --- | --- | --- |
| Invitations et gestion des accès | Espaces d’entité, rattachement des modules, invitations en cascade, finalisation par lien d’invitation, inscription assistée par l’opérateur d’accès désigné, niveaux d’accès standard, seconde validation, révocation en cascade, inscription publique réservée aux contribuables | R1 |

## 42.9 Épopées ajoutées en version 2.7

| Épopée | Fonctionnalités prioritaires | Release |
| --- | --- | --- |
| MOSOLO Parking (ParkSmart) | Zones, tarification dynamique, titres liés à la plaque, réservations de voirie, constats, LPR (phase suivante) | R1–R3 |
| Billetterie multi-opérateurs (RakaPay) | Opérateurs, types de tickets, vente assistée, contrôle QR, pénalités réglementaires | R1–R2 |
| MOSOLO Advertising (KIN PUB CONTROL) | Registre des supports, OCR, dossiers de constat, notifications, tableau de supervision | R2 |
| MOSOLO AVIA (KIN-AVIA FISCUS) | RRH, connecteurs BSP/GDS, portail agences, IFA, rapprochement RVA/DGM | R3–R4 |
| Plaque fiscale NFIU | Émission, scan agent, statut occupé/loué, paiement sans smartphone | R1–R2 |
| CALCU | Registre des comptes publics, passerelle bancaire, justificatifs, moteur de correspondance, rapports | R3–R4 |

## 42.10 Épopée ajoutée en versions 2.8 et 2.9

| Épopée | Fonctionnalités prioritaires | Release |
| --- | --- | --- |
| Pass wewa (billetterie RakaPay) | Registre motos, conducteurs, stations ; pass jour, semaine, mois ; gilet et autocollant QR ; paiement groupé des coopératives ; contrôle protecteur ; vérification par le passager | R1–R2 |

# 43. Plan de livraison par versions

| Version | Contenu | Public |
| --- | --- | --- |
| V0.1 socle interne | Identité, objets, référentiel, audit | Équipes internes |
| V0.5 pilote restreint | Déclaration, liquidation, paiement mobile, quittance, application terrain | Une commune pilote |
| V1.0 pilote complet | Quatre communes, tableaux de bord, rapprochement, recours | Régies et Gouvernement provincial |
| V1.5 campagne | Déclarations pré-remplies, relances, quitus numérique | Contribuables des communes pilotes |
| V2.0 extension | Nouvelles communes, grands redevables, publicité, antennes, domaine public | Ville |
| V2.5 intelligence | Agents IA de priorisation, prévision, détection de fraude | Régies et audit |
| V3.0 généralisation | 24 communes, affectation et transparence publique | Ville et public |

| Release | Versions correspondantes |
| --- | --- |
| R1 | V0.1 socle interne, V0.5 pilote restreint, V1.0 pilote complet |
| R2 | V1.5 campagne, V2.0 extension |
| R3 | V2.5 intelligence |
| R4 | V3.0 généralisation et verticales suivantes |

# 44. Stratégie de tests

- Tests unitaires et d'intégration sur le moteur de règles, avec jeux de cas juridiques validés par les juristes provinciaux.

- Tests de liquidation comparés à des dossiers réels anonymisés des campagnes précédentes.

- Tests de bout en bout du paiement avec chaque prestataire, en environnement de recette, y compris scénarios d'échec, de doublon et de rappel frauduleux.

- Tests de charge calés sur les pics de campagne de fin janvier.

- Tests hors ligne : journée complète sans réseau, perte d'appareil, conflit de synchronisation.

- Tests de sécurité : intrusion externe, élévation de privilèges, tentative d'altération du journal d'audit, exfiltration massive.

- Tests d'accessibilité et d'usage sur terminaux d'entrée de gamme et connexions lentes.

- Recette utilisateur avec agents réels dans une commune, avant toute mise en production.

- Répétition de la reprise après sinistre avec restauration complète et vérification d'intégrité.

Chaque livraison combine tests unitaires, d’intégration, de sécurité, recette utilisateur, cas négatifs et test de retour arrière (rollback).

- Tests d’usage avec des personnes non alphabétisées et avec des téléphones basiques, dans chaque langue retenue pour le SVI.

- Tests de paiement en espèces de bout en bout chez chaque type de point agréé, y compris retard de règlement et tentative de modification du montant.

- Tests de gestion d’équipes : invitation, habilitation, affectation hors lot refusée, révocation en masse d’un sous-traitant.

- Tests des titres : passage vert → ambre → rouge à l’heure du serveur, horloge client volontairement faussée, capture d’écran de QR dynamique, réutilisation d’un titre à usage unique en ligne et hors ligne.

- Tests multi-entités : tentative d’accès d’une entité au périmètre d’une autre, double revendication d’un même fait générateur, activation d’un module à partir d’une fiche de configuration.

# 45. Plan de pilote de 180 jours

## 45.1 Communes proposées

| Commune | Raison du choix | Objets prioritaires |
| --- | --- | --- |
| Gombe | Localité de premier rang, bureaux, forte valeur locative, publicité, point fluvial | IRL, IF, publicité, embarquement |
| Limete | Tissu industriel et logistique, entrepôts, poids lourds | IF, patente, véhicules, domaine public |
| Kalamu | Commerce dense de Matonge, habitat locatif compact | IRL, patente, débits de boissons |
| Ngaliema | Habitat résidentiel de valeur élevée, bailleurs institutionnels | IRL, IF |

## 45.2 Séquence

1. Semaines 1 à 4 : paramétrage du référentiel des recettes pilotes, conventions de données, recrutement et certification des agents.

2. Semaines 5 à 12 : recensement locatif et commercial, création des objets, plaques QR sur les commerces et panneaux.

3. Semaines 13 à 16 : ouverture des paiements électroniques, quittance vérifiable, assistance en centres communaux.

4. Semaines 17 à 22 : campagne de déclaration pré-remplie calée sur l'échéance de début février, relances graduées.

5. Semaines 23 à 26 : évaluation indépendante, comparaison avec les communes non pilotes, décision d'extension.

## 45.3 Critères de succès du pilote

Couverture des objets prioritaires supérieure à 80 % dans les zones traitées ; part électronique des encaissements supérieure à 90 % sur le périmètre ; aucun encaissement d'espèces par un agent ; écart de rapprochement inférieur à 1 % ; délai moyen de quittance inférieur à une minute ; taux de contestation traité dans le délai légal supérieur à 90 % ; progression des recettes des communes pilotes significativement supérieure à celle des communes témoins.

## 45.4 Matrice de priorité des domaines du pilote

| Domaine | Pourquoi maintenant | Validation préalable | Données | Risque de fraude | Pilote | Mesure du succès | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Immobilier et foncier | Base territoriale structurante | Cadastre, règles, qualité des titres et données | GIS, titres, terrain | Élevé | Oui | Objets vérifiés, obligations valides, taux de paiement | Très haute |
| Revenus locatifs | Assiette potentiellement sous-déclarée | Régime IRL, taux et procédures 2026 | Baux, occupation, preuves | Élevé | Oui, ciblé | Baux et occupations vérifiés, assiette vérifiée, conformité | Très haute |
| Mobilité et véhicules | Population d’objets identifiable | Référentiels véhicules et compétence | Immatriculations, terrain | Moyen | Oui | Couverture, paiement, rapprochement | Haute |
| Publicité et antennes | Objets visibles et géolocalisables | Tarifs et autorisations applicables | Inventaire GIS | Moyen | Oui | Objets observés vs autorisés vs payés | Haute |
| Marchés et domaine public | Flux nombreux et fragmentés | Compétence, tarifs, modes de collecte | Stands, occupations | Élevé | Oui | Référencement, paiement numérique, baisse des écarts | Haute |
| Stationnement | Digitalisable et mesurable | Base réglementaire et zonage | Sessions, zones | Moyen | Oui, ciblé | Transactions rapprochées, occupation | Pilote ciblé |
| Ports et fluvial | Flux à fort enjeu | Validation sectorielle | Opérateurs, mouvements | Élevé | Après cadrage | Recettes rapprochées | À cadrer |
| AVIA | Rapprochement de flux déclarés | Validation des mécanismes spécifiques | BSP, GDS, opérateurs | Élevé | Après cadrage | Écarts identifiés et résolus | À cadrer |

## 45.5 Protocole d’évaluation

Base de référence auditée avant démarrage ; communes et segments représentatifs ; groupe de comparaison lorsque pertinent ; instrumentation complète ; revues à J30, J60, J90, J120 et J180. La décision de généralisation se fonde sur des résultats vérifiés de façon indépendante : recettes additionnelles nettes, amélioration du rapprochement, réduction des anomalies et maîtrise du coût de collecte.

## 45.6 Volet inclusion et sous-traitance du pilote

Chaque commune pilote dispose d’au moins un guichet MOSOLO avec guichet bancaire partenaire, du SVI et du code USSD dès l’ouverture des paiements. Un ou deux sous-traitants terrain sont accrédités en période probatoire par commune, à côté des équipes internes, afin de comparer la qualité et le coût. Les indicateurs d’inclusion du § 39 font partie des critères de succès du pilote.

# 46. Plan des 100 premiers jours

| Jours | Actions | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 à 15 | Décision provinciale, nomination du directeur de programme et du comité de pilotage, lettre de mission | Gouverneur et ministre provincial des Finances |
| 16 à 30 | Relevé juridique certifié sur la base de l'Ordonnance-loi n° 18/004 et de l'édit en vigueur ; inventaire des systèmes et bases existants ; base de référence des recettes | Services juridiques, régies, programme |
| 31 à 45 | Signature des protocoles de données prioritaires ; sélection des communes pilotes ; cadrage de l'architecture et de la sécurité | Comité de pilotage |
| 46 à 60 | Paramétrage des premières fiches de recettes ; conventions avec les prestataires de paiement ; recrutement des agents | Programme et régies |
| 61 à 80 | Développement du socle ; formation et certification des agents recenseurs ; préparation des terminaux | Programme |
| 81 à 100 | Recette technique et test d'intrusion ; démarrage du recensement dans la première commune ; premier tableau de bord en service | Programme, sécurité, régie |

### Vue synthétique par jalons

| Jalon | Contenu |
| --- | --- |
| J0–30 | Gouvernance, registre juridique, base de référence, architecture, données prioritaires |
| J31–60 | Identité et GIS, règles, paiement et grand livre, intégrations du pilote, application terrain |
| J61–100 | Recensement ciblé, premières obligations du pilote, rapprochement, tableaux de bord, contrôles, audit indépendant, préparation du pilote complet |
| J101–180 | Montée en charge contrôlée, recouvrement, IA assistive, évaluation indépendante |
| 12–24 mois | Verticales, industrialisation et extension |

### Portefeuille complémentaire des 100 premiers jours

Créer le registre unique des recettes et suspendre toute règle sans propriétaire juridique ; cartographier tous les comptes bénéficiaires et sécuriser leur modification ; établir la base de référence ; lancer le registre locatif et le registre des commerces pilotes ; connecter au moins deux canaux de paiement et tester le règlement réel de bout en bout ; déployer le QR de quittance et l’application de vérification ; mettre en place le rapprochement quotidien et une cellule d’exceptions ; lancer la revue des accès et supprimer les comptes partagés ; former les agents au non-encaissement, aux preuves et aux recours ; publier un tableau de bord public agrégé sans données personnelles.

# 47. Décisions requises du Gouvernement provincial

## 47.1 Dix décisions immédiates

1. Approuver KINSHASA MOSOLO comme système unique de recensement, de liquidation, de paiement, de contrôle et d'audit des recettes provinciales.

2. Désigner l'autorité porteuse et installer le comité de pilotage, avec un mandat écrit.

3. Ordonner la refondation du référentiel sur l'Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 et sur l'édit budgétaire en vigueur, en écartant expressément l'Ordonnance-loi n° 13/001 abrogée.

4. Faire certifier par les services juridiques les taux applicables, notamment le taux de l'impôt sur les revenus locatifs et la retenue par rang de localité.

5. Autoriser la signature des protocoles d'échange de données avec les distributeurs d'énergie et d'eau, le registre des immatriculations, les opérateurs télécoms et les brasseries.

6. Approuver les quatre communes pilotes et l'objectif de campagne de février 2027.

7. Adopter l'acte autorisant le paiement fractionné par voie mobile pour l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs.

8. Étendre l'exigence du quitus fiscal numérique aux permis de bâtir, aux mutations foncières et aux mutations de véhicules.

9. Interdire formellement toute manipulation d'espèces par les agents dans les circuits couverts par la plateforme et fixer le régime légal des primes de performance. 10. Approuver le modèle de financement intégral du système d’exploitation numérique par Groupe Nseya avec partage des recettes sur 30 ans (§ 37A), adopter l’acte juridique qui l’autorise, et exiger le séquestre du code source et la réversibilité.

## 47.2 Synthèse finale

| Objet | Position recommandée |
| --- | --- |
| Pilote | 180 jours à Gombe, Limete, Kalamu et Ngaliema, calé sur la campagne de février |
| Gouvernance | Comité de pilotage présidé par le ministère provincial des Finances, contrôle indépendant trimestriel, comité juridique permanent |
| Catégories budgétaires initiales | Cadrage et juridique ; développement du socle ; hébergement souverain ; équipements terrain ; formation ; communication ; cybersécurité et tests ; audit indépendant ; exploitation |
| Gisements les plus élevés | Revenus locatifs ; impôt foncier ; taxe de consommation sur les boissons et le tabac ; véhicules ; publicité et antennes ; domaine public et marchés |
| Contrôles anti-fraude les plus forts | Zéro espèces pour les agents ; comptes bénéficiaires verrouillés à double validation ; quittance vérifiable publiquement ; journal d'audit en ajout seul avec sauvegarde indépendante |
| Validations juridiques critiques | Nomenclature en vigueur ; taux et retenues ; valeur de la quittance électronique ; base des échéanciers ; partage de données ; habilitation des agrégateurs ; régime des primes |
| Prochaine action | Signer la décision de lancement et convoquer le comité de pilotage dans les quinze jours, afin d'engager le relevé juridique et le recensement avant la campagne de février |

## 47.3 Décisions complémentaires de gouvernance

Les documents sources formulent, en plus des dix décisions du § 47.1, les décisions de gouvernance suivantes, qui les complètent :

- Confirmer MOSOLO comme architecture faîtière unique des recettes de la Ville Province.

- Nommer un sponsor exécutif et un directeur de programme (Programme Director).

- Créer le comité juridique et tarifaire (Legal & Revenue Rule Board) comme instance permanente.

- Autoriser une base de référence indépendante avant toute promesse de gains.

- Confirmer le principe de versement direct vers les comptes publics désignés.

- Adopter la Constitution financière MOSOLO et la séparation des pouvoirs (§ 12.3).

- Autoriser un accès inter-administrations encadré et les conventions de partage de données nécessaires, sous cadre légal.

- Choisir le modèle de passation avec des clauses fortes de souveraineté et de réversibilité contractuelle.

- Conditionner la généralisation aux résultats audités du pilote.

- Adopter le principe « aucune espèce entre les mains d’un agent public ou d’un sous-traitant » et autoriser le réseau des points de paiement agréés (§ 18A).

- Créer le cadre d’accréditation des sous-traitants terrain et désigner un responsable pour chaque module requérant des agents (§ 15A).

- Garantir la gratuité de l’enrôlement, du code USSD et du serveur vocal, et ouvrir un guichet MOSOLO dans chaque commune pilote (§ 13A).

- Créer la ligne de signalement protégée et le programme de contrôles mystère (§ 18A.8).

- Adopter le principe « un socle commun, des espaces propres » et la procédure d’arbitrage entre entités revendiquant un même fait générateur (§ 10A).

- Adopter le standard des titres à durée de validité (statuts vert, ambre, rouge ; contrôle par plaque, QR ou code) pour tous les modules, et exiger que tout opérateur délégué émette ses titres par MOSOLO (§ 19A).

- Adopter l’acte juridique instituant le financement intégral du système d’exploitation numérique par Groupe Nseya et la clé de répartition 10 / 10 / 10 / 70 sur 30 ans, et approuver la convention tripartite de règlement à deux flux (§ 37A).

- Arrêter, avant le lancement du pilote, le plan de financement des moyens physiques du déploiement (terminaux, guichets MOSOLO, plaques et cartes QR, frais de communication), qui ne sont pas compris dans l’investissement de Groupe Nseya (§ 37A.1).

- Adopter la politique d’accès : inscription publique réservée aux contribuables ; accès de tous les intervenants, du Gouverneur aux agents de terrain, uniquement sur invitation, finalisée depuis le lien d’invitation ou par l’opérateur d’accès désigné de chaque entité ; rattachement des modules aux ministères et entités par l’administrateur de la plateforme, avec seconde validation (§ 12A).

- Autoriser la transformation des artères principales et de l’intégralité de la Gombe en zones de stationnement payant réglementé, adopter les grilles tarifaires et lancer le pilote ParkSmart (§ 11A).

- Adopter les arrêtés intégrant la Ville dans la chaîne de données aériennes (IFA, rapprochement RVA et DGM) et engager le dialogue avec les compagnies, l’IATA et l’autorité de l’aviation civile (§ 11C).

- Lancer le recensement numérique des supports publicitaires et l’accréditation des contrôleurs KIN PUB CONTROL (§ 11B).

- Adopter l’acte rendant obligatoires l’immatriculation fiscale des maisons et la plaque NFIU (§ 16.7).

- Adopter le texte rendant obligatoire la déclaration des comptes publics et lancer un pilote CALCU sur une entité (§ 27A).

- Autoriser la billetterie multi-opérateurs pour les droits d’accès urbains, dont la taxe journalière des transports, sous réserve de leur base légale (§ 11D).

- Lancer, en concertation avec les coopératives de wewa, l’enregistrement gratuit des moto-taxis et de leurs conducteurs, et adopter l’acte fixant le pass wewa et son tarif, avec interdiction de tout prélèvement en espèces sur la route (§ 11D.8).

## 47.4 Conclusion

KINSHASA MOSOLO n’est pas un nouveau guichet de paiement. C’est l’infrastructure de vérité des recettes de Kinshasa. Sa valeur tient à sa capacité à expliquer qui est concerné, quel objet est visé, où il se trouve, quelle règle s’applique, comment l’obligation a été calculée, où le paiement a été dénoué, comment il a été rapproché, qui a agi et quelles preuves subsistent — en reliant chaque personne, objet, lieu, règle, obligation, paiement, règlement, rapprochement, quittance, contrôle et décision dans une chaîne unique, explicable et auditable, tout en maintenant la légalité, la séparation des pouvoirs et la souveraineté des données. La maximisation des recettes devient alors une discipline de données, de droit, de contrôle, de service public et d’exécution — pas une simple multiplication de taxes.

KINSHASA MOSOLO — chaque contribuable identifié, chaque activité localisée, chaque obligation légalement calculée, chaque paiement vérifiable et chaque franc public traçable.

# Annexe A — Sources consultées et niveau de fiabilité

| Source | Usage | Fiabilité |
| --- | --- | --- |
| Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 (bases documentaires juridiques internationales) | Nomenclature provinciale en vigueur, abrogation de l'Ordonnance-loi n° 13/001 | Élevée, à confirmer sur le Journal officiel |
| Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 | Nomenclature du pouvoir central, exclusion des doublons | Élevée |
| Restitution de l'évaluation TADAT de la DGRK, septembre 2025 | Diagnostic des faiblesses administratives | Élevée, presse spécialisée |
| Communiqués et campagnes fiscales de la Ville, janvier à mars 2026 | Taux IF et IRL, retenues par rang, échéances, quitus fiscal, télédéclaration | Moyenne à élevée, à confirmer par les arrêtés |
| Matinée fiscale FEC–DGRK, mars 2026 | Innovations de l'édit budgétaire 2026 | Moyenne, à confirmer par le texte de l'édit |
| Atelier du 14 mai 2026 sur la création de la DGRFK et de la DGTK | Réforme institutionnelle en cours | Moyenne, presse partiellement générée automatiquement, à confirmer par les textes |
| Contrat de performance de la DGRK et recettes IF/IRL de janvier 2026 | Ordre de grandeur des assignations et du réalisé | Moyenne, presse |
| Taux budgétaire moyen 2025 (2 859,2 CDF par dollar) | Conversions indicatives | Moyenne à élevée |
| Note de projet KIN-RECETTES transmise le 22 septembre 2026 | Concept initial, exemples d'interfaces, chaîne opératoire | Document de travail interne |

Documents de travail consolidés dans le présent référentiel

| Document | Date | Usage |
| --- | --- | --- |
| Document maître de conception, de gouvernance et de mise en œuvre v1.0 (S1) | 24 septembre 2026 | Ossature intégrale |
| Master Product Requirements & Government Implementation Document, 47 sections (S2) | Septembre 2026 | Exigences produit et développeur |
| Dossier consolidé — Gouverneur et Spécification directrice (S3) | Septembre 2026 | Spécification directrice, Constitution financière, verticales |
| Note exécutive au Gouverneur (S4) | 24 septembre 2026 | Note exécutive |

Documents intégrés en version 2.7

| Réf. | Document | Contenu principal | Chapitres concernés |
| --- | --- | --- | --- |
| S5 | KIN RECETTES — Spécification stratégique, fonctionnelle, technique et de gouvernance, v1.0 (septembre 2026) | Équation de croissance, registre juridique, modules M01–M20, recensement par vagues, impossibilités, disponibilité, API, recouvrement, leviers | § 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 28–31, 34, 36, 37, 39–41, 46 |
| S6 | KIN-AVIA FISCUS — Système intégré de traçabilité, de vérification et de recouvrement de la taxe urbaine aérienne | Chaîne IATA, RRH, IFA, RVA, DGM, impact, modèle 65/35 | § 11C |
| S7 | RAKAPAY — PRD de la plateforme multivendeurs de billetterie urbaine | Tickets à durée, rôles, pénalités, vente en espèces, multidevise | § 11D |
| S8 | Projet PARKSMART — Ville de Kinshasa | Zones payantes, tarification dynamique, recettes, LPR, surréservation, affectation | § 11A |
| S9 | Projet CALCU et note technique — contrôle financier public | Registre des comptes publics, passerelle bancaire, moteur de correspondance | § 27A |
| S10 | KIN PUB CONTROL — publicité extérieure | Registre des supports, contrôle, anticorruption, pilote | § 11B |
| S11 | Note de projet — plaques fiscales intelligentes à QR (NFIU) | Plaque, statut occupé ou loué, acte requis | § 16.7 |
| S12 | KIN-RECETTES — plan directeur produit (anglais) | Recoupements, canaux dont WhatsApp, pile technique, BitriPay et KODA, calendrier | § 8.5, 13A, 28.6, 45 |
| S13 | Note de projet KIN-RECETTES et liste des impôts provinciaux (deux exemplaires) | Concept initial, espace contribuable, écrans de contrôle, séparation des fonctions | Déjà à la base de S1 ; compléments § 15.5 |

Sources juridiques citées par S5 : Constitution, art. 204 (Leganet) ; Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 (Journal officiel via Leganet) ; Loi n° 18/014 du 9 juillet 2018 portant ratification ; portail public de la DGRK.

# Annexe B — Points à vérifier avant mise en production

1. Texte consolidé de la nomenclature provinciale et des ordonnances-lois de 1969 après modifications.

2. Objet exact et statut de la Loi n° 18/014 du 9 juillet 2018, non confirmés à ce stade.

3. Arrêtés provinciaux fixant les taux de l'impôt foncier, de l'impôt sur les revenus locatifs et de la taxe sur les véhicules pour l'exercice en cours.

4. Texte intégral de l'édit budgétaire en vigueur de la Ville de Kinshasa.

5. Dispositions du Code du numérique sur la résidence des données, la signature électronique et la protection des données personnelles.

6. Conditions d'habilitation des agrégateurs et prestataires de paiement auprès de la Banque Centrale du Congo.

7. Textes créant la DGRFK et la DGTK, et répartition définitive des compétences.

8. Régime légal des primes de performance des agents publics sur recettes fiscales.

9. Valeur juridique de la quittance électronique au statut « en attente de règlement » et délai maximal avant bascule en quittance définitive (§ 18.6).

10. Base légale et mécanismes des verticales sectorielles soumises à cadrage préalable, notamment ports et fluvial et MOSOLO AVIA (KIN-AVIA FISCUS).

11. Conditions légales d’une rémunération du prestataire indexée sur des indicateurs de recettes additionnelles nettes (§ 37), au regard des règles de finances publiques et de passation des marchés.

12. Valeur juridique du consentement recueilli par empreinte digitale, par enregistrement vocal ou devant témoin lors de l’enrôlement assisté, et régime applicable à la capture de l’empreinte (§ 13A.3).

13. Possibilité légale de confier à des sous-traitants privés le recensement, l’enrôlement assisté et les constats, et limites de cette délégation au regard des prérogatives de puissance publique (§ 15A).

14. Encadrement de l’encaissement pour compte de la Ville par les agents Mobile Money et les guichets bancaires, et régime de leur commission (§ 18A.2, § 37).

15. Obligations applicables aux sous-traitants au titre de la protection des données (Code du numérique).

16. Valeur juridique des titres dématérialisés (ticket de stationnement lié à la plaque, QR dynamique, titre à usage unique) et acte réglementaire nécessaire pour chaque module (§ 19A).

17. Répartition des compétences entre province, communes et opérateurs délégués pour les services partagés (marchés, stationnement, ports), et procédure d’arbitrage opposable (§ 10A.3).

18. Acte juridique requis pour instituer la clé de répartition (10 % Groupe Nseya, 10 % ministères de tutelle, 10 % agents et sous-traitants, 70 % Gouvernement provincial) et compatibilité de la répartition à la source avec la LOFIP et les règles du Trésor (§ 37A).

19. Application ou exclusion de la clé aux parts revenant légalement aux entités territoriales décentralisées et au pouvoir central (§ 37A.3).

20. Régime juridique d’un contrat de 30 ans rémunéré par une part des recettes (partenariat public-privé, marchés publics) et approbations requises.

21. Approbation de la convention tripartite de règlement et traitement fiscal des sommes versées à Groupe Nseya et aux sous-traitants.

22. Source et modalités juridiques du financement des moyens physiques (budget provincial, partenaires, sous-traitants, conventions avec les opérateurs) et répartition des frais de communication liés à l’USSD, au SVI et aux SMS (§ 37A.1).

23. Base juridique des mesures proposées par KIN-AVIA FISCUS (non-validation au départ d’un billet sans IFA, pénalités électroniques, suspension d’accès, retrait d’agrément) et compétence respective de la Ville, de la RVA, de la DGM et de l’autorité de l’aviation civile (§ 11C.4).

24. Opportunité et base juridique d’une clé de répartition spécifique à la verticale AVIA, distincte de la clé du § 37A (§ 11C.6).

25. Compatibilité de l’affectation des recettes de stationnement à l’entretien routier avec le principe d’universalité budgétaire (§ 11A.7), et base légale des zones payantes, de la surréservation et de la mise en fourrière (§ 11A).

26. Conditions dans lesquelles un vendeur d’opérateur délégué peut être référencé comme point de paiement agréé et encaisser en espèces (§ 11D.4) ; base légale de la taxe journalière des transports.

27. Texte rendant obligatoires la déclaration des comptes publics et la transmission bancaire à CALCU, reconnaissance de la preuve numérique, responsabilité des gestionnaires et articulation avec le secret bancaire (§ 27A).

28. Acte rendant obligatoires l’immatriculation fiscale des maisons, la plaque NFIU et l’interdiction de mise en bail d’une maison non immatriculée (§ 16.7).

29. Base légale, redevable et tarif du pass wewa ; articulation avec la vignette, l’autorisation de transport et les prélèvements communaux ; statut des gilets et autocollants ; rôle des coopératives ; pouvoirs de contrôle sur la route (§ 11D.8).

# Annexe C — Glossaire et correspondance terminologique

| Terme du document | Terme technique ou anglais | Définition |
| --- | --- | --- |
| Système d’exploitation souverain des recettes | Sovereign Revenue Maximisation Operating System, Revenue Operating System | Positionnement de MOSOLO comme plateforme faîtière de la chaîne des recettes |
| Registre des règles de recettes | Revenue Rule Registry | Référentiel versionné des fiches de recettes (§ 6.2) |
| Moteur de découverte des recettes | Revenue Discovery Engine | Agent de recherche des assiettes et des fuites (§ 8.4) |
| Moteur de liquidation | Assessment / Liquidation Engine | Calcul déterministe des obligations (§ 11.2) |
| Déperdition, fuite | Leakage | Écart entre recette due et recette rapprochée |
| Base de référence | Baseline | Mesure initiale auditée (§ 38.1) |
| Règlement en compte public | Settlement, settled | Arrivée effective des fonds sur le compte public désigné |
| Rapprochement | Reconciliation | Appariement obligation–paiement–règlement–comptabilité (§ 20) |
| Grand livre public | Public Financial Ledger | Comptabilité en partie double, en ajout seul (§ 20.1) |
| Compte d’attente | Suspense | Compte temporaire des fonds non identifiés |
| Contre-écriture | Reversal entry | Écriture corrigeant une autre sans l’effacer |
| Journal en ajout seul | Append-only log | Journal où aucune entrée ne peut être modifiée ni supprimée |
| Écriture unique | WORM (Write Once, Read Many) | Stockage d’audit non réinscriptible |
| Initiateur / vérificateur | Maker-checker | Validation par deux personnes distinctes |
| Séparation des tâches | Segregation of Duties (SoD) | Répartition des étapes sensibles entre personnes différentes |
| Contrôle d’accès par rôles et attributs | RBAC + ABAC | Modèle d’habilitation (§ 12) |
| Accès juste-à-temps | Just-in-time access (JIT) | Élévation temporaire, motivée et expirante |
| Gestion des accès privilégiés | PAM | Contrôle des comptes à hauts privilèges |
| Prévention des fuites de données | DLP | Détection et blocage des exfiltrations |
| Centre de commandement | Command Centre | Tableau de bord exécutif (§ 26.1) |
| Hors ligne d’abord | Offline-first | Conception terrain sans réseau (§ 15.4) |
| Gestion des appareils mobiles | MDM | Enrôlement, révocation, effacement à distance des terminaux |
| Validation humaine | Human-in-the-loop | Point de décision humaine dans un processus assisté par IA |
| Coupe-circuit | Kill switch | Arrêt immédiat d’un agent IA |
| Rappel signé | Signed webhook, callback | Confirmation authentifiée d’un prestataire |
| Clé d’idempotence | Idempotency key | Garantie qu’une même opération n’est exécutée qu’une fois |
| Portes de mise en production | Release gates | Conditions à remplir avant chaque mise en production |
| Définition de terminé | Definition of Done | Standard minimal d’un module (§ 36.1) |
| Étant donné / Lorsque / Alors | Given / When / Then | Format des critères d’acceptation |
| Séquestre | Escrow | Dépôt du code source auprès d’un tiers |
| Plan de reprise / de continuité | PRA / PCA (DRP / BCP) | Organisation de la reprise après sinistre |
| RTO / RPO | Recovery Time / Point Objective | Délai maximal de reprise ; perte de données maximale admise |
| BSP / GDS | Billing Settlement Plan / Global Distribution System | Systèmes de règlement et de distribution du transport aérien, sources de la verticale AVIA |
| IF / IRL | — | Impôt foncier / impôt sur les revenus locatifs |
| DGRK / DGIPK / DGRFK / DGTK | — | Direction générale des recettes de Kinshasa / des impôts provinciaux de Kinshasa / des recettes fiscales de Kinshasa / des taxes de Kinshasa |
| ETD | — | Entité territoriale décentralisée |
| TADAT | Tax Administration Diagnostic Assessment Tool | Outil international d’évaluation des administrations fiscales |
| Serveur vocal interactif (SVI) | IVR (Interactive Voice Response) | Service téléphonique à menus parlés, utilisable sans savoir lire (§ 13A) |
| USSD | Unstructured Supplementary Service Data | Menus par code court (ex. *123#) sur tout téléphone, sans Internet |
| Carte MOSOLO | — | Carte physique à QR remise aux contribuables sans téléphone (§ 13A.2) |
| Guichet MOSOLO | Kiosk | Point d’accueil communal pour l’enrôlement, l’assistance et le paiement bancaire (§ 13A.1) |
| Point de paiement agréé | Licensed payment point | Établissement ou agent financier régulé encaissant sur référence vers le compte public (§ 18A.2) |
| Sous-traitant terrain accrédité | Accredited field subcontractor | Entité privée autorisée à fournir des agents pour un module, sans pouvoir d’encaissement (§ 15A) |
| Responsable de module | Module owner | Cadre de la Ville gérant les équipes d’un module de terrain (§ 15A) |
| Titre | Credential, permit, pass | Droit à durée de validité adossé à une quittance (§ 19A) |
| QR dynamique | Rotating QR | Code qui change périodiquement pour empêcher les copies (§ 19A.5) |
| Liste de révocation | Revocation list | Liste signée des titres annulés, utilisée hors ligne (§ 19A.6) |
| Espace d’entité | Tenant | Périmètre cloisonné d’une entité sur le socle commun (§ 10A.2) |
| Fiche de configuration de module | Module configuration | Description normalisée d’un service à activer sans redéveloppement (§ 10A.4) |
| Clé de répartition | Revenue-sharing key | Pourcentages fixés par acte juridique pour répartir les recettes rapprochées (§ 37A) |
| Convention tripartite de règlement | Tripartite settlement agreement | Accord Province – banque – Groupe Nseya pour l’exécution automatique des deux flux (§ 37A.4) |
| Invitation en cascade | Cascading invitation | Création des comptes de travail uniquement par invitation, chaque niveau invitant dans son périmètre (§ 12A.2) |
| Opérateur d’accès désigné | Designated access operator | Personne désignée par une entité pour finaliser, en leur présence, l’inscription des personnes invitées (§ 12A.7) |
| Accès d’urgence | Break-glass access | Accès technique exceptionnel, motivé, limité et signalé (§ 12A.6) |
| IATA / BSP / TTBS | International Air Transport Association / Billing and Settlement Plan / Ticket Tax Box Service | Organisation du transport aérien, son système de règlement des ventes et sa base mondiale des taxes (§ 11C) |
| GDS / DCS | Global Distribution System / Departure Control System | Systèmes de réservation et de contrôle des départs des compagnies |
| RVA / DGM | — | Régie des Voies Aériennes / Direction Générale de Migration |
| RRH | Revenue Reconciliation Hub | Hub de réconciliation des recettes aériennes contrôlé par la Ville (§ 11C.3) |
| IFA | — | Identifiant Fiscal Aérien rattaché au vol et au passager (§ 11C.3) |
| LPR | License Plate Recognition | Lecture automatique des plaques d’immatriculation par caméra (§ 11A.4) |
| NFIU | — | Numéro Fiscal Immobilier Unique porté par la plaque fiscale des maisons (§ 16.7) |
| CALCU | Central Automated Ledger for Control & Understanding | Module de contrôle de la dépense et des comptes publics (§ 27A) |
| OCR | Optical Character Recognition | Lecture optique des caractères, utilisée pour identifier les supports publicitaires |
| Wewa | Moto-taxi | Moto-taxi de Kinshasa et son conducteur ; plus d’un million selon l’estimation du promoteur (§ 11D.8) |
| Contrôle mystère | Mystery shopping | Vérification anonyme du comportement des agents et points de paiement (§ 18A.8) |

# Annexe D — Matrice de traçabilité de la consolidation

Cette annexe démontre qu’aucun élément des documents sources n’a été omis. Le Document maître (S1) est repris intégralement, chapitre par chapitre, avec la même numérotation ; seule la rédaction de l’alerte juridique du § 1 a été rectifiée (voir la Note de consolidation).

S2 — Master Product Requirements & Government Implementation Document (47 sections)

| Section S2 | Section consolidée |
| --- | --- |
| Note exécutive au Gouverneur | Note exécutive (piliers, engagements, pilote) |
| 1. Mandat, ambition et résultat public | § 3 Positionnement et mandat |
| 2. Principes constitutionnels du produit | § 3 Principes constitutionnels du produit |
| 3. Cadre juridique et registre de conformité | § 6.1 Périmètre du référentiel à valider |
| 4. Revenue Rule Registry | § 6.2 Registre des règles de recettes ; § 36.1 |
| 5. Cartographie actuelle des recettes | § 7.4 |
| 6. Revenue Discovery Engine | § 8.4 |
| 7. Matrice des opportunités de recettes | § 8.4 ; § 38 |
| 8. One User — One Account | § 9.1 |
| 9. Onboarding et identité | § 9.1 Déduplication, rôles et cycle de vie |
| 10. Modèle d’autorisation RBAC + ABAC | § 12 Modèle RBAC + ABAC ; § 12.1 |
| 11. Matrice des rôles institutionnels | § 12 ; § 12.2 |
| 12. Parcours contribuable | § 13 |
| 13. Parcours gouvernemental | § 14 |
| 14. Parcours agent terrain | § 15 |
| 15. Fiscal GIS | § 17 |
| 16. Property Intelligence | § 16 Valeur probante et chaîne de responsabilité |
| 17. Rental Intelligence | § 16 ; § 16.5 Deux couches cartographiques |
| 18. Business & Activity Registry | § 11.1 MOSOLO Business |
| 19. Mobility, Vehicle & Parking | § 11.1 MOSOLO Mobility et Parking |
| 20. Advertising, Telecom & Public Domain | § 11.1 MOSOLO Advertising, Telecom, Public Domain |
| 21. Markets, Ports, Events & Sector Verticals | § 11.1 ; module 62 |
| 22. Assessment / Liquidation Engine | § 11.2 |
| 23. Notification Engine | § 11.3 |
| 24. Payment Orchestration | § 18 ; § 18.5 |
| 25. Settlement & Reconciliation | § 18.5 ; § 20 |
| 26. Public Financial Ledger | § 20.1 |
| 27. E-Receipt & Public Verification | § 19 ; § 18.6 |
| 28. Recovery & Arrears | § 21.1 |
| 29. Appeals, Disputes & Exemptions | § 22.1 |
| 30. Anti-Fraud Control Plane | § 25 Plan de contrôle anti-fraude |
| 31. MOSOLO Financial Constitution | § 12.3 |
| 32. AI Agentic Operating Layer | § 23 |
| 33. AI Governance & Learning | § 23.1 |
| 34. Executive Command Centre | § 26.1 Échelle unifiée des états |
| 35. Public Investment Intelligence | § 27 |
| 36. Architecture applicative | § 28.1 à 28.3 |
| 37. Architecture des données | § 28.5 |
| 38. Modèle de données développeur | § 29.2 |
| 39. API Catalogue | § 30.1 ; § 30.2 |
| 40. Cybersecurity & Zero Trust | § 31 |
| 41. Data Protection, Sovereignty & Hosting | § 32 ; § 33 |
| 42. Offline-First Field Platform | § 15.4 |
| 43. Operating Model & Governance | § 36 |
| 44. Procurement & Commercial Model | § 37 Clauses de protection obligatoires |
| 45. Financial Model, KPI & Benefits Realisation | § 38 ; § 39 Indicateurs complémentaires |
| 46. Roadmap, Pilot 180 Days & First 100 Days | § 34.3 ; § 46 Vue synthétique par jalons |
| 47. Acceptance, Release Plan & Immediate Decisions | § 41 ; § 43 ; § 47.3 |
| Tableau « Élément / Exigence minimale » (répété dans 13 sections) | § 36.1, présenté une seule fois |
| Annexe 1 — Matrice de priorisation des recettes | § 45.4 |
| Annexe 2 — Matrice RBAC/ABAC synthétique | § 12.2 |
| Annexe 3 — Modèle d’états de paiement | § 18.5 |
| Annexe 4 — Exemples d’API | § 30.2 |
| Annexe 5 — User stories et critères | § 42.1 |
| Annexe 6 — Backlog Epic → Feature → Story | § 42.2 |
| Annexe 7 — 10 décisions immédiates | § 47.1 ; § 47.3 |
| Conclusion | § 47.4 |

S3 — Dossier consolidé Gouverneur et Spécification directrice

| Section S3 | Section consolidée |
| --- | --- |
| Fiche document (version, positionnement, principe) | Page de garde ; § 3 Positionnement |
| Note exécutive (décision, cinq piliers, verrou anti-fraude, impact, décision immédiate) | Note exécutive |
| 1. Vision et mandat | § 3 |
| 2. Principes non négociables | § 3 Principes constitutionnels |
| 3. Registre juridique versionné | § 6.2 |
| 4. Identité et compte unique | § 9.1 |
| 5. Fiscal GIS et identifiant géographique | § 17 |
| 6. Immobilier et intelligence locative | § 16 |
| 7. Catalogue des recettes | § 7.4 |
| 8. Revenue Discovery Engine | § 8.4 |
| 9. Moteur de liquidation | § 11.2 |
| 10. Notification et dossier contribuable | § 11.3 |
| 11. Paiements et settlement public | § 18 ; § 18.5 |
| 12. Rapprochement et grand livre | § 20 ; § 20.1 |
| 13. Quittance électronique | § 19 |
| 14. Recouvrement et contentieux | § 21 ; § 21.1 |
| 15. Contrôle terrain offline-first | § 15.4 |
| 16. RBAC + ABAC et séparation des pouvoirs | § 12 ; § 12.2 |
| 17. MOSOLO Financial Constitution | § 12.3 |
| 18. Anti-fraude et preuve | § 25 |
| 19. Agents IA | § 23 |
| 20. Garde-fous IA | § 23.1 |
| 21. Learning Environment | § 24 |
| 22. Command Centres | § 26 |
| 23. Verticales MOSOLO | § 11.1 |
| 24. Architecture cible | § 28 |
| 25. Modèle de données | § 29.2 |
| 26. API et intégrations | § 30.1 |
| 27. Sécurité et souveraineté | § 31 ; § 33 |
| 28. Gouvernance des données | § 32 |
| 29. Allocation et planification publique | § 27 |
| 30. Procurement et modèle commercial | § 37 |
| 31. Pilotage 180 jours | § 45.5 |
| 32. KPI | § 39 |
| 33. Scénarios financiers | § 38 |
| 34. Plan 100 jours | § 46 |
| 35. Roadmap 24 mois | § 34.3 |
| 36. Critères d’acceptation | § 41 |
| 37. Décisions requises du Gouverneur | § 47.1 ; § 47.3 |
| Annexe A — Matrice de priorité du pilote | § 45.4 |
| Annexe B — Exemple d’API | § 30.3 |
| Annexe C — User stories et critères | § 13.6 ; § 15.4 ; § 20.1 ; § 42.1 |
| Conclusion | § 47.4 |

S4 — Note exécutive au Gouverneur du 24 septembre 2026

| Élément S4 | Section consolidée |
| --- | --- |
| Devise, constat budgétaire, « ce qui n’est pas vu n’est pas liquidé » | Note exécutive |
| Le constat est déjà établi (TADAT, contrat de performance, gisement) | Note exécutive ; § 2 |
| Ce que KINSHASA MOSOLO apporte (cinq apports) | Note exécutive — Ce que MOSOLO change concrètement |
| Alerte juridique (Ordonnance-loi n° 13/001, taux IRL de 22 %) | Note exécutive ; § 1 ; § 16.2 |
| Décision demandée (tableau en cinq lignes) | Note exécutive ; § 47 |
| Calendrier (recensement avant l’échéance de février) | Note exécutive ; § 45.2 |

Version 2.1 — compléments demandés après revue

| Question soulevée | Réponse dans le document |
| --- | --- |
| Enregistrement des personnes ne sachant pas lire ou écrire, sans smartphone, sans Internet ou avec un Internet lent | Chapitre 13A ; § 9.2 (niveau N0-A) ; modules 63 à 65 |
| Comment payer, où payer, par qui (contribuable, agent ou combiné) | § 18A.1 à 18A.3 ; § 18.1 (définition des agents agréés) ; module 66 |
| Preuve de paiement produite | § 18A.4 ; § 19 |
| Ce qui est vérifié, par qui et comment ; authenticité de la preuve | § 18A.5 ; § 18A.6 ; module 68 |
| Lutte contre la fraude et verrouillage des fuites d’argent | § 18A.7 ; § 18A.8 ; § 25 ; module 69 |
| Sous-traitants pouvant s’inscrire et gérer plusieurs agents ; responsables de module gérant plusieurs agents | Chapitre 15A ; § 12.4 ; § 37 ; module 67 |
| Mises à jour transverses | § 30.4 (API) ; § 39 et § 40 (indicateurs, risques) ; § 41 (critères) ; § 42.3 et § 42.4 (backlog) ; § 44 (tests) ; § 45.6 (pilote) ; § 47.3 (décisions 10 à 13) ; Annexe B (points 12 à 15) ; Annexe C |

Version 2.2 — coexistence des entités et titres à durée de validité

| Question soulevée | Réponse dans le document |
| --- | --- |
| Services et entités aux besoins et intérêts différents sur une même plateforme | Chapitre 10A ; module 72 ; § 30.5 ; décision 14 |
| Preuves avec date, heure et compte à rebours ; statuts rouge (expiré), ambre (bientôt expiré), vert (valide) | § 19A.2 ; § 19A.5 ; § 19A.6 |
| Titres journaliers, hebdomadaires ou autres selon le module (stationnement, mobilité, marchés, ports, etc.) | § 19A.3 ; § 19A.4 ; modules 70 et 71 |
| QR et mécanismes différents selon le module | § 19A.4 ; § 19A.5 |
| Mises à jour transverses | § 29.2 ; § 39 ; § 40 ; § 41 ; § 42.5 ; § 42.6 ; § 44 ; § 47.3 (décisions 14 et 15) ; Annexe B (points 16 et 17) ; Annexe C |

Version 2.3 — modèle de financement et de partage des recettes

| Élément | Section |
| --- | --- |
| Financement intégral du système d’exploitation numérique par Groupe Nseya ; 10 % des recettes générées pendant 30 ans | § 37A.1, § 37A.2, § 37A.7 |
| 10 % aux ministères de tutelle ; 10 % aux agents et sous-traitants ; 70 % au Gouvernement provincial | § 37A.2, § 37A.5 |
| Deux flux de décaissement seulement (10 % Groupe Nseya ; 90 % Gouvernement) | § 37A.4 |
| Tableau de bord indiquant ce que chaque bénéficiaire doit recevoir | § 37A.6 |
| Passages mis en cohérence | Note exécutive (tableau des décisions) ; § 15A.7 ; § 27.1 ; § 37 ; § 38.3 ; § 47.1 (décision 10) ; § 47.3 (décision 16) |
| Mises à jour transverses | Module 73 ; § 29.2 ; § 30.6 ; § 39 ; § 40 ; § 41 ; § 42.7 ; Annexe B (points 18 à 21) ; Annexe C |

Version 2.4 — périmètre de l’investissement de Groupe Nseya

| Élément | Section |
| --- | --- |
| Investissement limité au système d’exploitation numérique ; moyens physiques exclus | § 37A (introduction) ; § 37A.1 |
| Financement des moyens physiques à arrêter avant le pilote | § 37A.1 ; § 40 (nouveau risque) ; § 47.3 (décision 17) ; Annexe B (point 22) |
| Passages mis en cohérence | Note exécutive (tableau des décisions) ; § 37 (encadré « Modèle retenu ») ; § 47.1 (décision 10) ; § 47.3 (décision 16) |

Version 2.5 — gestion des accès et invitations

| Élément | Section |
| --- | --- |
| L’administrateur de la plateforme invite toutes les entités, du Gouverneur à l’agent de terrain | § 12A.2 |
| L’administrateur rattache les modules aux ministères et aux autres entités | § 12A.3 |
| L’administrateur et chaque entité invitent et ajoutent des personnes à différents niveaux d’accès, y compris des agents de terrain | § 12A.2, § 12A.4, § 12A.5 |
| Aucune inscription publique pour les intervenants ; inscription publique réservée au public | § 12A.1 |
| Passages mis en cohérence | § 12.4 (sous-traitants) ; § 15A.3 (accréditation sur invitation) ; § 30.4 (route des sous-traitants) |
| Mises à jour transverses | Module 74 ; § 30.7 ; § 40 ; § 41 ; § 42.8 ; § 47.3 (décision 18) ; Annexe C |

Version 2.6 — finalisation des inscriptions des intervenants

| Élément | Section |
| --- | --- |
| Seules les personnes invitées s’inscrivent, depuis leur lien d’invitation, et finalisent elles-mêmes leur inscription | § 12A.1, § 12A.5 (étape 2) |
| Un opérateur d’accès désigné dans chaque entité peut inscrire les personnes invitées, en leur présence | § 12A.7 |
| Mises à jour transverses | § 12A.4 ; § 30.7 ; § 40 ; § 41 ; § 42.8 ; § 47.3 (décision 18) ; Annexe C |

Version 2.7 — intégration des documents S5 à S13

| Élément source | Section consolidée |
| --- | --- |
| S5 — Décision, résultats à 24 mois, principes non négociables | Note exécutive ; § 3 (principes constitutionnels) ; § 5 |
| S5 — Bascule stratégique et équation de croissance | § 2 (équation de croissance) |
| S5 — Registre juridique, statuts, Loi 18/014 | § 6.1, § 6.2 |
| S5 — Portefeuille, recettes administratives | § 7.5 |
| S5 — Graphe fiscal, parcours, canaux | § 9 (graphe fiscal) ; § 13 ; § 13A.1 |
| S5 — Modules M01–M20 | § 11 (correspondance) |
| S5 — Recensement par vagues, revenus locatifs, identifiant géofiscal | § 16.8 ; § 17.4 ; § 17.5 |
| S5 — États financiers, verrouillage des bénéficiaires | § 18.5, § 18.6 ; § 12.3 |
| S5 — Impossibilités, hiérarchie, contrôle privilégié, preuve, annexes A et B | § 12.5 ; § 25 ; § 29.3 |
| S5 — Architecture, disponibilité, souveraineté | § 28.6 ; § 33 |
| S5 — Agents IA, moteur de maximisation, cas d’usage | § 23 ; § 8.7 |
| S5 — Données, API, exigences non fonctionnelles | § 29.3 ; § 30.8 ; § 31.1 |
| S5 — Tableaux de bord, salle de contrôle | § 26 |
| S5 — Recouvrement par segment | § 21.2 |
| S5 — Gouvernance, propriété du système | § 36 ; § 33 |
| S5 — Déploiement, pilote, passage à l’échelle | § 34.4 ; § 45 |
| S5 — Douze leviers, 100 premiers jours | § 8.6 ; § 46 |
| S5 — Indicateurs | § 39 |
| S5 — Modèle économique, règles commerciales | § 37 ; § 37A.8 |
| S5 — Risques, critères d’acceptation, décisions | § 40 ; § 41 ; § 47 |
| S6 — KIN-AVIA FISCUS, sections 1 à 12 | § 11C ; décision 20 ; Annexe B (points 23, 24) |
| S7 — RakaPay, sections 1 à 12 | § 11D ; § 19A ; décision 24 ; Annexe B (point 26) |
| S8 — ParkSmart, sections 1 à 13 | § 11A ; décision 19 ; Annexe B (point 25) |
| S9 — CALCU et note technique | § 27A ; décision 23 ; Annexe B (point 27) |
| S10 — KIN PUB CONTROL, sections 1 à 18 | § 11B ; décision 21 |
| S11 — Plaques fiscales NFIU | § 16.7 ; § 15.5 ; décision 22 ; Annexe B (point 28) |
| S12 — Plan directeur anglais | § 8.5 ; § 13A.1 (WhatsApp) ; § 28.6 ; § 7.5 (e-DGRK) |
| S13 — Note de projet KIN-RECETTES et liste des impôts | Base de S1 ; § 15.5 (écrans de contrôle, 430 m) |

Version 2.8 — compléments RakaPay et moto-taxis (wewa)

| Élément | Section |
| --- | --- |
| RakaPay : parcours usager, agent, opérateur et supervision ; commission calculée instantanément ; audit comportemental et blocage préventif | § 11D.6 |
| RakaPay : modèle économique ouvert, opérateurs privés et commission de service séparée des recettes publiques | § 11D.7 |
| Moto-taxis (wewa) : registre, pass, paiement sans espèces, contrôle protecteur, coopératives, bénéfices, illustration, déploiement, cadre juridique | Chapitre dédié en v2.8, devenu § 11D.8 en v2.9 ; module 81 ; § 11.1 ; § 19A.4 |
| Mises à jour transverses | § 39 ; § 40 ; § 41 ; § 42.10 ; § 47.3 (décision 25) ; Annexe B (point 29) ; Annexe C |

Version 2.9 — intégration des moto-taxis (wewa) dans la billetterie RakaPay

| Élément | Section |
| --- | --- |
| Le chapitre consacré aux wewa en version 2.8 est intégré au chapitre 11D (billetterie RakaPay) sous la forme du § 11D.8 ; le pass wewa est un ticket RakaPay à durée | § 11D.8 ; module 81 ; § 11.1 |
| Estimation de plus d’un million de wewa à Kinshasa (promoteur, à confirmer par le recensement) ; illustration recalculée sur 300 jours d’activité : 150 Md FC par an, soit ≈ 65 M$ à conformité totale au cours d’environ 2 300 CDF/USD (cours BCC de septembre 2026) | § 11D.8 (illustration économique) |
| Références mises à jour | § 11D ; décision 25 ; Annexe B (point 29) ; Annexe C ; § 40 ; § 42.10 |